МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07»   09   2016 года	                                                          № 267

г. Томск

О внесении изменений в постановление Администрации  Томского района от 19.01.2016  №7

(в ред. от 09.08.2016 №242)

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от  07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Администрации Томского района  от 24.04.2015 №111, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 19.01.2016 №7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Противопожарная безопасность организаций образования Томского района» (далее – постановление), где в приложении к постановлению:

1.1 «Паспорт ведомственной целевой программы Томского района» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2  раздел 6. «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать данное постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                              	В.Е. Лукьянов

М.Ю. Мухутдинова

90-28-87

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Томского района

от «07»_09_2016 № 267_

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учётом потребностей населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |
| Объём охвата образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной безопасности | единиц | 66 |  | 66 |  |  | 66 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018г. |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расходов |  |  |
| 2016 | 0701 0702 |  | 7526300Б00 7526300Б00 7526300А00 7526300А00 7526300В00 |  | 610 620 610 620 610 | 829,0 377,0 1971,9 798,1 24,0 |  |
| всего | x |  | x |  | x | 4000,0 |  |
| 2017 | 0701 0702 |  | 7526300Б00 7526300Б00 7526300А00 7526300А007526300В00 |  | 610 620 610 620 610 | 829,0 377,0 1971,9 798,1 24,0 |  |
| всего | x |  | x |  | x | 4000,0 |  |
| 2018 | 0701 0702 |  | 7526300Б00 7526300Б00 7526300А00 7526300А00 7526300В00 |  | 610 620 610 620 610 | 829,0 377,0 1971,9 798,1 24,0 |  |
| всего | x |  | x |  | x | 4000,0 |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Томского района

от «07»_09_2016 №_267_

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.)* |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обработка конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | Проведение обработки конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 0701; 7526300Б00;610 | 369,146 76,1 30,0 | 369,146 76,1 30,0 | 369,146 76,1 30,0 | Показатель качества: количество обработанных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | единиц | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Монтаж, ремонт противопожарного водоёма | Проведение монтажа, ремонта противопожарного водоёма | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702; 7526300А00;620 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель качества: количество отремонтированных водоёмов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Монтаж, ремонт и испытание ограждения по периметру кровли зданий и сооружений | Проведение монтажа, ремонта и испытания ограждения по периметру кровли зданий и сооружений | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701; 7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 0702;7526300А00;610 | 35,0 80,0 164,0 | 35,0 80,0 164,0 | 35,0 80,0 164,0 | Показатель качества: количество установленных, отремонтированных ограждений по периметру кровли зданий и сооружений | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 1.4 | Приобретение и установка противопожарных, противодымных дверей | Проведение установки противопожарных дверей | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701;7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 | 118,0 31,6 364,9 120,0 | 118,0 31,6 364,9 120,00 | 118,0 31,6 364,9 120,0 | Показатель качества: количество установленных противопожарных, противодымных дверей | единиц | 21 | 21 | 21 |
| 1.5 | Ремонт и испытания пожарных эвакуационных лестниц | Проведение ремонта и испытания пожарных эвакуационных лестниц | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00;610 0701;7526300Б00;610 | 38,754 25,0 | 38,754 25,0 | 38,754 25,0 | Показатель качества: количество отремонтированных и испытанных эвакуационных лестниц | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 1.6 | Установка программно – аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | Проведение установки и подключения программно-аппаратного комплекса «Стрелец – мониторинг» | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00;620 0702;7526300А00; 610 0701;7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 | 73,0 57,0 56,0 50,0 | 73,0 57,0 56,0 50,0 | 73,0 57,0 56,0 50,0 | Показатель объёма: количество установленных программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 1.7 | Установка автоматической пожарной сигнализации | Проведение установки и подключения автоматической пожарной сигнализации | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00; 610 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | Показатель объёма: количество установленных автоматических пожарных сигнализаций | единиц | 1 | 1 | 1 |
| II. Организационные противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание программно - аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» и автоматической пожарной сигнализации | Мероприятия по обеспечению ПБ | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701;7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 0702;7526300В00;610 | 565,0 215,4 927,0 429,0 24,0 | 565,0 215,4 927,0 429,0 24,0 | 565,0 215,4 927,0 429,0 24,0 | Показатель объёма: количество мероприятий | единиц | 72 | 72 | 72 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | x |  |  |  |  |