МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 »    03      2011 г.                                                                      №  47

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах Томского района в  2011 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2011 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории  муниципального образования «Томский район» от  лесных пожаров в пожароопасный сезон 2011 года согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Томское Предместье».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления  ЖКХ, строительства, транспорта и связи, заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» А.В. Вульфа.

Глава Томского района

(Глава Администрации)                                                                                       В.Е.Лукьянов

Кунавин А.А.

т.  40 78 31

Приложение

к постановлению

Администрации Томского района

от 23.03.2011г. № 47

План организационно-технических мероприятий

по защите населения и территории  муниципального образования «Томский район» от  лесных пожаров в пожароопасный сезон 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить план сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и представить на рассмотрение в КЧС через отдел ГО и ЧС | до 15 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Подготовить сводный план по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов МО "Томский район" и представить в ГУ МЧС РФ по ТО | 25 апреля | Председатель КЧС, отдел ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 3 | Взять на учет перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров, подготовить план сельского поселения по обеспечению их пожарной безопасности и представить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района | до 15 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию) Отдел ГО и ЧС Администрации Томского района |
| 4 | Организовать на территории сельского поселения добровольные пожарные дружины (формирования) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 27 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 27 апреля | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района Руководители ЖКХ (по согласованию) Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 6 | Провести очистку территорий населенных пунктов (в т.ч. дачных участков) от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | до 15 мая | Главы сельских поселений (по согласованию) Председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |
| 7 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений и Администрации Томского района ход подготовки поселений к пожароопасному сезону | до 15 апреля до 22 апреля | Главы сельских поселений (по согласованию) Председатель КЧС Томского района |
| 8 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения | до 15 мая | Управление по социально-экономическому развитию села Главы сельских поселений (по согласованию) Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) |
| 9 | Приобрести и установить 10 электросирен С-40 в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам для оповещения населения | май | Администрация Томского района Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований, заключить договоры с государственной пожарной службой Томского района (5 отряд ГУ ФПС) по охране этих лесов от пожаров | до 8 мая | Главы сельских поселений (по согласованию) МКП «Томресурсы» Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам (Бахтин А.С.) |
| 11 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до Администрации Томского района | В течении пожароопасного сезона | Руководители лесничеств (по согласованию) Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12 | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, вдоль кварталов, лесных дач, лесничеств с привлечением соответствующих предприятий и организаций | май-июнь | Главы сельских поселений (по согласованию) Руководители лесничеств (по согласованию) Руководители организаций (по согласованию) |
| 13 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | май | Главы сельских поселений (по согласованию) Руководители лесничеств (по согласованию) Председатель КЧС Томского района |
| 14 | Организовать через средства массовой информации агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах; правил защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров, порядок посещения леса в пожароопасный сезон | В течение пожароопасного сезона | Руководители лесничеств (по согласованию) ПЧ-4 (5 отряд ГУ ФПС) (по согласованию) Отдел ГО и ЧС Администрации Томского района Редакция газеты «Томское предместье» |
| 15 | Провести в общеобразовательных учреждениях Томского района в рамках уроков ОБЖ цикл занятий по теме: «Как уберечь лес от пожара». | апрель - май | Управление образования Администрации Томского района, ПЧ-4 (5 отряд ГУ ФПС) (по согласованию) |
| 16 | Согласовывать с лесничествами место и время проведения контролируемого предварительного выжигания сухой травы, стерни, соломы на сельскохозяйственных угодьях, отходов лесозаготовки с проведением противопожарных мероприятий, предупреждающих распространение палов на лесные территории | апрель - май | Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) Руководители лесничеств (по согласованию) |
| 17 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории района. Организовать взаимодействие оперативно-дежурной смены ГУ МЧС РФ по ТО с дежурными службами Департамента развития и предпринимательства и реального сектора экономики ТО, органами местного самоуправления МО ТО по вопросам информирования о возникших ЧС | в течение пожароопасного сезона | Председатель КЧС Томского района |