МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019 г.                                                                                                                                       № 427

г. Томск

О внесении изменений в

постановление Администрации

Томского района от 09.11.2015 № 341

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 24 апреля 2015 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации», в соответствии с решением Думы Томского района от 12 сентября 2019 г. № 307 «О внесении изменений в решение Думы Томского района от 20 декабря 2018 № 266 «Об утверждении бюджета Томского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 09.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (далее – постановление),  где в приложении к постановлению:

- Паспорт муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению;

- Паспорт подпрограммы 1 «Газификация муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» задачи 4 «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 «Газификация муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  4 к настоящему постановлению;

- Паспорт подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  5 к настоящему постановлению;

- Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  6 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» задачи 3 «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  7 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» задачи 11 «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  8 к настоящему постановлению;

- Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  9 к настоящему постановлению;

- Перечень показателей цели и задач подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  10 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и (или) ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» задачи 8 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  11 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Я. М. Постернак) разместить настоящее постановление на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                        А.А. Терещенко

Капошко Денис Константинович, УЖКХ, ГО и ЧС, главный специалист

+7(3822) 40-89-52, kdk@atr.tomsk.gov.ru

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление территориального развития Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % |  | 33,46 | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,48 |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Количество созданных рабочих мест, единиц |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Задача 4. «Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
|  | Показатель 2 задачи 4. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Показатель 3 задачи 4. Площадь аварийного жилищного фонда, м2 |  | 22923,9 | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
|  | Показатель 4 задачи 4. Количество безнадзорных животных, голов |  | 771 | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
|  | Показатель 5 задачи 4. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6. Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск составляет – ?*100000/75154 человека) |  | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 22,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | Показатель 7. Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск ?*10000/31400 единиц ТС) |  | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,1 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
|  | Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество граждан улучшивших свои жилищные условия, семей. |  | 0 | 0 | 74 | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели 2 задачи 5. Площадь введенного в эксплуатацию жилья,тыс. кв. м. |  | 0 | 0 | 3,68 | 3,68 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели 1. задачи 6. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 62650,00 |  | 12620,30 | 17791,80 | 11310,70 | 20927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 817194,10 |  | 172920,20 | 126886,70 | 174829,50 | 288347,70 | 50270,00 | 1970,00 | 1970,00 |
|  | средства фонда реформирования ЖКХ (по согласованию) | 97900,10 |  | 56075,50 | 41824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 661785,72 |  | 98398,00 | 134240,50 | 108896,70 | 159332,52 | 50858,00 | 55030,00 | 55030,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 2685,57 |  | 258,30 | 707,60 | 699,63 | 1020,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 89623,10 |  | 75857,60 | 2599,80 | 1772,20 | 9393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 1731838,59 |  | 416129,90 | 324051,00 | 297508,73 | 479020,96 | 101128,00 | 57000,00 | 57000,00 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальная программе |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район» | всего | 265308,72 | 0,00 | 155320,20 | 0,00 | 38588,52 | 0,00 | 71400,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2016 год | 87750,60 | 0,00 | 9557,30 | 0,00 | 6793,30 | 0,00 | 71400,00 |  |
|  |  | 2017 год | 13469,80 | 0,00 | 8618,70 | 0,00 | 4851,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 43393,60 | 0,00 | 34554,90 | 0,00 | 8838,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 61594,72 | 0,00 | 54289,30 | 0,00 | 7305,42 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 51900,00 | 0,00 | 48300,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» | всего | 637016,30 | 0,00 | 242220,90 | 0,00 | 394448,60 | 346,80 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2016 год | 110007,30 | 0,00 | 49369,40 | 0,00 | 60 637,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 91691,10 | 0,00 | 4688,40 | 0,00 | 87 002,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 113642,40 | 0,00 | 45060,60 | 0,00 | 68 541,00 | 40,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 253665,50 | 0,00 | 143102,50 | 0,00 | 110 257,00 | 306,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» | всего | 159037,90 | 34521,70 | 61381,10 | 0,00 | 44912,00 | 0,00 | 18223,10 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, Управление по социально-экономическому развитию села, АТР |
|  |  | 2016 год | 48975,60 | 12620,30 | 21573,50 | 0,00 | 10324,20 | 0,00 | 4457,60 |  |
|  |  | 2017 год | 33769,60 | 7095,00 | 13854,50 | 0,00 | 10220,30 | 0,00 | 2599,80 |  |
|  |  | 2018 год | 24142,10 | 3840,70 | 13171,10 | 0,00 | 5358,10 | 0,00 | 1772,20 |  |
|  |  | 2019 год | 40150,60 | 10965,70 | 12782,00 | 0,00 | 7009,40 | 0,00 | 9393,50 | УЖКХ, ГО и ЧС, АТР |
|  |  | 2020 год | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» | всего | 582831,67 | 10696,80 | 327028,30 | 97900,10 | 145284,20 | 1922,27 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 169396,40 | 0,00 | 92420,00 | 56075,50 | 20642,60 | 258,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 168141,70 | 10696,80 | 88405,90 | 41824,60 | 26506,80 | 707,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 88146,53 | 0,00 | 69193,70 | 0,00 | 18294,00 | 658,83 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 96129,04 | 0,00 | 71098,70 | 0,00 | 24732,80 | 297,54 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2020 год | 17558,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 15588,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | всего | 60584,30 | 0,00 | 28605,50 | 0,00 | 31978,80 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 16978,80 | 0,00 | 11319,20 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 16978,80 | 0,00 | 11319,20 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 11626,70 | 0,00 | 5967,10 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2020 год | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | всего | 27059,70 | 17431,50 | 2638,10 | 0,00 | 6573,60 | 416,50 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 11205,30 | 7470,00 | 1530,00 | 0,00 | 2205,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 15854,40 | 9961,50 | 1108,10 | 0,00 | 4368,30 | 416,50 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР, УПКСИТАТР |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1. | Обеспечивающая подпрограмма | всего |  |  |  |  |  |  |  | Производственно-экономический комитет УЖКХ*; УЖКХ, ГО и ЧС; УТР |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 1731838,59 | 62650,00 | 817194,10 | 97900,10 | 661785,72 | 2685,57 | 89623,10 | Производственно-экономический комитет УЖКХ*; УЖКХ, ГО и ЧС; УТР |
|  |  | 2016 год | 416129,90 | 12620,30 | 172920,20 | 56075,50 | 98398,00 | 258,30 | 75857,60 |  |
|  |  | 2017 год | 324051,00 | 17791,80 | 126886,70 | 41824,60 | 134240,50 | 707,60 | 2599,80 |  |
|  |  | 2018 год | 297508,73 | 11310,70 | 174829,50 | 0,00 | 108896,70 | 699,63 | 1772,20 |  |
|  |  | 2019 год | 479020,96 | 20927,20 | 288347,70 | 0,00 | 159332,52 | 1020,04 | 9393,50 |  |
|  |  | 2020 год | 101128,00 | 0,00 | 50270,00 | 0,00 | 50858,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 57000,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 55030,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 57000,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 55030,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| ПОДПРОГРАММА 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Газификация муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 | Газификация муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 1) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % |  | 33,46 | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,48 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам в части газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Изготовление схем газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объектам газоснабжения на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | Задача 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Протяженность построенных газораспределительных сетей, км, (нарастающим итогом) |  | 26,29 | 62,31 | 62,31 | 73,62 | 108,52 | 138,32 | 136,92 | 136,92 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество подключенных потребителей, домов. |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 445 | 405 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт., (нарастающим итогом) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | Задача 3. Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам в части газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе финансируемых полностью и частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3., количество положительных заключений о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, шт., (нарастающим итогом) |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт., (нарастающим итогом) |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 4. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяженность введённых и оформленных газораспределительных сетей, км, (нарастающим итогом) |  | 26,29 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 84,29 | 84,29 | 84,29 | 84,29 |
|  | Показатель 2 задачи 4. Количество снесённых зелёных насаждений в охранной зоне газопровода, шт., (нарастающим итогом) |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Показатель 3 задачи 4. Количество изготовленных технических планов, шт., (нарастающим итогом) |  | 4 | 22 | 31 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 |
|  | Задача 5. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество домовладений с ТУ1, ед. (нарастающим итогом) |  | 649 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 |
|  | Задача 6. Приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. (нарастающим итогом) |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 7. Изготовление схем газоснабжения населенного пункта, выполнение гидравлических расчетов по объектам газоснабжения на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество изготовленных схем газоснабжения, шт. (нарастающим итогом) |  | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Количество выполненных гидравлических расчётов, шт. (нарастающим итогом) |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 155320,20 |  | 9 557,30 | 8618,70 | 34554,90 | 54289,30 | 48300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 38588,52 |  | 6 793,30 | 4851,10 | 8 838,70 | 7 305,42 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 71400,00 |  | 71400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 265308,72 |  | 87750,60 | 13469,80 | 43393,60 | 61594,72 | 51900,00 | 3600,00 | 3600,00 |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

| 4 | Задача 4 подпрограммы 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района», в том числе: | всего | 7263,7 | 0 | 0 | 7263,7 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 36 |
|  |  | 2016 год | 2563,7 | 0 | 0 | 2563,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 37,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 18 |
|  |  | 2017 год | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 9 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 3 |
|  |  | 2019 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 20,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 2 |
|  |  | 2022 год прогноз | 1000,00 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | Количество подготовленных технических планов, шт. | 2 |
| 4.2.1. | Мероприятие 1. «Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства «Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь» | всего | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17,1 |
|  |  | 2016 год | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17,1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
| 4.2.2. | Мероприятие 2. «Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красивый пруд» в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | всего | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17,03 |
|  |  | 2016 год | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 17,03 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
| 4.2.3. | Мероприятие 3. « Выполнение геодезических изысканий для оформления и постановки на кадастровый учет объекта капитального строительства «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)» | всего | 33,7 | 0 | 0 | 33,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 1,89 |
|  |  | 2016 год | 33,7 | 0 | 0 | 33,7 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 1,89 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
| 4.2.4. | Мероприятие 4. «Выполнение работ по врезке вновь построенного газопровода в действующий газопровод в д. Чёрная Речка Томского района Томской области» | всего | 139,4 | 0 | 0 | 139,4 | 0 | 0 | УЖКХ* | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0,97 |
|  |  | 2016 год | 139,4 | 0 | 0 | 139,4 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0,97 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
| 4.2.5. | Мероприятие 5. «Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области (оказание услуг по сносу зелёных насаждений в охранной зоне газопровода в д. Чёрная Речка Томского района Томской области)» | всего | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 0 |  | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 2 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество снесенных зеленых насаждений в охранной зоне газопровода, шт. | 0 |
| 4.2.6. | Мероприятие 6. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Барабинка Томского района Томской области»)» | всего | 87,4 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 87,4 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.7. | Мероприятие 7. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района Томской области»)» | всего | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.8. | Мероприятие 8. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь»)» | всего | 297,3 | 0 | 0 | 297,3 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 297,3 | 0 | 0 | 297,3 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.9. | Мероприятие 9. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Зоркальцево Томского района Томской области»)» | всего | 99,7 | 0 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 99,7 | 0 | 0 | 99,7 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.10. | Мероприятие 10. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение жилых домов по ул. Тенистой, №№3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13; ул. Гагарина, №№3а, 9а в с. Корнилово Томского района Томской области»)» | всего | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.11. | Мероприятие 11. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области»)» | всего | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.12. | Мероприятие 12. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап»)» | всего | 59,3 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 59,3 | 0 | 0 | 59,3 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.13. | Мероприятие 13. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап»)» | всего | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.14. | Мероприятие 14. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области»)» | всего | 398,5 | 0 | 0 | 398,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 398,5 | 0 | 0 | 398,5 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.15. | Мероприятие 15. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области»)» | всего | 253,8 | 0 | 0 | 253,8 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 253,8 | 0 | 0 | 253,8 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.16. | Мероприятие 16. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области»)» | всего | 9,7 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 9,7 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.17. | Мероприятие 17. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап»)» | всего | 40,5 | 0 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 40,5 | 0 | 0 | 40,5 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.18. | Мероприятие 18. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский» в с. Коларово Томского района Томской области»)» | всего | 198,8 | 0 | 0 | 198,8 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 198,8 | 0 | 0 | 198,8 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.19. | Мероприятие 19. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона «Южный» в с. Тахтамышево Томского района Томской области»)» | всего | 33,1 | 0 | 0 | 33,1 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 33,1 | 0 | 0 | 33,1 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.20. | Мероприятие 20. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района (Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газопровод высокого давления, газоснабжение 1 пускового комплекса»)» | всего | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.21. | Мероприятие 21. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужны» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газоснабжение II пускового комплекса»)» | всего | 52,1 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 52,1 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.22. | Мероприятие 22. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос. Зональная Станция Томского района Томской области» газоснабжение III пускового комплекса»)» | всего | 36,6 | 0 | 0 | 36,6 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 36,6 | 0 | 0 | 36,6 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.23. | Мероприятие 23. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окрестностях с. Корнилово Томского района Томской области»)» | всего | 83,8 | 0 | 0 | 83,8 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 83,8 | 0 | 0 | 83,8 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.24. | Мероприятие 24. «Оформление и постановка на кадастровый учёт объекта «Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь» | всего | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0,5 |
|  |  | 2016 год | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0,5 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 0 |
| 4.2.25 | Мероприятие 25. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.26 | Мероприятие 26. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.27 | Мероприятие 27. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Кисловка Томского района 1 очередь»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.28 | Мероприятие 28. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение МКР «Мирный» в п Мирном Томского района Томской области 11 очередь,1 этап»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.29 | Мероприятие 29. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение ул. Новая в п. Зональная Станция Томского района Томской области»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.30 | Мероприятие 30. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Корнилово Томского района Томской области 3 очередь »)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.31 | Мероприятие 31. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Корнилово Томского района Томской области 4 очередь »)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.32 | Мероприятие 32. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Межпоселковый газопровод п. Молодежный-п. Октябрьский с отводом на с. Малиновка муниципального образования «Томский район» (1 этап, в т. ч. газопровод низкого давления от дома № 390 по ул. Комсомольской до дома № 88 по ул. Пролетарской »)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.33 | Мероприятие 33. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области (1 очередь, 2 пусковой комплекс») »)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.34 | Мероприятие 34. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Сети газоснабжения по ул. Коммунистической в с. Кафтанчиково Томского района Томской области»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.35 | Мероприятие 35. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газификация группы жилых домов в мкр. «Красная горка», расположенного в окрестностях, с. Корнилово, Томского района»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.36 | Мероприятие 36. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение ЖСК «Крещенский» в районе с. Корнилово Томского района Томской области»)» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
| 4.2.37 | Мероприятие 37. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение п. Мирный Томского района Томской области»)» | всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2022 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
| 4.2.38 | Мероприятие 38. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. I очередь. Корректировка»)» | всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2022 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
| 4.2.39 | Мероприятие 39. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Строительство блочно-модульной котельной мощностью 9,0 МВт п. Копылово Томского района»)» | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
| 4.2.40 | Мероприятие 40. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение п. Мирный Томской области»)» | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество изготовленных технических планов, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество изготовленных технических планов, шт. | 1 |
| 4.2.41 | Мероприятие 41. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Зоркальцево Томского района 1 очередь, 3 пусковой комплекс»)» | всего | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 2,7 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 2,7 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.42 | Мероприятие 42. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Нелюбино Томского района»)» | всего | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 2,1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 2,1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.43 | Мероприятие 43. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района»)» | всего | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 2,71 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 2,71 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.44 | Мероприятие 44. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение п. Мирный Томского района»)» | всего | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 4,4 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 4,4 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.45 | Мероприятие 45. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района («Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского раойна. 1 очередь. Корректировка»)» | всего | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 5,1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 51,5 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 5,1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 46. «Проведение работ по технической инвентаризации (изготовлению технических планов) для оформления в собственность газораспределительных сетей на территории Томского района | всего | 242,5 | 0 | 0 | 242,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО И ЧС | Протяженность введенных и оформленных газовых сетей, км. | 3,5 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 242,5 | 0 | 0 | 242,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО И ЧС |  | 3,5 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 5 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 2) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Произведение реконструкции объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 14. Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15. Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 16. Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 17. Строительство объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 18. Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 19. Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 20. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 21. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 год прогноз |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км |  | 1,8 | 1 | 8 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км |  | 5,4 | 8,73 | 14,09 | 15,2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект |  | 14 | 72 | 81 | 88 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | Показатель 4 задачи 2. Количество оцинкованных листов, шт. |  | 1700 | 1232 | 908 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Показатель 5 задачи 2. Количество кранов шаровых ду100, шт. |  | 0 | 43 | 125 | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 |
|  | Показатель 6 задачи 2. Количество кранов шаровых ду50, шт. |  | 0 | 44 | 56 | 40 | 0 | 110 | 110 | 110 |
|  | Показатель 7 задачи 2. Количество стальных труб ду57мм, тонн |  | 0 | 6 | 6,9 | 6,43 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | Показатель 8 задачи 2. Количество стальных труб ду76мм, тонн |  | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Показатель 9 задачи 2. Количество стальных труб ду89мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,5 | 5,58 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Показатель 10 задачи 2. Количество стальных труб ду108мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,2 | 5,67 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Показатель 11 задачи 2. Количество технической изоляции, рулонов |  | 930 | 1244 | 1580 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
|  | Показатель 12 задачи 2. Количество профилированных листов, м2 |  | 10333 | 17413,68 | 0 | 1165 | 0 | 900 | 450 | 450 |
|  | Показатель 13 задачи 2. Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 2. Количество зажимов для провода СИП, шт. |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 2. Количество проводов СИП, м |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17» |  | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 2. Количество частотных преобразователей, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 2. Количество комплектов, шт |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 2.Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 2.Количество уплотнений на пластины, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 2.Количество задвижек, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 2. Количество приобретенной техники, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. задачи 3. Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 1500 | 0 | 898,56 | 1325 | 1700 | 1500 | 1600 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 3. Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 3. Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. м. |  | 0 | 2110 | 2650 | 930 | 0 | 0 | 3450 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 3. Количество отремонтированных котельных, шт. |  | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Показатель 6 задачи 3. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 7 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 8 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 9 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 10 задачи 3. Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 11 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 12 задачи 3. Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 13 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 3. Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 3. Количество отремонтированных колодцев, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 3. Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 3. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 3. Количество отремонтированного насосного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 3. Количество отремонтированных зданий |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 3. Количество отремонтированного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 3. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 3. Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 24 задачи 3. Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 25 задачи 3. Количество отремонтированных теплообменников, шт |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 26 задачи 3. Количество отремонтированных котлов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 27 задачи 3. Количество замененных дымовых труб, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 28 задачи 3. Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 29 задачи 3. Количество отремонтированных систем уличного освещения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 4. Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км |  | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество отчётов проведённого обследования, шт. |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество разработанных и согласованных проектов, шт. |  | 0 | 46 | 13 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций , шт. |  | 5 | 19 | 14 | 28 | 11 | 10 | 10 | 10 |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 30 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 10. Количество восстановленных скважин, шт. |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов, Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 13. «Приобретение и оформление в собственность оборудования и объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 13. Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 51 | 172 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 14. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 14. Количество благоустроенных въездных зон, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 15. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 15. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 16. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 16. Количество подготовленных проектов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 17. "Основное мероприятие "Строительство объектов коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 17. Количество построенных объектов, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 18. «Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 18. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 19. .Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 19. Количетсво отремонтированных узлов учета, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 19. Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 19. Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 19. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6 задачи 19. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 20 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 20. Количество приобретенного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 20. Количество приобретенных контейнеров, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 21 подпрограммы 2. «Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 21. Количество убранных несанкционированных свалок, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 22 подпрограммы 2. «Проведение работ по археологической разведке земельных участков Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 21. Количество произведенных работ по археологической разведке, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 242220,90 |  | 49369,40 | 4688,40 | 45060,60 | 143102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 394448,60 |  | 60637,90 | 87002,70 | 68541,00 | 110257,00 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 346,80 |  | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 637016,30 |  | 110007,30 | 91691,10 | 113642,40 | 253665,50 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |

Приложение 6 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Атс – уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость тепловых сетей; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Ак – уровень аварийных ситуаций на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. |  |  |
| 2 | Показатель 2. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Авс – уровень аварийных ситуаций на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость водопроводных сетей; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Ассв – уровень аварийных ситуаций на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество сооружений систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения. |  |  |
| 3 | Показатель 3. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Асв – уровень аварийных ситуаций на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость сетей водоотведения; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Акос – уровень аварийных ситуаций на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения. |  |  |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2. «Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество подготовленных технико-экономических обоснований» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3."Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз" | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2. «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*4 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3. «Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм» | комплект | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4. «Количество оцинкованных листов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5. «Количество кранов шаровых ду100» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6. №Количество кранов шаровых ду50» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 7 | Показатель 7. «Количество стальных труб ду57мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 8 | Показатель 8. «Количество стальных труб ду76мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 9 | Показатель 9. «Количество стальных труб ду89мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 10 | Показатель 10. «Количество стальных труб ду108мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 11 | Показатель 11. «Количество технической изоляции» | рулонов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 12 | Показатель 12. «Количество профилированных листов» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 13 | Показатель 13. «Количество железобетонных опор ЛЭП» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 14 | Показатель 14. «Количество зажимов для провода СИП» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 15 | Показатель 15. «Количество проводов СИП» | м | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 16 | Показатель 16. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17»» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 17 | Показатель 17 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 18 | Показатель 18 задачи 2. Количество частотных преобразователей | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 19 | Показатель 19 задачи 2. Количество комплектов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 20 | Показатель 20 задачи 2.Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 21 | Показатель 21 задачи 2.Количество уплотнений на пластины | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 22 | Показатель 22 задачи 2.Количество задвижек | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 23 | Показатель 23 задачи 2. Количество приобретенной техники | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 24 | Показатель 24. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ГАЗ ду160*14,6 SDR11» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество запущенного водоподготовительного оборудования» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество отремонтированных водопроводных сетей» | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3. «Количество отремонтированных водозаборных скважин» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4. «Количество отремонтированных тепловых сетей» | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5. «Количество отремонтированных котельных» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6. «Количество отремонтированных станций водоподготовки» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 7 | Показатель 7. «Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 8 | Показатель 8. «Количество отремонтированных канализационных коллекторов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 9 | Показатель 9. «Количество отремонтированных канализационных сетей» | пог.м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 10 | Показатель 10. «Количество отремонтированных станций обезжелезивания» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 11 | Показатель 11. «Количество отремонтированных канализационных насосных станций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 12 | Показатель 12. «Количество отремонтированных систем теплоснабжения». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 13 | Показатель 13. «Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 14 | Показатель 14. «Количество отремонтированного котельного оборудования» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 15 | Показатель 15. «Количество отремонтированных колодцев» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 16 | Показатель 16. «Количество отремонтированных скважин и насосных станций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 17 | Показатель 17. «Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 18 | Показатель 18. Количество отремонтированного насосного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 19 | Показатель 19. Количество отремонтированных зданий | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 20 | Показатель 20. Количество отремонтированного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 21 | Показатель 21. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 22 | Показатель 22. Количество отремонтированных водопроводных сетей | пог.м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 23 | Показатель 23 задачи 3. Количество отремонтированных объектов уличного освещения | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 24 | Показатель 24 задачи 3. Количество приведенных в соответствие узлов учета | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 25 | Показатель 25 задачи 3. Количество отремонтированных теплообменников | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 26 | Показатель 26 задачи 3. Количество отремонтированных котлов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 27 | Показатель 27 задачи 3. Количество замененных дымовых труб | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 28 | Показатель 28 задачи 3. Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 29 | Показатель 29 задачи 3. Количество отремонтированных систем уличного освещения | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 4 подпрограммы 2. «Произведение реконструкции объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей». | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 5 подпрограммы 2. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество отчётов проведённого обследования». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 6 подпрограммы 2. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанных и согласованных проектов». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 7 подпрограммы 2. «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество положительных заключений государственной экспертизы» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 8 подпрограммы 2. «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций » | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 9 подпрограммы 2. «Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 10 подпрограммы 2. «Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество поставленных и смонтированных фильтров» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество поставленных и смонтированных павильонов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3 «Количество восстановленных скважин» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 11 подпрограммы 2. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность» | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 12 подпрограммы 2. «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 13 подпрограммы 2.«Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество инженерных коммуникаций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность» | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 14 подпрограммы 2. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество благоустроенных въездных зон» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 15 подпрограммы 2. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество организаций получивших субсидии.» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 16 подпрограммы 2. "Реализация документов территори-ального планирования муници-пального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество подготовленных проектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 17 подпрограммы 2. "Строительство объектов коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество построенных объектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 18 подпрограммы 2. «Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Количество организаций получивших субсидии | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 19. .Количество отремонтированного котельного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 задачи 19. Количетсво отремонтированных узлов учета | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3 задачи 19. Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4 задачи 19. Количество отремонтированных сетей теплоснабжения | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5 задачи 19. Количество отремонтированных водопроводных сетей | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6 задачи 19. Количество отремонтированных станций водоподготовки | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 20 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 20. Количество приобретенного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 задачи 20. Количество приобретенных контейнеров | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 21 подпрограммы 2. «Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 21. Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 22 подпрограммы 2. «Проведение работ по археологической разведке земельных участков Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 21. Количество произведенных работ по археологической разведке | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |

Приложение 7 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

| 3. | Задача 3 подпрограммы 2. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства», в том числе: | всего | 101 469,20 | 0,00 | 9 133,70 | 92 335,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Межениновского сельского поселения Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Заречного сельского сельского поселения Администрация Малиновского сельского сельского поселения Администрация Мирненского сельского сельского поселения Администрация Рыбаловского сельского сельского поселения Администрация Турунтаевского сельского сельского поселения Администрация Зокальцевского сельского сельского поселения Администрация Копыловского сельского сельского поселения Администрация Новрождественского сельского сельского поселения Администрация Корниловского сельского сельского поселения Администрация Моряковского сельского сельского поселения, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 8123,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 9 890,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 1360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного насосного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных теплообменников, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котлов, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем уличного освещения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных дымовых труб, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 16 327,80 | 0,00 | 6 200,00 | 10 127,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Межениновского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Рыбаловского сельского поселения Администрация Турунтаевского сельского поселения Администрация Новорождественского сельского поселения | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 2 110,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 15097,70 | 0,00 | 2933,70 | 12164,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 898,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 2650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных сетей , пог.м. | 1360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 10 654,80 | 0,00 | 0,00 | 10 654,80 | 0,00 | 0,00 |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного насосного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных теплообменников, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котлов, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 30 388,90 | 0,00 | 0,00 | 30 388,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Заречного сельского сельского поселения Администрация Малиновского сельского сельского поселения Администрация Мирненского сельского сельского поселения Администрация Рыбаловского сельского сельского поселения Администрация Турунтаевского сельского сельского поселения Администрация Зокальцевского сельского сельского поселения Администрация Копыловского сельского сельского поселения Администрация Новрождественского сельского сельского поселения Администрация Корниловского сельского сельского поселения Администрация Моряковского сельского сельского поселения | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. м. | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем уличного освещения, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 3450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. «Проведение работ по наладке водоподготовительного оборудования на котельной в с. Межениновка Томского района Томской области» | всего | 34,1 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 34,1 | 0 | 0 | 34,1 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.2. | мероприятие 2. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малиновка Томского района Томской области» | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1500 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 1500 |
| 3.2.3. | мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов водоснабжения в с. Кафтанчиково Томского района Томской области» | всего | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 120 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  |  | 120 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.4. | мероприятие 4 «Капитальный ремонт котельного оборудования газовой котельной в с. Корнилово Томского района Томской области» | всего | 974,46 | 0 | 0 | 974,46 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 974,46 | 0 | 0 | 974,46 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.5. | мероприятие 5. «Капитальный ремонт водозаборных скважин в с. Вершинино Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.6. | мероприятие 6. «Капитальный ремонт котельного оборудования газовой котельной в п. Мирный Томского района Томской области» | всего | 397,19 | 0 | 0 | 397,19 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 397,19 | 0 | 0 | 397,19 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.7. | мероприятие 7. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Томское Томского района Томской области» | всего | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.8. | мероприятие 8. «Капитальный ремонт узла учёта газовой котельной в п. Аэропорт Томского района Томской области» | всего | 577,8 | 0 | 0 | 577,8 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 577,8 | 0 | 0 | 577,8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.9. | мероприятие 9. «Капитальный ремонт станции водоподготовки (производительностью 15 куб. м/ч) в с. Межениновка Томского района Томской области» | всего | 436,72 | 0 | 0 | 436,72 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 436,72 | 0 | 0 | 436,72 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.10. | мероприятие 10. «Капитальный ремонт котельной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | всего | 3245,26 | 0 | 0 | 3245,26 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 745,26 | 0 | 0 | 745,26 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 3.2.11. | мероприятие 11. «Капитальный ремонт котельной в д. Кисловка Томского района Томской области» | всего | 2876,3 | 0 | 1712 | 1164,3 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 2876,3 | 0 | 1712 | 1164,3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.12. | мероприятие 12. «Капитальный ремонт теплотрассы п.Аэропорт Томского района Томской области» | всего | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.13. | мероприятие 13. «Капитальный ремонт котельной в с.Моряковский Затон Томского района Томской области» | всего | 4666,8 | 0 | 3288 | 1378,8 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 4666,8 | 0 | 3288 | 1378,8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.14. | мероприятие 14. «Капитальный ремонт теплотрассы в с. Рыбалово Томского района Томской области» | всего | 2463,3 | 0 | 0 | 2463,3 | 0 | 0 | УЖКХ* Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 2010 |
|  |  | 2016 год | 2463,3 | 0 | 0 | 2463,3 | 0 | 0 |  |  | 2 010,00 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.15. | мероприятие 15. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Лучаново Томского района Томской области» | всего | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 800 |
|  |  | 2016 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | 400 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  |  | 400 |
| 3.2.16. | мероприятие 16. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в д. Барабинка Томского района Томской области» | всего | 1309,87 | 0 | 0 | 1309,87 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 655,87 | 0 | 0 | 655,87 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.17. | мероприятие 17. «Капитальный ремонт тепловых сетей в с.Октябрьское Томского района» | всего | 3601,25 | 0 | 0 | 3601,25 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 4700 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 |  |  | 2450 |
|  |  | 2018 год | 76,25 | 0 | 0 | 76,25 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 2250 |
| 3.2.18. | мероприятие 18. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с.Томское Томского района» | всего | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 3 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 3 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев, шт. | 0 |
| 3.2.19. | мероприятие 19. «Капитальный ремонт котельной в с.Томское Томского района» | всего | 838,1 | 0 | 0 | 838,1 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 838,1 | 0 | 0 | 838,1 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.20. | мероприятие 20. «Капитальный ремонт тепловых сетей в д.Черная Речка Томского района» | всего | 3023,5 | 0 | 0 | 3023,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 1400 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 423,5 | 0 | 0 | 423,5 | 0 | 0 |  |  | 200 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 |  |  | 1200 |
| 3.2.21. | мероприятие 21. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с.Октябрьское Томского района» | всего | 539 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. | 560 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 539 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 |  |  | 560 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.22. | мероприятие 22. «Капитальный ремонт канализационной насосной станции в п.Молодежный Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.23. | мероприятие 23. «Капитальный ремонт системы теплоснабжения в д. Мазалово Томского района Томской области» | всего | 1913,5 | 0 | 0 | 1913,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 1913,5 | 0 | 0 | 1913,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.24. | мероприятие 24. «Капитальный ремонт водозаборных скважин в д. Лязгино Томского района Томской области» | всего | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водоразборных скважин, пог.м. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.25. | мероприятие 25. «Капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Черная Речка Томского района Томской области» | всего | 2438,87 | 0 | 1938,87 | 500 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 2438,87 | 0 | 1938,87 | 500 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.26. | мероприятие 26. «Капитальный ремонт водоочистной и водонасосной станции в с. Октябрьское Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.27. | мероприятие 27. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Наумовка Томского района Томской области» | всего | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 1850 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | 650 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 |  |  | 1200 |
| 3.2.28. | мероприятие 28. «Капитальный ремонт котельной в п.Зональная Станция Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.29. | мероприятие 29. «Капитальный ремонт станции обезжелезивания в п.Зональная Станция Томского района Томской области» | всего | 745,26 | 0 | 0 | 745,26 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 745,26 | 0 | 0 | 745,26 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.30. | мероприятие 30. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с. Межениновка Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.31 | мероприятие 31. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с. Богашево Томского района Томской области» | всего | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.32 | мероприятие 32. «Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.Надежда Наумовского сельского поселения Томского района Томской области» | всего | 1037,56 | 0 | 994,83 | 42,73 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 1037,56 | 0 | 994,83 | 42,73 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.33 | мероприятие 33. «Капитальный ремонт котельной в с. Турунтаево Томского района Томской области» | всего | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.34 | мероприятие 34. «Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Корнилово Томского района Томской области» | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0 |
|  |  | 2017 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, км. | 0 |
| 3.2.35 | мероприятие 35. «Капитальный ремонт котельного оборудования в с. Турунтаево Томского района Томской области» | всего | 457,27 | 0 | 0 | 457,27 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 457,27 | 0 | 0 | 457,27 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.36 | мероприятие 36. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Октябрьское Томского района Томской области» | всего | 53,9 | 0 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 138 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 53,9 | 0 | 0 | 53,9 | 0 | 0 |  |  | 138 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.37 | мероприятие 37. «Капитальный ремонт котельной в д. Мазалово Томского района» | всего | 557,24 | 0 | 0 | 557,24 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 557,24 | 0 | 0 | 557,24 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.38 | мероприятие 38. «Капитальный ремонт электрооборудования на скважинах и насосной станции в с. Томское Томского района» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.39 | мероприятие 39. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Курлек Томского района» | всего | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 240 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 |  |  | 240 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.40 | мероприятие 40. «Капитальный ремонт котельного оборудованияй в д. Мазалово Томского района» | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.41 | мероприятие 41. «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Батурино Томского района Томской области» | всего | 1268,55 | 0 | 0 | 1268,55 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 600 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 1268,55 | 0 | 0 | 1268,55 | 0 | 0 |  |  | 600 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.42 | мероприятие 42. «Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Поросино Томского района Томской области» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 80 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 80 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.43 | мероприятие 43. «Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Зональная Станция, ул. Чехова Томского района Томской области» | всего | 6,4 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.44 | мероприятие 44. «Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт линии электропередач с. Курлек Томского района, Томской области» | всего | 10,4 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.45 | мероприятие 45. «Выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Халдеево, ул. Лесная» | всего | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.46 | мероприятие 46. «Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Зональная Станция, ул. Совхозная, 2Б Томского района Томской области» | всего | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.47 | мероприятие 47. «Выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с. Богашево Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.48. | мероприятие 48. «Капитальный ремонт котельного оборудования в с. Октябрьское Томского района Томской области» | всего | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.49. | мероприятие 49. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малиновка Томского района Томской области (от ул. Пролетарской, д. 74 до ул. Пролетарская, д. 89)» | всего | 319,25 | 0 | 0 | 319,25 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 255 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 319,25 | 0 | 0 | 319,25 | 0 | 0 |  |  | 255 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.50. | мероприятие 50. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малиновка Томского района Томской области (от ул. Пролетарской, д. 84 до ул. Гагарина, д. 17)» | всего | 430,75 | 0 | 0 | 430,75 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 320 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 430,75 | 0 | 0 | 430,75 | 0 | 0 |  |  | 320 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.51. | мероприятие 51. «Капитальный ремонт насосного оборудования на канализационной насосной станции в п. Молодежный Томского района Томской области» | всего | 468,06 | 0 | 0 | 468,06 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного насосного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 468,06 | 0 | 0 | 468,06 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.52. | мероприятие 52. «Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции в п. Молодежный Томского района Томской области» | всего | 236,62 | 0 | 0 | 236,62 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных зданий, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 236,62 | 0 | 0 | 236,62 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.53. | мероприятие 53. «Капитальный ремонт оборудования канализационной насосной станции в п. Молодежный Томского района Томской области» | всего | 499,32 | 0 | 0 | 499,32 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 499,32 | 0 | 0 | 499,32 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.54. | мероприятие 54. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства Межениновского сельского поселения» | всего | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | Администрация Межениновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.55. | Мероприятие 55. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Халдеево Томского района Томской области» | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Турунтаевского сельского поселения | Количество отремонтированных сетей водоснабжения, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.56. | Мероприятие 56. «Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Весенняя, ул. Березовая, ул. Новая в д. Губино Томского района, Томской области» | всего | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.57. | Мероприятие 57. «Капитальный ремонт котельного оборудования в д. Борики Томского района» | всего | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.58. | Мероприятие 58. «Капитальный ремонт котельного оборудования в д. Нелюбино Томского района» | всего | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.59. | Мероприятие 59. «Капитальный ремонт водопроводных сетей Новорождественского сельского поселения» | всего | 366,5 | 0 | 0 | 366,5 | 0 | 0 | Администрация Новорождественского сельского поселения | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 366,5 | 0 | 0 | 366,5 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.60. | Мероприятие 60. «Замена дымовой трубы на газовой котельной в с. Лучаново» | всего | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.61. | Мероприятие 61. «Приведение в соответствие узла учета газа на газовой котельной в с. Лучаново» | всего | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.62. | Мероприятие 62. «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Октябрьское» | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.63. | Мероприятие 63. «Капитальный ремонт теплообменника на котельной в с. Октябрьское» | всего | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Количество отремонтированных теплообменников, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.64. | Мероприятие 64. «Капитальный ремонт котла на котельной в с. Вершинино» | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Спасского сельского поселения | Количество отремонтированных котлов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.65. | Мероприятие 65. «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Наумовка» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Администрация Наумовского сельского поселения | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 50 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 50 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.66. | Мероприятие 66. «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кафтанчиково» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог.м. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.67. | Мероприятие 67. «Капитальный ремонт станции водоподготовки с. Октябрьское» | всего | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.68. | Мероприятие 68. «Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения с. Межениновка» | всего | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.69. | Мероприятие 69. «Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Курлек» | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 850 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 850 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.70. | Мероприятие 70. «Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Кандинка» | всего | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 600 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 600 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.71. | Мероприятие 71. «Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с. Кафтанчиково» | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.72. | Мероприятие 72. «Капитальный ремонт водопроводных сетей Спасского сельского поселения» | всего | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 150 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 150 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.73. | Мероприятие 73. «Капитальный ремонт кровли станции обезжелезивания п. Зональная Станция» | всего | 456,5 | 0 | 0 | 456,5 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 456,5 | 0 | 0 | 456,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.74. | Мероприятие 74. «Капитальный ремонт дымовой трубы с. Петрово» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество замененных дымовых труб, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.75. | Мероприятие 75. «Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Турунтаево» | всего | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 100 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.76. | Мероприятие 76. «Капитальный ремонт котельной в д. Петрово Томского района Томской области» | всего | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.77. | Мероприятие 77. «Замена дымовой трубы на газовой котельной в с. Лучаново» | всего | 584,5 | 0 | 0 | 584,5 | 0 | 0 | Богашевское сельское поселение | Количество замененных дымовых труб, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 584,5 | 0 | 0 | 584,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.78. | Мероприятие 78. «Капитальный ремонт котельной с. Рыбалово» | всего | 581,83 | 0 | 0 | 581,83 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 581,83 | 0 | 0 | 581,83 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.79. | Мероприятие 79. «Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения на СОЖ в п. Зональная Станция» | всего | 997,4 | 0 | 0 | 997,4 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 997,4 | 0 | 0 | 997,4 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.80. | Мероприятие 80. «Капитальный ремонт системы водоотведения в школе с. Семилужки» | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.81. | Мероприятие 81. «Капитальный ремонт водозаборной скважины с. Малиновка» | всего | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.82. | Мероприятие 82. «Приобретение оборудования для проведения капитального ремонта станции водоотведения в д. Кисловка» | всего | 367,5 | 0 | 0 | 367,5 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 367,5 | 0 | 0 | 367,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.83 | Мероприятие 83. «Капитальный ремонт котельной с. Рыбалово» | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных котельных, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.84 | Мероприятие 84. "Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с.Малиновка ул.Чулымская 30-пер.Чулымский,8" | всего | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.85 | Мероприятие 85. "Капитальный ремонт кровли здания станции водоснабжения д. Кисловка" | всего | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.86 | Мероприятие 86. "Капитальный ремонт кровли на солевом складе котельной д. Кисловка" | всего | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.87 | Мероприятие 87. "Капитальный ремонт сетей ГВС п. Молодежный" | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных систем горячего водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.88 | Мероприятие 88. "Капитальный ремонт системы водоподготовки на станции водоснабжения п. Мирный" | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.89 | Мероприятие 89. "Капитальный ремонт котельной п. Мирный" | всего | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.90 | Мероприятие 90. "Капитальный ремонт КОС д. Кисловка" | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных котельных, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.91 | Мероприятие 91. "Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения д. Кисловка" | всего | 763,7 | 0 | 0 | 763,7 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных водоснабжения и водоотведения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 763,7 | 0 | 0 | 763,7 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.92 | Мероприятие 92. "Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котельной в с. Рыболово" | всего | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.93 | Мероприятие 93. "Капитальный ремонт системы водоснабжения д.Подломск" | всего | 223,4 | 0 | 0 | 223,4 | 0 | 0 | Администрация Турунтаевского сельского поселения | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 223,4 | 0 | 0 | 223,4 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.94 | Мероприятие 94. "Капитальный ремонт станции водоподготовки с.Богашево ул. Новостройка" | всего | 844,4 | 0 | 0 | 844,4 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 844,4 | 0 | 0 | 844,4 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.95 | Мероприятие 95. "Капитальный ремонт тепловых сетей д.Нелюбино" | всего | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | Администрация Зоркальцевского сельского поселения | Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. М. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.96 | Мероприятие 96. "Капитальный ремонт водопровдных сетей д.Петрово" | всего | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Администрация Зоркальцевского сельского поселения | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.97 | Мероприятие 97. Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Копылово | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Администрация Копыловского | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.98 | Мероприятие 98. "Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Новорождественское (от водонапорной башни до скважины)" | всего | 208,8 | 0 | 0 | 208,8 | 0 | 0 | Администрация Новорождественского сельского поселения | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 100 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 208,8 | 0 | 0 | 208,8 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.99 | Мероприятие 99. "Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Корнилово (ремонт теплообменников, замена сетевых насосов)" | всего | 787,8 | 0 | 0 | 787,8 | 0 | 0 | Администрация Корниловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 787,8 | 0 | 0 | 787,8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.100 | Мероприятие 100. "Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Моряковский Затон" | всего | 223,4 | 0 | 0 | 223,4 | 0 | 0 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 223,4 | 0 | 0 | 223,4 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.101 | Мероприятие 101. "Капитальный ремонт системы уличного освещения мкр. Северный бор" | всего | 141,47 | 0 | 0 | 141,47 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 141,47 | 0 | 0 | 141,47 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 8 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| 11 | Задача 11 подпрограммы 2. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Основное мероприятие 1. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района», в том числе: | всего | 252 384,20 | 0,00 | 198 614,20 | 53 770,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 15 |
|  |  | 2016 год | 46 740,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 740,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* |  | 4 |
|  |  | 2017 год | 190,00 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 41 727,80 | 0,00 | 26 976,00 | 14 751,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2019 год | 163 726,40 | 0 | 131638,2 | 32088,2 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 8 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.1. | мероприятие 1. «Приобретение объекта «Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации в пос. Зональная Станция» | всего | 15 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 15 150,00 | 0 | 15 000,00 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 100,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.2. | мероприятие 2. «Приобретение объекта «Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос. Зональная Станция» | всего | 25 340,00 | 0,00 | 25 000,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 25 250,00 | 0 | 25 000,00 | 250 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 90,00 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.3. | мероприятие 3. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Семилужки Томского района» | всего | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 3 170,00 | 0 | 0 | 3 170,00 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.4 | мероприятие 4. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Малиновка Томского района» | всего | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 3 170,00 | 0 | 0 | 3 170,00 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.5. | Мероприятие 5. «Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1Г» | всего | 69 273,70 | 0,00 | 55 269,00 | 14 004,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 33 927,80 | 0 | 26976 | 6951,8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 35 345,90 | 0 | 28293 | 7052,9 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.6 | мероприятие 6. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Батурино Томского района» | всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.7 | мероприятие 7. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Семилужки Томского района» | всего | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.8 | мероприятие 8. «Внутриплощадочные инженерные коммуницации микрорайона, ограниченного ул. Тояновской и ул. Ул. Степановской в пос. Зональная Станция Томского района Томской области. Сети водоснабжения (1 этап, 1-я очередь), сеть горячего водоснабжения -сооружение 3, назначение: сооружения коммунального хозяйства,протяженность 1552 м., с земельным участком» | всего | 10 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 10200 | 0 | 10000 | 200 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.9 | мероприятие 9. «Внутриплощадочные инженерные коммуницации микрорайона, ограниченного ул. Тояновской и ул. Ул. Степановской в пос. Зональная Станция Томского района Томской области. Сети теплоснабжения с узлом учета тепла (1этап). Узел учета тепла, назначение: нежилое здание, площадь 168,3 кв.м., количество этажей: 1» | всего | 10 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 10200 | 0 | 10000 | 200 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.10 | мероприятие 10. «Система водоотведения Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Заречное сельское поселение", д. Кисловка, МКР "Северный"» | всего | 6 989,55 | 0,00 | 6 852,50 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 6989,55 | 0 | 6852,5 | 137,05 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.11 | мероприятие 11. «Система водоснабжения Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Заречное сельское поселение", д. Кисловка, МКР "Северный"» | всего | 13 410,45 | 0,00 | 13 147,50 | 262,95 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 13410,45 | 0 | 13147,5 | 262,95 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.12 | мероприятие 12. «Приобретение модуля по приемке стоков от населения с. Кисловка» | всего | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.13 | мероприятие 13. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной с. Малиновка» | всего | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11.2.14 | мероприятие 14. «Приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 12 МВт в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения»» | всего | 79 880,50 | 0,00 | 63 345,20 | 16 535,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 79880,5 | 0 | 63345,2 | 16535,3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 9 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| ПОДПРОГРАММА 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 4 | Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 4) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района, Управление образования Администрации Томского района, Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,Управление территориального развития Администрации Томского района с 01.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
|  | 2. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | 3. Площадь аварийного жилищного фонда, м2 |  | 22923,90 | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
|  | 4. Количество безнадзорных животных, голов |  | 771 | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
|  | 5. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск составляет – ?*100000/75154 человека) |  | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 22,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | 7. Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск ?*10000/31400 единиц ТС) |  | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,1 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Задачи подпрограммы 4 | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Формирование комфортной среды в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км |  | 274,00 | 274,00 | 269,90 | 270,08 | 268,78 | 268,78 | 268,78 | 268,78 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Протяжённость дорожной разметки, км |  | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество проведенных кадастровых работ, усл. ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2. Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Проектная документация для расчёта нормативов годовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район», шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 |  | 22000,00 | 189530,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, км |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 5. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 6. Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. |  | 68,00 | 27,00 | 66,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 6. Количество установленных светофоров, шт. |  | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 6. Протяжённость дорожной разметки, м |  | 19,00 | 91,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 6. Протяжённость отремонтированных искусственных дорожных неровностей, м2 |  | 71,30 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 6. Количество установленных осветительных приборов, шт. |  | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 6. Площадь обустроенных обочин, м2 |  | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 6. Площадь, обустроенная тротуарами, м2 |  | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 6. Площадь обустроенного подхода, м2 |  | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 9 задачи 6. Площадь обустроенных тротуарных дорожек, м2 |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 10 задачи 6. Площадь обустроенного пешеходного тротуара, м2 |  | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 11 задачи 6. Площадь обустроенных съездов к домам, м2 |  | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 12 задачи 6. Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 13 задачи 6. Количество мест размещения рекламных конструкций, шт |  | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 14 задачи 6. Количество установленных ограждений, м. пог. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 15 задачи 6. Количество проектов, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 16 задачи 6. Количество обустроенных объектов, шт . |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Показатель 17 задачи 6. Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости объектов, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 7. Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 47,00 | 31,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 592,95 | 327,80 | 1446,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 7. Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 18,00 | 10,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 7. Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 592,95 | 327,80 | 1446,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 7. Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 16,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 7. Количество человек, прошедших повышение уровня квалификации, чел. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Показатель 7 залачи 7.Количество софинансированных мероприятий, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 8. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 103000,15 | 100038,14 | 63776,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  | Показатель 2 задачи 8. Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 55,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 8. Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 8. Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 8. Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 8. Количество покрашенных ограждений, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 8. Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 8. Протяжённость дорожной разметки, м. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 9 задачи 8. Количество технической документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 10 задачи 8. Количество проверенных смет, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 11 задачи 8. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 9. Формирование комфортной среды в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района, шт |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 9. Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. |  | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 9. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2. |  | 0,00 | 0,00 | 5080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 9. Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 9. Количество установленных скамеек, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 9. Количество установленных урн для мусора, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 9. Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, урн, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 9. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 10 подпрограммы 4 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Протяжённость автомобильных дорог находящихся в ведении поселений, км. |  | 0,00 | 0,00 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 11 Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов |  | 771,00 | 733,00 | 734,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 |
|  | Задача 12. Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 4 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 10696,80 |  | 0,00 | 10696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 327028,30 |  | 92420,00 | 88405,90 | 69193,70 | 71098,70 | 1970,00 | 1970,00 | 1970,00 |
|  | Средства фонда реформирования ЖКХ | 97900,10 |  | 56075,50 | 41824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 145284,20 |  | 20642,60 | 26506,80 | 18294,00 | 24732,80 | 15588,00 | 19760,00 | 19760,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 1922,27 |  | 258,30 | 707,60 | 658,83 | 297,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 582831,67 |  | 169396,40 | 168141,70 | 88146,53 | 96129,04 | 17558,00 | 21730,00 | 21730,00 |

Приложение 10 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

| 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы 4 «Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество предписаний ГИБДД Томского района» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация Томского района УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Количество дорожно-транспортных происшествий» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. «Площадь аварийного жилищного фонда» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 4 | Показатель 4. «Количество безнадзорных животных» | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 5 | Показатель 5. «Количество объектов благоустройства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 6 | Показатель 6. «Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения» | чел. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 7 | Показатель 7. «Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств» | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Протяжённость дорожной разметки» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. «Количество проведенных кадастровых работ» | усл. Ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 4. «Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Проектная документация для расчёта нормативов годовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 4 подпрограммы 4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 5 подпрограммы 4. «Разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 6 подпрограммы 4. «Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество установленных (заменённых) дорожных знаков» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Количество установленных светофоров» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. «Протяжённость дорожной разметки» | м | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 4 | Показатель 4. «Протяжённость отремонтированных искусственных дорожных неровностей» | м | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 5 | Показатель 5. «Количество установленных осветительных приборов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 6 | Показатель 6. «Площадь обустроенных обочин» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 7 | Показатель 7. «Площадь, обустроенная тротуарами» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 8 | Показатель 8. «Площадь обустроенного подхода» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 9 | Показатель 9. «Площадь обустроенных тротуарных дорожек» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 10 | Показатель 10. «Площадь обустроенного пешеходного тротуара» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 11 | Показатель 11. «Площадь обустроенных съездов к домам» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 12 | Показатель 12. «Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости годового размера арендной платы» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 13 | Показатель 13. «Количество мест размещения рекламных конструкций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 14 | Показатель 14 задачи 6. «Количество установленных ограждений» | м. пог. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 15 | Показатель 15 «Количество проектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 16 | Показатель 16 «Количество обустроенных объектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 17 | Показатель 17 «Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости объектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 7 подпрограммы 4. «Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Число жителей, планируемых к переселению» | человек | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Общая площадь расселяемых жилых помещений» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. «Количество расселяемых жилых помещений» | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 4 | Показатель 4. «Расселяемая площадь жилых помещений» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 5 | Показатель 5. Количество ликвидированных аварийных тополей | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 6 | Показатель 6. Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации | человек | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 7 | Показатель 7. Количество софинансированных мероприятий | шт | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 8. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Площадь отремонтированных автомобильных дорог» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. «Количество полученных отчетов по строительному контролю» | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. «Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги» | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 4 | Показатель 4. «Количество установленных (заменённых) дорожных знаков» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 5 | Показатель 5. «Количество отремонтированного дорожного покрытия» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 6 | Показатель 6. «Количество покрашенных ограждений» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 7 | Показатель 7. «Количество отремонтированных остановочных комплексов» | шт | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 8 | Протяжённость дорожной разметки | м | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 9 | Количество технической документации | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 10 | Количество проверенных смет | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 11 | Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задача 9. Формирование комфортной среды в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество благоустроенных мест муниципальных территорий общего пользования, шт | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 2 | Показатель 2. Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 3 | Показатель 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 4 | Показатель 4. Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 5 | Показатель 5. Количество установленных скамеек, шт. | м. пог. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 6 | Показатель 6. Количество установленных урн для мусора, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 7 | Показатель 7. Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, урн, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| 8 | Показатель 8. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 10 подпрограммы 4 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Протяжённость автомобильных дорог находящихся в ведении поселений, км. | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 11 подпрограммы 4 «Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту» | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
| Показатели задачи 12 подпрограммы 4 «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации», шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР* |
|  | * – Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11 к постановлению

Администрации Томского района

От 25.11.2019 № 427

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4

| 8. | Задача 8 подпрограммы 4. «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 1. « Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район», в том числе: | всего | 219911,0 | 0,0 | 193874,7 | 0,0 | 24444,6 | 1591,7 | 0,0 | УЖКХ Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения УТР УЖКХ, ГО И ЧС | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 566814,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 619,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 48,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверенных смет, шт. | 25,00 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 73 192,40 | 0,00 | 68 879,70 | 0,00 | 3 677,40 | 635,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 103000,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 35 |
|  |  | 2018 год | 65823,83 | 0,00 | 61545,00 | 0,00 | 3620,00 | 658,83 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100038,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 619,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 23,00 |
|  |  | 2019 год | 69863,74 | 0,00 | 63450,00 | 0,00 | 6116,20 | 297,54 | 0,00 | УТР Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 63 776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверенных смет, шт. | 25 |
|  |  | 2020 год | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
|  |  | 2022 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
| 8.2.1 | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.З.Космодемьянской, д.4 - д.16» | 2017 год | 1328,90 | 0,00 | 1261,90 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1200 |
| 8.2.2 | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.О.Кошевого, д.13 - д.23» | 2017 год | 1483,70 | 0,00 | 1407,80 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1380 |
| 8.2.3 | Мероприятие 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Богашево (от озера в сторону ул.Новостройка)» | 2017 год | 768,50 | 0,00 | 729,20 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 924 |
| 8.2.4 | Мероприятие 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 308,40 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 651,5 |
| 8.2.5 | Мероприятие 5. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 427,50 | 0,00 | 406,10 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 900 |
| 8.2.6 | Мероприятие 6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 236,60 | 0,00 | 224,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 499,25 |
| 8.2.7 | Мероприятие 7. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 145,30 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 306,77 |
| 8.2.8 | Мероприятие 8. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 1166,80 | 0,00 | 1108,50 | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2395 |
| 8.2.9 | Мероприятие 9. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения в д. Воронино, ул. Новая, Томского района, Томской области» | 2017 год | 383,40 | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1700 |
| 8.2.10 | Мероприятие 10. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2668,70 | 0,00 | 2535,30 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2734,7 |
| 8.2.11 | Мероприятие 11. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 107,40 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 136,8 |
| 8.2.12 | Мероприятие 12. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2231,10 | 0,00 | 2119,50 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1980 |
| 8.2.13 | Мероприятие 13. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, пер.Октябрьский от ул.Рабочей до ул.Лесной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1272,90 | 0,00 | 1209,90 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1482,85 |
| 8.2.14 | Мероприятие 14. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул.Лесная от пер.Октябрьский до ул.Строительной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1146,60 | 0,00 | 1089,30 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1107 |
| 8.2.15 | Мероприятие 15. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул. Лесная (тротуар, искусственные неровности), ул. Строительная, п. Зональная станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 382,60 | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 325 |
| 8.2.16 | Мероприятие 16. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1550,60 | 0,00 | 1473,10 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2124 |
| 8.2.17 | Мероприятие 17. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1449,40 | 0,00 | 1376,90 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1710 |
| 8.2.18 | Мероприятие 18. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. № 1-20» | 2017 год | 2183,90 | 0,00 | 2074,70 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5100 |
| 8.2.19 | Мероприятие 19. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Трудовая, д. 1-5» | 2017 год | 423,70 | 0,00 | 403,70 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 |
| 8.2.20 | Мероприятие 20. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 2850,20 | 0,00 | 2707,70 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3143 |
| 8.2.21 | Мероприятие 21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 1391,20 | 0,00 | 1321,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.22 | Мероприятие 22. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 2537,30 | 0,00 | 2410,40 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 7754,4 |
| 8.2.23 | Мероприятие 23. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского поселения, дорожная сеть с. Корнилово по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Строительный» | 2017 год | 383,00 | 0,00 | 366,20 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1068 |
| 8.2.24 | Мероприятие 24. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 3653,50 | 0,00 | 3470,80 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3600 |
| 8.2.25 | Мероприятие 25. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 1645,80 | 0,00 | 1563,50 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1212,9 |
| 8.2.26 | Мероприятие 26. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 988,50 | 0,00 | 939,10 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2450 |
| 8.2.27 | Мероприятие 27. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 2140,70 | 0,00 | 2033,70 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6481,8 |
| 8.2.28 | Мероприятие 28. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть п. Аэропорт, ул. Лесавиа Томской области, Томского района» | 2017 год | 386,10 | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1030,5 |
| 8.2.29 | Мероприятие 29. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от пер.Ремесленный до перекрестка ул.Октябрьская, 34); ул.Парковская (о пер.Иштанский до стадиона); ул.Советская (между ул.Советская, 8 и ул.Советская, 10 остановочная площадка), пер.Иштанский (около ул.Бр.Гребневых, 38 остановочная площадка); пер.Иштанский (напротв магазина ул.Бр.Гребневых, 38/1 остановочная площадка); ул.Победоносцева (при въезде в с.Моряковский Затон остановочная площадка), пер.Иштанский (искусственная неровность), пер.Иштанский (дорожные знаки), пер.Ремесленный (дорожные знаки), ул.Советская (дорожные знаки) Томской области, Томского района» | 2017 год | 2911,20 | 0,00 | 2765,60 | 0,00 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | Администрация Моряковского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2462,66 |
| 8.2.30 | Мероприятие 30. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, (от ул. Октябрьская, д. 24 до ул. Октябрьская, д. 18а), Томского района, Томской области.» | 2017 год | 701,50 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 450 |
| 8.2.31 | Мероприятие 31. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 1154,90 | 0,00 | 1097,20 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1951,76 |
| 8.2.32 | Мероприятие 32. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 789,80 | 0,00 | 750,30 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1150 |
| 8.2.33 | Мероприятие 33. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 746,50 | 0,00 | 709,20 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1125 |
| 8.2.34 | Мероприятие 34. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Юбилейная от д. №1 до д.№5, ул.Заводская, площадь автобусной остановки, ул.Коммунистическая, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2463,90 | 0,00 | 2340,70 | 0,00 | 0,00 | 123,20 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1675,04 |
| 8.2.35 | Мероприятие 35. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Заводская, Томский район, Томская область» | 2017 год | 165,40 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 110,04 |
| 8.2.36 | Мероприятие 36. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1868,70 | 0,00 | 1775,30 | 0,00 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2267 |
| 8.2.37 | Мероприятие 37 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с . Рыбалово", ул. Интернационалистов от перекрестка ул. Сибирской до дома № 4, Томского района, Томской области» | 2017 год | 356,10 | 0,00 | 336,50 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 440,5 |
| 8.2.38 | Мероприятие 38. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 825,60 | 0,00 | 784,30 | 0,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 750 |
| 8.2.39 | Мероприятие 39. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.40 | Мероприятие 40. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 651,20 | 0,00 | 618,60 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.41 | Мероприятие 41. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 1591,90 | 0,00 | 1512,30 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1000 |
| 8.2.42 | Мероприятие 42. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2483,10 | 0,00 | 2357,20 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4740 |
| 8.2.43 | Мероприятие 43. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 1120,20 | 0,00 | 1064,20 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1646,4 |
| 8.2.44 | Мероприятие 44. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 10196,50 | 0,00 | 9686,70 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 11940,5 |
| 8.2.45 | Мероприятие 45. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 1695,10 | 0,00 | 1610,30 | 0,00 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1005 |
| 8.2.46 | Мероприятие 46. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.47 | Мероприятие 47. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 1041,90 | 0,00 | 989,80 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 950 |
| 8.2.48 | Мероприятие 48. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 2922,40 | 0,00 | 2776,30 | 0,00 | 146,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3163 |
| 8.2.49 | Мероприятие 49. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 974,10 | 0,00 | 925,40 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1969,38 |
| 8.2.50 | Мероприятие 50. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 952,10 | 0,00 | 904,50 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6564,7 |
| 8.2.51 | Мероприятие 51.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 7,20 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.52 | Мероприятие 52.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 9,90 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.53 | Мероприятие 53. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 5,50 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.54 | Мероприятие 54. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 3,40 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.55 | Мероприятие 55.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 27,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.56 | Мероприятие 56« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 58,60 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.57 | Мероприятие 57. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2,30 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.58 | Мероприятие 58.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 49,00 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.59 | Мероприятие 59.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 32,80 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.60 | Мероприятие 60.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 30,60 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.61 | Мероприятие 61.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. №1-20» | 2017 год | 48,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.62 | Мероприятие 62.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 66,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.63 | Мероприятие 63.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 32,20 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.64 | Мероприятие 64« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 58,70 | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.65 | Мероприятие 65.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 84,50 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.66 | Мероприятие 66« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 36,20 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.67 | Мероприятие 67. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 21,70 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.68 | Мероприятие 68.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 49,50 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.69 | Мероприятие 69.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 25,30 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.70 | Мероприятие 70.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 17,30 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.71 | Мероприятие 71.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 16,40 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.72 | Мероприятие 72.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 43,30 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.73 | Мероприятие 73.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 19,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.74 | Мероприятие 74.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.75 | Мероприятие 75.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 15,10 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.76 | Мероприятие 76. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 36,80 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.77 | Мероприятие 77.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 54,50 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.78 | Мероприятие 78.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 24,10 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.79 | Мероприятие 79« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 217,30 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.80 | Мероприятие 80.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 36,50 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.81 | Мероприятие 81.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.82 | Мероприятие 82.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 22,50 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.83 | Мероприятие 83.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 63,00 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.84 | Мероприятие 84.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 21,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.85 | Мероприятие 85.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 20,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.86 | Мероприятие 86. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2017 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.87 | Мероприятие 87. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2017 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.88 | Мероприятия 88. «Обследование и испытание мостового сооружения через р. Самуська на а/дороге общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": подъезд от а/дороги г. Томск - с. Наумовка к Георгиевка» | 2017 год | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.89 | Мероприятие 89. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: подъезд от автодороги г. Томск-с. Наумовка к. д. Георгиевка» | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 196,2 |
| 8.2.90 | Мероприятие 90. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - г. Новосибирск к д. Березовая Речка » | 2017 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 625,5 |
| 8.2.91 | Мероприятие 91. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - Предтеченск к д. Позднеево» | 2017 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 260 |
| 8.2.92 | Мероприятие 92. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск -г. Новосибирск к д. Березовая речка» | 2017 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 260 |
| 8.2.93 | Мероприятие 93. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение, с.Богашево, ул.Линейная от дома №13/3 до ул.Мичурина, ул.Мичурина от ул.Линейной до дома №66 | 2018 | 2427,71 | 0,00 | 2328,83 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6190 |
| 8.2.94 | Мероприятие 94. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Воронинское сельское поселение, д.Воронино, ул.Центральная от дома №57 до дома №28 | 2018 | 1635,52 | 0,00 | 1635,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3425 |
| 8.2.95 | Мероприятие 95. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Барабинка, пер.Садовый от дома №10 до ул.Садовой | 2018 | 1246,26 | 0,00 | 1246,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1470 |
| 8.2.96 | Мероприятие 96. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Тахтамышево, проезд от ул.Сибирской до ул.Фабричной | 2018 | 1695,43 | 0,00 | 1695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1800 |
| 8.2.97 | Мероприятие 97. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка, пер.Подгорный от ул.Прямой до ул.Советской, ул.Советская от пер.Подгорного до дома №51 | 2018 | 822,78 | 0,00 | 822,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 847 |
| 8.2.98 | Мероприятие 98. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, п.Зональная Станция, ул.Строительная от дома №15 до ул.Тихой, ул.Тихая от ул.Строительной до дома №32 | 2018 | 2810,80 | 0,00 | 2667,20 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1688 |
| 8.2.99 | Мероприятие 99. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, ул.Школьная от ул.Рабочей до ул.Мира | 2018 | 688,90 | 0,00 | 688,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1048 |
| 8.2.100 | Мероприятие 100. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, с.Зоркальцево, ул.Клубная от дома №2а до ул.Совхозной | 2018 | 2109,22 | 0,00 | 2109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2352 |
| 8.2.101 | Мероприятие 101. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Итатское сельское поселение, с.Итатка, ул.Болотная от ул.Степной до ул.Наречной | 2018 | 1477,23 | 0,00 | 1477,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5940 |
| 8.2.102 | Мероприятие 102. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Курлек, ул.Трактовая от школы до дома №9 | 2018 | 2028,30 | 0,00 | 2028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2170 |
| 8.2.103 | Мероприятие 103. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Копылово. Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Набережная и ул.Ленина | 2018 | 1013,87 | 0,00 | 1013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1200 |
| 8.2.104 | Мероприятие 104. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Рыкуна от ул.Гагарина до ул.Карьерной | 2018 | 2152,10 | 0,00 | 2152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4890 |
| 8.2.105 | Мероприятие 105. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, пос.Заречный, ул.Заречная от дома №17 до дома №15а | 2018 | 1724,64 | 0,00 | 1724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1841 |
| 8.2.106 | Мероприятие 106. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Пушкина от магазина "Русское поле" до дома №1 | 2018 | 891,75 | 0,00 | 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 960 |
| 8.2.107 | Мероприятие 107. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Ленина от дома №1 до ул.Первомайской | 2018 | 1006,99 | 0,00 | 1006,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1080 |
| 8.2.108 | Мероприятие 108. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, п.Басандайка, ул.Мира от дома №10 до ул.Садовой, ул.Садовая от ул.Мира до ул.Трудовой | 2018 | 777,48 | 0,00 | 777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3546 |
| 8.2.109 | Мероприятие 109. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Плотниково, ул.Кедровая от пер.Молодежного до ул.Рабочей, ул.Рабочая от ул.Кедровой до дома №32 | 2018 | 1523,49 | 0,00 | 1523,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3254 |
| 8.2.110 | Мероприятие 110. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Гагарина от ул.Советской до дома по адресу ул.Ленина, 3; пер.2-й Парковский от ул.Парковской до ул.Панфилова | 2018 | 2575,27 | 0,00 | 2443,32 | 0,00 | 0,00 | 131,95 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3080 |
| 8.2.111 | Мероприятие 111. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, с.Наумовка, проезд от ул.Пролетарской до дома по адресу ул.Пролетарская, 40/1 | 2018 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 905 |
| 8.2.112 | Мероприятие 112. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д. 28-31 | 2018 | 876,32 | 0,00 | 876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1752 |
| 8.2.113 | Мероприятие 113. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, пер.Школьный от №4 до ул.Советской, №54 | 2018 | 226,54 | 0,00 | 226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 300 |
| 8.2.114 | Мероприятие 114. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой, д. 1а-6 | 2018 | 713,17 | 0,00 | 713,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1452 |
| 8.2.115 | Мероприятие 115. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Железнодорожная от школы до ул.Комсомольской | 2018 | 2207,68 | 0,00 | 2094,88 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1710 |
| 8.2.116 | Мероприятие 116. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" ул.Пионерская от ул.Сибирской до ул.Советской, ул.Спортивная от дома №14 до дома №10, Томского района, Томской области | 2018 | 1471,75 | 0,00 | 1386,35 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2085 |
| 8.2.117 | Мероприятие 117. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, ул.Советская от магазина "Мечта" до дома №4/1 | 2018 | 1227,24 | 0,00 | 1227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1680 |
| 8.2.118 | Мероприятие 118. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, проезд от ул.Молодежной к Спасской школе | 2018 | 518,78 | 0,00 | 518,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 565 |
| 8.2.119 | Мероприятие 119. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Вершинино, пер.Новый от ул.Советская до школы; ул.Рабочая от дома №21 до дома №23 | 2018 | 959,36 | 0,00 | 959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1100 |
| 8.2.120 | Мероприятие 120. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Иркутской до ул.Молодежной | 2018 | 1686,96 | 0,00 | 1686,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1675 |
| 8.2.121 | Мероприятие 121. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": А/дорога с.Богашево - д.Вороново | 2018 | 2171,60 | 0,00 | 2171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1060 |
| 8.2.122 | Мероприятие 122. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино | 2018 | 1289,51 | 0,00 | 1289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 780 |
| 8.2.123 | Мероприятие 123. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино | 2018 | 5813,02 | 0,00 | 3647,48 | 0,00 | 2165,54 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4400 |
| 8.2.124 | Мероприятие 124. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево – д.Спасо-Яйское) | 2018 | 3759,97 | 0,00 | 3759,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 30100 |
| 8.2.125 | Мероприятие 125. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Предтеченск к д.Позднеево | 2018 | 1247,43 | 0,00 | 1247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 810 |
| 8.2.126 | Мероприятие 126.Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение, с.Богашево, ул.Линейная от дома №13/3 до ул.Мичурина, ул.Мичурина от ул.Линейной до дома №66" | 2018 год | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.127 | Мероприятие 127. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Новомихайловка, ул.Центральная (от дома №56 до дома №60/2а) | 2018 год | 399,84 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 293 |
| 8.2.128 | Мероприятие 128. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Барабинка, пер.Садовый, 8, ул.Садовая от дома №10 до дома №4 | 2018 год | 949,23 | 0,00 | 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 130 |
| 8.2.129 | Мероприятие 129. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Сибирской до ул.Солнечной | 2018 год | 684,31 | 0,00 | 684,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 76 |
| 8.2.130 | Мероприятие 130. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, пер.Ключевской, д. №5-15 | 2018 год | 372,90 | 0,00 | 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 202 |
| 8.2.131 | Мероприятие 131. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселения, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая от дома № 9 до дома № 5 | 2018 год | 512,06 | 0,00 | 512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 55 |
| 8.2.132 | Мероприятие 132. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Копыловское сельское поселение, дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подъезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ | 2018 год | 247,35 | 0,00 | 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 52 |
| 8.2.133 | Мероприятие 133. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Карьерная от ул.Рыкуна до ПК0+59 | 2018 год | 526,75 | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 59 |
| 8.2.134 | Мероприятие 134. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская от дома №21 до дома №27 | 2018 год | 638,20 | 0,00 | 134,19 | 0,00 | 504,01 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 84 |
| 8.2.135 | Мероприятие 135. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская (от дома № 2 до дома № 20) | 2018 год | 449,58 | 0,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 530 |
| 8.2.136 | Мероприятие 136. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, дорожная сеть с.Наумовка Томского района Томской области, ул.Мичурина от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 2018 год | 192,12 | 0,00 | 192,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 23 |
| 8.2.137 | Мероприятие 137. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово", Томская область, Томский район, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой - въезд в деревню | 2018 год | 443,09 | 0,00 | 443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 95 |
| 8.2.138 | Мероприятие 138. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул.Энтузиастов от дома №1 до дома №56 Томской области, Томского района | 2018 год | 682,84 | 0,00 | 682,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 205 |
| 8.2.139 | Мероприятие 139. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Молодежной до школы по ул.Лесная, 2а | 2018 год | 412,86 | 0,00 | 412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 56 |
| 8.2.140 | Мероприятие 140. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)" | 2018 год | 489,38 | 0,00 | 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 14 |
| 8.2.141 | Мероприятие 141. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к п.86-й квартал" | 2018 год | 488,92 | 0,00 | 488,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 478 |
| 8.2.142 | Мероприятие 142. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск–с.Моряковский Затон до с.Половинка" | 2018 год | 487,81 | 0,00 | 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 530 |
| 8.2.143 | Мероприятие 143. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Воронинское сельское поселение, д.Воронино, ул.Центральная от дома №57 до дома №28" | 2018 год | 43,75 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.144 | Мероприятие 144. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Барабинка, пер.Садовый от дома №10 до ул.Садовой" | 2018 год | 33,55 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.145 | Мероприятие 145. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Тахтамышево, проезд от ул.Сибирской до ул.Фабричной" | 2018 год | 45,64 | 0,00 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.146 | Мероприятие 146. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка, пер.Подгорный от ул.Прямой до ул.Советской, ул.Советская от пер.Подгорного до дома №51" | 2018 год | 22,15 | 0,00 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.147 | Мероприятие 147. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, п.Зональная Станция, ул.Строительная от дома №15 до ул.Тихой, ул.Тихая от ул.Строительной до дома №32" | 2018 год | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.148 | Мероприятие 148. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, ул.Школьная от ул.Рабочей до ул.Мира" | 2018 год | 18,43 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.149 | Мероприятие 149. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, с.Зоркальцево, ул.Клубная от дома №2а до ул.Совхозной" | 2018 год | 56,42 | 0,00 | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.150 | Мероприятие 150. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Итатское сельское поселение, с.Итатка, ул.Болотная от ул.Степной до ул.Наречной" | 2018 год | 39,76 | 0,00 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.151 | Мероприятие 151. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Курлек, ул.Трактовая от школы до дома №9" | 2018 год | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.152 | Мероприятие 152. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Копылово. Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Набережная и ул.Ленина" | 2018 год | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.153 | Мероприятие 153. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Рыкуна от ул.Гагарина до ул.Карьерной" | 2018 год | 57,57 | 0,00 | 57,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.154 | Мероприятие 154. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, пос.Заречный, ул.Заречная от дома №17 до дома №15а" | 2018 год | 46,13 | 0,00 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.155 | Мероприятие 155. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Пушкина от магазина "Русское поле" до дома №1" | 2018 год | 23,85 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.156 | Мероприятие 156. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Ленина от дома №1 до ул.Первомайской" | 2018 год | 27,11 | 0,00 | 27,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.157 | Мероприятие 157. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, п.Басандайка, ул.Мира от дома №10 до ул.Садовой, ул.Садовая от ул.Мира до ул.Трудовой" | 2018 год | 20,93 | 0,00 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.158 | Мероприятие 158. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Плотниково, ул.Кедровая от пер.Молодежного до ул.Рабочей, ул.Рабочая от ул.Кедровой до дома №32" | 2018 год | 41,01 | 0,00 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.159 | Мероприятие 159. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Гагарина от ул.Советской до дома по адресу ул.Ленина, 3; пер.2-й Парковский от ул.Парковской до ул.Панфилова" | 2018 год | 63,35 | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.160 | Мероприятие 160. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, с.Наумовка, проезд от ул.Пролетарской до дома по адресу ул.Пролетарская, 40/1" | 2018 год | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.161 | Мероприятие 161. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д. 28-31" | 2018 год | 23,44 | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.162 | Мероприятие 162. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, пер.Школьный от №4 до ул.Советской, №54" | 2018 год | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.163 | Мероприятие 163. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой, д. 1а-6" | 2018 год | 19,08 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.164 | Мероприятие 164. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Железнодорожная от школы до ул.Комсомольской" | 2018 год | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.165 | Мероприятие 165. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" ул.Пионерская от ул.Сибирской до ул.Советской, ул.Спортивная от дома №14 до дома №10, Томского района, Томской области" | 2018 год | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.166 | Мероприятие 166. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, ул.Советская от магазина "Мечта" до дома №4/1" | 2018 год | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.167 | Мероприятие 167. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, проезд от ул.Молодежной к Спасской школе" | 2018 год | 13,96 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.168 | Мероприятие 168. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Вершинино, пер.Новый от ул.Советская до школы; ул.Рабочая от дома №21 до дома №23" | 2018 год | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.169 | Мероприятие 169. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Иркутской до ул.Молодежной" | 2018 год | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.170 | Мероприятие 170. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": А/дорога с.Богашево - д.Вороново" | 2018 год | 52,08 | 0,00 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.171 | Мероприятие 171. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино" | 2018 год | 30,93 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.172 | Мероприятие 172. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2018 год | 134,33 | 0,00 | 134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.173 | Мероприятие 173. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево – д.Спасо-Яйское)" | 2018 год | 90,17 | 0,00 | 90,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.174 | Мероприятие 174. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Предтеченск к д.Позднеево" | 2018 год | 29,92 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.175 | Мероприятие 175. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Новомихайловка, ул.Центральная (от дома №56 до дома №60/2а)" | 2018 год | 8,56 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.176 | Мероприятие 176. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Барабинка, пер.Садовый, 8, ул.Садовая от дома №10 до дома №4" | 2018 год | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.177 | Мероприятие 177. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Сибирской до ул.Солнечной" | 2018 год | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.178 | Мероприятие 178. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, пер.Ключевской, д. №5-15" | 2018 год | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.179 | Мероприятие 179. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселения, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая от дома № 9 до дома № 5" | 2018 год | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.180 | Мероприятие 180. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Копыловское сельское поселение, дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подъезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ" | 2018 год | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.181 | Мероприятие 181. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Карьерная от ул.Рыкуна до ПК0+59" | 2018 год | 11,27 | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.182 | Мероприятие 182. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская от дома №21 до дома №27" | 2018 год | 13,66 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.183 | Мероприятие 183. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская (от дома № 2 до дома № 20)" | 2018 год | 9,62 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.184 | Мероприятие 184. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, дорожная сеть с.Наумовка Томского района Томской области, ул.Мичурина от жилого дома № 4 до жилого дома № 8" | 2018 год | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.185 | Мероприятие 185. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово", Томская область, Томский район, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой - въезд в деревню" | 2018 год | 9,48 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.186 | Мероприятие 186. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул.Энтузиастов от дома №1 до дома №56 Томской области, Томского района" | 2018 год | 14,61 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.187 | Мероприятие 187. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Молодежной до школы по ул.Лесная, 2а" | 2018 год | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.188 | Мероприятие 188. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)" | 2018 год | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.189 | Мероприятие 189. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к п.86-й квартал" | 2018 год | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.190 | Мероприятие 190. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск–с.Моряковский Затон до с.Половинка" | 2018 год | 10,44 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.191 | мероприятие 191. «Ремонтные работы на участках автомобильных дорог: «Подъезд от а/дороги с. Малиновка - Леспромхоз к д. Москали» и «Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Межениновка к д. Плотниково» | всего | 68,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,79 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 68,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,79 | 0,0 | 0,0 |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.192 | мероприятие 192. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги: «Подъезд к д. Поросино от с. Зоркальцево» | всего | 69,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,44 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 65,32 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 69,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,44 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 65,32 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.193 | мероприятие 193. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск - г. Мариинск к Карьеру» | всего | 99,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,89 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 495 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 99,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,89 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 495 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.194 | мероприятие 194. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Межениновка к п. Трубачево» | всего | 99,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,38 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 99,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,38 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.195 | мероприятие 195 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Богашево, ул.Мичурина (от дома №66 до дома №36)" | 2018 год | 728,84 | 0,00 | 666,07 | 0,00 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,44850 |
| 8.2.196 | мероприятие 196 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Аэропорт (вблизи дома №9)" | 2018 год | 151,41 | 0,00 | 151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,01800 |
| 8.2.197 | мероприятие 197 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, ул.Трудовая, 3а" | 2018 год | 43,94 | 0,00 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,00545 |
| 8.2.198 | мероприятие 198 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, мкр.Мирный, ул.Центральная (вдоль домов 37а и 37б)" | 2018 год | 188,95 | 0,00 | 188,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,02900 |
| 8.2.199 | мероприятие 199 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, д.Губино, ул.Весенняя (от ул.Промышленной до ул.Весенняя, д.16)" | 2018 год | 376,82 | 0,00 | 357,57 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | Администрация Моряковского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,09505 |
| 8.2.200 | мероприятие 200 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Спортивная от дома № 10 до дома № 8Б Томского района Томской области" | 2018 год | 278,25 | 0,00 | 274,07 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,07360 |
| 8.2.201 | мероприятие 201 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Богашево, ул.Мичурина (от дома №66 до дома №36)" | 2018 год | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.202 | мероприятие 202 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Аэропорт (вблизи дома №9)" | 2018 год | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.203 | мероприятие 203 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, ул.Трудовая, 3а" | 2018 год | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.204 | мероприятие 204 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, мкр.Мирный, ул.Центральная (вдоль домов 37а и 37б)" | 2018 год | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.205 | мероприятие 205 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, д.Губино, ул.Весенняя (от ул.Промышленной до ул.Весенняя, д.16)" | 2018 год | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.206 | мероприятие 206 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Спортивная от дома № 10 до дома № 8Б Томского района Томской области" | 2018 год | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.207 | мероприятие 207 "Выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильной дороги «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2018 год | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.208 | мероприятие 208 «Выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2018 год | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.209 | мероприятие 209 «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск-с. Мельниково к п. 86-й квартал»» | 2018 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,22 |
| 8.2.210 | мероприятие 210 «Ремонт автомобильной дороги «А/дорога с.Богашево - д.Воронино»(устройство оснований из щебня)» | 2018 год | 97,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,20 |
| 8.2.211 | мероприятие 211 «Ремонт автомобильной дороги «А/дорога с.Богашево - д.Воронино»(укладка трубы)» | 2018 год | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,05 |
| 8.2.212 | Мероприятие 212 «Устройство горизонтальной дорожной разметки на автомобильной дороге «Подъезд от с. Зоркальцево к д. Березкино»» | 2018 год | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220 |
| 8.2.213 | Мероприятие 213 «Разработка необходимой технической документации для предоставления средств субсидии на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Томского района в 2019 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»» | 2018 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технической документации, шт. | 23 |
| 8.2.214 | Мероприятие 214 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» | всего | 11038,6 | 0 | 0 | 0 | 11038,6 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 300 000 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
|  |  | 2021 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
|  |  | 2022 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
| 8.2.215 | Мероприятие 215 «Разработка необходимой технической документации для предоставления средств субсидии на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Томского района в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | 2019 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество технической документации, шт. | 25 |
| 8.2.216 | Мероприятие 216 «Проверка достоверности определения сметной стоимости» | 2019 год | 53,60 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | УТР | Количество проверенных смет, шт. | 25 |
| 8.2.217 | Мероприятия 217. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение" | 2019 год | 2964,69 | 0 | 2964,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 880 |
| 8.2.218 | Мероприятия 218. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная (от дома №28 до дома №8) | 2019 год | 1849,40 | 0 | 1849,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 195 |
| 8.2.219 | Мероприятия 219. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул.Стадионная; д.Барабинка, ул.Садовая от дома №4 до перекрестка с ул.Северной; д.Кисловка, ул.Мира, 18 до ул.Сосновая, д.1; д.Черная Речка, въезд от магазина "Заречный" | 2019 год | 4386,33 | 0 | 4386,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 911 |
| 8.2.220 | Мероприятия 220. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, Томская область, Томский район, пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29, ул.Тихая от д.№14 до д.№22 (пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29) | 2019 год | 2750,03 | 0 | 2645,29 | 0 | 0 | 104,74 | 0 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 968 |
| 8.2.221 | Мероприятия 221. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: "Зоркальцевское сельское поселение" Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Весенняя до ул.Солнечная | 2019 год | 2631,21 | 0 | 2631,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 324 |
| 8.2.222 | Мероприятия 222. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Итатское сельское поселение": Томская область Томский район, с.Итатка, ул.Северная | 2019 год | 1737,71 | 0 | 1 737,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 248 |
| 8.2.223 | Мероприятия 223. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Кандинка (проезд от ул.Советской до ул.Школьной, разворотная площадка на ул.Гагарина у магазина, часть ул.Лесной) | 2019 год | 2271,25 | 0 | 2 271,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 487 |
| 8.2.224 | Мероприятия 224. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, центральный проезд | 2019 год | 1005,23 | 0 | 1005,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 800 |
| 8.2.225 | Мероприятия 225. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Подгорная от ул.Пролетарской до ул.Голикова | 2019 год | 3234,55 | 0 | 3234,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 858 |
| 8.2.226 | Мероприятия 226. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Чулымская от д.№1 до ул.Пролетарской | 2019 год | 3063,18 | 0 | 3063,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2 724 |
| 8.2.227 | Мероприятия 227. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Первомайская км 0+245 - км0+335 (ПК 0+00 - ПК 0+90) от дома №17 до дома №9 | 2019 год | 1675,55 | 0 | 1675,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 720 |
| 8.2.228 | Мероприятия 228. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Большое Протопопово, ул.Равенства, ул.Озерная | 2019 год | 1544,22 | 0 | 1544,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 986 |
| 8.2.229 | Мероприятия 229. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская, д.18а до пер.Ремеслянный); ул.Морозова (от ул.Морозова, д.2 до ул.Ленина); д.Губино, проезд от ул.Промышленная до ул.Ленина | 2019 год | 2544,32 | 0 | 2417,09 | 0 | 0 | 127,23 | 0 | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 308 |
| 8.2.230 | Мероприятия 230. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, д.Надежда, ул.Центральная | 2019 год | 917,86 | 0 | 917,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 966 |
| 8.2.231 | Мероприятия 231. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1; ул.Галины Николаевой въезд в деревню до ПК-2 (д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1) | 2019 год | 901,23 | 0 | 901,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 650 |
| 8.2.232 | Мероприятия 232. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74, пер.Школьный от №4 до ул.Советской (с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74) | 2019 год | 1310,83 | 0 | 1310,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 600 |
| 8.2.233 | Мероприятия 223. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Ласточкина от ул.Железнодорожной до ДК, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская возле МБДОУ "Детский сад с.Октябрьское" | 2019 год | 1711,90 | 0 | 1620,27 | 0 | 91,63 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 984 |
| 8.2.234 | Мероприятия 234. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" по адресу: Томская область, Томский район, д.Лаврово, ул.Центральная от дома №16 до дома №40 | 2019 год | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.235 | Мероприятия 235. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Гагарина | 2019 год | 1565,30 | 0 | 1565,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 846 |
| 8.2.236 | Мероприятия 236. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Совхозной до МАОУ Спасское СОШ | 2019 год | 452,28 | 0 | 452,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 336 |
| 8.2.237 | Мероприятия 237. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Советской до ул.Гагарина | 2019 год | 1070,14 | 0 | 1070,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 700 |
|  | Мероприятия 238. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Спасо-Яйское, ул. Сибирская | 2019 год | 1972,00 | 0 | 1972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5 916 |
| 8.2.239 | Мероприятия 239. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "А/дорога с.Богашево - д.Вороново" | 2019 год | 8735,13 | 0 | 6561,11 | 0 | 2174,02 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 11 941 |
| 8.2.240 | Мероприятия 240. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск - г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево - д.Спасо-Яйское") | 2019 год | 3228,66 | 0 | 3228,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5 180 |
| 8.2.241 | Мероприятия 241. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2019 год | 11176,16 | 0 | 7720,07 | 0 | 3456,09 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м3 | 8 751 |
| 8.2.242 | Мероприятие 242. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский райн" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Заводская, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская" | 2019 год | 277,04 | 0 | 277,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м4 | 121 |
| 8.2.243 | Мероприятие 243. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбтно, ул.Дорожная, 4/2 | 2019 год | 98,04 | 0 | 98,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 38 |
| 8.2.244 | Мероприятие 244. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Кудринский участок, ул.Бодажкова, 6 | 2019 год | 185,05 | 0 | 185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 20 |
| 8.2.245 | Мероприятие 245. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Поросино, ул.Мира, 11 | 2019 год | 136,24 | 0 | 136,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 30 |
| 8.2.246 | Мероприятие 246. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, окр. ул.Рабочая, 69а | 2019 год | 174,51 | 0 | 174,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 23 |
| 8.2.247 | Мероприятие 247. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Березкино, ул.Сибирская у школы | 2019 год | 89,85 | 0 | 89,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 23 |
| 8.2.248 | Мероприятие 248. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, п.Зональная станция, ул.Зеленая, 1 | 2019 год | 95,86 | 0 | 75,86 | 0 | 20 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 130 |
| 8.2.249 | Мероприятие 249. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, п.Зональная станция, ул.Зеленая, 40 | 2019 год | 271,98 | 0 | 271,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 113 |
| 8.2.250 | Мероприятие 250. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение: с. Моряковский Затон. Установка дорожных знаков, ограждения (пер. Библиотечный, 8; ул. Советская, 3, 5, 11, 12) | 2019 год | 189,97 | 0 | 176,71 | 0 | 13,26 | 0,00 | 0 | УТР | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 2 |
| 8.2.251 | Мероприятие 251. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение: д. Губино. Установка дорожных знаков (ул. Совхозная (от ул.Ленина до ул. Совхозная, 36); пер. Больничный, 2) | 2019 год | 62,22 | 0 | 62,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 2 |
| 8.2.252 | Мероприятие 252. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбтно, ул.Дорожная, 4/2" | 2019 год | 2,10 | 0 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.253 | Мероприятие 253. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Кудринский участок, ул.Бодажкова, 6" | 2019 год | 3,96 | 0 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.254 | Мероприятие 254. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Поросино, ул.Мира, 11" | 2019 год | 2,92 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.255 | Мероприятие 255. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, окр. ул.Рабочая, 69а" | 2019 год | 3,73 | 0 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.256 | Мероприятие 256. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, п.Зональная станция, ул.Зеленая, 1" | 2019 год | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.257 | Мероприятие 257. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, п.Зональная станция, ул.Зеленая, 40" | 2019 год | 5,88 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.258 | Мероприятие 258. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Березкино, ул.Сибирская у школы" | 2019 год | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.259 | Мероприятия 259. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение" | 2019 год | 80,98 | 0 | 80,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.260 | Мероприятия 260. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная (от дома №28 до дома №8)" | 2019 год | 50,51 | 0 | 50,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.261 | Мероприятия 261. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул.Стадионная; д.Барабинка, ул.Садовая от дома №4 до перекрестка с ул.Северной; д.Кисловка, ул.Мира, 18 до ул.Сосновая, д.1; д.Черная Речка, въезд от магазина "Заречный"" | 2019 год | 119,87 | 0 | 119,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.262 | Мероприятия 262. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту " Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, Томская область, Томский район, пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29, ул.Тихая от д.№14 до д.№22 (пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29)" | 2019 год | 79,62 | 0 | 16,85 | 0 | 0 | 62,77 | 0 | Администрация Зональненского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.263 | Мероприятия 263. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: "Зоркальцевское сельское поселение" Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Весенняя до ул.Солнечная" | 2019 год | 72,76 | 0 | 72,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.264 | Мероприятия 264. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Итатское сельское поселение": Томская область Томский район, с.Итатка, ул.Северная" | 2019 год | 47,47 | 0 | 47,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.265 | Мероприятия 265. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Кандинка (проезд от ул.Советской до ул.Школьной, разворотная площадка на ул.Гагарина у магазина, часть ул.Лесной)" | 2019 год | 62,21 | 0 | 62,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.266 | Мероприятия 266. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, центральный проезд" | 2019 год | 27,27 | 0 | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.267 | Мероприятия 267. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Подгорная от ул.Пролетарской до ул.Голикова" | 2019 год | 88,35 | 0 | 88,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.268 | Мероприятия 268. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Чулымская от д.№1 до ул.Пролетарской" | 2019 год | 83,67 | 0 | 83,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.269 | Мероприятия 269. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Первомайская км 0+245 - км0+335 (ПК 0+00 - ПК 0+90) от дома №17 до дома №9" | 2019 год | 46,33 | 0 | 46,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.270 | Мероприятия 270. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Большое Протопопово, ул.Равенства, ул.Озерная" | 2019 год | 42,54 | 0 | 42,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.271 | Мероприятия 271. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская, д.18а до пер.Ремеслянный); ул.Морозова (от ул.Морозова, д.2 до ул.Ленина); д.Губино, проезд от ул.Промышленная до ул.Ленина" | 2019 год | 56,17 | 0 | 53,37 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.272 | Мероприятия 272. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, д.Надежда, ул.Центральная" | 2019 год | 25,07 | 0 | 25,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.273 | Мероприятия 273. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1; ул.Галины Николаевой въезд в деревню до ПК-2 (д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1)" | 2019 год | 24,92 | 0 | 24,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.274 | Мероприятия 274. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту " Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74, пер.Школьный от №4 до ул.Советской (с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74)"» | 2019 год | 33,21 | 0 | 33,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.275 | Мероприятия 275. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Ласточкина от ул.Железнодорожной до ДК, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская возле МБДОУ "Детский сад с.Октябрьское"" | 2019 год | 46,43 | 0 | 46,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.276 | Мероприятия 276. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" по адресу: Томская область, Томский район, д.Лаврово, ул.Центральная от дома №16 до дома №40" | 2019 год | 35,09 | 0 | 35,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 0 |
| 8.2.277 | Мероприятия 277. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Гагарина" | 2019 год | 41,89 | 0 | 41,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.278 | Мероприятия 278. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Совхозной до МАОУ Спасское СОШ" | 2019 год | 12,27 | 0 | 12,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.279 | Мероприятия 279. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Советской до ул.Гагарина" | 2019 год | 29,03 | 0 | 29,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.280 | Мероприятия 280. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Спасо-Яйское, ул. Сибирская " | 2019 год | 53,87 | 0 | 53,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.281 | Мероприятия 281. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "А/дорога с.Богашево - д.Вороново"" | 2019 год | 241,55 | 0 | 241,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.282 | Мероприятия 282. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск - г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево - д.Спасо-Яйское")" | 2019 год | 89,28 | 0 | 89,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.283 | Мероприятия 283. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2019 год | 161,66 | 0 | 161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.284 | Мероприятия 284. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский райн" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Заводская, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская" | 2019 год | 5,80 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.285 | Мероприятия 285. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка (ул.Полевая - ул.Пушкина) | 2019 год | 1509,94 | 0 | 1509,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 982 |
| 8.2.286 | Мероприятия 286. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка (ул.Полевая - ул.Пушкина)" | 2019 год | 32,31 | 0 | 32,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |