МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 »  01   2016 года	                                                                                    № 16

г. Томск

Об   утверждении   ведомственной целевой

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

образовательных учреждений

Томского района»

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 №111, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать данное постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

# Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                              	    В.Е. Лукьянов

Р.В.Алексеенко

90-38-75

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от  « 25 »  01  2016 г.     № 16_

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района»

Ведомственная целевая программа Томского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  образовательных учреждений Томского района»

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов от уровня потребления прошлого года | Процент | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 гг |  |  |  |  |  |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  |  |
| 2016 год | 0701 0702 | 7526000Б00 7526000Б00 7526000А00 7526000А00 | 610 620 610 620 |  | 358 513 1330 620 |  |
| всего | x | x | x |  | 2821 |  |
| 2017 год | 0701 0702 | 7526000Б00 7526000Б00 7526000А00 7526000А00 | 610 620 610 620 |  | 500 200 1200 558 |  |
| всего | x | x | x |  | 2458 |  |
| 2018 год | 0701 0702 | 7526000Б00 7526000Б00 7526000А00 7526000А00 | 610 620 610 620 |  | 500 200 1200 558 |  |
| всего | x | x | x |  | 2458 |  |

Раздел 1. Характеристика задачи СБП,

для решения которой разработана ВЦП

Ведомственная целевая программа Томского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района» (далее ВЦП) направлена на реализацию подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Томском районе  на 2016-2020 годы».

# Целью реализации ВЦП является создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах. Достижение данной цели неразрывно связано с реализацией Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В  №261-ФЗ содержатся две стратегические установки. Первая из них обязывает образовательные учреждения произвести установку и ввод в эксплуатацию приборов учёта потребляемых энергоресурсов, что было завершено в 2011 году. Также требуется поддерживать их в исправном состоянии и производить обслуживание, на что и выделяется часть средств данной ВЦП. Вторая установка касается проведения мероприятий, ведущих к достижению экономии энергоресурсов. Её выполнение осуществляется двумя способами – проведением организационных и технических мероприятий.

Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Перечень организационных мероприятий является схожим для учреждений и включает в себя:

- формирование энергосберегающего сознания и пропаганда энергосбережения среди     работников и воспитанников учреждений района;

- бережное отношение обслуживающего и ремонтного персонала к оборудованию учреждений, своевременная ликвидация неисправностей;

- обучение персонала учреждений на различных курсах, связанных с энергосбережением, формирование практических навыков использования современных систем контроля и регулирования энергетических систем;

- финансовая мотивация персонала через стимулирующий фонд учреждений;

- пересмотр договоров с энергоснабжающими организациями,  пересчёт потерь во внешних линиях, находящихся на балансе учреждений,  снятие с обслуживания внешних тепловых сетей.

Технические мероприятия были определены исходя из индивидуального подхода к проблемам учреждений, информация о которых была получена из проведённых энергетических обследований.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество приборов учёта тепловой энергии | штук | стабильность | подсчёт | ведомственная статистика |
| 2 | Количество обслуживаемых учреждений | штук | стабильность | подсчёт | ведомственная статистика |

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы и информационному обеспечению |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Планирование мероприятий на очередной срок реализации ВЦП. 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Алексеенко Роман Викторович – энергетик Управления образования Администрации Томского района |

\

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий. Неэффективный контроль достижения ожидаемых результатов мероприятий, и нерационального управления ходом реализации Программы |
| Внешние риски реализации ВЦП | Аварийные ситуации при эксплуатации оборудования. Недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению внешних условий |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможно не достижение планируемой экономии энергоресурсов |
| Мероприятия по устранению рисков: | ВЦП предусматривает минимизацию рисков, прежде всего, за счет статуса ВЦП и механизмов организации управления ею, постоянного взаимодействия с руководством и персоналом учреждений, в которых реализуются мероприятия ВЦП. Риск запаздывания в реализации мероприятий, предусмотренных ВЦП, минимизируется за счет начала реализации ВЦП в максимально сжатые сроки. С целью минимизации этого риска предполагается утвердить ВЦП и начать ее реализацию с создания механизмов Управления ВЦП, которые позволят стимулировать учреждения к активному участию в реализации мероприятий ВЦП. Недостаточная гибкость и адаптируемости ВЦП к изменению внешних условий, а также риск неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий и нерационального управления ходом реализации ВЦП должен быть минимизирован организацией мониторинга достижения результатов ВЦП. Проведение мониторинга должно обеспечить своевременное обнаружение сбоев в достижении запланированных результатов, провести анализ причин и скорректировать при необходимости цели, задачи и конкретные механизмы реализации ВЦП. Мероприятия по снижению рисков реализации ВЦП: - Организация сервисного обслуживания оборудования - Организация системы диспетчеризации данных, что позволит выявить и взять под контроль потери ресурсов, установить контроль качества, снизить вероятность аварий. |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | с (месяц/ год) |  |  | очередной финансовый год 2016 | плановый год 1 2017 | плановый год 2 2018 | наименование показателя | единица измерения показателя | очередной финансовый год 2016 | плановый год 1 2017 | плановый год 2 2018 |
| 1 | Обслуживание приборов учёта в образовательных учреждениях Томского района | Приём и передача показаний, контроль исправной работы, ремонт неисправностей и настройка, ввод и вывод из эксплуатации. | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0701 7526000Б00 610 620 0702 7526000А00 610 620 | 214,0 513,0 837,0 297,0 | 214,0 513,0 837,0 297,0 | 214,0 513,0 837,0 297,0 | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | шт. | 8 19 31 11 | 8 19 31 11 | 8 19 31 11 |
| 2 | Обслуживание системы электропотребления в общеобразовательных учреждениях Томского района | Контроль исправной работы, ремонт неисправностей и настройка | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7526000А00 610 620 | 180,0 60,00 | 180,0 60,00 | 180,0 60,00 | Показатель объёма: Количество приборов учёта электрической энергии | шт. | 3 1 | 3 1 | 3 1 |
| 3 | Приобретение материалов для ремонта приборов учёта энергоресурсов | Приобретение комплектующих, вышедших из строя в приборах учёта для обеспечения стабильной работы систем учёта энергоресурсов | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7526000А00 610 620 | 40,50 103,0 | 80,00 56,00 | 80,00 56,00 | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | шт. | 69 | 69 | 69 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта образовательных учреждений Томского района | Приобретение материалов для ремонта системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7526000А00 610 620 | 121,0100,0 | 121,0 100,0 | 121,0 100,0 | Показатель объёма: Количество обслуживаемых учреждений | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Поверка приборов учёта тепловой энергии в образовательных учреждениях Томского района | Снятие, ревизия приборов учёта тепла, прохождение поверки в Томском ЦСМ, установка | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7526000А00 610 620 0701 7526000Б00 610 | 151,5 60,00 144,0 | * * | * * | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | шт. | 10 10 | - | - |
| ИТОГО по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 2821,00 | 2458,00 | 2458,00 |  |  |  |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на очередной и плановый финансовые годы