МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»     06        2016 г.	№ 196

г.Томск

Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что утверждаемый настоящим постановлением Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района используется при оценке эффективности реализации муниципальных программ Томского района, реализуемых с 2016 года.

3. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района О.Н. Быстрицкую.

Глава Томского района                     				         В.Е. Лукьянов

Е.А. Карташова

40 83 13

Приложение

к постановлению Администрации

Томского района

от 28.06.2016 № 196

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОГО РАЙОНА

- Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района (далее - муниципальные программы).

- Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации, утвержденном постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности) направлена на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного и проводится по действующим муниципальным программам за отчетный год и в целом за весь период реализации после завершения реализации муниципальных программ.

4. Оценка эффективности осуществляется Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, на основе данных отчетов о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года, предоставленных ответственными исполнителями муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель).

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Оценка эффективности проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя оценку эффективности основных мероприятий муниципальной программы (далее – основное мероприятие), ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) и подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Критериями оценки эффективности являются:

1) достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП;

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП;

3) качество управления муниципальной программой.

6. Оценка эффективности проводится в соответствии с Методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района согласно приложению  2 к настоящему Порядку.

7. В результате проведения оценки эффективности муниципальной программе присваивается рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году:

1) высокоэффективная реализация муниципальной программы;

2) эффективная реализация муниципальной программы;

3) низкоэффективная реализация муниципальной программы;

4) неэффективная реализация муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности составляется рейтинг эффективности муниципальных программ в порядке убывания для включения в сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

8. Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ направляются Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района ответственным исполнителям, заместителю Главы Томского района, курирующему деятельность ответственного исполнителя, в Управление финансов Администрации Томского района в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель с учетом результатов оценки эффективности и рейтинга соответствующей муниципальной программы рассматривает вопрос  о необходимости изменения или досрочного  прекращения соответствующей муниципальной программы и формирует предложение о внесении изменений в муниципальную программу или о ее досрочном прекращении на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (далее предложение), которое направляется ответственным исполнителем на согласование в  Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района и Управление финансов Администрации Томского района в порядке и сроки, предусмотренные для  согласования предложения о разработке муниципальной программы, установленные порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 №110 (ред. от 06.10.2015).

Предложение ответственного исполнителя является основой разработки проекта соответствующего муниципального правового акта о внесении изменений в действующую муниципальную программу или о ее досрочном прекращении.

В случае подготовки предложения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается также разработка проекта распоряжения Администрации Томского района о внесении изменений в утвержденный перечень муниципальных программ Томского района.

9. Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в срок не позднее 30 марта года, следующего за отчетным, формирует и направляет Главе Томского района, Управлению финансов Администрации Томского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Томского района за отчетный период.

10. Предложения ответственных исполнителей по действующим муниципальным программам, предлагаемым к прекращению или изменению начиная с очередного финансового года по результатам оценки эффективности, согласованные Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района и Управлением финансов Администрации Томского района, рейтинг эффективности муниципальных программ направляются Управлением по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в бюджетную комиссию по составлению проекта бюджета Томского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в сроки, установленные распоряжением Администрации Томского района от 12.07.2012 № 320-П (ред. от 14.11.2014).

Бюджетная комиссия принимает решение о дальнейшей реализации, изменении или прекращении реализации муниципальной программы, в том числе об изменении объема финансирования на реализацию муниципальной программы.

Управление финансов руководствуется решением бюджетной комиссии при определении объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

11. Ежегодно в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Томского района за отчетный период размещается Управлением Делами Администрации Томского района на официальном сайте Администрации Томского района в сети «Интернет».

Приложение 1

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского район

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ____________________________________________________________ ЗА 20____ ГОД

(название программы)

_____________________________________________________

(Ответственный исполнитель муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Местный бюджет, тыс. руб. |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. |  | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа (МП), всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Цель МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (ПП1), всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Цель ПП1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n | Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. n | Задача n Подпрограммы 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. n.1 | Основное мероприятие 1 (или Ведомственная целевая программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Подпрограмма n, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Цель ПП n | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| n.1 | Задача 1 Подпрограммы n, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. n | Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.2 | Задача 2 Подпрограммы n, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.2.1 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. n | Задача n Подпрограммы n, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. n.1 | Основное мероприятие 1 (или Ведомственная целевая программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

Методика проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Томского района (далее соответственно - оценка эффективности, муниципальные программы) осуществляется в три этапа:

1-й этап - оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее - основные мероприятия) и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее - ВЦП);

2-й этап - оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы (далее – подпрограмма), в том числе обеспечивающей подпрограммы;

3-й этап - оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

плановые значения показателей реализации цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей конечного результата основных мероприятий (ВЦП) - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году утверждённой редакции муниципальной программы;

фактические значения показателей – значения, указанные в данных годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

плановый объем бюджетных ассигнований бюджета Томского района на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий (ВЦП), подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, предусмотренный в последней в отчетном году утверждённой редакции муниципальной программы;

плановый объем средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников - объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году утверждённой редакции муниципальной программы;

фактический объем средств за счет всех источников на реализацию основных мероприятий (ВЦП), подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы – объём средств, указанный в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы;

- При проведении оценки эффективности не учитываются основные мероприятия и ВЦП, показатели, исключенные из муниципальной программы в течение отчетного финансового года.

В случае включения в течение финансового года новых основных мероприятий, ВЦП, показателей под плановым объемом средств за счет всех источников на реализацию данных мероприятий и плановыми значениями показателей понимаются объем соответствующих средств и значения показателей, указанные в последней в отчетном году утверждённой редакции муниципальной программы.

- Полученное значение предусмотренных коэффициентов эффективности реализации муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП и подпрограмм подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

- II. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП осуществляется путем расчета коэффициента эффективности реализации каждого основного мероприятия и ВЦП.

6. Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия (ВЦП) определяется

исходя из степени достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) и затраченных финансовых ресурсов и рассчитывается по формуле:

1) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

1

,

где:

(            ) /

ф

i

м

пл

Э

м

ОМ (ВЦП)i

ф

пл

I

i

I

K

V

V

=

∑

- эффективность реализации основного мероприятия (ВЦП);

- фактически достигнутое (плановое) значение показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

- фактические (запланированные) расходы на реализацию основного мероприятия (ВЦП) за счет всех источников финансирования;

i - количество целевых показателей;

2) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

1

,

(            ) /

пл

i

м

ф

Э

м

ОМ (ВЦП)i

ф

пл

I

i

I

K

V

V

=

∑

3) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

1

| V | = ; ф |
| --- | --- |

V

пл

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

|  | = 0; |
| --- | --- |

4) в случае если реализация основного мероприятия (ВЦП) не требует финансового обеспечения, в формулах подпунктов 1) - 3) пункта 6 настоящей Методики выражение считать равным 1;

5) если прогнозный и фактически достигнутый показатели конечного результата основного мероприятия (ВЦП) равны нулю:

|  | = 1; |
| --- | --- |

6) если для основного мероприятия (ВЦП) предусмотрено несколько показателей конечного результата с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента эффективности основного мероприятия (ВЦП), рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 3), 5) настоящего пункта.

7. В случае если коэффициент эффективности основного мероприятия (ВЦП), рассчитанный согласно пункту 6 настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент эффективности данного основного мероприятия (ВЦП) признается равным 2.

8. Основное мероприятие (ВЦП) признается высокоэффективными, если  более 1.

Основное мероприятие (ВЦП) признается эффективными, если  выше 0,8, но не более 1 включительно.

Основное мероприятие (ВЦП) признается низкоэффективными, если  выше 0,5, но более 0,8 включительно.

Основное мероприятие (ВЦП) признается неэффективными, если  не более 0,5 включительно.

III. Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

9. Коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы и суммарного коэффициента достижения показателей цели подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

- коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы, рассчитанный в соответствии с разделом II настоящей Методики;

n - количество основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы;

- коэффициент достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы;

0,6 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации i-х основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы;

0,4 - весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы.

10. Коэффициент достижения показателя цели подпрограммы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

- коэффициент достижения показателя цели подпрограммы;

- фактическое (плановое) значение показателя цели подпрограммы;

j - количество показателей цели;

2) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

3) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

4) если показатель цели подпрограммы имеет запланированное нулевое значение:

5) если для цели подпрограммы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то  определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели подпрограммы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

11. В случае если коэффициент достижения цели подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 10 настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя цели подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

12. Коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

- фактическое (плановое) ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.

13. В случае если коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 12 настоящей Методики, превышает 2, коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

14. Подпрограмма признается высокоэффективной, если  более 1.

Подпрограмма признается эффективной, если  выше 0,8, но не более 1 включительно.

Подпрограмма признается низкоэффективной, если  выше 0,5, но не более 0,8 включительно.

Подпрограмма признается неэффективной, если не более 0,5 включительно.

- IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

15. Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, суммарного коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

МП

МП

R - оценка эффективности муниципальной программы;

- коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с разделом III настоящей Методики;

ЦП

МП

K

- коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

- коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с разделом III настоящей Методики;

У

МП

K

- коэффициент качества управления муниципальной программой;

m - количество подпрограмм муниципальной программы;

0,5 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;

0,3 - весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели муниципальной программы;

0,1 - весовое значение коэффициента эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы и коэффициента качества управления муниципальной программой.

16. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

1

,

где:

(        )/

Ф

j

ЦП

ЦП

МП

пл

ЦП

I

K           ∑             j

I

=

ЦП

МП

K

- коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы;

- фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;

j - количество показателей цели;

2) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

1

,

где:

(        )/

пл

j

ЦП

ЦП

МП

ф

ЦП

I

K           ∑             j

I

=

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

;

1

ЦП

МП

K



б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

;

0

ЦП

МП

K



4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

;

1

ЦП

МП

K



5) если для цели муниципальной программы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то

ЦП

МП

K



определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

17. В случае если коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 16 настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы признается равным 2.

18. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кiмп) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yiмп) на одну из балльных оценок критерия (Biмп) согласно таблице 1.

Критерии качества управления муниципальной

программой Томского района

- Таблица 1

| NN пп | Наименование критерия (Кiмп) | Весовой коэффициент критерия (Yiмп) | Градации | Балльная оценка критерия (Biмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y1=0,3 | 1. Привлечено более 90 % предусмотренных муниципальной программой средств | 1 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90 % предусмотренных муниципальной программой средств | 0,8 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59 % предусмотренных муниципальной программой средств | 0,5 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40 % предусмотренных муниципальной программой средств | 0,25 |
|  |  |  | 5. Не привлечено | 0 |
| 2 | Освоение средств (местного) районного бюджета (за исключением экономии средств (местного) районного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) | Y2=0,2 | 1. Средства освоены на 100% | 1 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 0,6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме * | Y3=0,2 | 1. Выполнено 100% мероприятий | 1 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий | 0,6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 85% мероприятий | 0,3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий | 0 |
| 4 | Качество планирования муниципальной программы | Y4=0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение менее 10%), исключения мероприятий муниципальной программы не вносились | 1 |
|  |  |  | 2. Внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы | 0 |
| 5 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации МП | Y5=0,1 | 1. Соответствие данному критерию | 1 |
|  |  |  | 2. Несоответствие данному критерию | 0 |

* Выполнение мероприятия в полном объеме означает достижение 100% показателей мероприятия.

19. Муниципальная программа признается высокоэффективной, если R более 1.

Муниципальная программа признается эффективной, если R выше 0,8, но не более 1 включительно.

Муниципальная программа признается низкоэффективной, если R выше 0,5, но не более 0,8 включительно.

Муниципальная программа признается неэффективной, если R не более 0,5 включительно.

Приложение 3

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

Рейтинг эффективности муниципальных программ Томского района в порядке убывания

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах) | Рейтинг эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района

Сводный отчет

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

в _____ году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Доля средств (местного) районного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), подпрограммы в рамках муниципальной программы, от общего объема средств (местного) районного бюджета, запланированного на реализацию муниципальной программы, % | Оценка эффективности (в баллах) | Рейтинг эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа n |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |