

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» 05 2016 г. № 136

г.Томск

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 25.01.2016 №16 |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389 а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 №111, в целях развития системы образования Томского района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Томского района от 25.01.2016 №16 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района» (далее - постановление), где в приложении к постановлению:

1.1.раздел «Паспорт ведомственной целевой программы Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. раздел 3 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3.раздел 6 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е.Ефимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на сайте Администрации Томского района в сети «Интернет» (www.tradm.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района — начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района В.Е.Лукьянов

С.Н.Ефимов

90-13-12

Р.В.Алексеенко

90-38-39

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

от 19.05.2016\_№136

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района | | | | | |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа | | | | | |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» | | | | | |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» | | | | | |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся | | | | | |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах | | | | | |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов от уровня потребления прошлого года | Процент | 1 | | 1 | | 1 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 гг | | | | | |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | | | Сумма (тыс. руб.) | |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | |
| 2016 год | 0701  0702  0702 | 7526000Б00  7526000А00  7526000В00 | 610  620  610  620  610 | | 686  238  1202  620  75 | |
| всего | x | x | x | | 2821 | |
| 2017 год | 0701  0702 | 7526000Б00  7526000А00 | 610  620  610  620 | | 513  214  1178  553 | |
| всего | x | x | x | | 2458 | |
| 2018 год | 0701  0702 | 7526000Б00  7526000А00 | 610  620  610  620 | | 513  214  1178  553 | |
| всего | x | x | x | | 2458 | |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

от 19.05.2016№136

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| 1 | Количество приборов учёта тепловой энергии | штук | стабильность | подсчёт | ведомственная статистика |
| 2 | Количество приборов учёта электрической энергии | штук | стабильность | подсчёт | ведомственная статистика |
| 3 | Количество обслуживаемых учреждений | штук | стабильность | подсчёт | ведомственная статистика |

Администрации Томского района

от 19.05. 16№136

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **пп** | **Наименование мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | | **Испол**  **нитель мероп**  **риятия** | **Код класси**  **фикации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)** | **Расходы на мероприятие (тыс. руб.)** | | | **Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)** | | | | |
| **с (месяц/ год)** | **с (месяц/ год)** | **2016** | **2017** | **2018** | **Наиме**  **нование показа**  **теля** | **Еди**  **ница изме**  **рения показателя** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Обслуживание приборов учёта в  дошкольных образовательных учреждениях Томского района | Приём и передача показаний, контроль исправной работы, ремонт неисправностей и настройка, ввод и вывод из эксплуатации. | январь 2016 | декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00,  вид расходов 620 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | Показа  тель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | шт. | 8 | 8 | 8 |
| раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00,  вид расходов 610 | 522,00 | 513,00 | 513,00 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Обслуживание приборов учёта в  общеобразовательных учреждениях Томского района | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 620 | 341,00 | 297,00 | 297,00 | 11 | 11 | 11 |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 610 | 738,00 | 837,00 | 837,00 | 31 | 31 | 31 |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000В00,  вид расходов 610 | 46,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Обслуживание системы электро  потребления  в образова  тельных учреждениях Томского района | Контроль исправной работы, ремонт неисправностей и настройка | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 620 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Показатель объёма: Количество приборов учёта электрической энергии | 1 | 1 | 1 |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 610 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта приборов учёта энергоресурсов  в образова  тельных учреждениях Томского района | Замена неисправных счётчиков, приобретение комплектующих, вышедших из строя в приборах учёта для обеспечения стабильной работы систем учёта энергоресурсов | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00  вид расходов 620 | 13,00 | 96,0 | 96,0 | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | 69 | 69 | 69 |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 610 | 40,50 | 40,0 | 40,0 |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта системы  энергопотребления в  образова  тельных учреждениях Томского района | Приобретение материалов для ремонта системы энергопотребления | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00  вид расходов 610 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | Показатель объёма: Количество обслуживаемых учреждений | 1 | 1 | 1 |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00  вид расходов 620 | 56,00 | 100,00 | 100,00 |
| раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00  вид расходов 610 | 38,00 | \* | \* |
| 6 | Поверка приборов учёта тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях Томского района | Снятие, ревизия приборов учёта тепла, прохождение поверки в Томском ЦСМ, установка | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 610 | 122,50 | \* | \* | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | 10 | - | - |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 620 | 60,00 | \* | \* | 4 | - | - |
| раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000В00,  вид расходов 610 | 29,00 | \* | \* | 2 | - | - |
| 7 | Поверка приборов учёта тепловой энергии в дошкольных образовательных учреждениях Томского района | Снятие, ревизия приборов учёта тепла, прохождение поверки в Томском ЦСМ, установка | раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00,  вид расходов 610 | 120,00 | \* | \* | Показатель объёма: Количество приборов учёта тепловой энергии | 10 | - | - |
| раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00,  вид расходов 620 | 24,00 | \* | \* | Показатель объёма: Количество приборов тепловой энергии | 3 | - | - |
| 8 | Обслуживание системы геотермального отопления в образова  тельных учреждениях Томского района | Контроль работы теплового насоса, обслуживание и настройка параметров | раздел/подраздел, 0702; целевая статья 7526000А00,  вид расходов 620 | 90,00 | \* | \* | Показатель объёма: Количество обслуживаемых учреждений |  | 3 | - | - |
| раздел/подраздел, 0701; целевая статья 7526000Б00,  вид расходов 610 | 6,00 | \* | \* | 1 | - | - |
| ИТОГО по ВЦП | | |  | 2821,00 | 2458,00 | 2458,00 |  |  |  |  |  |

\*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на очередной и плановый финансовые годы