МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 г.                                                                                                                                       № 251

г. Томск

Об утверждении решения о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства

муниципальной собственности Томского района

и приобретении объектов недвижимого

имущества в муниципальную собственность

Томского района на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов.

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным/автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на правовые отношения возникшие с 01.01.2020.

3. Управлению Делами (Я. М. Постернак) разместить настоящее постановление на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                        А.А. Терещенко

Д.К. Капошко

40-18-50

- Приложение к постановлению

- Администрации Томского района

- от 30.07.2020 № 251

|  |  |  | Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным/автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД (при наличии) или приобретаемого Объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) | Форма собственности (муниципальная) | Наименование муниципального заказчика / наименование застройщика | Мощность (прирост мощности Объекта) | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения Объекта) | Сметная стоимость Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемая стоимость с выделением объема финансирования на разработку ПСД - всего, тыс. руб. | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, ИМБТ бюджетам сельских поселений) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера субсидий, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку ПСД (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финансирования | общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Газоснабжение с. Итатка Томского раойна Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | 29,8 | 2020 | 99 277,0 | бюджетные инвестиции | ОБ | 48 871,90 | 48871,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1 084,30 | 1084,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 49 956,20 | 49 956,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 48 871,90 | 48 871,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1 084,30 | 1 084,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 49 956,20 | 49 956,20 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | 4,5 МВт | 2020 | 56165,14 | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 1273,7 | 1273,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1273,7 | 1273,7 | 0 | 0 |
| 2 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | 8,25 км. | 2020 | нет предполагаемая стоимость строительства 24 218 тыс. руб. | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 3 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Корнилово Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | реконструкция | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | Х | 2020 | Х | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 7123,7 | 7123,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 7123,7 | 7123,7 | 0 | 0 |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 48 871,90 | 48 871,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 8 208,00 | 8 208,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 57 079,90 | 57 079,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Проведение оценки объектов инженерной инфраструктуры» | УЖКХ, ГО и ЧС | приобретение | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | 0,4 МВт | 2020 | Х | бюджетные инвестиции | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | 4,5 МВт | 2021 | 51361,2 | бюджетные инвестиции | ОБ | 22800 | 0 | 22800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2434 | 1203 | 1231 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 25234 | 1203 | 24031 | 0 |
| 3 | «Газоснабжение д. Поросино Томского раойна Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | Х | 2021 | 47080 | бюджетные инвестиции | ОБ | 27200 | 0 | 27200 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 9880 | 2750 | 7130 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 37080 | 2750 | 34330 | 0 |
| 4 | «Строительство объекта «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | Х | 2021 | 35782 | бюджетные инвестиции | ОБ | 27911,2 | 0 | 27911,2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 27911,2 | 0 | 27911,2 | 0 |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 77 911,20 | 0,00 | 77 911,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 12 350,00 | 3 989,00 | 8 361,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 90 261,20 | 3 989,00 | 86 272,20 | 0,00 |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. IV этап» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | Х | 2021 | нет | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 2600 | 0 | 0 | 2600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2600 | 0 | 0 | 2600 |
| 2 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района Томской области» | УЖКХ, ГО и ЧС | строительство | муниципальная | УЖКХ, ГО и ЧС | Х | 2020 | нет | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 5600 | 3000 | 0 | 2600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР, приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5600 | 3000 | 0 | 2600 |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 77 911,20 | 0,00 | 77 911,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 17 950,00 | 6 989,00 | 8 361,00 | 2 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 95 861,20 | 6 989,00 | 86 272,20 | 2 600,00 |
| Итого по объектам капитального строительства муниципальной собственности, в том числе объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 126 783,10 | 48 871,90 | 77 911,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 26 158,00 | 15 197,00 | 8 361,00 | 2 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 152 941,10 | 64 068,90 | 86 272,20 | 2 600,00 |