МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020 г.	    № 77

г. Томск

О проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в 2020-2022 году.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Томский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, о выборе лиц, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению.

- Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, Краткосрочным планом на 2020-2022 гг., предусмотренным Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, и предложениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Томской области», в соответствии со сроком начала капитального ремонта, с необходимым перечнем и объемом услуг и (или) работ, их стоимостью, с выбором лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, с порядком и с источниками финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- Управлению Делами (Я.М. Постернак) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                                       А.А. Терещенко

Капошко Денис Константинович, УЖКХ, ГО и ЧС, главный специалист

+7(3822) 58 91 94, kdk@atr.tomsk.gov.ru

| Приложение к постановлению Администрации Томского района от 01.04.2020 № 77 Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования "Томский район", собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования или его территориальной единицы | Населенный пункт | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ | Стоимость услуг и (или) работ, руб.* | Сроки оказания услуг. Проведения работ | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений в многоквартирном доме | Средства регионального оператора |
| 1 | Томский район | п. Аэропорт | д. 1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 452 022,60 | I-IV квартала 2022г. | 462 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 237,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 10 215,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Томский район | п. Аэропорт | д. 2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 442 358,40 | I-IV квартала 2022г. | 452 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 355,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 9 996,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Томский район | д. Белоусово | ул. Мира, д. 13 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 203 404,50 | I-IV квартала 2022г. | 207 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 766,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 4 361,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Томский район | с. Богашево | ул. Новостройка, д. 1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 852 560,40 | I-IV квартала 2022г. | 2 729 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 519,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 39 456,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 474 754,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10 182,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 344 928,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 636,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Томский район | п. Зональная Станция | ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1. ремонт крыши | 5 403 131,00 | I-IV квартала 2020г. | 5 518 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 616,75 | 156 777,25 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 115 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Томский район | с. Калтай | ул. Ленина, д. 65 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 326 883,60 | I-IV квартала 2022г. | 333 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 892,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 7 009,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Томский район | с. Калтай | ул. Ленина, д. 65а | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 337 348,80 | I-IV квартала 2022г. | 344 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 582,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 7 233,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Томский район | с. Кафтанчиково | ул. Коммунистическая, д. 91 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 040 611,00 | I-IV квартала 2022г. | 2 451 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 397,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 43 462,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 359 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 7 711,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Томский район | п. Копылово | ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 46 648,50 | I-IV квартала 2020г. | 1 454 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 597,11 | 2 678,39 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 14 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 13 960,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 991 195,50 | I-IV квартала 2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 21 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 174 676,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 3 745,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 184 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 4 086,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Томский район | п. Копылово | ул. 1 Мая, д. 13 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 833 114,92 | I-IV квартала 2022г. | 2 700 869,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 869,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 39 042,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 469 771,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10 075,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 341 308,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Томский район | п. Копылово | ул. 1 Мая, д. 15 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 831 310,10 | I-IV квартала 2022г. | 2 698 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 209,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 39 004,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 469 308,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10 065,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 340 972,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 549,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Томский район | п. Копылово | ул. Ленина, д. 1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 879 632,70 | I-IV квартала 2021г. | 2 769 407,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 407,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40 033,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 481 692,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10 331,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 349 969,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 748,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Томский район | п. Копылово | ул. Ленина, д. 3 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 900 009,70 | I-IV квартала 2022г. | 2 644 087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 087,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40 467,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 334 835,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 7 179,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 353 763,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 832,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Томский район | п. Копылово | ул. Ленина, д. 4 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55 334,30 | I-IV квартала 2021г. | 1 725 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 056,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 16 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 16 559,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 175 752,90 | I-IV квартала 2022г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 25 041,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 207 200,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 4 442,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 218 913,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 4 846,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Томский район | п. Копылово | ул. Ленина, д. 5 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 895 352,10 | I-IV квартала 2022г. | 2 792 567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 567,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40 368,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 485 720,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10 417,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 352 896,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 813,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Томский район | п. Копылово | ул. Ленина, д. 9 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 87 396,41 | I-IV квартала 2020г. | 2 724 599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 581,05 | 5 017,98 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 26 793,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 26 155,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 857 014,23 | I-IV квартала 2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 39 551,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 327 258,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 7 017,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 345 758,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 655,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Томский район | с. Моряковский Затон | ул. Советская, д. 8 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 63 020,00 | I-IV квартала 2020г. | 1 690 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 015,96 | 2 944,04 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 19 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 339 060,00 | I-IV квартала 2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 28 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 235 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Томский район | с. Моряковский Затон | пер. Больничный, д. 1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 135 290,00 | I-IV квартала 2022г. | 1 159 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 470,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 24 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Томский район | с. Моряковский Затон | пер. Ремесленный, д. 1 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 477 332,50 | I-IV квартала 2022г. | 1 774 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 727,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 31 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 260 347,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5 582,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Томский район | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая, д. 4 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 123 012,30 | I-IV квартала 2021г. | 3 300 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 680,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 37 711,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 613 786,90 | I-IV квартала 2022г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55 669,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 460 622,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 9 876,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Томский район | с. Томское | ул. Маяковского, д. 22 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 342 390,40 | I-IV квартала 2020г. | 10 611 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594 178,35 | 17 424,85 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 72 476,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 72 476,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 7 275 171,20 | I-IV квартала 2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 154 950,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 282 089,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 27 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1 354 566,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 29 990,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Томский район | с. Томское | ул. Маяковского, д. 23 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 363 844,60 | I-IV квартала 2020г. | 11 276 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258 010,11 | 18 516,69 |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 77 018,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 77 018,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 7 731 033,80 | I-IV квартала 2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 164 659,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 362 425,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 29 213,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1 439 443,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 31 869,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Томский район | с. Турунтаево | ул. Советская, д. 2 | 1. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 142 562,70 | I-IV квартала 2021г. | 145 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 619,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 3 056,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Томский район | с. Турунтаево | ул. Советская, д. 2 | 1. Разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20 233,92 | I-IV квартала 2021г. | 272 676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 676,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2. ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 247 142,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5 299,36 |  |  |  |  |  |  |  |