МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»       12      2014 г.                                                                                   № 362

г. Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 19.11.2012 №296 (ред. от 24.12.2013 г. № 464)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а «Об утверждении государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2018 годы», руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 29.10.2013 № 342 «О муниципальных программах Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 19.11.2012 №296 (ред. от 24.12.2013 г. № 464) «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Первый заместитель

Главы Томского района –

начальник Управления по

социально-экономическому развитию села                                         А. В. Крикунов

Т. Г. Батракова

40 18 50

- Приложение к постановлению                                		                    Администрации Томского района

- от «19»  12  2014 г. № 362

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Газификация муниципального образования «Томский район»

- на период 2013-2015 годы»

- Администрация Томского района

- Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи

- Томский район

- 2014 год

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Томского района

от 19.12.2014 № 362

Муниципальная программа

- «Газификация муниципального образования «Томский район»

- на период 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

| Наименование муниципальной программы (МП) | - «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик МП | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | отсутствуют |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томского района, на которую направлена реализация МП | Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |
| Цель МП | Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |
| Показатели цели МП | Показатели; 2013; 2014; 2015. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, %; 14,99; 22,89; 33,46. |
| Задачи МП | Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района; - обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП | Показатели; 2013; 2014; 2015. Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км; 252,70; 318,98; 432,21. Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.; 4471,00; 5870,00; 8256,00. Количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.; 28; 34; 37. |
| Сроки реализации МП | 2013 – 2015 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, млн. руб.) | Источники; Всего; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт. Областной бюджет; 582383,225; 105851,844; 116366,000; 0,000; 219301,825; 105851,844; 246715,400 Прогноз; 0,000 Прогноз. Районный бюджет; 31179,500; 9 030,787; 5818,500; 0,000; 12298,000; 9030,787; 13063,000 Прогноз; 0,000 Прогноз. Бюджеты сельских поселений (по согласованию); 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Внебюджетные источники (по согласованию); 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего по источникам; 613562,725; 114882,631; 122184,500; 0,000; 231599,825; 114882,631; 259778,400 Прогноз; 0,000 Прогноз. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются. |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Инвестиции | Х | Х | Х | Х |
|  | НИОКР | Х | Х | Х | Х |
| Организация управления МП | Реализация МП осуществляется Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, контроль за реализацией осуществляет Заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляется Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Думой Томского района |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

- Предмет регулирования и сфера действия  Программы

- Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Томский район»  на период 2013-2015 годы»  определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Томского района.

- Основные термины и определения

- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

- газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

- газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика  использующее его в качестве топлива или сырья.

ГЛАВА I .

Приоритетные задачи социально-экономического развития Томского района, на решение которых направлена Программа

  - Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Описание существующего положения

Уровень газификации Томской области по состоянию на 01.01.2012 года равен 19,2 % (В целом по России этот показатель равен  63%), при этом уровень газификации природным (сетевым) газом составляет 6,6 %, сжиженным газом -12,6 %

Уровень газификации Томского района на 01.01.2012 года составляет 12,23%.

На рис.1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томском  районе за период с 2003 по 2011 годы. Рост данного показателя составляет 9,2% Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда  лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.

рис. 1

Общая протяженность распределительных газопроводов в населенных пунктах  Томского  района составляет 186,41 км, в газоснабжение Томского района охватывает 26 населенных пунктов в 13-ти сельских поселениях:

Данные о газифицированном жилищном фонде*

таблица 1

| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений на 01.01.2012 г. |
| --- | --- |
| 1. Богашевское сельское поселение |  |
| Богашево | 38 |
| Ключи | 64 |
| Некрасово | 20 |
| 2. Воронинское сельское поселение |  |
| Воронино | 97 |
| 3. Заречное сельское поселение |  |
| Черная речка | 340 |
| Барабинка | 111 |
| Кафтанчиково | 135 |
| Кисловка | 204 |
| 4. Зональненское сельское поселение |  |
| Зональная Станция | 223 |
| 5. Зоркальцевское сельское поселение |  |
| Зоркальцево | 179 |
| Нелюбино | 169 |
| Борики | 93 |
| Петрово | 6 |
| Поросино | 16 |
| 6. Калтайское сельское поселение |  |
| Калтай | 224 |
| 7. Копыловское сельское поселение |  |
| Копылово | 56 |
| Рассвет | 216 |
| 8. Корниловское сельское поселение |  |
| Корнилово | 307 |
| 9. Малиновское сельское поселение |  |
| Малиновка | 96 |
| Молодежный | 5 |
| 10. Мирненское сельское поселение |  |
| Мирный, мкр. «Мирный» | 147 |
| Аэропорт | 63 |
| Большое Протопопово | 30 |
| 11. Моряковское сельское поселение |  |
| Моряковский Затон | 39 |
| 12. Рыбаловское сельское поселение |  |
| Рыбалово | 69 |
| 13. Спасское сельское поселение |  |
| Коларово | 7 |
| ИТОГО | 2954 |

* - по данным ведомственной статистики

  - Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом, целью развития газификации в районе является реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Тем самым решается ряд важнейших социальных проблем, в том числе частично проблема занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сельской местности. Одновременно снижаются затраты областного бюджета по дотациям населению за жилищно-коммунальные услуги (сжиженный газ, уголь, дрова). Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, а также повышается производительность труда, внедряются новые ресурсосберегающие технологии и появляется возможность внедрения высокоавтоматизированных процессов в промышленности и сельскохозяйственном производстве. Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объемах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

  - Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Томского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами:

1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

  - Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Томского  района

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района в 2011-2012 годах» и является комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Томского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Томского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Томского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки муниципальной программы «Газификация  Томского района на период 2013-2015 годы» (далее – Программа) являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 №1120-р;

- Энергетическая стратегия Томской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 №1008;

- Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 №321а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.09.2013 №388а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 №321а»;

- Распоряжение Губернатора Томской области от 21.05.2012 №147-р «О создании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области»;

- Распоряжение Губернатора Томской области от 05.07.2012 №198-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию газоснабжения и газификации Томской области на период 2012-2015 годов».

ГЛАВА II

Цель, задачи, целевые показатели Программы

2.1. Основной  целью  Программы является  повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района.

2.2. Основные задачи Программы

Для достижения обозначенной  цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района;

- обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

2.3. Достижение цели и задач

Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа:  населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

2.4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы

2.5. Показатели эффективности реализации Программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- уровень газификации жилого фонда Томского района природным газом, %;

- протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км;

- количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

- количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томского района до 33,46% (при существующем 12,23%) при 100% подключении потребителей к построенным сетям газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики РФ уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, выраженное в процентах.

Цель, задачи и показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении №1 к Программе.

2.6. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия  ориентированы на достижение целей социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

ГЛАВА  III.

Перечень программных мероприятий

В целях подготовки к реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.

Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 5302 домовладениям и 12 объектам юридических лиц в 8-ми сельских поселениях Томского района.

В целях реализации Программы предусмотрено строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 245,8 км, что позволит 5302 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения.

Объем инвестиций за счет всех источников на строительство объектов газификации составляет по предварительным расчетам 479,700 млн. руб.

Перечень программных мероприятий, предлагаемых для финансирования в 2013 – 2015 годах в рамках реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период  на 2013-2015 годы», приведен  в приложении № 2 к Программе.

ГЛАВА  IV.

Механизмы реализации  и управление  Программы.

4.1. Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

4.2.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня  и внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение МП   представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

4.3. Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

-средства областного бюджета;

-средства бюджета муниципального образования «Томский район»;

-средства бюджетов сельских поселений;

-внебюджетные источники финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются.

Внебюджетными ресурсами могут быть средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что  общий объем средств населения, направленных на изготовление проектно-сметной документации, софинансирование строительства и газификацию жилых помещений может составить 424 160 тыс. руб. из расчета средней стоимости  газификации одного домовладения в размере 80 000 руб.

- 4.4. Организация управления Программой

- Ответственным за реализацию Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, на основании соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в сфере ЖКХ, заключенных между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района, Администрации сельских поселений (по согласованию).

- Программные мероприятия, реализуемые основным исполнителем в рамках указанных соглашений, могут софинансироваться за счет средств бюджетов сельских поселений путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

- В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных целевых программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации сельского поселения, на которые предусматривается софиансирование за счет средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной и/или районной целевых программ, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов выделенных на реализацию программных мероприятий, в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, муниципальными правовыми актами Думы Томского района

В ходе реализации Программы в неё могут вноситься изменения и дополнения. Так же Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы

ГЛАВА V

Контроль и мониторинг реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи.

Оценка эффективности реализации МП проводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Использование указанных показателей обеспечит мониторинг ситуации в сфере газификации жилищного фонда на территории района.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляется на основании отчетности, представляемой Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в Думу Томского района.

Текущий контроль и мониторинг осуществляется в форме ежегодных отчетов о выполненных в рамках Программы объемах работ по выполнению запланированных мероприятий, о достижении показателей реализации мероприятий, на основании которых уточняются сроки выполнения и окончания, как отдельных этапов работ, так и всей Программы в целом.

Также на основании отчетов регулируется процесс финансирования, контролируется финансовая дисциплина участников Программы.

ГЛАВА VI

Оценка рисков в ходе реализации Программы

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие :

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Газификация муниципального образования «Томский район»

на период 2013-2015 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА

«Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы»*

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на 01.01.2012 г. | Изменение значений показателей по годам реализации |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Весь период реализации МП |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % | Статистическая отчетность | 12,23 | 14,99 | 22,89 | 33,46 | 33,46 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района | Протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км. | Ведомственная отчетность | 186,41 | 252,70 | 318,98 | 432,21 | 432,21 |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. | Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения. ед. | Ведомственная отчетность | 2954 | 4471 | 5870 | 8256 | 8256 |
|  | Количество объектов (юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 25 | 28 | 34 | 37 | 37 |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация муниципального образования «Томский район»

на период 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА**

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. |  |
| Цель МП: Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Газоснабжение д.Барабинка Томского района Томской области» | 2013 | 15 897,000 | 0,000 | 15 140,000 | 0,000 | 757,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 7,97 / 228 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 15 090,510 | 15 010,547 | 14 293,610 | 14 232,292 | 796,900 | 778,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 7,97 / 228 | 7,97 / 228 |
| Мероприятие 2. «Газоснабжение с.Зоркальцево Томского района Томской области» | 2013 | 20 732,300 | 0,000 | 19 745,000 | 0,000 | 987,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 12,61 / 208(3) | 0,00 / 0 (0) |
|  | 2014 | 20 297,894 | 19 506,631 | 19 245,594 | 18 493,971 | 1 052,300 | 1 012,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 12,61 / 208(3) | 12,61 / 208(3) |
| Мероприятие 3. «Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района Томской области» | 2013 | 766,500 | 0,000 | 730,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 0,50 / 9 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 740,810 | 740,703 | 702,310 | 702,310 | 38,500 | 38,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,50 / 9 | 0,50 / 9 |

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| Мероприятие 4. «Газоснабжение п.Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь» | 2013 | 27 258,000 | 0,000 | 25 960,000 | 0,000 | 1 298,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 11,80 / 127 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 25 632,178 | 22 582,354 | 24 265,778 | 21 453,238 | 1 366,400 | 1 129,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 11,80 / 127 | 11,80 / 127 |
| Мероприятие 5. «Газоснабжение с.Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап» | 2013 | 8 727,600 | 0,000 | 8 312,000 | 0,000 | 415,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 4,56 / 127 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 7 912,175 | 7 868,078 | 7 474,675 | 7 474,675 | 437,500 | 393,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 4,56 / 127 | 4,56 / 127 |
| Мероприятие 6. «Газоснабжение с.Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап» | 2013 | 33 279,800 | 0,000 | 31 695,000 | 0,000 | 1 584,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 19,43 / 523 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 31 021,555 | 25 248,990 | 29 353,355 | 23 986,543 | 1 668,200 | 1 262,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 19,43 / 523 | 19,43 / 523 |
| Мероприятие 7. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окрестностях с. Корнилово Томского района Томской области» | 2013 | 14 875,400 | 0,000 | 14 167,000 | 0,000 | 708,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 9,02 / 283 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 14 912,700 | 13 535,455 | 14 167,000 | 12 858,680 | 745,700 | 676,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 9,02 / 283 | 9,02 / 283 |

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| Мероприятие 8. «Газоснабжение жилых домов по ул. Тенистой, №№3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13; ул. Гагарина, №№3а, 9а в с. Корнилово Томского района Томской области» | 2013 | 647,900 | 0,000 | 617,000 | 0,000 | 30,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 0,40 / 12 | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 648,803 | 648,737 | 616,303 | 616,303 | 32,500 | 32,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,40 / 12 | 0,40 / 12 |
| Мероприятие 9. «Газоснабжение с.Калтай Томского района Томской области» | 2014 | 7 029,300 | 0,000 | 6 605,000 | 0,000 | 424,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 3,64 / 33(1) | 0,00 / 0 |
| Мероприятие 10. «Газоснабжение с.Курлек Томского района Томской области» | 2014 | 64 986,900 | 2 559,236 | 61 173,800 | 0,000 | 3 813,100 | 2 559,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 35,96 / 791(1) | 35,96 / 791(1) |
| Мероприятие 11. «Газоснабжение ул.Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области» | 2014 | 2 303,500 | 1 821,321 | 2 182,000 | 1 725,885 | 121,500 | 95,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 0,97 / 9(1) | 0,97 / 9(1) |
| Мероприятие 12. «Газоснабжение с.Тахтамышево Томского района Томской области» | 2014 | 24 473,100 | 5 360,579 | 22 672,000 | 4 307,947 | 1 801,100 | 1 052,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 17,11 / 366(2) | 17,11 / 366(2) |

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| Мероприятие 13. «Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области» | 2014 | 16 550,400 | 0,000 | 16 550,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УЖКХ | 8,60 / 200(1) | 0,00 / 0 |
|  | 2015 | 17 500,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 16 550,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 950,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз |  | 8,60 / 200(1) Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Мероприятие 14. «Газоснабжение с.Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь» | 2015 | 31 905,900 Прогноз | 0,000 Прогноз | 30 310,900 Прогноз | 0,000 Прогноз | 1 595,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 17,13 / 274 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Мероприятие 15. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красивый пруд» в п.Зональная Станция Томского района Томской области» | 2015 | 30 668,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 29 135,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 1 533,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 17,03 / 350 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Мероприятие 16. «Газоснабжение с.Итатка Томского района Томской области» | 2015 | 71 203,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 67 643,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 3 560,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 29,81 / 465 (3) Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| Мероприятие 17. «Газоснабжение д.Кисловка Томского района Томской области» | 2015 | 31 675,200 Прогноз | 0,000 Прогноз | 30 091,200 Прогноз | 0,000 Прогноз | 1 584,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 16,17 / 407 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Мероприятие 18. «Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области» | 2015 | 32 100,900 Прогноз | 0,000 Прогноз | 30 495,900 Прогноз | 0,000 Прогноз | 1 605,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 18,79 / 412 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Мероприятие 19. «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области .II очередь» | 2015 | 44 725,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 42 489,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 2 236,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | УЖКХ | 14,30 / 478 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| ИТОГО по задаче 1 | всего | 613 562,725 | 114 882,631 | 582 383,225 | 105 851,844 | 31 179,500 | 9 030,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320,69 / 4336 (16) | 120,33 / 2683 (7) |
|  | 2013 | 122 184,500 | 0,000 | 116 366,000 | 0,000 | 5 818,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,29 / 1517(3) | 0,00 / 0 |
|  | 2014 | 231 599,825 | 114 882,631 | 219 301,825 | 105 851,844 | 12 298,000 | 9 030,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,57 / 233(9) | 120,33 / 2683 (7) |
|  | 2015 | 259 778,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 246 715,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 13 063,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 121,83 / 2586(4) Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |
| Задача 2 Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Организация информирования населения по вопросам получения технических условий, проектирования и монтажа внутридомового газопровода и газового оборудования | 2013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрации сельских поселений | 0 / 1515 | 0 / 1515 |
|  | 2014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0 / 1199 | 0 / 1199 |
|  | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0 / 2338 Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областного бюджета |  | Местного бюджета |  | Бюджетов сельских поселений |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| ИТОГО по задаче 2 | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0 / 5052 | 0,00 / 0 Прогноз |
| ИТОГО по МП | всего | 613 562,725 | 114 882,631 | 582 383,225 | 105 851,844 | 31 179,500 | 9 030,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 320,69 / 9388 (16) | 120,33 / 5397 (7) |
|  | 2013 | 122 184,500 | 0,000 | 116 366,000 | 0,000 | 5 818,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 66,29 / 3032(3) | 0,00 / 1515 |
|  | 2014 | 231 599,825 | 114 882,631 | 219 301,825 | 105 851,844 | 12 298,000 | 9 030,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 132,57 / 1432(9) | 120,33 / 3882 (7) |
|  | 2015 | 259 778,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 246 715,400 Прогноз | 0,000 Прогноз | 13 063,000 Прогноз | 0,000 Прогноз | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 121,83 / 4924(4) Прогноз | 0,00 / 0 Прогноз |

** - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.