МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» 11  2017 г.                                                                                                   № 275

г. Томск

О внесении изменений в

постановление Администрации

Томского района от 09.11.2015 № 341

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110 (ред.  от 10.02.2017) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации», в соответствии с решением Думы Томского района от 22.12.2016 № 108 «Об утверждении бюджета Томского района на 2017 год  и плановый период 2018, 2019 годов» (ред. от 31.08.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 09.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (в ред. от 30.10.2017) (далее – постановление),  где в приложении к постановлению:

- Паспорт подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

-	 Основное мероприятие 1 «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» задачи 7 «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

-	 Основное мероприятие 1 «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных» задачи 8 «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных» подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

-	 Основное мероприятие 1 «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» задачи 13 «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению  4 к настоящему постановлению.

-	 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и (или) ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» задачи 8 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» изложить в новой редакции согласно приложению  5 к настоящему постановлению.

- Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи А.Н. Масловского.

Первый заместитель Главы Томского района –

начальник Управления по социально-

экономическому развитию села                                                                А.В. Крикунов

Д.К. Капошко

40-18-50

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

От 24.11.2017 № 275

| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 2) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
|  | 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км |  | 1,8 | 1 | 8 | 1,5 | 1,5 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км |  | 5,4 | 8,73 | 14,09 | 8 | 8 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект |  | 14 | 72 | 81 | 71 | 71 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 2. Количество оцинкованных листов, шт. |  | 1700 | 1232 | 908 | 1000 | 1000 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 2. Количество кранов шаровых ду100, шт. |  | 0 | 43 | 125 | 90 | 90 | 0 |
|  | Показатель 6 задачи 2. Количество кранов шаровых ду50, шт. |  | 0 | 44 | 56 | 110 | 110 | 0 |
|  | Показатель 7 задачи 2. Количество стальных труб ду57мм, тонн |  | 0 | 6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 |
|  | Показатель 8 задачи 2. Количество стальных труб ду76мм, тонн |  | 0 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 |
|  | Показатель 9 задачи 2. Количество стальных труб ду89мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 |
|  | Показатель 10 задачи 2. Количество стальных труб ду108мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 |
|  | Показатель 11 задачи 2. Количество технической изоляции, рулонов |  | 930 | 1244 | 1580 | 1150 | 1150 | 0 |
|  | Показатель 12 задачи 2. Количество профилированных листов, м2 |  | 10333,02 | 17413,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 13 задачи 2. Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 2. Количество зажимов для провода СИП, шт. |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 2. Количество проводов СИП, м |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17» |  | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. задачи 3. Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 1500 | 0 | 898,56 | 1850 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 3. Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 3. Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. м. |  | 0 | 2110 | 2650 | 0 | 1400 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 3. Количество отремонтированных котельных, шт. |  | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6 задачи 3. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 7 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | Показатель 8 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Показатель 9 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 10 задачи 3. Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 11 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Показатель 12 задачи 3. Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Показатель 13 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 3. Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 3. Количество отремонтированных колодцев, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 3. Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Задача 4. Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км |  | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество отчётов проведённого обследования, шт. |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество разработанных и согласованных проектов, шт. |  | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций , шт. |  | 5 | 19 | 14 | 21 | 22 | 0 |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 10. Количество восстановленных скважин, шт. |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. |  | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 13. «Приобретение и оформление в собственность оборудования и объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 13. Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. |  | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 54525,20 |  | 49369,40 | 4688,40 | 233,70 | 233,70 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 187548,60 |  | 60637,90 | 87102,70 | 19904,00 | 19904,00 | 0,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 242073,80 |  | 110007,30 | 91791,10 | 20137,70 | 20137,70 | 0,00 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

От 24.11.2017 № 275

| 7. | Задача 7 подпрограммы 2. «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 1. «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов», в том числе: | всего | 4 074,60 | 0,00 | 0,00 | 4 074,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 16 |
|  |  | 2016 год | 2 074,60 | 0,00 | 0,00 | 2 074,60 | 0,00 | 0,00 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 9 |
|  |  | 2017 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 4 |
|  |  | 2018 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 3 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 0 |
| 7.2.1. | мероприятие 1. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области» | всего | 564,9 | 0 | 0 | 564,9 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 332,3 | 0 | 0 | 332,3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 232,6 | 0 | 0 | 232,6 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.2. | мероприятие 2. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области» | всего | 77,7 | 0 | 0 | 77,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 45,7 | 0 | 0 | 45,7 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.3. | мероприятие 3. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» | всего | 669 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 247,1 | 0 | 0 | 247,1 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 421,9 | 0 | 0 | 421,9 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.4. | мероприятие 4. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области» | всего | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.5. | мероприятие 5. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения в д.Черная Речка Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.6. | мероприятие 6. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения в д.Черная Речка Томского района Томской области» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.7. | мероприятие 7. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция котельной в с.Курлек Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.8. | мероприятие 8. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция котельной в с.Курлек Томского района Томской области» | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.9. | мероприятие 9. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в Кисловка Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.10. | мероприятие 10. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в Кисловка Томского района Томской области» | всего | 68,25 | 0 | 0 | 68,25 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 68,25 | 0 | 0 | 68,25 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.11. | мероприятие 11. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Корнилово Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.12. | мероприятие 12. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Корнилово Томского района Томской области» | всего | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.13. | мероприятие 13. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.14. | мероприятие 14. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района Томской области» | всего | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.15. | мероприятие 15. «Выполнение работ по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту « Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района» | всего | 88,9 | 0 | 0 | 88,9 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 88,9 | 0 | 0 | 88,9 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.16. | мероприятие 16. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту « Капитальный ремонт котельной в д. Кисловка Томского района Томской области» | всего | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.17. | мероприятие 17. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт котельной в с. Моряковский Затон Томского района Томской области» | всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.18. | мероприятие 18. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция станции водоочистки в с. Томское Томского района Томской области» | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.19. | мероприятие 19. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь и Газоснабжение ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области» | всего | 51,6 | 0 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 51,6 | 0 | 0 | 51,6 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.20. | мероприятие 20. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь и Газоснабжение ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области» | всего | 457,5 | 0 | 0 | 457,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 457,5 | 0 | 0 | 457,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.21. | мероприятие 21. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт котельной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | всего | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.22. | мероприятие 22. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Строительство подводящих инженерных сетей и сооружений (блочно-модульная газовая котельная мощностью 7 МВт в с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г)» | всего | 494,3 | 0 | 0 | 494,3 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 494,3 | 0 | 0 | 494,3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.23. | мероприятие 23. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту « Строительство подводящих инженерных сетей и сооружений (блочно-модульная газовая котельная мощностью 7 МВт в с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г)» | всего | 45,4 | 0 | 0 | 45,4 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 45,4 | 0 | 0 | 45,4 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.24. | мероприятие 24. «Выполнение работ по экспертизе проектной документации по объекту «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка. Газификация. 4 этап» | всего | 239,4 | 0 | 0 | 239,4 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 239,4 | 0 | 0 | 239,4 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.25. | мероприятие 25. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту « Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка. Газификация. 4 этап» | всего | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.26. | мероприятие 26. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Аэропорт Томского района Томской области» | всего | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.27. | мероприятие 27. «Выполнение работ по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство канализационного коллектора в с. Богашево Томского района Томской области» | всего | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7.2.28. | мероприятие 28. «Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проекто-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора в с. Богашево Томского района Томской области» | всего | 485,25 | 0 | 0 | 485,25 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 223,5 | 0 | 0 | 223,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 261,75 | 0 | 0 | 261,75 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Томского района

От 24.11.2017 № 275

| 8. | Задача 8 подпрограммы 2. «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 1. «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных», в том числе: | всего | 3 883,40 | 0,00 | 0,00 | 3 883,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 76 |
|  |  | 2016 год | 883,4 | 0 | 0 | 883,4 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 19 |
|  |  | 2017 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 14 |
|  |  | 2018 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 21 |
|  |  | 2019 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 22 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.1. | мероприятие 1. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Богашевского сельского поселения» | всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 6 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2018 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.2. | мероприятие 2. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Воронинского сельского поселения» | всего | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 7 |
|  |  | 2016 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2017 год | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.3. | мероприятие 3. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Заречного сельского поселения» | всего | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 5 |
|  |  | 2016 год | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 3 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.4. | мероприятие 4. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Зональненского сельского поселения» | всего | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 6 |
|  |  | 2016 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 3 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.5. | мероприятие 5. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Калтайского сельского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.6. | мероприятие 6. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Корниловского сельского поселения» | всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 3 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.7. | мероприятие 7. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Малиновского сельского поселения» (Здание, дым. труба)» | всего | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 8 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2018 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.8. | мероприятие 8. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Мирненского сельского поселения» | всего | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 6 |
|  |  | 2016 год | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.9. | мероприятие 9. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Копыловского сельского поселения» | всего | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2016 год | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.10. | мероприятие 10. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Межениновского сельского поселения» | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 3 |
|  |  | 2016 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.11. | мероприятие 11. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Моряковского сельского поселения» | всего | 347,40 | 0,00 | 0,00 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2016 год | 177,4 | 0 | 0 | 177,4 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.12. | мероприятие 12. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Рыбаловского сельского поселения» | всего | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2016 год | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.13. | мероприятие 13. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Наумовского сельского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.14. | мероприятие 14. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Спасского сельского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.15. | мероприятие 15. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Новорождественского сельского поселения» | всего | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 5 |
|  |  | 2016 год | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2018 год | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.16. | мероприятие 16. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Турунтаевского сельского поселения» | всего | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 6 |
|  |  | 2016 год | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2017 год | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2018 год | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.17. | мероприятие 17. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Зоркальцевского сельского поселения» | всего | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 5 |
|  |  | 2016 год | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.18. | мероприятие 18. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Итатского сельского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
| 8.2.19. | мероприятие 19. «Выполнение работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, техническому обследованию резервуаров котельного оборудования, дымовых труб, строительных конструкций зданий котельных на территории Октябрьского сельского поселения» | всего | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 4 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2019 год | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 0 |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Томского района

От 24.11.2017 № 275

| 13 | Задача 13 подпрограммы 2. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Основное мероприятие 1. «Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района», в том числе: | всего | 36 359,80 | 0,00 | 0,00 | 36 359,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 51 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 33 359,80 | 0,00 | 0,00 | 33 359,80 | 0,00 | 0,00 |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 51 |
|  |  | 2018 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 |
|  |  | 2019 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 0 |
| 13.2.1. | мероприятие 1. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции водоподготовки в с. Межениновка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.2. | мероприятие 2. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность котельной на твердом топливе в д. Наумовка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.3. | мероприятие 3. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность котельной на твердом топливе в д. Н-Архангельское Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.4. | мероприятие 4. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность котельной на твердом топливе в с. Богашево (МКР Керамик) Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.5. | мероприятие 5. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность тепловых сетей в с. Богашево Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.6. | мероприятие 6. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность тепловых сетей в с. Богашево (МКР энергетиков) Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.7. | мероприятие 7. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции безреагентной очистки воды в д. Наумовка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.8. | мероприятие 8. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции водоподготовки в д. Кандинка Томского района | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.9. | мероприятие 9. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции безреагентной очиски воды в с. ЗоркальцевоТомского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.10. | мероприятие 10. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции водоподготовки в д. Кисловка Томского района | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| . 13.2.11. | мероприятие 11. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоотведения в д. Кисловка Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.12. | мероприятие 12. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции безреагентной очиски воды в с. Рыбалово Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.13. | мероприятие 13. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения на территории Калтайского сельского поселения Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.14. | мероприятие 14. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции безреагентной очиски воды в с. Малиновка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.15. | мероприятие 15. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность станции безреагентной очистки воды в с. Александровское Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.16. | мероприятие 16. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Малиновка Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.17. | мероприятие 17. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоотведения в с. Октябрьское Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.18. | мероприятие 18. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Октябрьское Томского района | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.19. | мероприятие 19. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Октябрьское Томского района | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.20. | мероприятие 20. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Томское Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.21. | мероприятие 21. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Томское Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.22. | мероприятие 22. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Вершинино Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.23. | мероприятие 23. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Кафтанчиково Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.24. | мероприятие 24. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Батурино Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.25. | мероприятие 25. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Лучаново Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.26. | мероприятие 26. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Коларово Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.27. | мероприятие 27. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в д. Кисловка Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.28. | мероприятие 28. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Лучаново Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.29. | мероприятие 29. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Турунтаево Томского района | всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.30. | мероприятие 30. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов водоснабжения в с. Межениновка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.31 | мероприятие 31. « Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов теплоснабжения в с. Межениновка Томского района | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.32. | мероприятие 32. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Семилужки Томского района» | всего | 2 279,80 | 0,00 | 0,00 | 2 279,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 2279,8 | 0 | 0 | 2279,8 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.33 | мероприятие 33. «Приобретение и монтаж пеллетной котельной в с. Малиновка Томского района» | всего | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.34. | мероприятие 34. «Приобретение в муниципальную собственность котельной в с. Октябрьское Томского района» | всего | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.35. | мероприятие 35. «Приобретение технических планов и технических паспортов для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории п.Кайдаловка мкр.Снегири Томского района» | всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 12 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 12 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.36. | мероприятие 36. «Приобретение технических планов и технических паспортов для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории п.Кайдаловка мкр.Серебрянный Бор Томского района» | всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 12 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 12 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.37.. | Мероприятие 37. «Приобретение технических планов и технических паспортов на объекты электроснабжения на территории Богашевского сельского поселения для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства» | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 6 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.38. | Мероприятие 38. «Приобретение технических планов и технических паспортов на объекты электроснабжения на территории Заречного сельского поселения для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства» | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 6 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.39. | Мероприятие 39. «Приобретение технических планов и технических паспортов на объекты электроснабжения на территории Копыловского сельского поселения для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства» | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 6 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13.2.40. | Мероприятие 40. «Приобретение технических планов и технических паспортов на объекты электроснабжения на территории Калтайского сельского поселения для приобретения в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства» | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 6 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 5 к постановлению

Администрации Томского района

От 24.11.2017 № 275

| 8. | Задача 8 подпрограммы 4. «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 1. « Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район», в том числе: | всего | 80 547,20 | 0 | 68879,7 | 0 | 11032,2 | 635,3 | 0 | УЖКХ Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 117220,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 34 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 73 192,40 | 0,00 | 68 879,70 | 0,00 | 3 677,40 | 635,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 102740,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 34 |
|  |  | 2018 год | 3677,4 | 0 | 0 | 0 | 3677,4 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 7240,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2019 год | 3677,4 | 0 | 0 | 0 | 3677,4 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 7240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | 0 |
| 8.2.1 | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.З.Космодемьянской, д.4 - д.16» | 2017 год | 1328,9 | 0,0 | 1261,9 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1200 |
| 8.2.2 | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.О.Кошевого, д.13 - д.23» | 2017 год | 1483,7 | 0,0 | 1407,8 | 0,0 | 0,0 | 75,9 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1380 |
| 8.2.3 | Мероприятие 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Богашево (от озера в сторону ул.Новостройка)» | 2017 год | 768,5 | 0,0 | 729,2 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 924 |
| 8.2.4 | Мероприятие 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 310,9 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 651,5 |
| 8.2.5 | Мероприятие 5. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 430,0 | 0,0 | 406,1 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 900 |
| 8.2.6 | Мероприятие 6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 239,1 | 0,0 | 224,8 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 499,25 |
| 8.2.7 | Мероприятие 7. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 147,7 | 0,0 | 138,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 306,77 |
| 8.2.8 | Мероприятие 8. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 1169,3 | 0,0 | 1108,5 | 0,0 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2395 |
| 8.2.9 | Мероприятие 9. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения в д. Воронино, ул. Новая, Томского района, Томской области» | 2017 год | 388,4 | 0,0 | 366,6 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1700 |
| 8.2.10 | Мероприятие 10. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2671,0 | 0,0 | 2535,3 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2734,7 |
| 8.2.11 | Мероприятие 11. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 109,9 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 136,8 |
| 8.2.12 | Мероприятие 12. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2233,4 | 0,0 | 2119,5 | 0,0 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1980 |
| 8.2.13 | Мероприятие 13. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, пер.Октябрьский от ул.Рабочей до ул.Лесной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1272,9 | 0,0 | 1209,9 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1482,85 |
| 8.2.14 | Мероприятие 14. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул.Лесная от пер.Октябрьский до ул.Строительной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1146,6 | 0,0 | 1089,3 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1107 |
| 8.2.15 | Мероприятие 15. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул. Лесная (тротуар, искусственные неровности), ул. Строительная, п. Зональная станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 382,6 | 0,0 | 363,5 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 325 |
| 8.2.16 | Мероприятие 16. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1554,3 | 0,0 | 1473,1 | 0,0 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2124 |
| 8.2.17 | Мероприятие 17. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1453,1 | 0,0 | 1376,9 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1710 |
| 8.2.18 | Мероприятие 18. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. № 1-20» | 2017 год | 2186,2 | 0,0 | 2074,7 | 0,0 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5100 |
| 8.2.19 | Мероприятие 19. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Трудовая, д. 1-5» | 2017 год | 427,4 | 0,0 | 403,7 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 |
| 8.2.20 | Мероприятие 20. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 2852,5 | 0,0 | 2707,7 | 0,0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3143 |
| 8.2.21 | Мероприятие 21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 1393,6 | 0,0 | 1321,6 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.22 | Мероприятие 22. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 2539,6 | 0,0 | 2410,4 | 0,0 | 129,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 7754,4 |
| 8.2.23 | Мероприятие 23. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского поселения, дорожная сеть с. Корнилово по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Строительный» | 2017 год | 388,0 | 0,0 | 366,2 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1068 |
| 8.2.24 | Мероприятие 24. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 3655,8 | 0,0 | 3470,8 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3600 |
| 8.2.25 | Мероприятие 25. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 1648,2 | 0,0 | 1563,5 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1212,9 |
| 8.2.26 | Мероприятие 26. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 991,0 | 0,0 | 939,1 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2450 |
| 8.2.27 | Мероприятие 27. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 2143,1 | 0,0 | 2033,7 | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6481,8 |
| 8.2.28 | Мероприятие 28. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть п. Аэропорт, ул. Лесавиа Томской области, Томского района» | 2017 год | 388,6 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1030,5 |
| 8.2.29 | Мероприятие 29. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от пер.Ремесленный до перекрестка ул.Октябрьская, 34); ул.Парковская (о пер.Иштанский до стадиона); ул.Советская (между ул.Советская, 8 и ул.Советская, 10 остановочная площадка), пер.Иштанский (около ул.Бр.Гребневых, 38 остановочная площадка); пер.Иштанский (напротв магазина ул.Бр.Гребневых, 38/1 остановочная площадка); ул.Победоносцева (при въезде в с.Моряковский Затон остановочная площадка), пер.Иштанский (искусственная неровность), пер.Иштанский (дорожные знаки), пер.Ремесленный (дорожные знаки), ул.Советская (дорожные знаки) Томской области, Томского района» | 2017 год | 2911,2 | 0,0 | 2765,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 | Администрация Моряковского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2462,66 |
| 8.2.30 | Мероприятие 30. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, (от ул. Октябрьская, д. 24 до ул. Октябрьская, д. 18а), Томского района, Томской области.» | 2017 год | 701,5 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 450 |
| 8.2.31 | Мероприятие 31. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 1157,4 | 0,0 | 1097,2 | 0,0 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1951,76 |
| 8.2.32 | Мероприятие 32. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 792,3 | 0,0 | 750,3 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1150 |
| 8.2.33 | Мероприятие 33. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 749,9 | 0,0 | 709,2 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1125 |
| 8.2.34 | Мероприятие 34. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Юбилейная от д. №1 до д.№5, ул.Заводская, площадь автобусной остановки, ул.Коммунистическая, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2463,9 | 0,0 | 2340,7 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1675,04 |
| 8.2.35 | Мероприятие 35. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Заводская, Томский район, Томская область» | 2017 год | 165,4 | 0,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 110,04 |
| 8.2.36 | Мероприятие 36. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1871,1 | 0,0 | 1775,3 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2267 |
| 8.2.37 | Мероприятие 37 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с . Рыбалово", ул. Интернационалистов от перекрестка ул. Сибирской до дома № 4, Томского района, Томской области» | 2017 год | 358,0 | 0,0 | 336,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 440,5 |
| 8.2.38 | Мероприятие 38. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 829,0 | 0,0 | 784,3 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 750 |
| 8.2.39 | Мероприятие 39. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.40 | Мероприятие 40. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 654,6 | 0,0 | 618,6 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.41 | Мероприятие 41. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 1594,3 | 0,0 | 1512,3 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1000 |
| 8.2.42 | Мероприятие 42. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2483,1 | 0,0 | 2357,2 | 0,0 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4740 |
| 8.2.43 | Мероприятие 43. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 1122,2 | 0,0 | 1064,2 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1646,4 |
| 8.2.44 | Мероприятие 44. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 10195,9 | 0,0 | 9686,7 | 0,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 11940,5 |
| 8.2.45 | Мероприятие 45. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 1697,5 | 0,0 | 1610,3 | 0,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1005 |
| 8.2.46 | Мероприятие 46. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.47 | Мероприятие 47. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 1044,3 | 0,0 | 989,8 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 950 |
| 8.2.48 | Мероприятие 48. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 2922,3 | 0,0 | 2776,3 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3163 |
| 8.2.49 | Мероприятие 49. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 976,6 | 0,0 | 925,4 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1969,38 |
| 8.2.50 | Мероприятие 50. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 954,6 | 0,0 | 904,5 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6564,7 |
| 8.2.51 | Мероприятие 51.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 7,2 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.52 | Мероприятие 52.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 9,9 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.53 | Мероприятие 53. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 5,5 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.54 | Мероприятие 54. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 3,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.55 | Мероприятие 55.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 27,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.56 | Мероприятие 56« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 58,6 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.57 | Мероприятие 57. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.58 | Мероприятие 58.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 49,0 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.59 | Мероприятие 59.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 32,8 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.60 | Мероприятие 60.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 30,6 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.61 | Мероприятие 61.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. №1-20» | 2017 год | 48,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.62 | Мероприятие 62.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 66,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.63 | Мероприятие 63.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 32,2 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.64 | Мероприятие 64« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 58,7 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.65 | Мероприятие 65.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 84,5 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.66 | Мероприятие 66« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 36,2 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.67 | Мероприятие 67. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 21,7 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.68 | Мероприятие 68.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 49,5 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.69 | Мероприятие 69.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 25,3 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.70 | Мероприятие 70.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 17,3 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.71 | Мероприятие 71.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 16,4 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.72 | Мероприятие 72.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 43,3 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.73 | Мероприятие 73.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 19,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.74 | Мероприятие 74.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.75 | Мероприятие 75.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 15,1 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.76 | Мероприятие 76. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 36,8 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.77 | Мероприятие 77.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 54,5 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.78 | Мероприятие 78.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 24,1 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.79 | Мероприятие 79« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 217,3 | 0,0 | 205,8 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.80 | Мероприятие 80.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 36,5 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.81 | Мероприятие 81.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.82 | Мероприятие 82.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 22,5 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.83 | Мероприятие 83.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 63,0 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.84 | Мероприятие 84.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 21,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.85 | Мероприятие 85.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 20,5 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.86 | Мероприятие 86. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2017 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.87 | Мероприятие 87. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2017 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.88 | Мероприятия 88. «Обследование и испытание мостового сооружения через р. Самуська на а/дороге общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": подъезд от а/дороги г. Томск - с. Наумовка к Георгиевка» | 2017 год | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.89 | Мероприятие 89. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: подъезд от автодороги г. Томск-с. Наумовка к. д. Георгиевка» | 2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 196,2 |
| 8.2.90 | Мероприятие 90. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - г. Новосибирск к д. Березовая Речка » | 2017 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 625,5 |
| 8.2.91 | Мероприятие 91. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - Предтеченск к д. Позднеево» | 2017 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 260 |