МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»      03    2013г.                                                                                                   № 79

г. Томск

Об утверждении муниципальной

программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов  на

территории Томского района в 2013 году

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 N 158а «Об утверждении Порядка представления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт многоквартирных домов и их расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Томского района, согласно приложению.

- Управлению Делами обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.В. Вульфа

Глава Томского района                                                                     В.Е. Лукьянов

А.Г. Зульбухарова

400063

Приложение

к постановлению Администрации Томского района № 79

от «22» марта 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

Администрация Томского района

Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи

Томск  2013

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Настоящая муниципальная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Томского района в 2013 году (далее по тексту – «программа») разработана в целях решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 № 158а «Об утверждении Порядка представления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт многоквартирных домов и их расходования» предусмотрено проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов с целью устранения неисправностей конструктивных элементов общего имущества дома, и улучшения их эксплуатационных характеристик путём модернизации существующих конструкций. Статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5 и 18 Закона Томской области от 15 февраля 2011 года № 18-ОЗ «О жилищной политике в Томской области» предусмотрен перечень условий предоставления финансовой поддержки из областного бюджета субсидий. В связи с этим выполнение условий необходимо как на уровне сельских поселений, так и на уровне муниципального района.

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Средняя стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в ценах 2013 г. составляет – 12419 руб./м.кв.

2. Общий прогнозный объём финансирования программы перечня многоквартирных домов за счёт средств всех источников финансирования в 2013 году составляет 4 184 510 тыс. рублей.

3. Реализация программы планируется за счёт средств субсидии из областного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке софинансирования, предусмотренного постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 № 158а, средств бюджета муниципального образования «Томский район» и внебюджетных средств.

Объём долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов составляет:

- за счёт собственников помещений – 10% от общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

- разница между общей стоимостью капитального ремонта и софинансирования средств собственников помещений в многоквартирном доме, оплачивается за счёт средств бюджета муниципального образования «Томский район» и средств областной субсидии, участвующих в реализации постановления Администрации Томской области № 158а в следующем порядке:

- за счёт средств областной субсидии – 69,91%;

- за счёт средств бюджета муниципального образования «Томский район» - 20,09%.

К средствам собственников относятся, в том числе средства на капитальный ремонт многоквартирных домов, включаемые в стоимость жилищно-коммунальных услуг, рассчитанных исходя из федерального стандарта стоимости капитального ремонта многоквартирных домов.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями разработки данной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие системы общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на территории Томского района.

Реализация целей программы создаёт условия для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление средств   поддержки   управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами, в том числе товариществ собственников жилья;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

- создание органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами на территории Томского района;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счёт выполнения мероприятий настоящей Программы и финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация    программы осуществляется по 2 уровням:

1 уровень – сельские поселения:

- организуют формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья и управляющих компаний, и наличия товариществ собственников жилья и управляющих компаний в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего сельского поселения;

- совместно с управляющими компаниями и ТСЖ составляют планы капитального ремонта, формируют титульные списки многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий календарный год по поселению,

- осуществляют документооборот, формируют заявки, необходимые для предоставления финансовой поддержки в соответствии с постановлением Администраций Томской области от 25.04.2012 № 158а и передают в Управление ЖКХ.

- осуществляют контроль и приёмку выполненных работ по проведённому капитальному ремонту многоквартирных домов.

2 уровень – Администрация Томского района (Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи).

- осуществляет единую техническую политику в части формирования документации по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласовывает и проверяет проектно-сметную документацию, заявки сельских поселений, необходимые для предоставления финансовой поддержки;

- на основании данных, предоставленных администрациями сельских поселений, формируют титульные списки многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в текущем календарном году по району и направляет указанную документацию в Администрацию Томской области;

- осуществляют технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, совместно с представителем собственников и администрациями сельских поселений осуществляет приёмку выполненных работ по проведённому капитальному ремонту многоквартирных домов;

- заключает соглашения с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК о предоставлении субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту за счёт целевых средств выделенных из бюджетов всех уровней.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация программы происходит в период 2013 года в соответствии с  постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 № 158а. В случае софинансирования в недостаточном размере выполнению подлежат мероприятия, запланированные и неисполненные ранее.

В 2013 году осуществляется:

- разработка и утверждение правовых актов, определяющих условия и порядок проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов

- разработка и утверждение правовых актов, определяющих условия и порядок предоставления управляющим компаниям, ТСЖ, субсидий из бюджетов всех уровней на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

- корректировка графика очерёдности капитального ремонта многоквартирных жилых домов (составление титулов капитального ремонта) на 2013г., с перспективой на 2014г.

- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в соответствии с условиями программы по перечню и реестру согласно приложениям 1 и 3 и требованиям постановления Администрации Томской области №158а.

- составление и утверждение графика мероприятий по исполнению условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 №158а.

- подготовка и согласование в установленном законодательством порядке проектно сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Программа содержит одно направление, сформированное с учётом проблем, требующих решения, а именно меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

За счёт средств районного бюджета и областной субсидии для проведения капитального ремонта многоквартирных домов планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

1) техническое состояние многоквартирного дома;

2) объём работ, необходимый при проведении капитального ремонта;

3) иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Основанием для включения в перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в 2013 году при условии софинансирования из областного бюджета субсидий, в рамках настоящей программы являются следующие документы:

1) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

2) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением об участие в указанной программе, проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта;

3) заявка управляющей организации ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в 2013г.;

4) дефектная ведомость (смета), составленная управляющей организацией ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, обслуживающей организацией, утверждённая общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и согласованная в установленном порядке.

5) проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утверждённая в установленном порядке.

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 №158а к видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 (семидесяти) процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийные, подлежащие сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

При реализации Программы бюджетные средства предоставляются в форме субсидий в порядке, утверждённом Думой Томского района в соответствии со ст.78 БК РФ.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации соответствующих сельских поселений и Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее по тексту – «Управление ЖКХ»), осуществляют контроль за реализацией программы и обеспечением финансирования программы.

Управление ЖКХ обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности участников программы, контролирует выполнение программных мероприятий, целенаправленное и эффективное использование ассигнований, производит корректировку задач программы.

Исполнители Программы в установленном порядке направляют отчёты о ходе исполнения Программы и целевого использования финансовых средств в Управление ЖКХ. Результаты выполнения программы будут освещаться в средствах массовой информации.

Оценка выполнения целевой программы осуществляется по плановым и фактическим показателям.

Планируемые результаты и оценка эффективности программы производятся по следующим критериям:

- Снижение себестоимости оказываемых услуг, обеспечение экономически обоснованного роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги;

- Снижение вероятности аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда;

- Продление сроков службы конструктивных элементов жилых домов согласно нормативным требованиям;

- Существенные улучшения условий проживания жителей многоквартирных домов;

- Создание условий для коммерческой привлекательности отрасли, её дальнейшего развития на основе привлечения частных инвестиций.

- Достижение планируемых показателей выполнения  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению 2 к настоящей программе.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Томского района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году

| Заказчик программы | Администрация Томского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчики программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |
| Цель и задачи программы, основные целевые показатели | - создание организационно-правовых и финансово-экономических условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда на территории сельских поселений Томского района. - улучшение архитектурного облика населенных пунктов; - создание условий комфортного проживания граждан; - создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления домом; - создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; - создание органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами на территории Томского района; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |
| Сроки реализации программы | 2013 г. |  |  |
| Исполнители программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи, Администрации сельских поселений Томского района Управляющие компании Архитектурно-проектные и строительно-монтажные организации (по договору). |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы |  | - увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов. - передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений; |  |
| Система организации контроля исполнения программы |  | - Администрация Томского района; - Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района; - Администрации сельских поселений |  |
| Объем и источники финансирования |  |  | Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников. В ходе реализации программы предполагается привлечение средств: - субсидия из областного бюджета – 2 925 300 тыс.руб - бюджет Томского района – 840 759 тыс.руб. - средства собственников 418 451 тыс.руб (не менее 10% от сметной стоимости) |