| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН» - АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ «30» 12 2014 г. № 383 г. Томск |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 29.05.2014 №156 |  |
| В целях повышения эффективности принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района, в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих переход на формирование местных бюджетов в соответствии с муниципальными программами |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Администрации Томского района от 29.05.2014 №156 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Томского района» (далее - постановление) следующие изменения: 1) в приложении к постановлению: - пункт 1 дополнить подпунктом в) следующего содержания: «в) порядок принятия решения об отборе объектов муниципальной собственности для осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капительного строительства муниципальной собственности.» - дополнить разделом 4 следующего содержания: «4. Отбор объектов муниципальной собственности для осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 21. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - Объекты), в отношении которых необходимо осуществлять капитальные вложения (далее - Отбор) проводится уполномоченным органом Администрации Томского района с учетом: 1) приоритетов и целей развития муниципального образования «Томский район», установленных в документах стратегического планирования; 2) поручений Губернатора Томской области или Главы Томского района; 3) оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Томский район», направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности), осуществляемой в соответствии с настоящими правилами; 4) приоритетности финансирования переходящих объектов капитальных вложений муниципальной собственности; 5) наличия проектной документации на объект; 6) софинансирования из федерального, областного бюджета или внебюджетных источников. 22. В целях участия в Отборе органы, структурные подразделения Администрации Томского района направляют в уполномоченный орган предложения о включении Объектов в соответствующую муниципальную программу. 23. Уполномоченный орган согласовывает поступившие предложения - в Управлении ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в части, касающейся их соответствия документам территориального планирования муниципального образования «Томский район», а также наличия проектной документации и объектов, по которым предполагается реконструкция и строительство. Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района согласовывает предложения в течение 10 календарных дней. - в Управлении по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района в части эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения в отношении объекта капитального строительства. Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района проводит оценку эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, в течении 15 календарных дней. 24. Оценка эффективности проводится в соответствии с Критериями, утвержденными приложением к настоящим Правилам. Положительное заключение об эффективности использования бюджетных средств получает объект, набравший не менее 80 баллов. 25. Уполномоченный орган на основании положительного заключения принимает решение о включении проекта по осуществлению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – Проект) в соответствующую муниципальную программу. 26. Ответственный исполнитель программы готовит проект муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) на основании принятого решения. 27. Контроль за ходом реализации Проектов по срокам, стоимости и качеству осуществляется в рамках мониторинга реализации муниципальных программ, осуществляемого в соответствии с Постановлением Администрации Томского района от 29.10.2013 г. №342.» 2. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Томское предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |
| Первый Заместитель Главы Томского района - начальник Управления по социально-экономическому развитию села А.В. Крикунов |  |
| Каташова Т.Н. (38-22) 40-83-13 |  |

Приложение к Правилам осуществления

капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности за счет

средств бюджета Томского района

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| N пп | Наименование критерия | Значение критерия | Балл (макс. 180) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие цели капитальных вложений стратегическим приоритетам | Цель капитальных вложений соответствует стратегическим приоритетам развития | 20 |
|  |  | Цель капитальных вложений не соответствует стратегическим приоритетам развития либо не указана | 0 |
| 2 | Соответствие фактического наличия объектов требованиям о нормативной потребности (при наличии таковой) | Фактическое наличие аналогичных объектов меньше нормативной потребности (наличие дефицита соответствующих услуг - при отсутствии нормативной потребности) | 40 |
|  |  | Фактическое наличие аналогичных объектов соответствует требованиям о нормативной потребности (либо превышает нормативную потребность) | 0 |
| 3 | Софинансирование капитальных вложений из иных источников | Имеется возможность софинансирования капитальных вложений из федеральных, областных или внебюджетных источников более 50% от общего объема финансирования | 40 |
|  |  | Имеется возможность софинансирования капитальных вложений из федеральных, областных или внебюджетных источников менее 50% от общего объема финансирования | 20 |
|  |  | Возможность софинансирования капитальных вложений из федеральных, областных или внебюджетных источников отсутствует | 0 |
| 4 | Возможность снижения расходов бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет Томского района по итогам осуществления капитальных вложений | Имеется возможность снижения расходов бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет Томского района по итогам осуществления капитальных вложений | 30 |
|  |  | Не имеется возможности снижения расходов бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет Томского района по итогам осуществления капитальных вложений | 0 |
| 5 | Наличие достаточного количества потребителей | Проектная мощность соответствует (или больше) потребности в данных услугах (продуктах) | 30 |
|  |  | Потребность обеспечивается уровнем использования проектной мощности от 99% до 70% | 15 |
|  |  | Потребность обеспечивается уровнем использования проектной мощности менее 70% | 0 |
| 7 | Срок реализации инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта 1 - 3 года | 20 |
|  |  | Срок реализации инвестиционного проекта - более 3 лет | 0 |

Рейтинг эффективности рассчитывается по формуле:

- рейтинг эффективности i-того объекта;

- балльное значение критерия эффективности i-того объекта.