МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»        09     2015    							                    № 288

г. Томск

О внесении изменений в постановление

Администрации Томского района

от 04.03.2015 № 51

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 04.03.2015 № 51 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района» (далее – постановление), изложив раздел VI приложения к постановлению «План мероприятий ВЦП» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова) опубликовать настоящее постановление в газете "Томское предместье" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района 								В.Е. Лукьянов

Кузнецов А.И.

40 87 61

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 30.09.2015 №  288

VI. «План мероприятий ВЦП»

| N пп | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с месяц/год) | с месяц/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение на очередной финансовый 2015 год |
| - Цель ВЦП: создание комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) в соответствии с требованиями законодательства, санитарными и противопожарными нормативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 ВЦП: проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования детей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБОУДО ДШИ п. Мирный | 1. Ремонт потолка, монтаж светильников 2. Ремонт туалетной комнаты 3. Демонтаж и установка пластиковых оконных блоков и дверных проёмов 4.Установка москитных сеток | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 507,5 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | 1 |
| 1.2 | МБОУДО ДШИ п. Зональная Станция | Демонтаж и установка пластиковых оконных блоков и дверных проёмов | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 342,5 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | 1 |
| 1.3 | МБОУ ДОД ДШИ п. Молодежный | 1. Демонтаж шиферной кровли, монтаж проф. настила (трудовые, материальные затраты). 2. Ремонт потолка, монтаж светильников 3. Ремонт междуэтажного перекрытия | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 336,75 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | 1 |
| 1.4 | МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | 1. Текущий ремонт актового зала. 2. Текущий ремонт в классе хореографии. | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 291,0 | Количество учреждений, в которых произведен ремонт | 1 |
| ИТОГО по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1477,75 |  | 4 |
| - Задача 2 ВЦП: приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности учреждений дополнительного образования детей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | 1. Проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами (отделочные работы) | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 200,0 | Кол-во учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности | 1 |
| 2.2 | МБОУДО ДШИ п. Мирный | 1. Ремонт пожарной сигнализации | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 39,5 | Кол-во учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности | 1 |
| 2.3 | МБОУ ДОД ДШИ п. Молодежный | 1. Монтаж системы пожарной сигнализации | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 63,25 | Кол-во учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности | 1 |
| 2.4 | МБОУДО ДШИ п. Зональная Станция | 1. Проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами (косметический ремонт в фойе и на лестничном марше) 2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учреждения | Отдел культуры, образовательные учреждения | 0702-7961100-610 | 195,5 | Кол-во учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности | 1 |
| ИТОГО по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,25 |  | 4 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976,0 |  |  |