МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15  »    06     2011 г.                                                                    № 147

г.Томск

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Развитие социальной и

инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 в ред. от 28.04.2011 N858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села  до 2013 года" (в ред. от 28.04.2011), Законом Томской области от 19.02.2004 № 30-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села  Томской области до 2012 года", в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/2, на основании заключения Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района на проект долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать долгосрочную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы» в газете «Томское предместье»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Глава Томского района

(Глава Администрации)	                                                      В.Е. Лукьянов

Давыдова С. А.

40-89-81

- Приложение к постановлению                                		                    Администрации Томского района

- от « 15 »   06     2011 г. № 147

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Администрация Томского района

- Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи

- Томский район

- 2011 год

- Содержание

| 1. | Паспорт долгосрочной целевой Программы | 3-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование необходимости разработки Программы | 5 |
| 3. | Характеристика Программы | 5 |
| 4. | Основные мероприятия и сроки реализации Программы | 6-8 |
| 5. | Механизм реализации Программы | 8 |
| 6. | Оценка эффективности реализации Программы | 8 |
| 7. | Организация управления Программой и контроль за её выполнением | 8 |
| 8. | - Приложение №1 План мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» - Развитие сети электроснабжения в сельской местности | 9 |
| 9. | - Приложение №2 План мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» - Развитие газификации в сельской местности | 10 |
| 10. | - Приложение №3 План мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» - Развитие водоснабжения в сельской местности | 11 |
| 11. | - Приложение №4 План мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» - Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности | 12 |
| 12. | - Приложение №5 План мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» - Развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности | 13 |
| 13. | Приложение №6 Плановые объёмы средств, привлекаемых из федерального, областного бюджетов, консолидированного бюджета Томского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Томского района и сельских поселений, входящих в состав Томского района | 14-18 |
| 14. | - Приложение №7 Основные целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» | 19 |

- Паспорт долгосрочной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

| - Наименование программы | - Долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы» |
| --- | --- |
| - Основания для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" (в ред. от 28.04.2011), - Закон Томской области от 19.02.2004 № 30-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года". |
| - Заказчик программы | - Администрация Томского района |
| - Цели и задачи программы основные целевые показатели | Основными целями Программы являются: повышение качества уровня жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание условий для улучшения социально- демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта, повышение престижности проживания в сельской местности. Основными задачами Программы являются: повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности, обеспечение развития сети автомобильных дорог и благоустройства в сельской местности; сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма. Основные целевые показатели: повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 15 процентов, повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой нормативного качества до 50 процентов. развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности. |
| - Сроки реализации программы | - 2011-2012 годы |
| - Основные программные мероприятия | 1. Электрификация, газификация, водоснабжение, дорожное строительство в населенных пунктах Томского района; 2. Реконструкция спортивных площадок в населенных пунктах Томского района; 3. Контроль за реализацией долгосрочной целевой программы; 4.Иные организационные мероприятия, предусмотренные федеральной и областной программами. |
| - Ответственные исполнители | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| - Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджета Томского района на финансирование мероприятий программы (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры): 2011г. – 3 490 тыс. рублей* 2012г. – 89 454 тыс. рублей* * объем средств на реализацию долгосрочной целевой программы на период 2011-2012 годы определяется решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год |
| - Ожидаемые результаты | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 15 процентов; улучшить электроснабжение населения; повысить уровень снабжения населения питьевой водой нормативного качества до 50 процентов; привести в нормативное техническое состояние 10 км сельских дорог общего пользования; выполнить реконструкцию 2-х спортивных площадок. |
| - Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Томского района |

1. Обоснование необходимости разработки Программы.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", а с 2008 года - Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 (далее - Госпрограмма), требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса Томского района.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных, торгово-бытовых услуг, возможностей для занятия физической культурой и спортом, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 43 процентов сельского жилищного фонда Томского района, газифицировано13 процентов жилых домов района.

- Необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы» (далее - Программа) обусловлена заинтересованностью органов местного самоуправления Томского района в реализации федеральной и областной программ на территории района с целью строительства объектов инженерной инфраструктуры, развития сети учреждений физической культуры и спорта, обеспечения комфортного проживания сельского населения и  снижение различия уровня проживания между городским и сельским населением.

- Характеристика Программы.

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

  - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития  инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

  - создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

  - повышение престижности проживания в сельской местности.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

  - повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;

  - расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благоустройство;

  - развития сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности;

  - повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест.

- Основные  мероприятия, сроки и ресурсное обеспечение Программы.

Основные мероприятия Программы, сроки их реализации определены планом мероприятий районной программы (Приложения №1-5)

- 3.1.Развитие электрических сетей в сельской местности

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности:

  - обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

  - повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

  - обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Реализация мероприятий по развитию электрических сетей в сельской местности согласно приложению № 1  позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населения в сельской местности.

- 3.2.Развитие газификации в сельской местности

Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются:

  - повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности;

  - Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

  - осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

  - повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

  - внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

  - повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности согласно приложению № 2 позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности района повысится до 15 процентов.

- 3.3.Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются:

  - обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности,

  - рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

    - строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

    - монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности согласно приложению № 3 позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 50 процентов.

- 3.10.Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности согласно приложению № 4,  способствуют:

  - улучшению уровня обслуживания пользователей автодорог;

  - повышению качества и увеличение долговечности сельских автодорог путем устройства новых покрытий, а также снижение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду;

  - внедрению новых конструкций и технологий, обеспечивающих повышение долговечности дорожных конструкций и сооружений, снижение энергоемкости, материалоемкости и транспортных дорожных издержек.

Реализация мероприятий обеспечит значительный экономический эффект, т.к. сократятся затраты на эксплуатацию машинно-тракторного и автомобильного парка.

3.11.Развитие сети учреждений физической культуры

и спорта в сельской местности

Целью Программы является развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию  сети учреждений физической культуры

и спорта в сельской местности согласно приложению № 5 позволит обеспечить сельское население спортивными площадками для занятий физической культурой и спортом.

4. Механизм реализации Программы

- Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы» реализуются в соответствии с механизмом реализации  федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и принятой в её исполнение областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года".

Плановые объёмы средств, привлекаемых  из федерального, областного бюджетов, консолидированного бюджета Томского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Томского района и сельских поселений, входящих в состав Томского района, изложены в приложении 6.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и канализации;

-ввод в эксплуатациию газораспределительных сетей высокого и низкого давления для газоснабжения природным газом жилых домов и объектов соцкультбыта в сельской местности;

-количество газифицированных домовладений;

-ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения;

-ввод в эксплуатацию сети автомобильных дорог;

-реконструкция спортивных площадок.

Основные целевые индикаторы и показатели изложены в Приложении 7 .

6. Организация управления Программой и контроль за её выполнением.

Ответственным за реализацию Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Томского района и Дума Томского района.

В ходе реализации Программы в неё могут вноситься изменения и дополнения. Так же Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы.

Приложение №1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

- План мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Развитие сети электроснабжения в сельской местности

| №п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2011 года) | Объем финансирования из бюджета Томского района, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Электроснабжение. | 2012 | 18 919 | 3 659 |
| 2. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Электроснабжение. | 2012 | 7 903 | 1 528 |
| ИТОГО по 2012 году |  |  |  | 5 187 |
| ВСЕГО |  |  |  | 5 187 |

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

- План мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Развитие газификации в сельской местности

| №п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2011 года) | Объем финансирования мероприятия из бюджета Томского района, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района. I очередь. Корректировка» | 2011 | 8 747 | 1116 |
| ИТОГО по 2011 году |  |  |  | 1116 |
| 2. | «Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь» | 2012 | 27697 | 5 356 |
| 3. | «Газоснабжение мкр. «Мирный» в п. Мирном Томского района Томской области. II очередь. 2 и 3 этапы» | 2012 | 8 719 | 1 686 |
| 4. | «Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь» | 2012 | 39 441 | 7 628 |
| 5. | «Газоснабжение д. Большое Протопопово и д. Малое Протопопово Томского района Томской области, I, II, III очередь» | 2012 | прогноз 8100 | прогноз 1 566 |
| 6. | «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области. II очередь» 1 пусковой комплекс | 2012 | прогноз 30700 | прогноз 5 937 |
| 7. | «Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап» | 2012 | 31 516 | 6 095 |
| ИТОГО по 2012 году |  |  |  | 28 268 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 29 384 |

Приложение №3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

- План мероприятий долгосрочной целевой программы

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Развитие водоснабжения  в сельской местности

| №п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2011 года) | Объем софинансирования мероприятия из бюджета Томского района, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Наружные сети и сооружения водо-, тепло, газоснабжения, канализации комплексной компактной застройки мкр. «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области» | 2011 - 2012 | 12 144 | 5871 |
| 2. | «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, Зеленой, Тихой, Рабочей, Светлой, Совхозной, Молодежной и Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | 2012 | 25 857 | 5 000 |
| 3. | «Реконструкция станции водоподготовки в с. Рыбалово Томского района Томской области» | 2012 | 20 618 | 3 987 |
| 4. | «Реконструкция станции водоподготовки в с. Межениновка Томского района (производительностью 15 м3/ч)» | 2012 | 7 789 | 1 506 |
| 5. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и водоотведение | 2012 | 28 003 | 5 416 |
| 6. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и водоотведение | 2012 | 22 201 | 4 294 |
| ИТОГО по 2012 году |  |  |  | 26 074 |

Приложение №4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

- План мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности

| №п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2011 года) | Объем финансирования мероприятия из бюджета Томского района, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Благоустройство и озеленение. * | 2012 | 66 764 | 12 912 |
| 2. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Благоустройство и озеленение. | 2012 | 78 898 | 15 259 |
| ИТОГО по 2012 году |  |  |  | 28 171 |
| ВСЕГО |  |  |  | 28 171 |

- * В раздел сводного сметного расчета «Благоустройство и озеленение» объектов инженерной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки с. Губино и с. Кафтанчиково включены работы по прокладке автомобильных дорог.

Приложение №5

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

- План мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Томского района на 2011-2012 годы»

- Развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности

| №п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2011 года) | Объем финансирования мероприятия из бюджета Томского района, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реконструкция спортивной площадки в с. Нелюбино Томского района» | 2011 | прогноз 5 000 | 146 |
| ИТОГО по 2011 году |  |  |  | 146 |
| 2. | Реконструкция спортивной площадки в с. Нелюбино Томского района» | 2012 | 5 000 | 1754 |
| ИТОГО по 2012 году |  |  |  | 1754 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1900 |

Приложение №6

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

Плановые объёмы средств, привлекаемых  из федерального, областного бюджетов, консолидированного бюджета Томского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Томского района и

сельских поселений, входящих в состав Томского района														           (тыс. рублей)

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансиро- вания | В том числе за счет средств |  |  |  |  | ответственные исполнители |  | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Томского района | бюджета сельских поселений Томского района | внебюджетных источников |  |  |  |
|  | «Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района. I очередь. Корректировка» | 2011-2012 | 8 703 | 4 200 | 4042 | 461 | 0 | 0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (согласно ОЦП «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»); Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 15 процентов; улучшение электроснабжения населения; повышение уровня снабжения населения питьевой водой нормативного качества до 50 процентов; приведение в нормативное техническое состояние 10 км сельских дорог общего пользования. |  |
|  | «Реконструкция спортивной площадки в с. Нелюбино Томского района» | 2011-2012 | прогноз 10 000 | 0 | 8100 | 1900 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Реконструкция спортивной площадки в с. Черная Речка Томского района» | 2011-2012 | 1 123 | 0 | 1026 | 0 | 97 | 0 |  |  |  |
|  | «Благоустройство улично-дорожной сети жилого комплекса в районе пос. Кайдаловка Томского района | 2011-2012 | 67 780 | 33 000 | 21 672 | 0 | 0 | 13 108 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский» в с. Коларово Томского района Томской области» | 2011-2012 | 33 905 | 16 000 | 11 348 | 0 | 0 | 6 557 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь» | 2011-2012 | 31 084 | 15 500 | 9 573 | 6 011 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в с. Богашево Томского района Томской области» | 2011-2012 | 18 802 | 9 400 | 5 766 | 0 | 3 636 | 0 |  |  |  |
|  | «Реконструкция водопроводных сетей в с. Моряковский Затон Томского района Томской области» | 2011-2012 | 28 553 | 14 200 | 8 831 | 0 | 5 522 | 0 |  |  |  |
|  | «Система водоснабжения мкр. Новоспасский в с. Коларово Томского района» | 2011-2012 | прогноз 90 000 | 45 000 | 27 000 | 0 | 0 | 18 000 |  |  |  |
|  | «Наружные сети и сооружения водо-, тепло, газоснабжения, канализации комплексной компактной застройки мкр. «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области» | 2011 -2012 | 30 359 | 15 000 | 9 488 | 5 871 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение мкр. «Мирный» в п. Мирном Томского района Томской области. II очередь. 2 и 3 этапы» | 2011-2012 | 8 719 | 4 000 | 3 033 | 1 686 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение мкр. индивидуальной застройки «Радужный» в пос. Зональная Станция Томского района Томской области» | 2012 | 20 194 | 10 000 | 6 289 | 0 | 0 | 3 905 |  |  |  |
|  | «Водоснабжение мкр. индивидуальной застройки «Радужный» в пос. Зональная Станция Томского района Томской области» | 2012 | 19 262 | 9 500 | 6 037 | 0 | 0 | 3 725 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь» | 2012 | 39 441 | 19 000 | 12 813 | 7 628 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап» | 2012 | 31 516 | 15 000 | 10 421 | 6095 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области. II очередь» 1 пусковой комплекс | 2012 | прогноз 30 700 | 15 000 | 9 763 | 5 937 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Газоснабжение д. Большое Протопопово и д. Малое Протопопово Томского района Томской области, I, II очередь» | 2012 | прогноз 8 100 | 4 000 | 2 534 | 1 566 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, Зеленой, Тихой, Рабочей, Светлой, Совхозной, Молодежной и Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | 2012 | 25 857 | 12 500 | 8357 | 5 000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Реконструкция станции водоподготовки в с. Рыбалово Томского района Томской области» | 2012 | 20 618 | 10 000 | 6 631 | 3 987 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | «Реконструкция станции водоподготовки в с. Межениновка Томского района (производительностью 15 м3/ч)» | 2012 | 7 789 | 3 800 | 2 483 | 1 506 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Электроснабжение. | 2012 | 7 903 | 3 500 | 2 875 | 1 528 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Электроснабжение. | 2012 | 18 919 | 9 500 | 5 760 | 3 659 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Наружные сети и сооружения, водоснабжение и водоотведение | 2012 | 22 201 | 11 000 | 6 907 | 4 294 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Наружные сети и сооружения, водоснабжение и водоотведение | 2012 | 28 003 | 14 000 | 8 587 | 5 416 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Губино. Благоустройство и озеленение. | 2012 | 66 764 | 33 000 | 20 852 | 12 912 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки с. Кафтанчиково. Благоустройство и озеленение. | 2012 | 78 897 | 39 000 | 24 638 | 15 259 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 755 192 | 365 100 | 244 826 | 90 716 | 9 255 | 45 295 |  |  |  |

Приложение №7

к долгосрочной целевой программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011-2012 годы»

Основные целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2012 годы»

|  | единица измерения | 2011 год | 2012 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей Количество подключенных домовладений | км. кв. | 5 350 | 12 400 |
| Ввод в действе локальных водопроводов | км. | 5 | 10 |
| Реконструкция и техническое перевооружение линий электропередач | км. | 0 | 10 |
| Ввод в действие автомобильных дорог | км. | 0 | 10 |
| Реконструкция спортивных площадок | кол-во посещений в год | 1500 | - |