МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19 »   11        2012 г.                                                            № 296

г. Томск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/2, на основании заключения Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района на проект долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2012-2015 годы», экспертного заключения Счетной палаты муниципального образования «Томский район» от 02.11

.2012 на проект долгосрочной муниципальной  целевой программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать долгосрочную целевую программу «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы» в газете «Томское предместье» и разместить на сайте муниципального образования «Томский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Глава Томского района	                                                      В.Е. Лукьянов

Давыдова С. А.

40-89-81

- Приложение к постановлению                                		                    Администрации Томского района

- от «19 »  11               2012 г. № 296

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «Газификация муниципального образования «Томский район»

- на период 2013-2015 годы»

- Администрация Томского района

- Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи

- Томский район

- 2012 год

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Томского района

от 19.11.2012 №296

Долгосрочная  целевая программа

- «Газификация муниципального образования «Томский район»

- на период 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование долгосрочной целевой программы( ДЦП) | - «Газификация муниципального образования «Томский район» - на период 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик ДЦП | Администрация Томского района |
| Исполнитель ДЦП | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| Разработчик ДЦП | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| Цель и задачи ДЦП | Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района. Основными задачами Программы являются: Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района; - обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |
| Показатели цели и задач ДЦП (с детализацией по годам реализации ДЦП) | Показатели цели Программы: Показатели; 2013; 2014; 2015; Всего. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, %; 14,99; 22,89; 33,46; 33,46. Показатели задач Программы: Показатели; 2013; 2014; 2015; Всего. Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км; 39,3; 80,29; 110,83; 230,42. Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.; 687; 1961; 2627; 5275. Количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.; 0; 0; 2; 2. |
| Сроки реализации ДЦП | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования ДЦП (с детализацией по годам реализации, млн. руб.) | Наименование ресурсов; Всего, млн. руб.; В т.ч. по годам. 2013; 2014; 2015. Расходы на реализацию программы, всего, в том числе:; 592,84; 117,59; 256,61; 218,64. Областной бюджет (по согласованию); 563,19; 111,7; 243,77; 207,72. Районный бюджет; 19,54; 5,06; 6,97; 7,51. Бюджеты сельских поселений (по согласованию); 6,92; 0,83; 2,68; 3,41. Внебюджетные источники ( по согласованию); 3,19; 0; 3,19; 0. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются. |
| Ожидаемые показатели эффективности ДЦП | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов). Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе, повышение уровня занятости сельского населения, сохранением и созданием новых рабочих мест. |
| Организация управления ДЦП и контроль за ее реализацией | Управление Программой осуществляется Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Томского района, Думой Томского района |

Введение

- Предмет регулирования и сфера действия  Программы

- Долгосрочная  целевая программа «Газификация муниципального образования «Томский район»  на период 2013-2015 годы»  определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Томского района.

- Основные термины и определения

- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

- газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

- газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика  использующее его в качестве топлива или сырья.

Раздел I. Содержание проблем газификации

  - Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Описание существующего положения

Уровень газификации Томской области по состоянию на 01.01.2012 года равен 19,2 % (В целом по России этот показатель равен  63%), при этом уровень газификации природным (сетевым) газом составляет 6,6 %, сжиженным газом -12,6 %

Уровень газификации Томского района на 01.01.2012 года составляет 12,23%.

На рис.1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томском  районе за период с 2003 по 2011 годы. Рост данного показателя составляет 9,2% Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда  лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.

рис. 1

Общая протяженность распределительных газопроводов в населенных пунктах  Томского  района составляет 186,41 км, в газоснабжение Томского района охватывает 26 населенных пунктов в 13-ти сельских поселениях:

Данные о газифицированном жилищном фонде*

таблица 1

| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений на 01.01.2012 г. |
| --- | --- |
| 1. Богашевское сельское поселение |  |
| Богашево | 38 |
| Ключи | 64 |
| Некрасово | 20 |
| 2. Воронинское сельское поселение |  |
| Воронино | 97 |
| 3. Заречное сельское поселение |  |
| Черная речка | 340 |
| Барабинка | 111 |
| Кафтанчиково | 135 |
| Кисловка | 204 |
| 4. Зональненское сельское поселение |  |
| Зональная Станция | 223 |
| 5. Зоркальцевское сельское поселение |  |
| Зоркальцево | 179 |
| Нелюбино | 169 |
| Борики | 93 |
| Петрово | 6 |
| Поросино | 16 |
| 6. Калтайское сельское поселение |  |
| Калтай | 224 |
| 7. Копыловское сельское поселение |  |
| Копылово | 56 |
| Рассвет | 216 |
| 8. Корниловское сельское поселение |  |
| Корнилово | 307 |
| 9. Малиновское сельское поселение |  |
| Малиновка | 96 |
| Молодежный | 5 |
| 10. Мирненское сельское поселение |  |
| Мирный, мкр. «Мирный» | 147 |
| Аэропорт | 63 |
| Большое Протопопово | 30 |
| 11. Моряковское сельское поселение |  |
| Моряковский Затон | 39 |
| 12. Рыбаловское сельское поселение |  |
| Рыбалово | 69 |
| 13. Спасское сельское поселение |  |
| Коларово | 7 |
| ИТОГО | 2954 |

* - по данным ведомственной статистики

  - Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом,  целью развития  газификации в районе является реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Тем самым решается ряд важнейших социальных проблем, в том числе частично проблема занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сельской местности. Одновременно снижаются затраты областного бюджета по дотациям населению за жилищно-коммунальные услуги (сжиженный газ, уголь, дрова). Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, а также повышается производительность труда, внедряются новые ресурсосберегающие технологии и появляется возможность внедрения высокоавтоматизированных процессов в промышленности и сельскохозяйственном производстве. Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объемах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

  - Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Томского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 
         1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

  - Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Томского  района

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной целевой программы  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района в 2011-2012 годах» и является комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Томского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Томского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Томского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки долгосрочной целевой программы «Газификация  Томского района на период 2013-2015 годы»  (далее – Программа)  являются:

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 №1120-р.

- Энергетическая стратегия Томской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 №1008.

- Распоряжение Губернатора Томской области от 21.05.2012 №147-р «О создании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области».

- Распоряжение Губернатора Томской области от 05.07.2012 №198-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию газоснабжения и газификации Томской области на период 2012-2015 годов»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 №321а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение Администрации Томского района от 17.05.2012  № 178-п «О разработке долгосрочной муниципальной целевой  программы газификации Томского района и назначении ответственных лиц».

Раздел II. Цель, задачи и показатели Программы

2.1. Основной  целью  Программы является  повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района.

2.2. Основные задачи Программы

Для достижения обозначенной  цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района;

- обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

2.3. Достижение цели и задач

Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа:  населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

2.4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы

2.5. Показатели эффективности реализации Программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- уровень газификации жилого фонда Томского района природным газом, %;

- протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км;

- количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

- количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томского района до 33,46% (при существующем 12,23%) при 100% подключении потребителей к построенным сетям газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики РФ уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, выраженное в процентах.

Цель, задачи и показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении №1 к  Программе.

2.6.  Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия  ориентированы на достижение целей социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Раздел III. Перечень программных мероприятий

В целях подготовки к реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.

Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения  5275  домовладения в 5-ти  сельских поселениях Томского района.

В целях реализации Программы предусмотрено строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 230,42 км, что позволит 5275  домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения.

Объем инвестиций за счет всех источников на строительство объектов газификации составляет по предварительным расчетам  592 840  тыс. руб.

Перечень  программных мероприятий, предлагаемых для финансирования в 2013 - 2015 годах в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период  на 2013-2015 годы», приведен  в приложении № 2 к  Программе.

Раздел IV. Механизмы реализации  и ресурсное обеспечение Программы.

4.1. Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

4.2.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня  и внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение ДЦП   представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

4.3. Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

-средства областного бюджета»;

-средства бюджета муниципального образования «Томский район»;

-средства бюджетов сельских поселений;

-внебюджетные источники финансирования.

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице2.

таблица2.

| Наименование ресурсов | Всего, млн. руб. | В т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: | 592,84 | 117,59 | 256,61 | 218,64 |
| Областной бюджет ( по согласованию) | 563,19 | 111,7 | 243,77 | 207,72 |
| Районный бюджет | 19,54 | 5,06 | 6,97 | 7,51 |
| Бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 6,92 | 0,83 | 2,68 | 3,41 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 3,19 | 0 | 3,19 | 0 |

.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются.

Внебюджетными ресурсами могут быть  средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что  общий объем средств населения, направленных на изготовление проектно-сметной документации, софинансирование строительства и газификацию жилых помещений может составить 422 000 тыс. руб. из расчета средней стоимости  газификации одного домовладения в размере 80 000 руб.

4.4. . Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы,  и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие :

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Раздел V Организация управления Программой и контроль за её выполнением

- 5.1.. Ответственным за реализацию Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, на основании соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в сфере ЖКХ, заключенных между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района, Администрации сельских поселений (по согласованию).

- Программные мероприятия, реализуемые основным исполнителем в рамках указанных соглашений, могут софинансироваться за счет средств бюджетов сельских поселений путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

- В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных целевых программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации сельского поселения, на которые предусматривается софиансирование за счет средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной и/или районной целевых программ, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов выделенных на реализацию программных мероприятий, в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, муниципальными правовыми актами Думы Томского района

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Томского района и Дума Томского района.

В ходе реализации Программы в неё могут вноситься изменения и дополнения. Так же Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы

Приложение 1

к долгосрочной  целевой программе

«Газификация муниципального образования «Томский район»

на период 2013-2015 годы»

Показатели эффективности реализации

Долгосрочной  целевой программы

«Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013-2015 годы»*

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на 01.01.2012 г. | Изменение значений показателей по годам |  |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Весь период реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % | Статистическая отчетность | 12,23 | 14,99 | 22,89 | 33,46 | 33,46 |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района | Протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км. | Ведомственная отчетность | 186,41 | 39,3 | 80,29 | 110,83 | 230,42 |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. | Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения. ед. | Ведомственная отчетность | 2954 | 3641 | 5602 | 8229 | 8229 |  |
|  | Количество объектов (юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 |  |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

к долгосрочной  целевой программе

«Газификация муниципального образования «Томский район»

на период 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий**

| Наименование объекта | Год начала строительства / год ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость объекта, млн. руб. | Объемы финансирования строительно-монтажных работ, млн. руб. |  |  |  |  |  | Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт. | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областного бюджета |  | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Всего по МО «Томский район» | 2013 | 592,84 | 117,59 | 111,7 |  | 5,06 | 0,83 | 0 | 230,42 / 5275 |  |
|  | 2014 |  | 256,61 | 243,77 |  | 6,97 | 2,68 | 3,19 |  |  |
|  | 2015 |  | 218,64 | 207,72 |  | 7,51 | 3,41 | 0 |  |  |
| 1. «Газоснабжение д. Барабинка Томского района Томской области. II очередь» | 2015 / 2015 | 43,26 | 43,26 |  | 41,10 | 1,08 | 1,08 | 0 | 13,88 / 257 |  |
| 2. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красивый пруд» в п. Зональная Станция Томского района Томской области» | 2014 / 2014 | 48,00 | 48,00 |  | 45,60 | 0 | 0 | 2,40 | 16,0 / 400 | ПСД за счет внебюджетных средств |
| 3. «Газоснабжение с. Зоркальцево Томского района Томской области. II очередь» | 2013 | 59,40 | 29,70 |  | 28,21 | 1,49 | 0 | 0 | 13,9 / 197 | . |
|  | 2014 |  | 29,70 |  | 28,21 | 1,49 | 0 | 0 |  |  |
| 4. «Газоснабжение п. Итатка Томского района Томской области» | 2015 / 2015 | 49,80 | 49,80 |  | 47,31 | 2,49 | 0 | 0 | 26,8 / 518 (1) |  |
| 5. «Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области. II очередь» | 2013 / 2013 | 10,50 | 10,50 |  | 9,97 | 0,53 | 0 | 0 | 4,36 / 86 |  |
| 6. «»Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь» | 2013 / 2013 | 33,24 | 33,24 |  | 31,58 | 0,83 | 0,83 | 0 | 11,08 / 302 |  |
| 7.»Газоснабжение д. Кисловка Томского района Томской области» | 2014 / 2014 | 21,90 | 21,90 |  | 20,80 | 0,55 | 0,55 | 0 | 8,3 / 100 |  |
| 8. «Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области» | 2014 | 98,56 | 49,28 |  | 46,82 | 1,23 | 1,23 | 0 | 32,85 / 861 |  |
|  | 2015 |  | 49,28 |  | 46,82 | 1,23 | 1,23 | 0 |  |  |
| 9. «Газоснабжение улиц Советская, Береговая, Озерная, пер. Совхозный в д, Черная Речка Томского района Томской области» | 2013 | 6,90 | 6,90 |  | 6,56 | 0, 34 | 0 | 0 | 2,86 / 86 |  |
| 10.»Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области» | 2014 | 35,97 | 35,97 |  | 34,17 | 0,90 | 0,90 | 0 | 11,99 / 369 |  |
| 11. «Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области» | 2015 | 44,10 | 44,10 |  | 41,90 | 1,10 | 1,10 | 0 | 18,1 / 428 |  |
| 12. «Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района Томской области» | 2014 | 1,00 | 1,00 |  | 0,95 | 0 | 0 | 0,05 | 0,5 / 7 |  |
| 13.«Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь» | 2013 | 23,75 | 23,750 |  | 22,56 | 1,19 | 0 | 0 | 21 / 213 |  |
| 14. «Газоснабжение п. Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап» | 2014 | 6,7 | 6,7 |  | 6,37 | 0,33 | 0 | 0 | 4,5 / 127 |  |
| 15. «Газоснабжение п. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап» | 2015 | 32,2 | 32,2 |  | 30,59 | 1,61 | 0 | 0 | 19,2 /563 |  |
| 16. «Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области .II очередь» | 2014 | 35,75 | 35,75 |  | 33,96 | 1,79 | 0 | 0 | 14,3 /478 |  |
| 17. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окрестностях с. Корнилово Томского района Томской области» | 2014 | 14,81 | 14,81 |  | 14,07 | 0 | 0 | 0,74 | 9,0 / 283 |  |
| 18. Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово, п. Мирный Томского района Томской области I , II очередь» | 2013 | 27,0 | 13,5 |  | 12,82 | 0,68 | 0 | 0 | 10,8 / 0 (1) | Межпоселковый газопровод |
|  | 2014 |  | 13,5 |  | 12,82 | 0,68 | 0 | 0 |  |  |

** - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.