МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»   06   2016 года	                                                          №175

г. Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района

от 19.01.2016 №7

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от  07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Администрации Томского района  от 24.04.2015 №111, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 19.01.2016 №7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Противопожарная безопасность организаций образования Томского района» (далее – постановление), в приложении к постановлению раздел 6. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению

- Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать данное постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет».

# Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                              	В.Е. Лукьянов

И.Н.Дятлова

90 36 27

Приложение

к Постановлению Администрации

Томского района

от «10»  06  2016 №175

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.)* |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обработка конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | Проведение обработки конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 | 151,2 72,8 | 151,2 72,8 | 151,2 72,8 | Показатель качества: количество обработанных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Монтаж, ремонт противопожарного водоёма | Проведение монтажа, ремонта противопожарного водоёма | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701; 7526300Б00;610 0702; 7526300А00;620 | 150,0 100,00 | 150,0 100,00 | 150,0 100,00 | Показатель качества: количество отремонтированных водоёмов | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Монтаж, ремонт и испытание ограждения по периметру кровли зданий и сооружений | Проведение монтажа, ремонта и испытания ограждения по периметру кровли зданий и сооружений | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701;7526300Б00;610 0702;7526300А00;610 | 40,0 280,00 | 40,0 280,00 | 40,0 280,00 | Показатель качества: количество установленных, отремонтированных ограждений по периметру кровли зданий и сооружений | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 1.4 | Приобретение и установка противопожарных дверей | Проведение установки противопожарных дверей | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701;7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 | 54,00 45,00 355,00 48,00 | 54,00 45,00 355,00 48,00 | 54,00 45,00 355,00 48,00 | Показатель качества: количество установленных противопожарных дверей | единиц | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Ремонт и испытания пожарных эвакуационных лестниц | Проведение ремонта и испытания пожарных эвакуационных лестниц | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 | 50,00 25,00 | 50,00 25,00 | 50,00 25,00 | Показатель качества: количество отремонтированных и испытанных эвакуационных лестниц | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 1.6 | Установка программно - аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | Проведение установки и подключения программно-аппаратного комплекса «Стрелец – мониторинг» | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0702;7526300А00; 620 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Показатель объёма: количество установленных программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | единиц | 1 | 1 | 1 |
| II. Организационные противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание программно - аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» и автоматической пожарной сигнализации | Мероприятия по обеспечению ПБ | Январь 2016 | Декабрь 2018 | муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации Томского района | 0701;7526300Б00;610 0701;7526300Б00;620 0702;7526300А00;610 0702;7526300А00;620 | 648,00 252,00 1188,00 468,00 | 648,00 252,00 1188,00 468,00 | 648,00 252,00 1188,00 468,00 | Показатель объёма: количество мероприятий | единиц | 71 | 71 | 71 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | x |  |  |  |  |