МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020	   № 490

Томск

О внесении изменений в постановление

Администрации Томского района

от 01.02.2019 № 41

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Томского района от 01.02.2019 № 41 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2020 - 2022 годы» (далее - Постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                            А.А. Терещенко

Капошко Денис Константинович, УЖКХ, ГО и ЧС, главный специалист

+7(3822) 58 91 94, kdk@atr.tomsk.gov.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 25.12.2020 № 490 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 71 029,64 | 57 351,73 | 2 363 | 90 811 015,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 239 888,10 |  | 1 571 127,43 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2020 год |  |  | Х | Х | Х | 19 581,88 | 17 332,03 | 754 | 24 731 084,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 801 943,70 |  | 929 141,28 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К | СМР | 4 598,50 | 4 223,50 | 181 | 9 721 378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 365 885,32 |  | 355 492,84 | 2 301,74 | 3 878,00 | 2020 | 1 |  |
| 2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К | СМР | 1 641,00 | 1 423,00 | 49 | 4 322 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 809,98 |  | 156 777,25 | 3 037,66 | 3 878,00 | 2020 | 1 |  |
| 3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 414,90 | 376,10 | 15 | 78 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 641,48 |  | 2 958,42 | 208,99 | 220,00 | 2020 | 1 |  |
| 4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 432,50 | 393,80 | 16 | 81 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 236,55 |  | 3 097,65 | 206,54 | 220,00 | 2020 | 1 |  |
| 5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 370,30 | 340,50 | 13 | 72 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 261,11 |  | 2 678,39 | 214,21 | 220,00 | 2020 | 1 |  |
| 6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438,08 | 399,28 | 16 | 82 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 904,77 |  | 3 140,75 | 205,48 | 220,00 | 2020 | 1 |  |
| 7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 695,93 | 637,93 | 25 | 125 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 252,88 |  | 5 017,98 | 196,37 | 220,00 | 2020 | 1 |  |
| 8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | СМР | 4 579,90 | 3 583,30 | 203 | 9 542 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 173,68 |  | 358 918,82 | 2 662,93 | 3 878,00 | 2020 | 1 |  |
| 9 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 390,72 | 339,62 | 14 | 56 527,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 354,34 |  | 2 173,60 | 166,44 | 179,00 | 2020 | 1 |  |
| 10 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | ПСД | 471,95 | 460,00 | 18 | 73 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 075,96 |  | 2 944,04 | 158,74 | 179,00 | 2020 | 1 |  |
| 11 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2 690,40 | 2 499,20 | 99 | 257 393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 968,97 |  | 17 424,85 | 102,99 | 195,00 | 2020 | 1 |  |
| 12 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2 857,70 | 2 655,80 | 105 | 317 895,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 378,66 |  | 18 516,69 | 119,70 | 195,00 | 2020 | 1 |  |
| 2021 год |  |  | Х | Х | Х | 28 304,65 | 22 695,91 | 900 | 36 850 031,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 208 044,92 |  | 641 986,15 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | ПСД | 424,90 | 396,50 | 16 | 16 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 362,88 |  | 290,12 | 42,00 | 42,00 | 2021 | 1 |  |
| 2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | ПСД | 1 728,90 | 1 276,90 | 47 | 60 014,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 968,76 |  | 1 045,54 | 47,00 | 47,00 | 2021 | 1 |  |
| 3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | ПСД | 1 698,50 | 1 249,60 | 47 | 58 731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 708,01 |  | 1 023,19 | 47,00 | 47,00 | 2021 | 1 |  |
| 4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 414,90 | 376,10 | 15 | 864 998,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 929,16 |  | 15 069,66 | 2 299,92 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 432,50 | 393,80 | 16 | 870 033,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 875,98 |  | 15 157,36 | 2 209,33 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 024,42 | 629,72 | 25 | 136 649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 268,59 |  | 2 380,65 | 217,00 | 217,00 | 2021 | 1 |  |
| 7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 023,80 | 629,10 | 25 | 136 514,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 136,40 |  | 2 378,30 | 217,00 | 217,00 | 2021 | 1 |  |
| 8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 370,30 | 340,50 | 13 | 868 063,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 939,98 |  | 15 123,04 | 2 549,38 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР | 1 071,70 | 645,70 | 26 | 2 909 233,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 550,15 |  | 50 683,48 | 4 505,55 | 4 506,00 | 2021 | 1 |  |
| 10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 711,10 | 652,70 | 26 | 143 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 092,36 |  | 2 501,64 | 220,00 | 220,00 | 2021 | 1 |  |
| 11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438,90 | 403,90 | 16 | 88 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 309,95 |  | 1 548,05 | 220,00 | 220,00 | 2021 | 1 |  |
| 12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 076,30 | 651,10 | 26 | 141 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 827,23 |  | 2 461,47 | 217,00 | 217,00 | 2021 | 1 |  |
| 13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438,08 | 399,28 | 16 | 872 524,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 324,19 |  | 15 200,77 | 2 185,25 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 695,93 | 637,93 | 25 | 1 521 879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 366,14 |  | 26 513,57 | 2 385,65 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 15 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | ПСД | 1 605,60 | 1 094,70 | 43 | 261 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 075,23 |  | 4 558,07 | 239,00 | 239,00 | 2021 | 1 |  |
| 16 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | ПСД, СМР | 4 703,30 | 3 585,50 | 142 | 13 977 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 734 023,06 |  | 243 510,87 | 3 898,35 | 3 929,00 | 2021 | 1 |  |
| 17 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 084,13 | 636,40 | 25 | 138 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 692,90 |  | 2 405,90 | 217,00 | 217,00 | 2021 | 1 |  |
| 18 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 745,40 | 701,00 | 43 | 125 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 292,96 |  | 2 186,04 | 179,00 | 179,00 | 2021 | 1 |  |
| 19 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ЭС, ВО | ПСД | 413,70 | 383,70 | 15 | 29 544,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 030,18 |  | 514,72 | 77,00 | 77,00 | 2021 | 1 |  |
| 20 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | ПСД | 410,26 | 390,00 | 15 | 53 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 499,16 |  | 930,84 | 137,00 | 137,00 | 2021 | 1 |  |
| 21 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 557,50 | 507,50 | 13 | 90 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 259,88 |  | 1 582,62 | 179,00 | 179,00 | 2021 | 1 |  |
| 22 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 390,72 | 339,62 | 14 | 856 491,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 570,46 |  | 14 921,45 | 2 521,91 | 3 497,00 | 2021 | 1 |  |
| 23 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | СМР | 471,95 | 460,00 | 18 | 797 392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 500,83 |  | 13 891,85 | 1 733,46 | 3 497,00 | 2021 | 1 |  |
| 24 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2 690,40 | 2 499,20 | 99 | 5 300 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 965,85 |  | 92 339,75 | 2 120,80 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 25 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2 857,70 | 2 655,80 | 105 | 6 078 917,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 013,33 |  | 105 904,42 | 2 288,92 | 4 051,00 | 2021 | 1 |  |
| 26 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 291,90 | 277,90 | 11 | 178 674,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 561,63 |  | 3 112,79 | 642,95 | 643,00 | 2021 | 1 |  |
| 27 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 531,86 | 481,76 | 18 | 272 649,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 899,67 |  | 4 749,99 | 565,94 | 566,00 | 2021 | 1 |  |
| 2022 год |  |  | Х | Х | Х | 23 143,11 | 17 323,79 | 709 | 29 229 899,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 229 899,48 |  | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | СМР | 424,90 | 396,50 | 16 | 207 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 766,00 |  | 0,00 | 524,00 | 524,00 | 2022 | 1 |  |
| 2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | СМР | 1 728,90 | 1 276,90 | 47 | 462 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 237,80 |  | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 2022 | 1 |  |
| 3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | СМР | 1 698,50 | 1 249,60 | 47 | 452 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 355,20 |  | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 2022 | 1 |  |
| 4 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 024,42 | 629,72 | 25 | 2 700 869,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 869,08 |  | 0,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 2022 | 1 |  |
| 5 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 023,80 | 629,10 | 25 | 2 698 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 209,90 |  | 0,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 2022 | 1 |  |
| 6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 711,10 | 652,70 | 26 | 2 644 087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 087,70 |  | 0,00 | 4 051,00 | 4 051,00 | 2022 | 1 |  |
| 7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438,90 | 403,90 | 16 | 1 636 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 198,90 |  | 0,00 | 4 051,00 | 4 051,00 | 2022 | 1 |  |
| 8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 076,30 | 651,10 | 26 | 2 792 567,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 567,90 |  | 0,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 2022 | 1 |  |
| 9 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | СМР | 1 605,60 | 1 094,70 | 43 | 5 631 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 136,80 |  | 0,00 | 5 144,00 | 5 144,00 | 2022 | 1 |  |
| 10 | 7000 | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К | ПСД | 3 571,30 | 2 657,40 | 114 | 449 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 100,60 |  | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 2022 | 1 |  |
| 11 | 7001 | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К | ПСД | 3 571,30 | 2 657,40 | 115 | 449 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 100,60 |  | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 2022 | 1 |  |
| 12 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 793,80 | 733,50 | 29 | 161 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 370,00 |  | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 2022 | 1 |  |
| 13 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 788,07 | 718,27 | 28 | 158 019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 019,40 |  | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 2022 | 1 |  |
| 14 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 084,13 | 636,40 | 25 | 2 729 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 519,60 |  | 0,00 | 4 289,00 | 4 289,00 | 2022 | 1 |  |
| 15 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 475,23 | 954,40 | 41 | 207 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 104,80 |  | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 2022 | 1 |  |
| 16 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 745,40 | 701,00 | 43 | 2 451 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 397,00 |  | 0,00 | 3 497,00 | 3 497,00 | 2022 | 1 |  |
| 17 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ЭС, ВО | СМР | 413,70 | 383,70 | 15 | 464 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 660,70 |  | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 2022 | 1 |  |
| 18 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | СМР | 410,26 | 390,00 | 15 | 1 159 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 470,00 |  | 0,00 | 2 973,00 | 2 973,00 | 2022 | 1 |  |
| 19 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 557,50 | 507,50 | 13 | 1 774 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 727,50 |  | 0,00 | 3 497,00 | 3 497,00 | 2022 | 1 |  |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Томскому району |  |  | 57 351,73 |  |  |  |  | 90 811 015,53 |  |  |
| 2020 год |  |  | 17 332,03 |  |  |  |  | 24 731 084,98 |  |  |
| 1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 4 223,50 | К | 5 | крыша | Итого | 9 721 378,16 | 2 301,74 | 3 878,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 9 517 699,39 | 2 253,51 | 3 797,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 203 678,77 | 48,23 | 81,00 |
| 2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1 423,00 | К | 5 | крыша | Итого | 4 322 587,23 | 3 037,66 | 3 878,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 4 232 021,96 | 2 974,02 | 3 797,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 90 565,27 | 63,64 | 81,00 |
| 3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376,10 | Д | 2 |  | Итого | 78 599,90 | 208,99 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51 525,70 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11 654,10 | 30,99 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15 420,10 | 41,00 | 41,00 |
| 4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393,80 | Д | 2 |  | Итого | 81 334,20 | 206,54 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53 950,60 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12 934,90 | 32,85 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 448,70 | 36,69 | 41,00 |
| 5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340,50 | Д | 2 |  | Итого | 72 939,50 | 214,21 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46 648,50 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12 330,50 | 36,21 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13 960,50 | 41,00 | 41,00 |
| 6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399,28 | Д | 2 |  | Итого | 82 045,52 | 205,48 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54 701,36 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12 912,44 | 32,34 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 431,72 | 36,14 | 41,00 |
| 7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637,93 | К | 2 |  | Итого | 125 270,86 | 196,37 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 82 132,87 | 128,75 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20 329,53 | 31,87 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22 808,46 | 35,75 | 41,00 |
| 8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,30 | П | 5 | крыша | Итого | 9 542 092,50 | 2 662,93 | 3 878,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 9 342 170,06 | 2 607,14 | 3 797,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 199 922,44 | 55,79 | 81,00 |
| 9 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339,62 | Д | 2 |  | Итого | 56 527,94 | 166,44 | 179,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44 395,92 | 130,72 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12 132,02 | 35,72 | 42,00 |
| 10 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460,00 | Д | 2 |  | Итого | 73 020,00 | 158,74 | 179,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 360,00 | 126,87 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 660,00 | 31,87 | 42,00 |
| 11 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2 499,20 | К | 4 |  | Итого | 257 393,82 | 102,99 | 195,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 136 648,22 | 54,68 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59 683,20 | 23,88 | 29,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61 062,40 | 24,43 | 29,00 |
| 12 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2 655,80 | К | 4 |  | Итого | 317 895,35 | 119,70 | 195,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 187 495,95 | 70,60 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64 791,80 | 24,40 | 29,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65 607,60 | 24,70 | 29,00 |
| 2021 год |  |  | 22 695,91 |  |  |  |  | 36 850 031,07 |  |  |
| 1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396,50 | К | 2 |  | Итого | 16 653,00 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16 653,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1 276,90 | К | 4 |  | Итого | 60 014,30 | 47,00 | 47,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60 014,30 | 47,00 | 47,00 |
| 3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1 249,60 | К | 4 |  | Итого | 58 731,20 | 47,00 | 47,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 731,20 | 47,00 | 47,00 |
| 4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376,10 | Д | 2 |  | Итого | 864 998,82 | 2 299,92 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 1 895,86 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 258,87 | 40,57 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 105 783,00 | 281,26 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 263,76 | 6,02 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 28 061,42 | 74,61 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 600,51 | 1,60 | 12,00 |
| 5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393,80 | Д | 2 |  | Итого | 870 033,34 | 2 209,33 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 1 810,64 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 258,87 | 38,75 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 29 990,45 | 76,16 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 641,80 | 1,63 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108 783,00 | 276,24 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 327,96 | 5,91 | 12,00 |
| 6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 629,72 | Д | 2 |  | Итого | 136 649,24 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86 271,64 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24 559,08 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 818,52 | 41,00 | 41,00 |
| 7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 629,10 | Д | 2 |  | Итого | 136 514,70 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86 186,70 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24 534,90 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 793,10 | 41,00 | 41,00 |
| 8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340,50 | Д | 2 |  | Итого | 868 063,02 | 2 549,38 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 2 094,08 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 258,87 | 44,81 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 28 061,42 | 82,41 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 600,51 | 1,76 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108 783,00 | 319,48 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 327,96 | 6,84 | 12,00 |
| 9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 645,70 | К | 2 |  | Итого | 2 909 233,63 | 4 505,55 | 4 506,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88 460,90 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 879 632,70 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 833,23 | 61,69 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 182,30 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 481 692,20 | 746,00 | 746,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 279,54 | 15,92 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 473,70 | 41,00 | 41,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 349 969,40 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 709,66 | 11,94 | 12,00 |
| 10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652,70 | К | 2 |  | Итого | 143 594,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89 419,90 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27 413,40 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 760,70 | 41,00 | 41,00 |
| 11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403,90 | Д | 2 |  | Итого | 88 858,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55 334,30 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16 963,80 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16 559,90 | 41,00 | 41,00 |
| 12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651,10 | К | 2 |  | Итого | 141 288,70 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89 200,70 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 392,90 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 695,10 | 41,00 | 41,00 |
| 13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399,28 | Д | 2 |  | Итого | 872 524,96 | 2 185,25 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 1 785,79 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 258,87 | 38,22 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 32 309,93 | 80,92 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 691,43 | 1,73 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108 902,95 | 272,75 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 330,52 | 5,84 | 12,00 |
| 14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637,93 | К | 2 |  | Итого | 1 521 879,71 | 2 385,65 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 156 475,88 | 1 812,85 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 748,58 | 38,80 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 102 606,70 | 160,84 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 195,78 | 3,44 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 230 911,27 | 361,97 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 941,50 | 7,75 | 12,00 |
| 15 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1 094,70 | К | 3 |  | Итого | 261 633,30 | 239,00 | 239,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 261 633,30 | 239,00 | 239,00 |
| 16 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3 585,50 | П | 5 |  | Итого | 13 977 533,93 | 3 898,35 | 3 929,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 535 494,43 | 149,35 | 180,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13 158 785,00 | 3 670,00 | 3 670,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 283 254,50 | 79,00 | 79,00 |
| 17 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 636,40 | К | 2 |  | Итого | 138 098,80 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87 186,80 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24 819,60 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 092,40 | 41,00 | 41,00 |
| 18 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701,00 | К | 2 |  | Итого | 125 479,00 | 179,00 | 179,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96 037,00 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29 442,00 | 42,00 | 42,00 |
| 19 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383,70 | К | 2 |  | Итого | 29 544,90 | 77,00 | 77,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18 801,30 | 49,00 | 49,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10 743,60 | 28,00 | 28,00 |
| 20 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390,00 | Д | 2 |  | Итого | 53 430,00 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53 430,00 | 137,00 | 137,00 |
| 21 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507,50 | Д | 2 |  | Итого | 90 842,50 | 179,00 | 179,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69 527,50 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21 315,00 | 42,00 | 42,00 |
| 22 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339,62 | Д | 2 |  | Итого | 856 491,91 | 2 521,91 | 3 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 755 892,00 | 2 225,70 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 16 176,09 | 47,63 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 82 655,00 | 243,37 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 1 768,82 | 5,21 | 11,00 |
| 23 | 7084 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460,00 | Д | 2 |  | Итого | 797 392,68 | 1 733,46 | 3 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 714 313,00 | 1 552,85 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 286,30 | 33,23 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 66 373,00 | 144,29 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 1 420,38 | 3,09 | 11,00 |
| 24 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2 499,20 | К | 4 |  | Итого | 5 300 305,60 | 2 120,80 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 832 476,00 | 1 533,49 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 82 014,99 | 32,82 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 397 560,10 | 159,07 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 507,79 | 3,40 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 959 219,42 | 383,81 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 527,30 | 8,21 | 12,00 |
| 25 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2 655,80 | К | 4 |  | Итого | 6 078 917,75 | 2 288,92 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4 723 766,20 | 1 778,67 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 101 088,60 | 38,06 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399 918,74 | 150,58 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 558,26 | 3,22 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 827 869,54 | 311,72 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 17 716,41 | 6,67 | 12,00 |
| 26 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 277,90 | К | 2 |  | Итого | 178 674,42 | 642,95 | 643,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33 070,10 | 119,00 | 119,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 142 562,70 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3 041,62 | 10,95 | 11,00 |
| 27 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 481,76 | Д | 2 |  | Итого | 272 649,66 | 565,94 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20 233,92 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 247 142,88 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 272,86 | 10,94 | 11,00 |
| 2022 год |  |  | 17 323,79 |  |  |  |  | 29 229 899,48 |  |  |
| 1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396,5 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 207 766,00 | 524,00 | 524,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 203 404,50 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 361,50 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1 276,90 | К | 4 |  | Итого | 462 237,80 | 362,00 | 362,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 452 022,60 | 354,00 | 354,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 215,20 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1 249,60 | К | 4 |  | Итого | 452 355,20 | 362,00 | 362,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 442 358,40 | 354,00 | 354,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 996,80 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | 6974 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 13 | 629,72 | Д | 2 |  | Итого | 2 700 869,08 | 4 289,00 | 4 289,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 833 114,92 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 042,64 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469 771,12 | 746,00 | 746,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 075,52 | 16,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 341 308,24 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 556,64 | 12,00 | 12,00 |
| 5 | 6975 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 15 | 629,10 | Д | 2 |  | Итого | 2 698 209,90 | 4 289,00 | 4 289,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 831 310,10 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 004,20 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469 308,60 | 746,00 | 746,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 065,60 | 16,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 340 972,20 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 549,20 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652,70 | К | 2 |  | Итого | 2 644 087,70 | 4 051,00 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 900 009,70 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 467,40 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 334 835,10 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 179,70 | 11,00 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 353 763,40 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 832,40 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403,90 | Д | 2 |  | Итого | 1 636 198,90 | 4 051,00 | 4 051,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 175 752,90 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 041,80 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 207 200,70 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 442,90 | 11,00 | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 218 913,80 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 846,80 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651,10 | К | 2 |  | Итого | 2 792 567,90 | 4 289,00 | 4 289,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 895 352,10 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 368,20 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 485 720,60 | 746,00 | 746,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 417,60 | 16,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 352 896,20 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 813,20 | 12,00 | 12,00 |
| 9 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1 094,70 | К | 3 |  | Итого | 5 631 136,80 | 5 144,00 | 5 144,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 512 909,20 | 5 036,00 | 5 036,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 118 227,60 | 108,00 | 108,00 |
| 10 | 7000 | п. Молодежный, д. 7 | 2 657,40 | П | 5 |  | Итого | 449 100,60 | 169,00 | 169,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 449 100,60 | 169,00 | 169,00 |
| 11 | 7001 | п. Молодежный, д. 8 | 2 657,40 | П | 5 |  | Итого | 449 100,60 | 169,00 | 169,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 449 100,60 | 169,00 | 169,00 |
| 12 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 733,50 | К | 2 |  | Итого | 161 370,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100 489,50 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 807,00 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 073,50 | 41,00 | 41,00 |
| 13 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 718,27 | К | 2 |  | Итого | 158 019,40 | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98 402,99 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 167,34 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29 449,07 | 41,00 | 41,00 |
| 14 | 6818 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 1 | 636,40 | Д | 2 |  | Итого | 2 729 519,60 | 4 289,00 | 4 289,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 852 560,40 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 39 456,80 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 474 754,40 | 746,00 | 746,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 182,40 | 16,00 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 344 928,80 | 542,00 | 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 636,80 | 12,00 | 12,00 |
| 15 | 6820 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 5 | 954,40 | К | 3 |  | Итого | 207 104,80 | 217,00 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 130 752,80 | 137,00 | 137,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37 221,60 | 39,00 | 39,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39 130,40 | 41,00 | 41,00 |
| 16 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701,00 | К | 2 |  | Итого | 2 451 397,00 | 3 497,00 | 3 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 040 611,00 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 43 462,00 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 359 613,00 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 711,00 | 11,00 | 11,00 |
| 17 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383,70 | К | 2 |  | Итого | 464 660,70 | 1 211,00 | 1 211,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 268 973,70 | 701,00 | 701,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 755,50 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 186 094,50 | 485,00 | 485,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3 837,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390,00 | Д | 2 |  | Итого | 1 159 470,00 | 2 973,00 | 2 973,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 135 290,00 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 180,00 | 62,00 | 62,00 |
| 19 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507,50 | Д | 2 |  | Итого | 1 774 727,50 | 3 497,00 | 3 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 477 332,50 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 31 465,00 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 260 347,50 | 513,00 | 513,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 582,50 | 11,00 | 11,00 |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |