МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2018 г.	      № 168-П

Об утверждении комплексного план-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Томский район» на 2018-2022 годы

В целях организации выполнения работ, направленных на избавление от визуального мусора на территории муниципального образования «Томский район»,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Томский район» на 2018 – 2022 годы согласно приложению.

- Управлению Делами (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Томское предместье» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Томского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.Н. Масловского.

Первый заместитель Главы Томского района –

начальник Управления по социально-

экономическому развитию села                                                                  А.В. Крикунов

И.А. Литовченко

40 63 04

Приложение к распоряжению

Администрации Томского района

от 26.04.2018 г.№168-П

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Томский район» на 2018 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Курирующий орган | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | 2018-2022гг. | Комитет по архитектуре и градостроительству Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок и наружной рекламы, размещённых на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 2018-2022гг. | Комитет по архитектуре и градостроительству Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Организация работы по поэтапному приведению вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий в соответствии с правилами благоустройства | 2018-2022гг. | Комитет по архитектуре и градостроительству Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем навигации | 2018-2022гг. | Комитет по архитектуре и градостроительству Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Комитет по архитектуре и градостроительству Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | Администрации сельских поселений (по согласованию) |