Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «11» 07. 2014г. № 194

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противопожарная безопасность организаций образования Томского района»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противопожарная безопасность организаций образования Томского района»

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее СБП) | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Противопожарная безопасность организаций образования Томского района |
| Тип ВЦП | Второй (направлена на реализацию мероприятий, носящих срочный характер - на 2014год) |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Реализация мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности населения Томского района: - обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации; - увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров; - обеспечение своевременного оповещения подразделений пожарной охраны о возгорании; - обеспечение соответствия образовательных организаций требованиям пожарной безопасности. |

ПАСПОРТ ВЦП

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП: устранение нарушений правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях надзорных органов, обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций Томского района |  |  |
| Задача1 ВЦП: Создание условий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников образовательных учреждений. Показатель: увеличение доли образовательных организаций, в которых полностью или частично устранены нарушения требований пожарной безопасности | % | 75 |
| Срок реализации: 2014 календарный год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2014), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0702 | 7961000 |  | 2 500,0 |
| 0702 | 7961000 | 612 | 1 950,0 |
| 0702 | 7961000 | 622 | 550,0 |

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Муниципальная образовательная система создана в районе для обеспечения разностороннего развития и полноценного образования детей, включает образовательные организации, удовлетворяющие разнообразные потребности населения. В системе образования района находятся 34 общеобразовательных организации, в том числе 2 интерната для круглосуточного проживания учащихся. Число обучающихся на начало календарного 2014 года во всех общеобразовательных организациях составляет около 7,3 тысяч, работников – около 2000 человек. Наполняемость общеобразовательных организаций: 31% имеют численность учащихся и воспитанников до 100 человек, 49% - от 100 до 200 человек, от 200 до 750 человек – 20%. Пожарная безопасность образовательных организаций – это условие сохранения жизни обучающихся, воспитанников, материальных ценностей образовательных организаций от пожаров. Отсутствие необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, таких как автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС), сертифицированные противопожарные и противодымные двери, наружные эвакуационные лестницы, эвакуационные выходы с отделкой из негорючих материалов, недостаточное количество средств пожаротущения, не позволит эффективно бороться с пожарами в случае их возникновения и могут привести к печальным событиям из-за несвоевременной эвакуации детей и взрослых из помещений. Противопожарное состояние образовательных организаций должно отвечать установленным требованиям пожарной безопасности. В соответствии с этими требованиями ежегодно проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций: перезарядка огнетушителей, обслуживание АПС, пропитка чердачных помещений, замер сопротивления изоляции, испытания эвакуационных лестниц и т.д. Однако в большинстве образовательных организаций остаются не выполненными мероприятия, указанные в предписаниях госпожнадзора, такие как оборудование помещений АПС, ремонт электропроводки, устройство контура заземления, переоборудование наружных эвакуационных лестниц в соответствии с требованиями пожарной безопасности, проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами, установка сертифицированных дверей в помещениях с повышенной опасностью и др. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | В настоящее время в образовательных организациях района наблюдается недостаточный уровень противопожарной защиты. При ежегодной проверке образовательных организаций района выявлены значительные нарушения правил пожарной безопасности. Только в 4 (12%) образовательных организациях отсутствуют предписания госпожнадзора. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций, не позволяет в полном объеме выполнить все предписания надзорных органов в области пожарной охраны. Цель ВЦП: устранение нарушений правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях надзорных органов, обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций Томского района. |
| Направления работы по достижению цели программы | - установка сертифицированных дверей в помещениях с повышенной опасностью; - установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеющие приспособления для самооткрывания и с уплотнением в притворах; - установка противодымных преград между корпусами зданий; - проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами; - переоборудование наружных эвакуационных лестниц в соответствии с требованиями пожарной безопасности; - установка ограждений на крышах школ; - пропитка чердачных помещений; - установка дверей эвакуационных выходов; - оборудование помещений АПС; - ремонт электропроводки, устройство контура заземления. |

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли образовательных организаций, в которых полностью или частично устранены нарушения правил пожарной безопасности | % | До 74 | Количество образовательных организаций, в которых полностью или частично устранены нарушения требований пожарной безопасности | мониторинг |

Порядок управления ВЦП,

формы и порядок осуществления  мониторинга реализации ВЦП,

сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является | Павлов В.М.- начальник отдела – заместитель начальника Управления образования по развитию материально-технической базы |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: Управление образования Администрации Томского района, образовательные организации. Управление образования Администрации Томского района осуществляет: - контроль за осуществлением программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за 3 месяца; - подведение итогов реализации Программы на совещаниях директоров. Образовательные организации осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление в Управление образования отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за мониторинг ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Павлов В.М.- начальник отдела – заместитель начальника Управления образования по развитию материально-технической базы |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 1 марта 2015г. |
| Порядок установления формы текущего мониторинга отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Постановление Главы Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Изменение стоимости работ по договорам |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Отсутствие достаточного количества денежных средств, необходимого для проведения всего комплекса мероприятий |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатель общественной эффективности реализации ВЦП | Количество образовательных учреждений, в которых полностью или частично устранены нарушения требований пожарной безопасности | 21 |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Доля средств, выделенных на устранение организациями предписаний органов госпожнадзора к средствам, требуемым на полное соблюдение требований и норм пожарной безопасности | 30% |

План мероприятий ВЦП

«Противопожарная безопасность образовательных организаций  Томского района»

| № п/п | Наименование учреждения | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с месяц /год) | с месяц /год) |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1 | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района | 1. Ремонт электропроводки, устройство контура заземления | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 622 | 230 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение (3 филиала) |
| 2 | МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района | 1. Установка ограждения на крыше здания (2 здания по 160м). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 622 | 320 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 3 | МБОУ «Александровская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеющие приспособ-ления для самооткрывания и с уплотнением в притворах (2шт). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 40 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 4 | МБОУ «Богашевская СОШ им.А.И. Федорова» Томского района | 1. Замена АПС чердачного помещения. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 40 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 4 | МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района | 1. Оборудование помещений чердака и подвала, спортивного зала АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 480 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 5 | МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей эвакуационных выходов (2шт.). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 60 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 2 учреждение |
| 6 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | 1. Установка ограждения на крыше здания (50м). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 50 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 7 | МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района | 1.Установка дверей, отделяющих помещения школы от помещений детского сада, имеющие приспособления для самооткрывания и с уплотнением в притворах (1шт). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 9 | МБОУ «Лучановская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей эвакуационных выходов (4шт.). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 115 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 10 | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | 1. Монтаж сертифицированной двери с пределом огнестойкости не менее Е130 в электрощитовой. 2. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений. 3. Отделка путей эвакуации негорючими материалами (стены коридоров). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 25 30 50 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 11 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеющие приспособ-ления для самооткрывания и с уплотнением в притворах (2шт). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 12 | МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеющие приспособ-ления для самооткрывания и с уплотнением в притворах (2шт). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 13 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | 1. Установка ограждения на крыше здания (спортивный зал 60м). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 50 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 14 | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров, имеющие приспособления для самооткрывания и с уплотнением в притворах (5шт). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 100 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 15 | МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района | 1. Установка дверей эвакуационных выходов (5шт.). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 100 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 16 | МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района | 1. Установка ограждения на крыше здания (145м). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 120 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 17 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | 1. Отделка путей эвакуации негорючими материалами (стены коридоров). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 80 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 18 | МБОУ «Семилуженская СОШ» Томского района | 1. Замена перил наружной эвакуационной лестницы со 2 этажа на перила из негорючих материалов. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 50 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 19 | МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | 1. Установка ограждения на крыше здания (160м). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 160 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 20 | МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | 1.Оборудование помещений цокольного этажа АПС. | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 60 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| 21 | МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района | 1.Оборудование помещений спортивного зала АПС. 2. Отделка путей эвакуации негорючими материалами (пол коридора). | 06. 2014 | 12. 2014 | Павлов В.М. | Управление образования, образовательные учреждения | Управление образования, образовательные учреждения | 612 | 30 70 | Обеспечение пожарной безопасности здания | 1 учреждение |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  |  |