МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»         09        2013 г.                                                            № 267

г.Томск

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а «О долгосрочных целевых программах Томской области» (в ред. от 31.01.2013)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Глава Томского района							В.Е. Лукьянов

Батракова Т. Г.

40-18-50

- Приложение к постановлению - Администрации Томского района - от «18» 09 2013 г. № 267

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район»

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | –муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | – распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | – Администрация Томского района |
| Разработчик Программы | – Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»: - улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования; -улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного комплекса (далее - АПК) на территории муниципального образования за счёт реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования в решении вопросов местного значения; - оказание поддержки участию граждан, проживающих на территории муниципального образования, в муниципальных мероприятиях, способствующих формированию в субъекте Российской Федерации позитивного отношения к развитию муниципального образования. Основными задачами Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» являются: - удовлетворение потребностей проживающего на территории муниципального образования населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы* | а) ввод (приобретение) 8411,76 кв. м жилья для граждан, проживающих в муниципальном образовании, в том числе 756 кв.м. для молодых семей и молодых специалистов; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - расширение школы на 105 ученических мест; в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - распределительных газовых сетей 87,5 км; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 39,03%; - локальных водопроводов 46,65 км; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2020 годы I этап – 2014 – 2017 годы; II этап – 2018 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 620,480 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 264,180 млн. рублей; - средства областного бюджета 264,150 млн. рублей; - средства районного бюджета 80,500 млн. рублей; - средства внебюджетных источников 11,650 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности | - улучшение жилищных условий 42 сельских семей (или 10 % от количества нуждающихся), в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов (или 26,9 % от количества нуждающихся молодых семей); - удовлетворение потребности организаций АПК и социальной сферы муниципального образования в молодых специалистах на 100 %; - повышение уровня газификации населения к 2020 году – 39,03%, - доля водопроводных сетей после реконструкции или новых сетей в общей протяженности водопроводных сетей – 100%; - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК – 39 млн. рублей; |

I. Характеристика проблемы

Разработка Программы осуществлялась на основе проекта комплексной застройки территории, принятие которой планируется в 2013 году, с учётом исходной информации, отражающей современное состояние социальной среды обитания, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории муниципального образования, демографической ситуации в муниципальном образовании, с выделением информации по состоянию и перспективам развития местного агропромышленного комплекса.

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении МО

Томский район расположен в юго-восточной части Томской области и представляет собой часть Западно-Сибирской низменности. Томский район граничит с Кожевниковским, Шегарским, Кривошеинским, Асиновским и Зырянским районами Томской области, на юге – с Новосибирской и Кемеровской областями. В расположенном вблизи областного центра экономически важном районе области сосредоточены основные предприятия агропромышленного комплекса. Население района в основном занято сельскохозяйственным производством.

Общая площадь территории – 10 024 кв.км.

Административно-территориальное устройство территории муниципального образования «Томский район» состоит из 19 сельских поселений, 128 сельских населенных пунктов, в том числе 6 населенных пунктов без населения.

Развитие агропромышленного комплекса

на муниципальном уровне

Анализ положения дел в целом в сельскохозяйственной отрасли и необходимость повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли

Актуальность развития животноводства в Томском районе определяется вкладом животноводства в общий объём сельхозпроизводства. Мировая практика показывает, что в странах с развитым сельским хозяйством на долю животноводства приходится большая часть сельхозпроизводства. Кроме того, животноводство выступает своеобразным локомотивом развития сельскохозяйственной отрасли, потребляя значительные объёмы растениеводческой продукции. Потенциал роста сельхозпроизводства в России при росте объёмов производства в животноводстве значительно выше, чем в случае наращивания экспорта зерна. Животноводческая отрасль позволяет производительно использовать трудовые и материальные ресурсы в течение всего года. Анализ причин недостаточного экономического роста в сельском хозяйстве свидетельствует, что во многом это происходит из-за низкой динамики роста в животноводстве. Здесь кроется несколько причин. Одна из них низкая производительность труда, обусловленная низкой фондовооружённостью и неудовлетворительным состоянием производственных фондов при высоком их износе. Низкая производительность и постоянный рост производственных издержек не позволяют большинству российских животноводов успешно конкурировать с субсидированной продукцией импортного производства, доля которой на рынке остаётся всё ещё значительной. Это приводит к сдерживанию инвестиций в эту отрасль, моральному и физическому износу материально-технической базы и её обновление происходит недостаточными темпами, большая часть поголовья крупного рогатого скота продолжает содержаться в помещениях построенных в 80-е годы прошлого столетия. Данные проблемы подотрасли не позволяют вести расширенное воспроизводство и приводят к постоянному сокращению поголовья крупного рогатого скота. В тоже время рынок молока и мяса крупного рогатого скота является чрезвычайно перспективным и социально-значимым. Потребление мяса на душу населения в России значительно отстаёт от развитых стран. Показатели потребления продукции животноводства на душу населения являются основными показателями, характеризующими благополучие нации. Потребление молока и мяса будет постоянно расти по мере роста доходов населения и увеличения численности самого населения России.

Из выше изложенного ясно, что проблема повышения эффективности производства молока и мяса является на сегодняшний день одной из важнейших для сельского хозяйства. Поэтому сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подворья граждан района, должны вовремя занять и удержать свою нишу в рынке молока и мяса и сориентироваться относительно перспектив развития данного сектора экономики.

Производители молочной продукции

В Томской области в последние годы в производстве молока и выращивании мяса крупного рогатого скота продолжается спад. Производство молока на душу населения пока отстаёт от рекомендуемой физиологической нормы потребления. Значительное количество молочной продукции продолжает завозиться из других регионов.

Ценовая ситуация на рынке молока и мяса в последние годы складывается во многом под влиянием импорта. Вместе с тем молока на промышленную переработку в области не хватает. Спрос на основные молочные продукты на потребительском рынке увеличивается. Если три года назад наблюдался обвал цен на закупаемое переработчиками молоко, то с 2010 года цены выросли на молочное сырьё более чем на 30%. Наблюдается сглаживание сезонности цен при производстве молока.

Текущая ситуация положения дел в сельскохозяйственной отрасли района на начало реализации программы

Район в основном специализируется на производстве животноводческой продукции, растениеводство в районе остаётся дополнительной отраслью поддерживающей животноводство, а в благоприятные по климатическим условиям годы даёт и значительные объёмы товарной продукции – в виде зерна, картофеля, овощей и грубых кормов

В 2012 году по причине жесточайшей засухи и земледельцам и животноводам пришлось выдерживать очередной экзамен на прочность – такого засушливого лета практически никогда не было. Более двух месяцев стояла засуха – и это нанесло непоправимый урон посевам зерновых культур и однолетних трав на кормовые цели. Но, несмотря на сюрпризы погоды 2012 год сложился для района все, же в целом с небольшой, но положительной динамикой, хотя темпы прироста сельскохозяйственной продукции несколько ниже, чем были в предыдущие годы.

В целом во всех категориях хозяйств района, включая личные подсобные хозяйства граждан, поголовье крупного рогатого скота насчитывает на 1 января 2013 года 17 371 головы – это на 813 голов меньше предыдущего года. Поголовье коров во всех категориях хозяйств насчитывает 8423 голов - это на 543 голов меньше предыдущего года Сократилось к началу года поголовье свиней. И это, прежде всего, связано с резким дефицитом концентрированных кормов и возросшей на них ценой.

Без внедрения новых технологий и высокопроизводительных машин невозможно вести современное производство. И в последние годы идёт во всех категориях хозяйств района активное обновление и приобретение техники. В коллективных хозяйствах практически полностью обновлён  парк как зерноуборочных, так и кормоуборочных комбайнов. В хозяйствах  обновляется и парк тяжёлых тракторов. Техническое переоснащение, как сельскохозяйственных предприятий, так и хозяйств малых форм, будет основной задачей и в последующие годы.

Модернизация сельского хозяйства требует значительных капитальных вложений и здесь, прежде всего хозяйства рассчитывают на поддержку государства через участие в различных программах.

Экономический потенциал для расширенного производства в хозяйствах района сохранён. В целом по району на перспективу сохранится тенденция по увеличению поголовья крупного рогатого скота и коров. Поголовье свиней и птицы из-за дороговизны и дефицита концентрированных кормов будет снижено.

Малые формы хозяйствования.

Значительные объёмы сельскохозяйственной продукции в районе производят малые формы хозяйствования. В этой категории хозяйств производится молоко, мясо, яйцо, картофель и овощи.

В районе идёт укрупнение личных подсобных хозяйств граждан. Все крупные ЛПХ взяты на учёт, определены как базовые и с ними проводятся дополнительные мероприятия по их поддержке.

Производственный план развития отрасли на период до 2020 года

При разработке производственного плана использовались действующие нормативные документы, анализ производственно-финансовой деятельности предприятий, бухгалтерская отчётная документация за предыдущие годы, статистическая отчётность.

План производства продукции растениеводства

Главной задачей подотрасли растениеводства остаётся обеспечение животноводства высококачественными, сбалансированными кормами. Вместе с тем в хозяйствах района продолжится работа по увеличению посевов зерновых культур. Реализация зерна будет являться также важным направление в развитии сельскохозяйственных предприятий. Увеличение обрабатываемых земельных площадей будет происходить за счёт освоения ранее неиспользуемых земель.

Население МО

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 70 546 человек, в том числе трудоспособного – 30,6 тыс. человека.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- в сельскохозяйственном производстве - 14 % от общего количества трудоспособного населения;

- в организациях бюджетной сферы - 12 %;

- в организациях несельскохозяйственной сферы – 18 %;

- в личном подсобном хозяйстве - 44 %;

- работает за пределами территории МО - 5%;

- не обеспечено работой - 12%.

Дефицит кадров в сфере АПК МО в перспективе до 2020 года составляет 345 человек, специалистов учреждений бюджетной социальной сферы  - 88 человек.

Муниципальное образование «Томский район» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Томской области.

1.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы в МО

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда МО согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 307,2  тыс. кв. метров:

в том числе:

многоквартирные жилые дома – 178,2 тыс. кв.м (58,0 %);

индивидуальные жилые дома.  – 129,0 тыс. кв.м ( 42,0 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составила 23,74 кв. м  на одного человека.

На текущий момент признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и  поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 311 семей, в том числе 77 молодых семей и молодых специалистов, из них участниками программных мероприятий по улучшению жилищных условий признано 67 семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов 8.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется следующим уровнем износа: доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 3,8% (11,8 тыс. кв.м).

Объекты социальной сферы (клубы, библиотеки, школы) это в основном деревянные здания 50-60х годов постройки. Проведение капитального их ремонта позволило бы обеспечить качество предоставляемых услуг на требуемом уровне.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 43,0%, сетевым газоснабжением – 13,1%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в населенных пунктах муниципального образования функционируют:

- 4 средних, 6 основных, 4 начальных школы на 1959 ученических мест;

- 4 детских сада, 5 групп дошкольного образования при 4 общеобразовательных учреждениях на 569 мест;

- 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 офисов врача общей практики;

- 15 культурно-досуговых объектов на 1008 посадочных мест;

- 17 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 7752 кв.м.

Уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы приведен в таблице 4. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 5.

Здания культурно – досуговых учреждений, находящиеся на территории Кривошеинского района можно разделить на три категории:

1. Культурно-досуговые объекты, находящиеся в относительно удовлетворительном состоянии.

- ЦКД «Космос». Центр культуры и досуга «Космос» располагается в приспособленном здании кинотеатра. Здание одноэтажное кирпичное со встроенными трёхуровневыми служебными помещениями. Год ввода в эксплуатацию 1990г. Требуется капитальный ремонт с заменой шиферной крыши, утеплением конструктивных элементов здания, заменой системы отопления, водоснабжения и канализации, электропроводки, окон, полов и дверей, внутренним ремонтом стен и потолков.

- СДК с. Володино. СДК располагается в приспособленных помещениях в здании МБОУ Володинская СОШ. Для обеспечения населения с. Володино качественными услугами в области культуры требуется строительство нового Дома культуры на 150 посадочных мест.

2.    Аварийные культурно-досуговые объекты:

- Новокривошеинское сельское поселение.

- Сельский дом культуры  с. Новокривошеино.  Здание двухэтажное  кирпичное с подвалом.  Год ввода в эксплуатацию 1985г. Обследование проводилось в 2006г. Заключение: отрыв пилястры вместе с фасадной  стеной от здания. Необходимо проведение реконструкции. Кроме того, необходимо выполнение комплекса мероприятий направленного на повышение энергоэффективности здания. Теплоснабжение происходит от угольной котельной. Необходим перевод объекта на автономное газовое отопление. Для этого имеются все технические возможности.

- Пудовское сельское поселение.

- Сельский дом культуры с. Вознесенка. Здание одноэтажное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию 1989г. Эксплуатируется совместно с филиалом МБУ «Кривошеинская  ЦМБ». Обследование не проводилось.

С 2001г. изменена система отопления, установлен электрокотёл.  Зрительный зал и помещение котельной не эксплуатируются, не отапливаются. Шиферная крыша над зрительным залом пришла в негодность, происходит обрушение конструктивных элементов перекрытий, кровли и стен здания. Необходимо проведение реконструкции с перепланировкой помещений,  заменой деревянных  перекрытий и крыши, заменой окон и дверей, утеплением конструктивных элементов стен, внутреннего косметического ремонта, изменением системы отопления с переводом на отопление от котельной на дровах.

3. Ветхие культурно-досуговые объекты.

- Кривошеинское сельское поселение.

- Сельский дом культуры д. Жуково располагается в приспособленных помещениях  здания Филиала МБОУ Кривошеинская СОШ.

-    Сельский дом культуры д. Новоисламбуль располагается в приспособленных помещениях административного здания. Здание эксплуатируется совместно с ФАП МБУЗ Кривошеинская ЦРБ. Здание кирпичное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию 1991г. Требуется капитальный ремонт с заменой крыши, электропроводки, утеплением конструктивных элементов здания, наружным и внутренним  ремонтом.

- Петровское сельское поселение.

- Сельский дом культуры д. Егорово. Год ввода в эксплуатацию 1957.  Здание бревенчатое, одноэтажное. Отопление автономное, печное на дровах. Требуется капитальный ремонт с ремонтом фундамента, заменой шиферной крыши, потолочного перекрытия,  электрооборудования, системы отопления, полов, окон и дверей, утеплением конструктивных элементов здания, наружным и внутренним  ремонтом.

- Сельский дом культуры д. Елизарьево располагается в приспособленных помещениях административного здания (бывшая начальная школа). Год ввода в эксплуатацию 1942г. Здание бревенчатое, одноэтажное. Отопление автономное, печное на дровах. Здание эксплуатируется совместно с ФАП МБУЗ Кривошеинская ЦРБ. Требуется капитальный ремонт с заменой шиферной крыши, частичной заменой участков несущих стен, потолочного перекрытия, заменой окон и дверей, полов, системы отопления, электропроводки, утеплением конструктивных элементов здания и внутренним косметическим  ремонтом.

- Сельский дом культуры с. Петровка располагается в приспособленных помещениях здания МКОУ Петровская ООШ.

-  Иштанское сельское поселение.

- Сельский дом культуры с. Иштан располагается в приспособленных помещениях административного здания (бывшего детского сада). Год ввода в эксплуатацию 1985г. Здание двухэтажное, кирпичное с подвалом. Требуется утепление конструктивных элементов здания, замена системы отопления, электропроводки,  полов, дверей и окон, внутренний ремонт.

- Сельский дом культуры д. Никольское располагается в приспособленных помещениях административного здания (здание бывшего магазина). Здание кирпичное одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию  1985г. Отопление автономное, печное на дровах. Требуется  капитальный ремонт с заменой шиферной крыши, потолочного перекрытия,  заменой окон и двери, системы отопления, электропроводки, утеплением конструктивных элементов здания, наружным  и внутренним косметическим  ремонтом.

-  Красноярское сельское поселение.

- Сельский дом культуры с. Красный Яр располагается в приспособленных помещениях административного здания (здание бывшего детского сада). Здание одноэтажное, брусовое. Год ввода в эксплуатацию 1955г.  Эксплуатируется совместно с филиалом МБУ «Кривошеинская  ЦМБ». Требуется  капитальный ремонт  с ремонтом фундамента, частичной заменой  участков  несущих стен, с заменой шиферной крыши, потолочного перекрытия,  окон, полов и дверей, электропроводки,  переводом системы отопления на автономное, утеплением конструктивных элементов здания, наружным  и внутренним косметическим  ремонтом.

-  Пудовское сельское поселение.

- Сельский дом культуры с.  Пудовка занимает приспособленные  помещения в административном здании (бывший детский сад) совместно с филиалом МБУ Кривошеинская ЦМБ, МБДОУ  «Улыбка», Администрацией Пудовского сельского поселения.

Необходимо строительство нового Дома культуры на 100 посадочных мест.

- Сельский дом культуры с. Белосток занимает приспособленные помещения в административном здании (бывший детский сад) совместно с Филиалом МБОУ Пудовская СОШ, филиалом МБУ Кривошеинская ЦМБ. Год ввода в эксплуатацию 1990г. Здание одноэтажное, кирпичное с подвалом-котельной. Требуется реконструкция с перепланировкой помещений, заменой кровли, электропроводки, окон, полов и дверей, утеплением несущих конструкций, внутренним ремонтом.

- Новокривошеинское сельское поселение.

- Сельский дом культуры с. Малиновка располагается в приспособленных помещениях здания МБОУ Малиновская ООШ.

Уровень износа объектов социальной сферы является высоким.

1.3. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в МО Томский район к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 22 населенных пунктов (с. Кривошеино, с. Володино, с. Новокривошеино, с. Пудовка).

По состоянию на 1.01.2013 г. сетевым газом обеспечено 13,1% жилищного фонда МО.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов МО: д. Крылока, с. Петровка, д.Жуково, д. Елизарьево, д. Белосток.

1.4 Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов МО включает в себя  1 центральный водозабор в с. Кривошеино, 52 скважины, 27 водонапорных  башен, 107,2 км. поселковых водопроводных сетей. Очистка воды производится в двух населенных пунктах с. Кривошеино и с. Петровка. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов  МО обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения населения МО характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет  около 70,0%.

На текущий момент более 40,0% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 41,0 % площади жилищного фонда в населенных пунктах МО подключены к водопроводным сетям. Еще 49,0% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10,0% населения МО получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить реконструкцию  локальных водопроводов протяженностью 46,65 км.

1.5. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются в следующих  населенных пунктах  района:

с. Кривошеино, с. Жуково, с. Володино, с. Петровка, с. Пудовка, с. Белосток, с. Новокривошеино, с. Малиновка, с. Иштан, с. Никольское, с. Красный Яр. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 70,0%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы  только в с. Кривошеино.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется. Однако в  2013 году будет веден в эксплуатацию  полигон в с. Кривошеино, площадью 7,36 га и мощностью на 30 лет эксплуатации, 37,5 тыс. м3 /год.

#### II. Основные цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования, замедление процессов сокращения и стабилизация численности проживающего населения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития муниципального образования, в том числе кадрового обеспечения хозяйствующих на территории муниципального образования субъектов агропромышленного комплекса.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития муниципального образования посредством достижения следующих целей:

- улучшения условий жизнедеятельности на территории муниципального образования;

- улучшения инвестиционного климата в сфере АПК на территории муниципального образования за счёт реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей программы;

- активизации участия граждан, проживающих на территории муниципального образования, в решении вопросов местного значения;

- оказания поддержки участию граждан, проживающих на территории муниципального образования, в мероприятиях по поощрению и популяризации достижений в развитии муниципального образования, способствующих формированию в субъекте Российской Федерации позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на территории муниципального образования населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- поощрение и популяризация достижений в развитии муниципального образования.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учётом документов комплексного планирования развития территории муниципального образования и размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом территории муниципального образования, а также преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, в которых преимущественно осуществляется развитие агропромышленного комплекса, реализуются или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленной сфере.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

первый этап (2014 – 2017 годы) предусматривает реализацию следующих мероприятий, имеющих приоритетное значение для стабилизации демографической ситуации в муниципальном образовании, формирования условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на основе изменения качественных характеристик уровня жизни местного населения:

- проведение работы по привлечению молодых специалистов для действующих сельскохозяйственных производств в соответствии с планами предприятий по увеличению объёмов производимой сельскохозяйственной продукции;

- модернизация объектов в сфере образования.

второй этап реализации Программы (2018 – 2020 годы) предусматривает наращивание темпов комплексного развития населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, с учётом прогнозируемого роста потребности в создании комфортных условий проживания на территории муниципального образования:

- обеспечение молодых специалистов комфортным благоустроенным жильём;

- строительство дорог внутри населённых пунктов, благоустройство населённых пунктов;

- увеличение количества субъектов предпринимательства занятых производством сельскохозяйственной продукции.

Для достижения программных целей предусматривается решение следующих задач:

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности – повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов муниципального образования объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, для развития на территории муниципального образования агропромышленного комплекса.

Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в муниципальном образовании, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие и реконструкция общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании;

- сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии в муниципальном образовании;

- ввод в действие распределительных газовых сетей в муниципальном образовании;

- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в муниципальном образовании;

- ввод в действие локальных водопроводов в муниципальном образовании;

- уровень обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой;

2) в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путём создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности за счёт концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов муниципального образования, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

Целевым индикатором решения указанной задачи является обеспеченность молодыми специалистами предприятий агропромышленного комплекса, доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, рост производства сельскохозяйственной продукции существующими предприятиями и увеличение числа предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы приведены в таблице №1.

#### Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

| № п/п | Целевые индикаторы | Един. измер. | 2013 | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения муниципального образования | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность трудоспособного населения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Численность трудоспособного населения в возрасте 18 – 35 лет | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уровень рождаемости на 100 жителей | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Уровень смертности на 100 жителей | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, состоящих на учёте (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учёте (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Наличие ученических мест в одну смену в общеобразовательных учреждениях | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Наличие ученических мест в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Уровень газификации жилищного фонда | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водоснабжение населения МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция (строительство) локальных водопроводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  | К 2018 году все изношенные водопроводные сети должны быть заменены на новые полиэтиленовые трубы |
| 5.2 | Доля водопроводных сетей после реконструкции или новых сетей в общем количестве водопроводных сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% новые водопроводные сети |
| 5.3 | Доля очистных сооружений в системе водоснабжения к установленному плану к 2020 году-17 ед. | % |  |  |  |  |  |  |  |  | К 2019 году в населенных пунктах, где проживает свыше 100 человек, должны быть построены очистные сооружения в системе водоснабжения |

### III. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован с учётом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития муниципального образования на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития с учётом документов территориального планирования.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий 42 семей, проживающих в муниципальном образовании, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство населённых пунктов муниципального образования с учётом анализа современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие газификации;

в) развитие водоснабжения;

3. Популяризация достижений в развитии муниципального образования (за счёт средств местного бюджета).

В рамках указанного мероприятия предусматривается самостоятельная (или с участием органа местного самоуправления) подготовка различных инициативных групп, отдельных социальных слоёв местных жителей к региональному отбору и участию в:

- организации и проведении конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике;

- реализации всероссийского молодёжного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях;

- организации и проведении всероссийского соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в населённых пунктах муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей населения муниципального образования в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленный комплекс муниципального образования молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путём:

- предоставления социальных выплат за счёт средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья в муниципальном образовании или на территории района;

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объёмов жилищного строительства в муниципальном образовании на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере;

- обеспечение индивидуальных застройщиков строительными материалами, в рамках областного закона от 09.08.2007 года 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

### IV. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счёт средств федерального бюджета, бюджетов Томской области, Томского муниципального района, бюджетов поселений, расположенных на территории муниципального образования «Томский район» и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования Программы составляет 620,480 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 264,180 млн. рублей;

за счёт средств бюджета Томской области – 264,150 млн. рублей;

за счёт средств бюджета Томского района – 80,500 млн. рублей;

за счёт средств внебюджетных источников – 11,650 млн. рублей.

Объёмы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в таблице 14.

Основным механизмом использования средств федерального бюджета в рамках Программы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы выделяются в порядке и на условиях, утверждённых Правительством Российской Федерации и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет для отбора Программы, осуществляемого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы.

Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия Программы |  |  | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО – всего |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 24500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 7350,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 7350,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 2450,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 7350,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, - всего |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 14000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 4200,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 4200,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 1400,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 4200,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 3. | Строительство (приобретение) жилья - всего |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 38500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 11500,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 11500,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 3850,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 11500,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  | 1650,0 |  |  |
| 4. | Развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений: – всего в том числе: |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 37700,00 |  |  | 0 |  |  | 12900,00 |  |  | 17800,00 |  |  | 7000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 11300,00 |  |  | 0 |  |  | 5700,00 |  |  | 5600,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 22400,00 |  |  | 0 |  |  | 5200,00 |  |  | 10200,00 |  |  | 7000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 4000,00 |  |  | 0 |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.1. | Реконструкция здания МБУ "Копыловская СОШ" Томского района и строительство пристройки к существующему зданию для организации учебного процесса в одну смену |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 37700,00 |  |  | 0 |  |  | 12900,00 |  |  | 17800,00 |  |  | 7000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 11300,00 |  |  | 0 |  |  | 5700,00 |  |  | 5600,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 22400,00 |  |  | 0 |  |  | 5200,00 |  |  | 10200,00 |  |  | 7000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 4000,00 |  |  | 0 |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Развитие сети автомобильных дорог - всего, в том числе: |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 75501,75 |  |  | 66293,95 |  |  | 9207,80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 59101,75 |  |  | 53893,95 |  |  | 5207,80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 16400,00 |  |  | 12400,00 |  |  | 4000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1 |  |  | Благоустройство улично-дорожной сети МКР "Мирный" п.Мирный Мирненского сельского поселения Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  | 49809,00 |  |  |  | 49809,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - федерального бюджета |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - регионального бюджета |  | 40409,00 |  |  |  | 40409,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - районного бюджета |  | 9400,00 |  |  |  | 9400,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5.2 |  |  | Строительство улично-дорожной сети и благоустройство микрорайона индивидуальной застройки "Радужный" п.Зональная Станция Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  | 25692,75 |  |  |  | 16484,95 |  |  | 9207,80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - федерального бюджета |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - регионального бюджета |  | 18692,75 |  |  |  | 13484,95 |  |  | 5207,80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - районного бюджета |  | 7000,00 |  |  |  | 3000,00 |  |  | 4000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6 | Развитие водоснабжения – всего, в том числе: |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 278977,56 |  | 45842,56 |  |  |  | 86800,00 |  |  | 72800,00 |  |  | 58075,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 110832,30 |  | 16654,00 |  |  |  | 35618,30 |  |  | 25700,00 |  |  | 17400,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 133264,70 |  | 18548,00 |  |  |  | 36881,70 |  |  | 48260,00 |  |  | 29575,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 46140,56 |  | 6440,56 |  |  |  | 14300,00 |  |  | 14300,00 |  |  | 11100,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 4200,00 |  | 4200,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.1. | Реконструкция водопроводных сетей п.Зональная Станция Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 25994,56 |  | 8994,56 |  |  |  | 8000,00 |  |  | 9000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 8454,00 |  | 3054,00 |  |  |  | 2700,00 |  |  | 2700,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 12600,00 |  | 4000,00 |  |  |  | 4300,00 |  |  | 4300,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 4940,56 |  | 1940,56 |  |  |  | 1000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.2. | Наружное водрснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" пос.Зональная Станция Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 179875,00 |  | 4200,00 |  |  |  | 58800,00 |  |  | 58800,00 |  |  | 58075,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 60318,30 |  | 0 |  |  |  | 24918,30 |  |  | 18000,00 |  |  | 17400,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 81656,70 |  | 0 |  |  |  | 22581,70 |  |  | 29500,00 |  |  | 29575,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 33700,00 |  | 0 |  |  |  | 11300,00 |  |  | 11300,00 |  |  | 11100,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 4200,00 |  | 4200,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.3. | Реконструкция наружных водопроводных сетей в с.Моряковский Затон Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 18648,00 |  | 18648,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 5600,00 |  | 5600,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 9548,00 |  | 9548,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.4. | Строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с.Коларово Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 54460,00 |  | 14000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  | 20460,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 21000,00 |  | 8000,00 |  |  |  | 8000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 29460,00 |  | 5000,00 |  |  |  | 10000,00 |  |  | 14460,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 4000,00 |  | 1000,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Развитие газификации и теплоснабжения - всего, в том числе: |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 140402,06 |  | 44754,60 |  |  |  | 60146,35 |  |  | 35501,11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 58220,00 |  | 16160,00 |  |  |  | 26960,00 |  |  | 15100,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 61251,40 |  | 22840,40 |  |  |  | 24481,00 |  |  | 13930,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 19952,76 |  | 5754,20 |  |  |  | 8205,35 |  |  | 5993,21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 977,90 |  | 0 |  |  |  | 500,00 |  |  | 477,90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.1 | Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области, II очередь |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 18248,00 |  | 8798,00 |  |  |  | 9450,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 7520,00 |  | 2760,00 |  |  |  | 4760,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 7478,00 |  | 4538,00 |  |  |  | 2940,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 3250,00 |  | 1500,00 |  |  |  | 1750,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.2 | Газоснабжение с.Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 8054,78 |  | 0 |  |  |  | 8054,78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 2400,00 |  | 0 |  |  |  | 2400,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 4150,00 |  | 0 |  |  |  | 4150,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 1504,78 |  | 0 |  |  |  | 1504,78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.3 | Газоснабжение с.Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 15000,00 |  | 0 |  |  |  | 15000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 6000,00 |  | 0 |  |  |  | 6000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 7750,00 |  | 0 |  |  |  | 7750,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 750,00 |  | 0 |  |  |  | 750,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 500,00 |  | 0 |  |  |  | 500,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с.Коларово Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 25493,21 |  | 8600,00 |  |  |  | 8600,00 |  |  | 8293,21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 11100,00 |  | 3700,00 |  |  |  | 3700,00 |  |  | 3700,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 10500,00 |  | 3500,00 |  |  |  | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 3893,21 |  | 1400,00 |  |  |  | 1400,00 |  |  | 1093,21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение д.Большое Протопопово, д.Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. I этап. |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 11785,00 |  | 11785,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 3500,00 |  | 3500,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 6285,00 |  | 6285,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 22571,60 |  | 15571,60 |  |  |  | 7000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 12700,00 |  | 6200,00 |  |  |  | 6500,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 8517,40 |  | 8517,40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 1354,20 |  | 854,20 |  |  |  | 500,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.7. | Газоснабжение д.Большое Протопопово, д.Малое Протопопово и п.Мирный Томского района Томской области. II этап. |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 12041,57 |  | 0 |  |  |  | 12041,57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 3600,00 |  | 0 |  |  |  | 3600,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 6141,00 |  | 0 |  |  |  | 6141,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 2300,57 |  | 0 |  |  |  | 2300,57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.8. | Газоснабжение с.Моряковский Затон Томского района Томской области III этап |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 17207,90 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 17207,90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 6300,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6300,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 7430,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7430,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 3000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 477,90 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 477,90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.10. | Газоснабжение д.Большое Протопопово, д.Малое Протопопово п.Мирный Томского района Томской области. III этап. |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 10000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 5100,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5100,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 3000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 1900,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1900,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - всего, в том числе: |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 75000,00 |  | 0 |  |  |  | 75000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 35000,00 |  | 0 |  |  |  | 35000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 30000,00 |  | 0 |  |  |  | 30000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 10000,00 |  | 0 |  |  |  | 10000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8.1. | Комплексная компактная застройка и благоустройство п.Трубачево Мирненского сельского поселения Томского района Томской области |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 150000,00 |  | 0 |  |  |  | 75000,00 |  |  | 75000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 70000,00 |  | 0 |  |  |  | 35000,00 |  |  | 35000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 60000,00 |  | 0 |  |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 20000,00 |  | 0 |  |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы |  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств : |  |  | 620480 |  | 195200 |  |  |  | 70640 |  |  | 80920 |  |  | 151750 |  |  | 33950 |  |  | 43720 |  |  | 44300 |  |  |
|  |  |  |  | - федерального бюджета |  |  | 264180 |  | 86550 |  |  |  | 29290 |  |  | 33040 |  |  | 68220 |  |  | 13040 |  |  | 16940 |  |  | 17170 |  |  |
|  |  |  |  | - регионального бюджета |  |  | 264150 |  | 86550 |  |  |  | 29150 |  |  | 33040 |  |  | 68070 |  |  | 13040 |  |  | 16940 |  |  | 17170 |  |  |
|  |  |  |  | - районного бюджета |  |  | 80500 |  | 20450 |  |  |  | 10500 |  |  | 13190 |  |  | 13810 |  |  | 6220 |  |  | 8190 |  |  | 8310 |  |  |
|  |  |  |  | - внебюджетных источников |  |  | 11650 |  | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком является Администрация Томского района, разработчиком Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района.

Администрация Томского района:

- несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчётности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах муниципального образования «Томский район» будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики МО, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями её реализации являются комплексное обустройство населённых пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения муниципального образования «Томский район».

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании «Томский район».

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Программы приведены в таблице №18.

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит:

- улучшить жилищных условий 42 семей, что позволит решить жилищную проблему для 10 % семей, проживающих в МО и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечить жильем 14 молодых семей и молодых специалистов, что позволит на 26,9 % сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы МО  в квалифицированных специалистах;

- повысить уровень социально-инженерного обустройства в МО, в том числе газом – до 60,2%, водой – до 80,0%;

- содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в МО;

- способствовать улучшению демографической ситуации в МО и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни проживающего на территории МО населения;

- повысить общественную и региональную значимость социально-экономического развития МО.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, существующего в границах МО, на основе улучшения условий жизнедеятельности в МО, привлечения молодых специалистов.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности, а именно:

-переход на газовое отопление;

- реконструкция водопровода, в том числе замена ветхого водопровода на новый полиэтиленовый водопровод;

- установка   преобразователей частоты   на водозаборных скважинах;

-увеличение жилых  домов, где водопровод подведен к дому  и уменьшение числа уличных  водоразборных  колонок,

позволит достичь экономического эффекта, который по экспертным оценкам составляет по воде до 2,0 млн.руб. по газу 10 млн. руб., всего  12 млн. руб.

Таким образом, совокупный экономический эффект реализации программных мероприятий может достигнуть 52 млн. руб.

Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Индекс показателя |  | Един. измер. |  |  |  | 2013 |  |  | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения МО | ЧН |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность трудоспособного населения | ЧТН |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Численность трудоспособного населения в возрасте 18-35 лет |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уровень рождаемости на 100 жителей | УР |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Уровень смертности на 100 жителей | УС |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | КСНУ |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | КМСНУ |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | КСУЖ |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | КМСУЖ |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь жилищного фонда МО | ПОЖ |  | т.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Наличие ветхого и аварийного жилья | ПОЖ |  | т.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Уровень обеспеченности населения жильем | УЖ |  | кв.м/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улучшение общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | ЧОУ |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Наличие ученических мест в одну смену в общеобразовательных учреждениях | МУО |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Наличие ученических мест в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | МУАО |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газопровода |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Уровень газификации населения | УГН |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция (строительство) локальных водопроводов |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Доля водопроводных сетей после реконструкции или новых сетей в общей протяженности водопроводных сетей | УВГ |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Доля очистных сооружений в системе водоснабжения к установленному плану 17 ед. | УВН |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие земель сельскохозяйственного назначения | НЗ | тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | НИЗ | Тыс.га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | УИЗ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Среднемесячный душевой доход населения | ДН | руб./чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Среднегодовой уровень бюджетной обеспеченности населения | УБОН | руб./чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |