МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «04» 03 2015 г. | № 51 |
| --- | --- |

Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 № 281/3, в целях развития системы дополнительного образования детей Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике Администрации Томского района В.П. Железчикова.

| Глава Томского района | В.Е. Лукьянов |
| --- | --- |

Евграфов П.Ю.

40-87-61

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от «04» 03 2015г. № 51

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт  детских школ искусств Томского района»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт  детских школ искусств Томского района»

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее СБП) | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Текущий ремонт, укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности в детских школах искусств Томского района на 2015 г. |
| Тип ВЦП | Утверждаемая |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |

Паспорт ведомственной целевой программы

«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт  детских школ искусств Томского района»

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Создание и улучшение условий, направленных на формирование возможностей творческой реализации и участия граждан Томского района в культурной жизни Цель ВЦП: Создание комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) в соответствии с требованиями законодательства, санитарными и противопожарными нормативами |  |  |
| Задача 1: Проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования детей Томского района Показатель: количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущегоремонта | единица | 4 |
| Задача 2: Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности учреждений дополнительного образования детей Томского района Показатель: количество учреждений дополнительного образования детей, соответствующих требованиям пожарной безопасности | единица | 4 |
| Срок реализации: 2015 календарный год |  |  |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2015), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0702 | 7961100 | 610 | 1976,0 |

I Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Здания учреждений дополнительного образования в сфере культуры за годы своей эксплуатации приобрели моральный и физический износ. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Также необходима адаптация требованиям к условиям современного законодательства. Муниципальная образовательная система создана в районе для обеспечения разностороннего развития и полноценного образования детей, включает образовательные организации, удовлетворяющие разнообразные потребности населения. В системе дополнительного образования района находятся 7образовательных организации, 4 из которых юридических лица и 3 филиала. Число обучающихся на начало календарного 2014 года во всех образовательных организациях составляет 1012человек, работников – более100 человек. Пожарная безопасность образовательных организаций – это условие сохранения жизни обучающихся, воспитанников, материальных ценностей образовательных организаций от пожаров. Отсутствие необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, таких как автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС), сертифицированные противопожарные и против дымные двери, наружные эвакуационные лестницы, эвакуационные выходы с отделкой из негорючих материалов, недостаточное количество средств пожаротушения, не позволит эффективно бороться с пожарами в случае их возникновения и могут привести к печальным событиям из-за несвоевременной эвакуации детей и взрослых из помещений. Противопожарное состояние образовательных организаций должно отвечать установленным требованиям пожарной безопасности. В соответствии с этими требованиями ежегодно проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций: перезарядка огнетушителей, обслуживание АПС, пропитка чердачных помещений, замер сопротивления изоляции, испытания эвакуационных лестниц и т.д. Однако в большинстве образовательных организаций остаются не выполненными мероприятия, указанные в предписаниях Государственного пожарного надзора, такие как оборудование помещений АПС, ремонт электропроводки, устройство контура заземления, переоборудование наружных эвакуационных лестниц в соответствии с требованиями пожарной безопасности, проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами, установка сертифицированных дверей в помещениях с повышенной опасностью и др. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений дополнительногообразования характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен, в учреждениях требуется замена межэтажных перекрытий (полов).Ежегодная проверка учреждений дополнительного образования детей показала необходимость текущего ремонта. В настоящее время в учрежденияхдополнительного образования наблюдается недостаточный уровеньпротивопожарной защиты.При ежегодной проверке образовательных организаций выявлены значительные нарушения правил пожарной безопасности. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности в учреждениях дополнительного образования, не позволяет в полном объеме выполнить все предписания надзорных органов в области пожарной охраны. Цель ВЦП:Создание комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) в соответствии с требованиями законодательства, санитарными и противопожарными нормативами |

II Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта | Ед. | 4 | Ведомственная статистика |
| количество учреждений дополнительного образования детей, соответствующих требованиям пожарной безопасности | Ед. | 4 | Ведомственная статистика |

III Порядок управления ВЦП,

формы и порядок осуществления  мониторинга реализации ВЦП,

сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственным исполнителем за реализацию ВЦП является | Леонов А.А.-и.о. начальника отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района (далее – Отдел культуры), образовательные организации. Отдел культуры осуществляет: - контроль за осуществлением программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль над рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за 3 месяца; - подведение итогов реализации Программы на совещаниях директоров. Образовательные организации осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление в Отдел культуры отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за мониторинг ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Евграфов П.Ю.- ведущий специалист отдела культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 1 марта 2016г. |
| Порядок установления формы текущего мониторинга отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утверждённым Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 г. № 281/3 |

IV Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Изменение стоимости работ по договорам |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Отсутствие достаточного количества денежных средств, необходимого для проведения всего комплекса мероприятий |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий |

V Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Доля учреждений дополнительного образования, в зданиях и сооружениях которых проведён ремонт в 2015 году из общего числаучреждений, требующих ремонта | 75% |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Доля средств, выделенных на устранение несоответствий объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпиднадзора по эксплуатации объектов дополнительного образования к средствам,требуемым на полное устранение несоответствий образовательных учреждений установленным нормам. | 75% |

VI План мероприятий ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.) | Организа-ция, ответст-венная за реализа-цию ВЦП | Перечень организа-ций, участвую-щих в реализации мероприя-тий | Код экономии-ческой классифи-кации | Расходы на мероприя-тие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с месяц /год) | с месяц /год) |  |  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Значение на очередной финансовый 2015 год |
| Цель ВЦП: Создание комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) в соответствии с требованиями законодательства, санитарными и противопожарными нормативами Задача 1 ВЦП:Проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования детей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБОУ ДОД ДШИ п.Мирный | 1.Ремонт потолка 2.Ремонт санузлов | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 340,0 | Количество учреждений, в которых произведён ремонт | 1 |
| 1.2 | МБОУ ДОД ДШИ п.Зональная Станция | 1.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 375,0 | Количество учреждений, в которых произведён ремонт | 1 |
| 1.3 | МБОУ ДОД ДШИ п.Молодёжный | 1.Демонтаж шиферной кровли, монтаж профнастила (трудовые, материальные затраты) 2.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 3. Частичный ремонт крыши 4. Утепление фасада школы, оформление сайдингом | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 218,0 | Количество учреждений, в которых произведён ремонт | 1 |
| 1.4 | МБОУ ДОД ДШИ д.Кисловка | 1.Замена выключателей 2. Замена розеток 3. Заливка пола зала, коридора 4. Выравнивание стен коридора и окраска. 5. Выравнивание стен на лестничной площадке и покраска 6. Обработка сцены огнеупорным раствором 7. Смена половой рейки в классе хореографии | 6/15 | 11/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учреждения | 0702-7961100-610 | 303,0 | Количество учреждений, в которых произведён ремонт | 1 |
| ИТОГО по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,0 |  | 4 |
| Задача 2 ВЦП: Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности учреждений дополнительного образования детей Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБОУ ДОД ДШИ д. Кисловка | 1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС ) 2. Обслуживание АПС 3. Пропитка огнезащитным составом 4. Заправка огнетушителей 5. Замена пожарных рукавов | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 188,0 | Кол-во учреждений, приведён-ных в соответствие требованиямпожарной безопаснос-ти | 1 |
| 2.2 | МБОУ ДОД ДШИ п.Мирный | 1. Оборудование помещений АПС 2. Обслуживание АПС 3. Пропитка чердачных помещений. 4. Заправка огнетушителей 5. Замена пожарных рукавов | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 207,0 | Кол-во учреждений, приведён-ных в соответствие требованиям пожарной безопаснос-ти | 1 |
| 2.3 | МБОУ ДОД ДШИ п.Молодежный | 1. Ремонт АПС 2. Обслуживание АПС 3. Пропитка чердачных помещений 4. Заправка огнетушителей 5. Замена пожарных рукавов | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образовательные учрежд-ения | Отдел культуры, образовате-льные учрежде-ния | 0702-7961100-610 | 182,0 | Кол-во учреждений, приведён-ных в соответствие требованиям пожарной безопаснос-ти | 1 |
| 2.4 | МБОУ ДОД ДШИ п.Зональная Станция | 1. Проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами 2. Обслуживание пожарной сигнализации 3. Заправка огнетушителей 4. Замена пожарных рукавов | 06/15 | 12/15 | Евграфов П.Ю. | Отдел культуры, образова-тельные учрежде-ния | Отдел культуры, образовате-льные учрежд-ения | 0702-7961100-610 | 163,0 | Кол-во учреждений, приведён-ных в соответствие требованиям пожарной безопаснос-ти | 1 |
| ИТОГО по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  | 4 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976,0 |  |  |