МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» 12  2017 г.	№ 502-П

г. Томск

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения рейтингового голосования

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации России от 06.04.2017 N 691/пр, в целях организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2018-2022 горды»,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения рейтингового голосования, согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению Делами (О.Е. Ефимова) разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Томского района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района А.Н. Масловского.

Первый заместитель Главы Томского района –

начальник Управления по социально-

экономическому развитию села                                                                         А.В. Крикунов

И.А. Литовченко

40 63 04

Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 29.12.2017 г.№502-П

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «Томский район» для проведения рейтингового голосования

| Срок | Мероприятие |
| --- | --- |
| до 31 декабря 2017 года | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям |
| до 15 января 2018 года | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования на территории Томского района |
| до 7 февраля 2018 года | Прием предложений граждан по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году |
| до 13 февраля 2018 года | Утверждение общественной комиссией, на основе поступивших от граждан предложений, перечня общественных пространств для голосования |
| Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора предложений | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование |
| не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | Проведение заседаний Общественной муниципальной комиссии в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования |
| январь 2018, но не позднее 16.02.2018 | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов |
| не позднее 23 февраля 2018 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования |
| не позднее 01 марта 2018 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования |
| до 26 февраля 2018 года | Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, отобранных для рейтингового голосования 18 марта 2018 года |
| до 1 марта 2018 года | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| до 16 марта 2018 года | Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, включенных в перечень для голосования 18 марта 2018 года |
| 18 марта 2018 года | Рейтинговое голосование по определению общественного пространства, которое необходимо благоустроить в 2019 году |
| до 20 марта 2018 года | Подведение итогов голосования, определение общественного пространства, которое будет благоустроено по решению граждан в 2019 году |
| до 25 марта 2018 года | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования |
| до 31 марта 2018 года | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования |
| до 1 ноября 2018 года | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на благоустройство общественного пространства, выбранного гражданами путем рейтингового голосования |
| до 1 сентября 2019 года | Благоустройство общественного пространства, выбранного гражданами путем рейтингового голосования |