

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_28\_\_»\_\_\_\_\_\_01\_\_\_\_\_20\_16\_\_ г. | № \_22\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Об утверждении ведомственной целевой программы **«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района».** |

|  |
| --- |
| В целях создания комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования (детских школ искусств) и в соответствии с порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утверждённого постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 №111 |

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

|  |
| --- |
| 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района» согласно приложению к настоящему постановлению. |
| 1. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на официальном сайте Томского района в сети интернет. |
| 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Томского района | | В.Е. Лукьянов |
| П.Ю. Евграфов 40-87-61 |

Приложение к Постановлению

Администрации Томского района

от «\_\_\_28\_» 01\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016\_\_\_г. № 22\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОГО РАЙОНА**

**«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт**

**детских школ искусств Томского района»**

**Паспорт ведомственной целевой программы Томского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СБП | Администрация Томского района | | | |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | Второго типа | | | |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы»** | | | |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | **«Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района»** | | | |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Формирование единого культурного пространства посредствам создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры | | | |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Томского района | | | |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 год | | | |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | | Сумма  (тыс. руб.) |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |
| 2016 год | 0702 | 7616300000 | 610 | 2 320,00 |
| 2017 год | 0702 | 7616300000 | 610 | 2 552,00 |
| 2018 год | 0702 | 7616300000 | 610 | 2 807,20 |
| **Всего** |  |  |  | **7 679,20** |

**Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП**

Ведомственная целевая программа«**Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района**» (далее – ВЦП) направлена на реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы **«Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы».**

Здания учреждений дополнительного образования в сфере культуры за годы своей эксплуатации приобрели моральный и физический износ. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Также необходима адаптация требованиям к условиям современного законодательства. Муниципальная образовательная система создана в районе для обеспечения разностороннего развития и полноценного образования, включает образовательные организации, удовлетворяющие разнообразные потребности населения.

В системе дополнительного образования района находятся 7 образовательных организаций, 4 из которых юридических лица и 3 филиала. Число обучающихся на начало календарного 2016 года во всех образовательных организациях составляет 1012 человек, работников – более 100 человек.

Пожарная безопасность образовательных организаций – это условие сохранения жизни обучающихся, воспитанников, материальных ценностей образовательных организаций от пожаров. Отсутствие необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, таких как автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС), сертифицированные противопожарные и противодымные двери, наружные эвакуационные лестницы, эвакуационные выходы с отделкой из негорючих материалов, недостаточное количество средств пожаротушения, не позволит эффективно бороться с пожарами в случае их возникновения и могут привести к печальным событиям из-за несвоевременной эвакуации детей и взрослых из помещений.

Противопожарное состояние образовательных организаций должно отвечать установленным требованиям пожарной безопасности. В соответствии с этими требованиями ежегодно проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных организаций: перезарядка огнетушителей, обслуживание АПС, пропитка чердачных помещений, замер сопротивления изоляции, испытания эвакуационных лестниц и т.д.

Однако в большинстве образовательных организаций остаются не выполненными мероприятия, указанные в предписаниях Государственного пожарного надзора, такие как оборудование помещений АПС, ремонт электропроводки, устройство контура заземления, переоборудование наружных эвакуационных лестниц в соответствии с требованиями пожарной безопасности, проведение отделки стен путей эвакуации негорючими материалами, установка сертифицированных дверей в помещениях с повышенной опасностью и др.

**Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)**

Для достижения целей по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Томского района требуется выполнение следующих задач:

1. Установка пластиковых окон.
2. Отделка\выравнивание\покраска стен, потолков, лестничных проёмов.
3. Асфальтирование прилегающих территорий.
4. Пропитка антипожарным раствором чердачных помещений.
5. Обслуживание АПС, заправка огнетушителей.
6. Замена\перемотка пожарных рукавов.

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| Количество объектов, улучивших состояние в результате реконструкции, текущего и капитального ремонта | Ед. | 4 | Подсчёт | Ведомственная статистика |
| Количество учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности | Ед. | 4 | Подсчёт | Ведомственная статистика |

**Раздел 4. Порядок управления ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Соловьёва Людмила Алексеевна - начальник отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники: отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования Томского района.  Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района осуществляет:   * контроль за исполнением ВЦП; * мониторинг выполнения системы программных мероприятий; * обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; * контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томского района и организациями; * работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; * подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; * подведение итогов реализации ВЦП на заседаниях Отдела культуры и туризма.   Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования Томского района осуществляют:   * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; * подготовку и представление в отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Соловьёва Людмила Алексеевна - начальник отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |

**Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Изменение стоимости работ по договорам |
| Внешние риски реализации ВЦП | Отсутствие достаточного количества денежных средств, необходимого для проведения всего комплекса мероприятий |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются. |

**Раздел 6. Мероприятия ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие  (тыс. руб.) | | | Показатели непосредственного результата  (показатели реализации мероприятия) | | | | |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | наименование показателя объёма | единица измерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | **Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района** | Установка пластиковых окон, отделка\выравнивание\покраска стен, потолков, лестничных проёмов,  асфальтирование прилегающих территорий, пропитка антипожарным раствором чердачных помещений, укрепление чердачных лестниц,  обслуживание АПС, заправка огнетушителей, замена пожарных рукавов и др. | 01/2016 | 12/2018 | МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка | 0702, 7616300000,  610 | 750,0 | 825,0 | 908,0 | Количество объектов, улучивших состояние в результате реконструкции, текущего и капитального ремонта | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| МБОУ ДО п. Молодёжный | 594,0 | 653,0 | 719,0 |
| МБОУДО п. Зональная Станция | 0702, 7616300000,  610 | 350,0 | 385,0 | 424,0 | Количество учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| МБОУДО ДШИ п. Мирный | 626,0 | 689,0 | 756,20 |
| **Итого по ВЦП** | | | | | | | **2320,0** | **2552,0** | **2807,2** |  | | | | |