МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»        08        2016 года	                                       		                  № 260

г. Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района

от 25.01.2016 № 15

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 N 111 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района", в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 25.01.2016  № 15 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» (далее – постановление), где в приложении к постановлению:

1.1 раздел «Паспорт ведомственной целевой программы Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2 раздел 3 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3 раздел 6 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике           В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                              В. Е. Лукьянов

В.М. Павлов

90-13-15

Приложение 1  к постановлению

Администрации Томского района

от «29».08.2016 г.  № 260

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | единиц | 13 | 9 | 9 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 гг. |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2016 год | 0701 | 7526100Б00 | 610 | 366,8 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 610 | 8210,2 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 620 | 2668,0 |
| всего | x | x | x | 11245,0 |
| 2017 год | 0701 | 7526100Б00 | 610 | 500,0 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 610 | 6101,1 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 620 | 2000,0 |
| всего | x | x | x | 8601,1 |
| 2018 год | 0701 | 7526100Б00 | 610 | 500,0 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 610 | 6101,1 |
|  | 0702 | 7526100А00 | 620 | 2000,0 |
| всего | x | x | x | 8601,1 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

от «29».08.2016 г.  № 260

Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | единиц | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных изыскательских работ | единиц | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество разработанных проектно – сметных документаций | экземпляр | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |

Приложение 3  к постановлению

Администрации Томского района

от «29».08.2016 г.  № 260

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.)* | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт санузлов. Приобретение оконных и дверных блоков. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт помещений спортзала. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 1328 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Замена деревянных оконных блоков на новые пластиковые оконные блоки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт кровли. Приобретение материалов для капитального ремонта кровли. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт кровли. Приобретение материалов для капитального ремонта кровли. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Халдеевская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт (Демонтаж и монтаж окон) Капитальный ремонт крылец запасных выходов. Приобретение материалов для капитального ремонта крылец. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт кровли. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт помещений | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт крыльца (начальная школа) | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 620 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт здания, капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт санузлов. Приобретение материалов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Управление образования | 0702 7526100А00 610 | 1018,4 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0701 7526100Б00 610 | 0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 7526100А00 620 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 0 | 2 | 2 |
| 10. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации. Приобретение материалов для капитального ремонта системы водоснабжения и канализации. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 620 | 1 414,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы отопления. Приобретение материалов для капитального ремонта системы отопления. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 620 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы отопления. Приобретение материалов для капитального ремонта системы отопления. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы электроснабжения. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт канализации. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы вентиляции. Приобретение материалов для капитального ремонта системы вентиляции. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района | 0701 7526100Б00 610 | 366,8 | 0 | 0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт системы вентиляции, капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, капитальный ремонт освещения, электропроводки. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Управление образования | 0702 7526100А00 610 | 762,1 | 3550,0 | 3550,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0701 7526100Б00 610 | 0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 7526100А00 620 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Изыскательские работы | Изыскательские работы : инженерно-геодезические работы; инженерно-экологические изыскания (полевые, камеральные работы); инженерно-экологические изыскания (лабораторные работы); инженерно-геологические изыскания | Январь 2016 | Декабрь 2018 | МБОУ «Богашевская СОШ им. А. И. Федорова» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 837,1 | 0,00 | 0,00 | Показатель объема: Количество проведенных изыскательских работ | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Проведение экспертизы | Экспертиза проектной документации. Экспертиза результатов комплексного обследования технического состояния здания. Экспертиза результатов инженерных изысканий. Проверка достоверности определения сметной стоимости. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Богашевская СОШ им. А. И. Федорова» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 750,00 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество проведенных экспертиз | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Итого по ВЦП | 11245,0 | 8601,1 | 8601,1 | x |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района

на очередной и плановые финансовые годы.