- Приложение к постановлению                                		                    Администрации Томского района

- от «24» июля 2014 г. № 198

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»

- Администрация Томского района

- Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи

- Томский район

- 2014 год

- Паспорт муниципальной программы

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района

- на 2011 – 2014 годы»

| Наименование муниципальной программы (далее – МП) | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Томского района |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители МП | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Управление образования Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томского района, на которую направлена реализация МП | Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томской области коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |
|  | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, ед. | 155 | 125 |  | 85 |  | 25 |
| Задачи МП | 1) Повышение уровня и качества водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения в сельской местности; 2) Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Томский район» в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности; 3) Обеспечение котельных в муниципальном образовании «Томский район» резервными источниками энергоснабжения; 4) Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения в отопительный период на территории муниципального образования «Томский район»; 5) Сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма; 6) Сохранение и развитие базы для оказания квалифицированной и скорой медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |
|  | 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | 5,00 км. | 12,00 км. |  | 27,50 км. |  | - |
|  | 1.1. Количество подключенных домовладений | 350 кв. | 400 кв. |  | 620 кв. |  | - |
|  | 2. Ввод в действе локальных водопроводов | 5,00 км. | 10,00 км. |  | 1,00 км. |  | 6,00 км. |
|  | 3. Ввод в действие тепловых сетей | - | - |  | - |  | 3,393 км. |
|  | 4. Ввод в действие котельных | - | - |  | 9 шт. |  | 3 шт. |
|  | 5. Ввод в действие станций водоподготовки | - | - |  | 1 шт. |  | - |
|  | 6. Отремонтированных запорных арматур | - | - |  | 4 шт. |  | - |
|  | 7. Ввод в действие водонапорных башен | - | - |  | 1 шт. |  | - |
|  | 8. Ввод в действие водозаборных скважин | - | - |  | 2 шт. |  | 2 шт. |
|  | 9. Отремонтированных накопительных ёмкостей | - | - |  | 2 шт. |  | - |
|  | 10. Количество материалов, приобретаемых на развитие инженерной и социальной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. техническая изоляция ТЕХ МАТ (или эквивалент) | - | - |  | 1320,00 м3 |  | - |
|  | 10.2. листы оцинкованные | - | - |  | 4 158 шт. |  | 1 500 шт. |
|  | 10.3. полиэтиленовые трубы | - | - |  | 45 340,00 м |  | 11 300 м |
|  | 10.4. профилированный лист | - | - |  | 7 713,10 м2 |  | - |
|  | 10.5. железобетонные материалы и изделия | - | - |  | 98 компл. |  | 65 компл. |
|  | 10.6. запорная арматура | - | - |  | 12 шт. |  |  |
|  | 10.7. стальные трубы | - | - |  | 19 480 м |  | 115 тонн |
|  | 11. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. проектно-сметные документации на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | - | - |  | 6 шт. |  | 2 шт. |
|  | 11.2. технико-экономическое обоснование на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | - | - |  | 1 шт. |  | - |
|  | 11.3. отчёты по выполненным инженерным изысканиям | - | - |  | 2 шт. |  | - |
| Сроки реализации МП | 2011 – 2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 166 117,20 | 9 151,00 | 144 372,30 |  | 12 593,90 | 0,00 |
|  | областной бюджет, тыс. руб. | 227 052,50 | 98 090,00 | 108 352,30 |  | 20 610,20 | 0,00 |
|  | местный (районный) бюджет, тыс. руб. | 74 959,80 | 1 116,00 | 5 589,80 |  | 38 933,50 | 29 320,50 |
|  | бюджеты сельских поселений, тыс. руб. | 9 390,70 | 2 724,00 | 5 938,70 |  | 728,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 3 021,62 | 567,81 | 2 453,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам, тыс. руб. | 480 541,82 | 111 648,81 | 266 706,91 |  | 72 865,60 | 29 320,50 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |
|  | Инвестиции | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | НИОКР | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  | прочие | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Организация управления МП | Реализация МП осуществляется Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления МП и контроль за её реализацией | Контроль за реализацией МП осуществляет Заместитель Главы Томского района – начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляется Администрацией Томского района, Думой Томского района |  |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов социальной и инженерной инфраструктур и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Томского района.

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а с 2008 года - Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 (далее – Госпрограмма), требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса Томского района.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных, торгово-бытовых услуг, возможностей для занятия физической культурой и спортом, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 43 процента сельского жилищного фонда Томского района, газифицировано13 процентов жилых домов района.

- Исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (далее - Концепция развития Российской Федерации), и Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р (далее - Стратегия развития Сибири), стратегической целью развития Сибири и в целом Российской Федерации является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом сообществе.

- В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа её объектов.

- В качестве стратегической цели развития Томского района обозначим высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей – развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что также предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томского района.

- В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство Томского района, характеризующееся высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (в среднем 64% на конец 2011 года), требует значительных капитальных вложений. Указанный уровень износа коммунальной инфраструктуры выше среднероссийского (58% на конец 2010 года) и уровня в среднем по субъектам Российской Федерации, входящим в Сибирский федеральный округ (61,82% на конец 2009 года).

- Одним из главных условий надёжности работы коммунального комплекса является обеспеченность объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергоснабжения.

- Согласно пункту 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 30.09.2009 N ДК-П-9-137пр в субъектах Российской Федерации должны быть реализованы региональные программы по обеспечению резервными автономными источниками энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

В связи с тем, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время не обладает инвестиционной привлекательностью, имеет место низкий уровень активности частных инвесторов. Данная ситуация обусловлена длительными сроками возврата инвестиций и опережающим ростом цен на энергетические ресурсы (газ, электрическая энергия, уголь). Органы местного самоуправления муниципального образования «Томский района» в силу ограниченных возможностей местных бюджетов не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории муниципального образования. Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры станет дальнейший рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых и паровых сетях, количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Ввиду серьезности указанных проблем их комплексное решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счёт вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Томский район» как привлеченных частных инвестиций, так и средств федерального, областного и местного бюджета.

- В следствии выше сказанного, необходимость разработки и реализации настоящей муниципальной программы обусловлена заинтересованностью органов местного самоуправления Томского района в исполнении федеральных и областных программ на территории района с целью развития инженерных коммуникаций, развития сети учреждений физической культуры и спорта, развития сети учреждений культурно-досуговой деятельности, развития сети дошкольных и общеобразовательных учреждений, обеспечения комфортного проживания сельского населения и снижение различия уровня проживания между городским и сельским населением.

- Также мероприятия Программы направлены на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надёжности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства сельских территорий Томского района.

- 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Основной целью муниципальной программы является развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томской области коммунальными услугами нормативного качества, в том числе:

  - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности;

  - создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

  - модернизация коммунальной инфраструктуры сельских территорий Томского района для повышения надёжности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества;

  - повышение престижности проживания в сельской местности.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

1) Повышение уровня и качества водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения в сельской местности;

2) Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Томский район» в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности;

3) Обеспечение котельных в муниципальном образовании «Томский район» резервными источниками энергоснабжения;

4) Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения в отопительный период на территории муниципального образования «Томский район»;

5) Сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма;

6) Сохранение и развитие базы для оказания квалифицированной и скорой медицинской помощи.

Целевым показателем достижения цели государственной программы является количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения: 2011 год – 155 ед., 2012 год – 125 ед., 2013 год – 85 ед., 2014 год – 25 ед.

Целевые показатели достижения задач государственной программы определены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | 5,00 км. | 12,00 км. | 27,50 км. | - |
| 1.1. Количество подключенных домовладений | 350 кв. | 400 кв. | 620 кв. | - |
| 2. Ввод в действе локальных водопроводов | 5,00 км. | 10,00 км. | 1,00 км. | 6,00 км. |
| 3. Ввод в действие тепловых сетей | - | - | - | 3,393 км. |
| 4. Ввод в действие котельных | - | - | 9 шт. | 3 шт. |
| 5. Ввод в действие станций водоподготовки | - | - | 1 шт. | - |
| 6. Отремонтированных запорных арматур | - | - | 4 шт. | - |
| 7. Ввод в действие водонапорных башен | - | - | 1 шт. | - |
| 8. Ввод в действие водозаборных скважин | - | - | 2 шт. | 2 шт. |
| 9. Отремонтированных накопительных ёмкостей | - | - | 2 шт. | - |
| 10. Количество материалов, приобретаемых на развитие инженерной и социальной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |
| 10.1. техническая изоляция ТЕХ МАТ (или эквивалент) | - | - | 1320,00 м3 | - |
| 10.2. листы оцинкованные | - | - | 4 158 шт. | 1 500 шт. |
| 10.3. полиэтиленовые трубы | - | - | 45 340,00 м | 11 300 м |
| 10.4. профилированный лист | - | - | 7 713,10 м2 | - |
| 10.5. железобетонные материалы и изделия | - | - | 98 компл. | 65 компл. |
| 10.6. запорная арматура | - | - | 12 шт. |  |
| 10.7. стальные трубы | - | - | 19 480 м | 115 тонн |
| 11. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |
| 11.1. проектно-сметные документации на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | - | - | 6 шт. | 2 шт. |
| 11.2. технико-экономическое обоснование на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | - | - | 1 шт. | - |
| 11.3. отчёты по выполненным инженерным изысканиям | - | - | 2 шт. | - |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия Программы, сроки их реализации определены Приложением №2.

- 3.1. Развитие газификации в сельской местности

Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются:

1) повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения,

2) создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

  - осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населённых пунктах, расположенных в сельской местности;

  - повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

  - внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

  - повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности района повысится до 15 процентов.

- 3.2. Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются:

  - обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности,

  - рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населённых пунктов, расположенных в сельской местности:

    - строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

    - монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 50 процентов.

- 3.3. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности, способствуют:

  - улучшению уровня обслуживания пользователей автодорог;

  - повышению качества и увеличение долговечности сельских автодорог путём устройства новых покрытий, а также снижение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду;

  - внедрению новых конструкций и технологий, обеспечивающих повышение долговечности дорожных конструкций и сооружений, снижение энергоёмкости, материалоёмкости и транспортных дорожных издержек.

Реализация мероприятий обеспечит значительный экономический эффект, т.к. сократятся затраты на эксплуатацию машинно-тракторного и автомобильного парка.

3.4. Развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности

Целью Программы является развитие сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности позволит обеспечить сельское население спортивными площадками для занятий физической культурой и спортом.

3.5. Развитие теплоснабжения в сельской местности

Основные цели данного направления Программы:

- строительство, реконструкция и модернизация котельных;

- ввод в действие и реконструкция сетей теплоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит улучшить условия жизни граждан, проживающих в сельских населённых пунктах

3.6. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности

Целью Программы является развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит сельскому населению сохранить и развить культурный потенциал сельских поселений Томского района, улучшить условия для доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизировать его культурную деятельность.

3.7. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений

Целью Программы является развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит сельскому населению позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Заказчиком муниципальной программы является Администрация Томского района.

- Основным разработчиком муниципальной программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района.

- Мероприятия Программы реализуются в соответствии с механизмами реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы», государственной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 – 2017 годах», государственной программы «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы».

- Плановые объёмы средств, привлекаемых из федерального, областного бюджетов, консолидированного бюджета Томского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Томского района и сельских поселений, входящих в состав Томского района, изложены в Приложении 2.

- Основным исполнителем настоящей программы в 2011 – 2014 г.г. является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района на основании соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в сфере ЖКХ, заключенных между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района.

- Программные мероприятия, реализуемые основным исполнителем в рамках указанных соглашений, могут софинансироваться за счёт средств бюджетов сельских поселений путём предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

- В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, на которые предусматривается софинансирование за счёт средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной целевых программ и/или районной муниципальной программы, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию программных мероприятий в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, нормативными правовыми актами Думы Томского района.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным за реализацию Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Администрации сельских поселений (по согласованию).

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Томского района и Дума Томского района.

В ходе реализации Программы в неё могут вноситься изменения и дополнения. Так же Программа подлежит ежегодной корректировке с учётом полученных по итогам года результатов по реализации Программы.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Внешние риски реализации муниципальной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведёт к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объёмов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Внутренние риски реализации муниципальной программы:

- несвоевременное и не в полном объёме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определённых муниципальной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

- Томского района на 2011 – 2014 годы»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА**

| Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на 01.01.2011 г. | Изменение значений показателей по годам реализации |  |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Весь период реализации МП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томской области коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | Распределительные газовые сети | Ведомственная отчётность | 5,00 км. |  | 12,00 км. | 27,50 км. | - | - |
| 1.1. Количество подключенных домовладений | Домовладения | Ведомственная отчётность | 350 кв. |  | 400 кв. | 620 кв. | - | - |
| 2. Ввод в действе локальных водопроводов | Локальные водопроводы | Ведомственная отчётность | 5,00 км. |  | 10,00 км. | 1,00 км. | 6,00 км. | 6,00 км. |
| 3. Ввод в действие тепловых сетей | Тепловые сети | Ведомственная отчётность | - |  | - | - | 3,393 км. | 3,393 км. |
| 4. Ввод в действие котельных | Котельные | Ведомственная отчётность | - |  | - | 9 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 5. Ввод в действие станций водоподготовки | Станции водоподготовки | Ведомственная отчётность | - |  | - | 1 шт. | - | - |
| 6. Отремонтированных запорных арматур | Запорная арматура | Ведомственная отчётность | - |  | - | 4 шт. | - | - |
| 7. Ввод в действие водонапорных башен | Водонапорные башни | Ведомственная отчётность | - |  | - | 1 шт. | - | - |
| 8. Ввод в действие водозаборных скважин | Водозаборные скважины | Ведомственная отчётность | - |  | - | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 9. Отремонтированных накопительных ёмкостей | Накопительные ёмкости | Ведомственная отчётность | - |  | - | 2 шт. | - | - |
| 10. Количество материалов, приобретаемых на развитие инженерной и социальной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. техническая изоляция ТЕХ МАТ (или эквивалент) | Техническая изоляция | Ведомственная отчётность | - |  | - | 1320,00 м3 | - | - |
| 10.2. листы оцинкованные | Листы оцинкованные | Ведомственная отчётность | - |  | - | 4 158 шт. | 1 500 шт. | 1 500 шт. |
| 10.3. полиэтиленовые трубы | Полиэтиленовые трубы | Ведомственная отчётность | - |  | - | 45 340,00 м | 11 300 м | 11 300 м |
| 10.4. профилированный лист | Профилированный лист | Ведомственная отчётность | - |  | - | 7 713,10 м2 | - | - |
| 10.5. железобетонные материалы и изделия | Железобетонные материалы и изделия | Ведомственная отчётность | - |  | - | 98 компл. | 65 компл. | 65 компл. |
| 10.6. запорная арматура | Запорная арматура | Ведомственная отчётность | - |  | - | 12 шт. |  |  |
| 10.7. стальные трубы | Стальные трубы | Ведомственная отчётность | - |  | - | 19 480 м | 115 тонн | 115 тонн |
| 11. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. проектно-сметные документации на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | Проектно-сметная документация | Ведомственная отчётность | - |  | - | 6 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 11.2. технико-экономическое обоснование на объекты социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | Технико-экономическое обоснование | Ведомственная отчётность | - |  | - | 1 шт. | - | - |
| 11.3. отчёты по выполненным инженерным изысканиям | Отчёты по выполненным инженерным изысканиям | Ведомственная отчётность | - |  | - | 2 шт. | - | - |

- ** - Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждёнными изменениями Программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Томского района на 2011 – 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО РАЙОНА**

(тыс. рублей)

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | ответственные исполнители |  | Показатели реализации мероприятия (ожидаемые результаты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета Томского района | бюджета сельских поселений Томского района | внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Цель МП: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томской области коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: Повышение уровня и качества водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения в сельской местности; Задача 2: Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Томский район» в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности; Задача 3: Обеспечение котельных в муниципальном образовании «Томский район» резервными источниками энергоснабжения; Задача 4: Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения в отопительный период на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. «Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района. I очередь. Корректировка» | 2011 | 8 701,60 | 5 097,60 | 2 900,00 | 704,00 | 0 | 0 |  | УЖКХ |  | 4,24 км |
|  | Мероприятие 2. «Газоснабжение микрорайона «Мирный» в п. Мирный Томского района Томской области (II очередь, 2 и 3 этапы)» | 2011 | 8930,4843 | 4053,40 | 4465,08425 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |  | Мирненское сельское поселение |  | 5,12 км |
|  | Мероприятие 3. «Разработка проектно-сметной документации для обеспечения инженерной инфраструктуры в д. Петровский Участок Томского района» | 2011 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 4. «Благоустройство улично-дорожной сети жилого комплекса в районе п. Кайдаловка Томского района Томской области» | 2011 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 усл. ед. |
|  | Мероприятие 5. «Реконструкция водопроводных сетей в с. Богашево Томского района» | 2011 | 3 728,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |  | Богашевское сельское поселение |  | 6,815 км |
|  |  | 2012 | 7 820,00 | 3 000,00 | 3 320,00 | 235,00 | 1 265,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. «Строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово» | 2011 | 19 190,00 | 0,00 | 19 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 11,9 км |
|  |  | 2012 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. «Газоснабжение жилых зданий микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области» | 2011 | 10 334,90 | 0,00 | 10 334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 12 км |
|  | Мероприятие 8. «Выполнение работ на объекте «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения» | 2011 | 15 085,81 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1018,00 | 567,81 |  | Мирненское сельское поселение |  | 8 км |
|  |  | 2012 | 21 118,81 | 11500,00 | 6680,00 | 1 353,00 | 0,00 | 1 585,81 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. «Реконструкция наружных водопроводных сетей в с. Моряковский Затон Томского района Томской области» | 2011 | 3 728,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0, 00 | 728,00 | 0,00 |  | Моряковское сельское поселение |  | 12 км |
|  |  | 2012 | 1722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4 728,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. «Газоснабжение микрорайона «Мирный» в п. Мирный Томского района Томской области (II очередь, 2 и 3 этапы)» | 2011 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |  | Мирненское сельское поселение |  | 5,12 км |
|  |  | 2012 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 11. «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная Станция Томского района» | 2012 | 10734,00 | 7000,00 | 3000,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 |  | Зональненское сельское поселение |  | 1,14 км |
|  |  | 2013 | 6815,00 | 2080,70 | 4734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 12. «Реконструкция станции водоподготовки в с. Рыбалово» | 2012 | 19 399,20 | 9 699,60 | 7 784,90 | 1 914,70 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 13. «Реконструкция станции водоподготовки в с.Межениновка Томского района (производительностью 15 м3/ч)» | 2012 | 9 535,40 | 4 767,70 | 3 826,60 | 941,10 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 14. «Реконструкция станции водоснабжения с.Корнилово Томского района Томской области» | 2012 | 9 592,90 | 4 796,40 | 3 849,60 | 0,00 | 946,90 | 0,00 |  | Корниловское сельское поселение |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 15. «Реконструкция станции водоснабжения в д. Нелюбино Томского района Томской области (производительностью 240куб.м/сут)» | 2012 | 20 312,00 | 10 156,00 | 8 151,20 | 0,00 | 2004,80 | 0,00 |  | Зоркальцевское сельское поселение |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 16. «Комплексная компактная застройка и благоустройство Зоркальцевского сельского поселения в п. Кайдаловка» | 2012 | 49 300,00 | 30 000,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 2,87 км |
|  | Мероприятие 17. «Объекты инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловке Зоркальцевского поселения Томского района (2 очередь)» | 2012 | 81 760,00 | 50 820,00 | 30 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 4 816,9 м. |
|  | Мероприятие 18. «Газоснабжение п. Зональная станция Томского района Томской области. II очередь» | 2012 | 6 530,60 | 6 530,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Зональненское сельское поселение |  | 7 км |
|  | Мероприятие 19. «Газификация микрорайона «Южный» с. Тахтамышево Томского района» | 2013 | 4 571,80 | 4 423,30 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 2497,01 м |
|  | Мероприятие 20. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в д. Кисловка» | 2013 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 21. «Капитальный ремонт накопительных ёмкостей на станции водоподготовки в с. Корнилово» | 2013 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 2 шт. |
|  | Мероприятие 22. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Рыбалово» | 2013 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 174 м. |
|  | Мероприятие 23. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Батурино» | 2013 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 250 м. |
|  | Мероприятие 24. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в п. Трубачево» | 2013 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 25. «Капитальный ремонт запорной арматуры на котельной в п. Зональная Станция» | 2013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 2 шт. |
|  | Мероприятие 26. «Капитальный ремонт производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» | 2013 | 5 105,00 | 0,00 | 900,00 | 4 205,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 27. «Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического обследования зданий и сооружений, технических устройств, эксплуатируемых в составе комплекса производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» | 2013 | 1 301,553 | 0,00 | 0,00 | 1 301,553 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 28. «Выполнение работ по промывке бойлеров и котлов «Импак» на котельной в п. Зональная Станция» | 2013 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 4 шт. |
|  | Мероприятие 29. «Разработка ПСД на станции водоочистки п. Зональная Станция, с. Томское» | 2013 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 30. «Разработка ПСД на котельную в с.Богашево (МКР Керамик)» | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 31. «Проектные работы по корректировке объекта: «Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка» | 2013 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 32. «Выполнение работ по технико-экономическому обоснованию строительства котельных в п.Аэропорт и п.Зональная Станция Томского района» | 2013 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 33. «Выполнение работ по инженерным изысканиям по объектам «Строительство станции водоочистки в п. Копылово Томского района Томской области» и «Реконструкция станции водоочистки в с. Томское Томского района Томской области» | 2013 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 34. «Разработка проектно-сметной по объекту «Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III этап» | 2013 | 401,50 | 0,00 | 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Мирненское сельское поселение |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 35. «Разработка экологической проектно-нормативной документации производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» | 2013 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 36. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка технической изоляции ТЕХ МАТ (или эквивалент)» | 2013 | 6 185,598 | 0,00 | 0,00 | 6 185,598 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 320,00 м3 |
|  | Мероприятие 37. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка листов оцинкованных» | 2013 | 2 334,514 | 0,00 | 0,00 | 2 334,514 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 5 658 шт. |
|  |  | 2014 | 738,50 | 0,00 | 0,00 | 738,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 38. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка полиэтиленовых труб» | 2013 | 6 992,241 | 0,00 | 0,00 | 6 992,241 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 56 640 м |
|  |  | 2014 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 39. «Приобретение материалов на развитие социальной инфраструктуры Томского района: поставка профилированного листа» | 2013 | 1 748,000 | 0,00 | 0,00 | 1 748,000 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 7 713,10 м2 |
|  | Мероприятие 40. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка железобетонных материалов и изделий» | 2013 | 1 572,50 | 0,00 | 0,00 | 1 572,50 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 163 компл. |
|  |  | 2014 | 1 072,50 | 0,00 | 0,00 | 1 072,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 41. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: запорная арматура» | 2013 | 83,147 | 0,00 | 0,00 | 83,147 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 12 шт. |
|  | Мероприятие 42. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка стальных труб» | 2013 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 19 480,00 м |
|  |  | 2014 | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 115 тонн |
|  | Мероприятие 43. «Капитальный ремонт в котельной ЖД с. Межениновка» | 2013 | 395,605 | 0,00 | 395,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 44. «Капитальный ремонт в котельной Керамик с. Богашево» | 2013 | 200,139 | 0,00 | 200,139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 45. «Капитальный ремонт в котельной Новая с. Межениновка» | 2013 | 55,085 | 0,00 | 55,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 46. «Капитальный ремонт теплотрасс д. Кисловка» | 2013 | 513,708 | 0,00 | 513,708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 210 м |
|  | Мероприятие 47. «Капитальный ремонт теплотрасс п. Молодежный» | 2013 | 1 847,462 | 0,00 | 947,462 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 0,466 км |
|  | Мероприятие 48. «Капитальный ремонт теплотрасс с. Октябрьское» | 2013 | 1 480,501 | 0,00 | 1 480,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 0,74 км |
|  | Мероприятие 49. «Капитальный ремонт котельной и теплотрассы в с. Богашево (МК – 159)» | 2013 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 0,477 км 1 шт. |
|  | Мероприятие 50. «Капитальный ремонт котельной детского сада в с. Вершинино» | 2013 | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 51. «Капитальный ремонт котельной школы с. Малиновка» | 2013 | 321,50 | 0,00 | 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 52. «Капитальный ремонт котла мощностью 3 Гкал в п. Зональная Станция Томского района» | 2013 | 801,447 | 0,00 | 0,00 | 801,447 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 53. «Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области» | 2013 | 13 002,30 | 2 089,90 | 8 512,40 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 5,695 км |
|  | Мероприятие 54. «Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Трубачево Мирненского сельского поселения Томского района» | 2014 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 800 м |
|  | Мероприятие 55. «Капитальный ремонт канализационного коллектора в с. Октябрьское Октябрьского сельского поселения Томского района» | 2014 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 56. «Капитальный ремонт КНС-1, КНС-2, оборудования и здания очистных сооружений с. Моряковский Затон» | 2014 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 4 шт. |
|  | Мероприятие 57. «Капитальный ремонт станции ВОС в п. Мирный Мирненского сельского поселения Томского района» | 2014 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 58. «Капитальный ремонт водопровода в с. Малиновка Малиновского сельского поселения Томского района» | 2014 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 642 м. |
|  | Мероприятие 59. «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Александровское Томского района» | 2014 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 622 м. |
|  | Мероприятие 60. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в д. Кисловка» | 2014 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 61. «Капитальный ремонт теплотрассы по пер. 1-й Парковский и тепловых пунктов №1, 2, 3 и 5 в с. Моряковский Затон Моряковского сельского поселения Томского района Томской области» | 2014 | 3 177,524 | 0,00 | 0,00 | 3 177,524 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1,065 км |
|  | Мероприятие 62. «Капитальный ремонт оборудования котельной мкрн. №2 с. Моряковский Затон Моряковского сельского поселения Томского района Томской области» | 2014 | 933,074 | 0,00 | 0,00 | 933,074 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 63. «Капитальный ремонт здания и оборудования котельной «поселковая» в с.Моряковский Затон Томского района Томской области» | 2014 | 2 144,402 | 0,00 | 0,00 | 2 144,402 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 64. «Капитальный ремонт тепловых сетей с . Моряковский Затон, котельной и системы теплоснабжения д.Губино Моряковского сельского поселения Томского района Томской области» | 2014 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 0,475 км |
|  | Мероприятие 65. «Мероприятия по прохождению государственной экспертизы и/или по получению положительных заключений о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации по объектам, финансируемым полностью или частично за счёт средств федерального и/или областного бюджетов» | 2014 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 усл. ед. |
|  | Мероприятие 66. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и/или реконструкцию станций водоочистки/водоподготовки/обезжелезивания» | 2014 | 213,5 | 0,00 | 0,00 | 213,5 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 67. «Ремонт и аттестация приборов учёта газа» | 2014 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 11 шт. |
|  | Мероприятие 68. «Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического обследования зданий и сооружений, технических устройств, эксплуатируемых в составе комплекса производственно-технологического комплекса «Котельная в п. Зональная Станция» | 2014 | 870,02898 | 0,00 | 0,00 | 870,02898 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 69. «Выполнение работ по промывке бойлеров и котлов «Импак» на котельной в п. Зональная Станция» | 2014 | 1 049,725 | 0,00 | 0,00 | 1 049,725 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 4 шт. |
|  | Мероприятие 70. «Техническое обследование дымовых труб, зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертиза промышленной безопасности котельных» | 2014 | 80,24602 | 0,00 | 0,00 | 80,24602 | 0,00 | 0,00 |  | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 71. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Богашево Богашевского сельского поселения Томского района» | 2014 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |  | Богашевское сельское поселение |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 72. «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Рыбалово Рыбаловского сельского поселения Томского района» | 2014 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | Рыбаловское сельское поселение |  | 1 шт. |
| Задача 5: Сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма; Задача 6: Сохранение и развитие базы для оказания квалифицированной и скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 73. «Строительство стадиона в д. Нелюбино Томского района» | 2011 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  |  | 2012 | 14 768,00 | 3 400,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 868,00 |  |  |  |
|  | Мероприятие 74. «Реконструкция спортивной площадки в д. Кисловка, ул. Советская, 2г» | 2011 | 1 000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | Заречное сельское поселение |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 75. «Реконструкция здания под фельдшерско-акушерский пункт в с. Межениновка Томского района» | 2012 | 1 802,00 | 1 302,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УЖКХ |  | 1 шт. |
|  | Мероприятие 76. «Реконструкция здания под фельдшерско-акушерский пункт в с. Батурино Томского района» | 2012 | 1 900,00 | 1 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | УЖКХ | 1 шт. |
|  | Мероприятие 77. «Подготовка инженерной инфраструктуры, в том числе для строительства модельных фельдшерско-акушерских пунктов» | 2014 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | УЖКХ |  | Подготовка инфраструктуры для 6 шт. ФАПов |
|  | ИТОГО: |  | 480 541,8043 | 166 117,20 | 227 052,4843 | 74 959,80 | 9 390,70 |  | 3 021,62 |  |  |  |

** - Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждёнными изменениями Программы.