МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 г.                                                                                                                                     № 273

г. Томск

О внесении изменений в

постановление Администрации

Томского района от 09.11.2015 № 341

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 24 апреля 2015 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации», в соответствии с решением Думы Томского района от 30 мая 2019 № 299 «О внесении изменений в решение Думы Томского района от 20 декабря 2018 № 266 «Об утверждении бюджета Томского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 09.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (далее – постановление),  где в приложении к постановлению:

- Паспорт муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению;

- Паспорт подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению;

- Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  4 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район» задачи 16 «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  5 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» задачи 19 «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  6 к настоящему постановлению;

- Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  7 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и (или) ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» задачи 8 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  8 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района» задачи 8 «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район»» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Я.М. Постернак) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района                                                                                       А.А. Терещенко

Капошко Д.К.

40-89-52

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление территориального развития Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % |  | 33,46 | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,48 |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Количество созданных рабочих мест, единиц |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Задача 4. «Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
|  | Показатель 2 задачи 4. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Показатель 3 задачи 4. Площадь аварийного жилищного фонда, м2 |  | 22923,9 | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
|  | Показатель 4 задачи 4. Количество безнадзорных животных, голов |  | 771 | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
|  | Показатель 5 задачи 4. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6. Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск составляет – количество погибших *100000/75154 человека) |  | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 22,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | Показатель 7. Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск количество погибших *10000/31400 единиц ТС) |  | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,1 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
|  | Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество граждан улучшивших свои жилищные условия, семей. |  | 0 | 0 | 74 | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели 2 задачи 5. Площадь введенного в эксплуатацию жилья,тыс. кв. м. |  | 0 | 0 | 3,68 | 3,68 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели 1. задачи 6. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 62650,00 |  | 12620,30 | 17791,80 | 11310,70 | 20927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 817250,60 |  | 172920,20 | 126886,70 | 174829,50 | 288404,20 | 50270,00 | 1970,00 | 1970,00 |
|  | средства фонда реформирования ЖКХ (по согласованию) | 97900,10 |  | 56075,50 | 41824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 624692,4 |  | 98398,00 | 134240,50 | 108896,70 | 122239,2 | 50858,00 | 55030,00 | 55030,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 2602,85 |  | 258,30 | 707,60 | 699,63 | 937,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 88653,30 |  | 75857,60 | 2599,80 | 1772,20 | 8423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 1693749,25 |  | 416129,90 | 324051,00 | 297508,73 | 440931,62 | 101128,00 | 57000,00 | 57000,00 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район» | всего | 265312,30 | 0,00 | 155320,20 | 0,00 | 38592,10 | 0,00 | 71400,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2016 год | 87750,60 | 0,00 | 9557,30 | 0,00 | 6793,30 | 0,00 | 71400,00 |  |
|  |  | 2017 год | 13469,80 | 0,00 | 8618,70 | 0,00 | 4851,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 43393,60 | 0,00 | 34554,90 | 0,00 | 8838,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 61598,30 | 0,00 | 54289,30 | 0,00 | 7309,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 51900,00 | 0,00 | 48300,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» | всего | 602143,70 | 0,00 | 242220,90 | 0,00 | 359882,00 | 40,80 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2016 год | 110007,30 | 0,00 | 49369,40 | 0,00 | 60 637,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 91691,10 | 0,00 | 4688,40 | 0,00 | 87 002,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 113642,40 | 0,00 | 45060,60 | 0,00 | 68 541,00 | 40,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 218792,90 | 0,00 | 143102,50 | 0,00 | 75690,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2020 год | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» | всего | 158068,10 | 34521,70 | 61381,10 | 0,00 | 44912,00 | 0,00 | 17253,30 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, Управление по социально-экономическому развитию села, АТР |
|  |  | 2016 год | 48975,60 | 12620,30 | 21573,50 | 0,00 | 10324,20 | 0,00 | 4457,60 |  |
|  |  | 2017 год | 33769,60 | 7095,00 | 13854,50 | 0,00 | 10220,30 | 0,00 | 2599,80 |  |
|  |  | 2018 год | 24142,10 | 3840,70 | 13171,10 | 0,00 | 5358,10 | 0,00 | 1772,20 |  |
|  |  | 2019 год | 39180,80 | 10965,70 | 12782,00 | 0,00 | 7009,40 | 0,00 | 8423,70 | УЖКХ, ГО и ЧС, АТР |
|  |  | 2020 год | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» | всего | 580580,83 | 10696,80 | 327084,80 | 97900,10 | 142983,90 | 1915,23 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 169396,40 | 0,00 | 92420,00 | 56075,50 | 20642,60 | 258,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 168141,70 | 10696,80 | 88405,90 | 41824,60 | 26506,80 | 707,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 88146,53 | 0,00 | 69193,70 | 0,00 | 18294,00 | 658,83 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 93878,20 | 0,00 | 71155,20 | 0,00 | 22432,50 | 290,50 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2020 год | 17558,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 15588,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | всего | 60584,30 | 0,00 | 28605,50 | 0,00 | 31978,80 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 16978,80 | 0,00 | 11319,20 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 16978,80 | 0,00 | 11319,20 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 11626,70 | 0,00 | 5967,10 | 0,00 | 5659,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2020 год | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | всего | 27060,02 | 17431,50 | 2638,10 | 0,00 | 6343,60 | 646,82 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС, УТР |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 год | 11205,30 | 7470,00 | 1530,00 | 0,00 | 2205,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 15854,72 | 9961,50 | 1108,10 | 0,00 | 4138,30 | 646,82 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, УТР, УПКСИТАТР |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1. | Обеспечивающая подпрограмма | всего |  |  |  |  |  |  |  | Производственно-экономический комитет УЖКХ*; УЖКХ, ГО и ЧС; УТР |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 1693749,25 | 62650,00 | 817250,60 | 97900,10 | 624692,40 | 2602,85 | 88653,30 | Производственно-экономический комитет УЖКХ*; УЖКХ, ГО и ЧС; УТР |
|  |  | 2016 год | 416129,90 | 12620,30 | 172920,20 | 56075,50 | 98398,00 | 258,30 | 75857,60 |  |
|  |  | 2017 год | 324051,00 | 17791,80 | 126886,70 | 41824,60 | 134240,50 | 707,60 | 2599,80 |  |
|  |  | 2018 год | 297508,73 | 11310,70 | 174829,50 | 0,00 | 108896,70 | 699,63 | 1772,20 |  |
|  |  | 2019 год | 440931,62 | 20927,20 | 288404,20 | 0,00 | 122239,20 | 937,32 | 8423,70 |  |
|  |  | 2020 год | 101128,00 | 0,00 | 50270,00 | 0,00 | 50858,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год прогноз | 57000,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 55030,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год прогноз | 57000,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 55030,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 2) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Произведение реконструкции объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 14. Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15. Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 16. Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 17. Строительство объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 18. Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 19. Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 20. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 21. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 год прогноз |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км |  | 1,8 | 1 | 8 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км |  | 5,4 | 8,73 | 14,09 | 15,2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект |  | 14 | 72 | 81 | 88 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | Показатель 4 задачи 2. Количество оцинкованных листов, шт. |  | 1700 | 1232 | 908 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Показатель 5 задачи 2. Количество кранов шаровых ду100, шт. |  | 0 | 43 | 125 | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 |
|  | Показатель 6 задачи 2. Количество кранов шаровых ду50, шт. |  | 0 | 44 | 56 | 40 | 0 | 110 | 110 | 110 |
|  | Показатель 7 задачи 2. Количество стальных труб ду57мм, тонн |  | 0 | 6 | 6,9 | 6,43 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | Показатель 8 задачи 2. Количество стальных труб ду76мм, тонн |  | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Показатель 9 задачи 2. Количество стальных труб ду89мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,5 | 5,58 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Показатель 10 задачи 2. Количество стальных труб ду108мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,2 | 5,67 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Показатель 11 задачи 2. Количество технической изоляции, рулонов |  | 930 | 1244 | 1580 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
|  | Показатель 12 задачи 2. Количество профилированных листов, м2 |  | 10333 | 17413,68 | 0 | 1165 | 0 | 900 | 450 | 450 |
|  | Показатель 13 задачи 2. Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 2. Количество зажимов для провода СИП, шт. |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 2. Количество проводов СИП, м |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17» |  | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 2. Количество частотных преобразователей, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 2. Количество комплектов, шт |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 2.Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 2.Количество уплотнений на пластины, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 2.Количество задвижек, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 2. Количество приобретенной техники, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. задачи 3. Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 1500 | 0 | 898,56 | 1325 | 1700 | 2400 | 1600 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 3. Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 3. Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. м. |  | 0 | 2110 | 2650 | 930 | 0 | 650 | 3450 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 3. Количество отремонтированных котельных, шт. |  | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Показатель 6 задачи 3. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Показатель 7 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 8 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 9 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 10 задачи 3. Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 11 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 12 задачи 3. Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 13 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 3. Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 3. Количество отремонтированных колодцев, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 3. Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 3. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 3. Количество отремонтированного насосного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 3. Количество отремонтированных зданий |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 3. Количество отремонтированного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 3. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 3. Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 24 задачи 3. Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 25 задачи 3. Количество отремонтированных теплообменников, шт |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 26 задачи 3. Количество отремонтированных котлов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 27 задачи 3. Количество замененных дымовых труб, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 4. Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км |  | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество отчётов проведённого обследования, шт. |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество разработанных и согласованных проектов, шт. |  | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций , шт. |  | 5 | 19 | 14 | 28 | 1 | 10 | 10 | 10 |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 30 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 10. Количество восстановленных скважин, шт. |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов, Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 13. «Приобретение и оформление в собственность оборудования и объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 13. Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 51 | 172 | 1 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 14. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 14. Количество благоустроенных въездных зон, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 15. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 15. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 16. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 16. Количество подготовленных проектов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 17. "Основное мероприятие "Строительство объектов коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 17. Количество построенных объектов, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 18. «Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 18. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 19. .Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 19. Количество отремонтированных узлов учета, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 19. Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 19. Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 19. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6 задачи 19. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 20 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 20. Количество приобретенного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 20. Количество приобретенных контейнеров, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 21 подпрограммы 2. «Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 21. Количество убранных несанкционированных свалок, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 242220,90 |  | 49369,40 | 4688,40 | 45060,60 | 143102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 359882,00 |  | 60637,90 | 87002,70 | 68541,00 | 75690,40 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 40,80 |  | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 602143,70 |  | 110007,30 | 91691,10 | 113642,40 | 218792,90 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Атс – уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость тепловых сетей; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Ак – уровень аварийных ситуаций на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. |  |  |
| 2 | Показатель 2. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Авс – уровень аварийных ситуаций на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость водопроводных сетей; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Ассв – уровень аварийных ситуаций на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество сооружений систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения. |  |  |
| 3 | Показатель 3. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения» | % | год | за отчетный период | , | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Асв – уровень аварийных ситуаций на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость сетей водоотведения; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Акос – уровень аварийных ситуаций на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения. |  |  |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2. «Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество подготовленных технико-экономических обоснований» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3."Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз" | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2. «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*4 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3. «Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм» | комплект | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4. «Количество оцинкованных листов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5. «Количество кранов шаровых ду100» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6. №Количество кранов шаровых ду50» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 7 | Показатель 7. «Количество стальных труб ду57мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 8 | Показатель 8. «Количество стальных труб ду76мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 9 | Показатель 9. «Количество стальных труб ду89мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 10 | Показатель 10. «Количество стальных труб ду108мм» | тонн | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 11 | Показатель 11. «Количество технической изоляции» | рулонов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 12 | Показатель 12. «Количество профилированных листов» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 13 | Показатель 13. «Количество железобетонных опор ЛЭП» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 14 | Показатель 14. «Количество зажимов для провода СИП» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 15 | Показатель 15. «Количество проводов СИП» | м | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 16 | Показатель 16. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17»» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 17 | Показатель 17 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 18 | Показатель 18 задачи 2. Количество частотных преобразователей | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 19 | Показатель 19 задачи 2. Количество комплектов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 20 | Показатель 20 задачи 2.Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 21 | Показатель 21 задачи 2.Количество уплотнений на пластины | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 22 | Показатель 22 задачи 2.Количество задвижек | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 23 | Показатель 23 задачи 2. Количество приобретенной техники | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 24 | Показатель 24. «Количество полиэтиленовых труб «Труба ГАЗ ду160*14,6 SDR11» | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2. «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество запущенного водоподготовительного оборудования» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество отремонтированных водопроводных сетей» | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3. «Количество отремонтированных водозаборных скважин» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4. «Количество отремонтированных тепловых сетей» | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5. «Количество отремонтированных котельных» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6. «Количество отремонтированных станций водоподготовки» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 7 | Показатель 7. «Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 8 | Показатель 8. «Количество отремонтированных канализационных коллекторов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 9 | Показатель 9. «Количество отремонтированных канализационных сетей» | пог.м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 10 | Показатель 10. «Количество отремонтированных станций обезжелезивания» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 11 | Показатель 11. «Количество отремонтированных канализационных насосных станций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 12 | Показатель 12. «Количество отремонтированных систем теплоснабжения». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 13 | Показатель 13. «Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 14 | Показатель 14. «Количество отремонтированного котельного оборудования» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 15 | Показатель 15. «Количество отремонтированных колодцев» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 16 | Показатель 16. «Количество отремонтированных скважин и насосных станций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 17 | Показатель 17. «Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 18 | Показатель 18. Количество отремонтированного насосного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 19 | Показатель 19. Количество отремонтированных зданий | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 20 | Показатель 20. Количество отремонтированного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 21 | Показатель 21. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 22 | Показатель 22. Количество отремонтированных водопроводных сетей | пог.м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 23 | Показатель 23 задачи 3. Количество отремонтированных объектов уличного освещения | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 24 | Показатель 24 задачи 3. Количество приведенных в соответствие узлов учета | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 25 | Показатель 25 задачи 3. Количество отремонтированных теплообменников | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 26 | Показатель 26 задачи 3. Количество отремонтированных котлов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 27 | Показатель 27 задачи 3. Количество замененных дымовых труб | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 4 подпрограммы 2. «Произведение реконструкции объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей». | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 5 подпрограммы 2. «Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество отчётов проведённого обследования». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 6 подпрограммы 2. «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество разработанных и согласованных проектов». | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 7 подпрограммы 2. «Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество положительных заключений государственной экспертизы» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2. «Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 8 подпрограммы 2. «Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций » | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 9 подпрограммы 2. «Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 10 подпрограммы 2. «Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. «Количество поставленных и смонтированных фильтров» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество поставленных и смонтированных павильонов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3 «Количество восстановленных скважин» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 11 подпрограммы 2. «Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность» | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 12 подпрограммы 2. «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 13 подпрограммы 2.«Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество инженерных коммуникаций» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 «Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность» | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 14 подпрограммы 2. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество благоустроенных въездных зон» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 15 подпрограммы 2. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество организаций получивших субсидии.» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 16 подпрограммы 2. "Реализация документов территори-ального планирования муници-пального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество подготовленных проектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 17 подпрограммы 2. "Строительство объектов коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Количество построенных объектов» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 18 подпрограммы 2. «Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Количество организаций получивших субсидии | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 19. .Количество отремонтированного котельного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 задачи 19. Количество отремонтированных узлов учета | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 3 | Показатель 3 задачи 19. Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 4 | Показатель 4 задачи 19. Количество отремонтированных сетей теплоснабжения | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Показатель 5 задачи 19. Количество отремонтированных водопроводных сетей | пог. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 6 | Показатель 6 задачи 19. Количество отремонтированных станций водоподготовки | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 20 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 20. Количество приобретенного оборудования | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| 2 | Показатель 2 задачи 20. Количество приобретенных контейнеров | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 21 подпрограммы 2. «Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 задачи 21. Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |

Приложение 5 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| 16 | Задача 16 подпрограммы 2. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Основное мероприятие 1. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район", в том числе: | всего | 1 315,80 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 40,80 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Итатского сельского посленения, УЖКХ, ГО и ЧС, УТР | Количество подготовленных проектов, шт. | 4 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Итатского сельского посленения |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 815,80 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 40,80 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | УТР |  | 2 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 16.2.1. | Мероприятие 1 «Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки Богашевского сельского поселения Томского района Томской области» | всего | 315,80 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15,80 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество подготовленных проектов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 315,8 | 0 | 0 | 300 | 15,8 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 16.2.2. | Мероприятие 2 «Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки Итатского сельского поселения Томского района Томской области» | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 25,00 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Итатского сельского посленения | Количество подготовленных проектов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 500 | 0 | 0 | 475 | 25 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 16.2.3. | Мероприятие 3 «Корректировка проекта планировки территорий и проекта межевания территорий в части устройства улично-дорожной сети в новом микрорайоне д.Губино Томского района Томской области» | всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество подготовленных проектов, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 16.2.4. | Мероприятие 4 «Подготовка проекта планировки территорий и проекта межевания территорий линейного объекта «А/дорога д.Поросино - д.Борики» Томского района Томской области» | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УТР |  | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 6 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| 19. | Задача 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Основное мероприятие 1. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства», в том числе: | всего | 3 245,40 | 0,00 | 2 781,40 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 год | 3 245,40 | 0,00 | 2 781,40 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |  | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
| 19.2.1 | Мероприятие 1 "Капитальный ремонт котельного оборудования в с. Богашево ул. Мира 79а Томского района Томской области" | 2019 год | 300,00 | 0 | 253,70 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
| 19.2.2 | Мероприятие 2 "Капитальный ремонт котельного оборудования в с. Богашево ул. Энергетиков 1а Томского района Томской области" | 2019 год | 300,00 | 0 | 253,70 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
| 19.2.3 | Мероприятие 3 "Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с. Лучаново Томского района Томской области " | 2019 год | 188,80 | 0 | 159,70 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 100 |
| 19.2.4 | Мероприятие 4 "Капитальный ремонт участка сети горячего водоснабжения в п. Мирный, ул. Трудовая Томского района Томской области" | 2019 год | 300 | 0 | 253,7 | 0 | 46,30 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
| 19.2.5 | Мероприятие 5 "Капитальный ремонт узла учета газа котельной в п. Мирный Томского района Томской области" | 2019 год | 200 | 0 | 169,2 | 0 | 30,80 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
| 19.2.6 | Мероприятие 6 "Капитальный ремонт станции водоподготовки в д. Кисловка Томского района Томской области" | 2019 год | 338,3 | 0 | 338,3 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
| 19.2.7 | Мероприятие 7 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Межениновка, ул. Первомайская Томского района Томской области" | 2019 год | 546,8 | 0 | 446,8 | 0 | 100,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 400 |
| 19.2.8 | Мероприятие 8 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Корнилово Томского района Томской области " | 2019 год | 750 | 0 | 634,4 | 0 | 115,60 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 750 |
| 19.2.9 | Мероприятие 9 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Октябрьская Томского района Томской области" | 2019 год | 59,5 | 0 | 50,3 | 0 | 9,20 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 10 |
| 19.2.10 | Мероприятие 10 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Первомайская Томского района Томской области" | 2019 год | 68,6 | 0 | 58 | 0 | 10,60 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 150 |
| 19.2.11 | Мероприятие 11 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Советская Томского района Томской области" | 2019 год | 86,2 | 0 | 72,9 | 0 | 13,30 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 185 |
| 19.2.12 | Мероприятие 12 "Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Мазалово, ул. Г. Николаевой Томского района Томской области" | 2019 год | 107,2 | 0 | 90,7 | 0 | 16,50 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 100 |

Приложение 7 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| ПОДПРОГРАММА 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 4 | Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 4) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района, Управление образования Администрации Томского района, Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района,Управление территориального развития Администрации Томского района с 01.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. |  | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
|  | 2. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | 3. Площадь аварийного жилищного фонда, м2 |  | 22923,90 | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
|  | 4. Количество безнадзорных животных, голов |  | 771 | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
|  | 5. Количество объектов благоустройства, шт. |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения (социальный риск составляет – количество погибших*100000/75154 человека) |  | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 22,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | 7. Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск количество погибших *10000/31400 единиц ТС) |  | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,1 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Задачи подпрограммы 4 | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Формирование комфортной среды в Томском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км |  | 274,00 | 274,00 | 269,90 | 270,08 | 268,78 | 268,78 | 268,78 | 268,78 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Протяжённость дорожной разметки, км |  | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество проведенных кадастровых работ, усл. ед. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2. Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Проектная документация для расчёта нормативов годовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район», шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, м2 |  | 22000,00 | 189530,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог, км |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 5. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 6. Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. |  | 68,00 | 27,00 | 66,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 6. Количество установленных светофоров, шт. |  | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 6. Протяжённость дорожной разметки, м |  | 19,00 | 91,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 6. Протяжённость отремонтированных искусственных дорожных неровностей, м2 |  | 71,30 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 6. Количество установленных осветительных приборов, шт. |  | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 6. Площадь обустроенных обочин, м2 |  | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 6. Площадь, обустроенная тротуарами, м2 |  | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 6. Площадь обустроенного подхода, м2 |  | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 9 задачи 6. Площадь обустроенных тротуарных дорожек, м2 |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 10 задачи 6. Площадь обустроенного пешеходного тротуара, м2 |  | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 11 задачи 6. Площадь обустроенных съездов к домам, м2 |  | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 12 задачи 6. Количество подготовленных отчётов о рыночной стоимости годового размера арендной платы, шт. |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 13 задачи 6. Количество мест размещения рекламных конструкций, шт |  | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 14 задачи 6. Количество установленных ограждений, м. пог. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 15 задачи 6. Количество проектов, шт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 16 задачи 6. Количество обустроенных объектов, шт |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Задача 7. Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Число жителей, планируемых к переселению, чел. |  | 47,00 | 31,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Общая площадь расселяемых жилых помещений, м2 |  | 592,95 | 327,80 | 1446,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 7. Количество расселяемых жилых помещений, усл. ед. |  | 18,00 | 10,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 7. Расселяемая площадь жилых помещений, м2 |  | 592,95 | 327,80 | 1446,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 7. Количество ликвидированных аварийных тополей, шт. |  | 16,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 7. Количество человек, прошедших повышение уровня квалификации, чел. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Показатель 7 залачи 7.Количество софинансированных мероприятий, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 8. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 103000,15 | 100038,14 | 63400,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|  | Показатель 2 задачи 8. Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 8. Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 8. Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 8. Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 8. Количество покрашенных ограждений, м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 8. Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 8. Протяжённость дорожной разметки, м. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 9 задачи 8. Количество технической документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 10 задачи 8. Количество проверенных смет, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 9. Формирование комфортной среды в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района, шт |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 2 задачи 9. Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. |  | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 3 задачи 9. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2. |  | 0,00 | 0,00 | 5080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 4 задачи 9. Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 5 задачи 9. Количество установленных скамеек, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 6 задачи 9. Количество установленных урн для мусора, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 7 задачи 9. Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, урн, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатель 8 задачи 9. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 10 подпрограммы 4 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Протяжённость автомобильных дорог находящихся в ведении поселений, км. |  | 0,00 | 0,00 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 11 Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов |  | 771,00 | 733,00 | 734,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 |
|  | Задача 12. Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 4 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 10696,80 |  | 0,00 | 10696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 325084,80 |  | 92420,00 | 88405,90 | 69193,70 | 71155,20 | 1970,00 | 1970,00 | 1970,00 |
|  | Средства фонда реформирования ЖКХ | 97900,10 |  | 56075,50 | 41824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 142983,90 |  | 20642,60 | 26506,80 | 18294,00 | 22432,50 | 15588,00 | 19760,00 | 19760,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 1915,23 |  | 258,30 | 707,60 | 658,83 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 580580,83 |  | 169396,40 | 168141,70 | 88146,53 | 93878,20 | 17558,00 | 21730,00 | 21730,00 |

Приложение 8 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| 8. | Задача 8 подпрограммы 4. «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 1. « Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район», в том числе: | всего | 219203,6 | 0,0 | 193874,7 | 0,0 | 23744,3 | 1584,6 | 0,0 | УЖКХ Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения УТР УЖКХ, ГО И ЧС | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 566438,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 619,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 48,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверенных смет, шт. | 25,00 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ Администрация Богашевского сельского поселения Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2017 год | 73 192,40 | 0,00 | 68 879,70 | 0,00 | 3 677,40 | 635,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 103000,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 35 |
|  |  | 2018 год | 65823,83 | 0,00 | 61545,00 | 0,00 | 3620,00 | 658,83 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100038,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 619,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных остановочных комплексов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 23,00 |
|  |  | 2019 год | 69156,4 | 0,00 | 63450,00 | 0,00 | 5415,90 | 290,50 | 0,00 | УТР Администрация Зональненского сельского поселения Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 63 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической документации, шт. | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверенных смет, шт. | 25 |
|  |  | 2020 год | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полученных отчетов по строительному контролю, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
|  |  | 2022 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 000 |
| 8.2.1 | Мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.З.Космодемьянской, д.4 - д.16» | 2017 год | 1328,90 | 0,00 | 1261,90 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1200 |
| 8.2.2 | Мероприятие 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Лучаново, ул.О.Кошевого, д.13 - д.23» | 2017 год | 1483,70 | 0,00 | 1407,80 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1380 |
| 8.2.3 | Мероприятие 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Богашевского сельского поселения: дорожная сеть с.Богашево (от озера в сторону ул.Новостройка)» | 2017 год | 768,50 | 0,00 | 729,20 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 924 |
| 8.2.4 | Мероприятие 4. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 308,40 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 651,5 |
| 8.2.5 | Мероприятие 5. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 427,50 | 0,00 | 406,10 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 900 |
| 8.2.6 | Мероприятие 6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 236,60 | 0,00 | 224,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 499,25 |
| 8.2.7 | Мероприятие 7. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 145,30 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 306,77 |
| 8.2.8 | Мероприятие 8. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 1166,80 | 0,00 | 1108,50 | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2395 |
| 8.2.9 | Мероприятие 9. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения в д. Воронино, ул. Новая, Томского района, Томской области» | 2017 год | 383,40 | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1700 |
| 8.2.10 | Мероприятие 10. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2668,70 | 0,00 | 2535,30 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2734,7 |
| 8.2.11 | Мероприятие 11. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 107,40 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 136,8 |
| 8.2.12 | Мероприятие 12. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2231,10 | 0,00 | 2119,50 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1980 |
| 8.2.13 | Мероприятие 13. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, пер.Октябрьский от ул.Рабочей до ул.Лесной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1272,90 | 0,00 | 1209,90 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1482,85 |
| 8.2.14 | Мероприятие 14. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул.Лесная от пер.Октябрьский до ул.Строительной, п.Зональная Станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1146,60 | 0,00 | 1089,30 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1107 |
| 8.2.15 | Мероприятие 15. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зональненского сельского поселения: дорожная сеть поселка Зональная Станция, ул. Лесная (тротуар, искусственные неровности), ул. Строительная, п. Зональная станция, Томский район, Томская область» | 2017 год | 382,60 | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 325 |
| 8.2.16 | Мероприятие 16. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1550,60 | 0,00 | 1473,10 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2124 |
| 8.2.17 | Мероприятие 17. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1449,40 | 0,00 | 1376,90 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1710 |
| 8.2.18 | Мероприятие 18. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. № 1-20» | 2017 год | 2183,90 | 0,00 | 2074,70 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5100 |
| 8.2.19 | Мероприятие 19. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Трудовая, д. 1-5» | 2017 год | 423,70 | 0,00 | 403,70 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 100 |
| 8.2.20 | Мероприятие 20. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 2850,20 | 0,00 | 2707,70 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3143 |
| 8.2.21 | Мероприятие 21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 1391,20 | 0,00 | 1321,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.22 | Мероприятие 22. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 2537,30 | 0,00 | 2410,40 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 7754,4 |
| 8.2.23 | Мероприятие 23. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского поселения, дорожная сеть с. Корнилово по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Строительный» | 2017 год | 383,00 | 0,00 | 366,20 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1068 |
| 8.2.24 | Мероприятие 24. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 3653,50 | 0,00 | 3470,80 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3600 |
| 8.2.25 | Мероприятие 25. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 1645,80 | 0,00 | 1563,50 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1212,9 |
| 8.2.26 | Мероприятие 26. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 988,50 | 0,00 | 939,10 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2450 |
| 8.2.27 | Мероприятие 27. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 2140,70 | 0,00 | 2033,70 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6481,8 |
| 8.2.28 | Мероприятие 28. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть п. Аэропорт, ул. Лесавиа Томской области, Томского района» | 2017 год | 386,10 | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1030,5 |
| 8.2.29 | Мероприятие 29. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от пер.Ремесленный до перекрестка ул.Октябрьская, 34); ул.Парковская (о пер.Иштанский до стадиона); ул.Советская (между ул.Советская, 8 и ул.Советская, 10 остановочная площадка), пер.Иштанский (около ул.Бр.Гребневых, 38 остановочная площадка); пер.Иштанский (напротв магазина ул.Бр.Гребневых, 38/1 остановочная площадка); ул.Победоносцева (при въезде в с.Моряковский Затон остановочная площадка), пер.Иштанский (искусственная неровность), пер.Иштанский (дорожные знаки), пер.Ремесленный (дорожные знаки), ул.Советская (дорожные знаки) Томской области, Томского района» | 2017 год | 2911,20 | 0,00 | 2765,60 | 0,00 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | Администрация Моряковского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2462,66 |
| 8.2.30 | Мероприятие 30. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, (от ул. Октябрьская, д. 24 до ул. Октябрьская, д. 18а), Томского района, Томской области.» | 2017 год | 701,50 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 450 |
| 8.2.31 | Мероприятие 31. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 1154,90 | 0,00 | 1097,20 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1951,76 |
| 8.2.32 | Мероприятие 32. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 789,80 | 0,00 | 750,30 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1150 |
| 8.2.33 | Мероприятие 33. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 746,50 | 0,00 | 709,20 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1125 |
| 8.2.34 | Мероприятие 34. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Юбилейная от д. №1 до д.№5, ул.Заводская, площадь автобусной остановки, ул.Коммунистическая, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2463,90 | 0,00 | 2340,70 | 0,00 | 0,00 | 123,20 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1675,04 |
| 8.2.35 | Мероприятие 35. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Октябрьского сельского поселения: дорожная сеть с.Октябрьское, ул.Заводская, Томский район, Томская область» | 2017 год | 165,40 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 110,04 |
| 8.2.36 | Мероприятие 36. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 1868,70 | 0,00 | 1775,30 | 0,00 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2267 |
| 8.2.37 | Мероприятие 37 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с . Рыбалово", ул. Интернационалистов от перекрестка ул. Сибирской до дома № 4, Томского района, Томской области» | 2017 год | 356,10 | 0,00 | 336,50 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 440,5 |
| 8.2.38 | Мероприятие 38. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 825,60 | 0,00 | 784,30 | 0,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 750 |
| 8.2.39 | Мероприятие 39. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.40 | Мероприятие 40. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 651,20 | 0,00 | 618,60 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1400 |
| 8.2.41 | Мероприятие 41. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 1591,90 | 0,00 | 1512,30 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1000 |
| 8.2.42 | Мероприятие 42. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2483,10 | 0,00 | 2357,20 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4740 |
| 8.2.43 | Мероприятие 43. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 1120,20 | 0,00 | 1064,20 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1646,4 |
| 8.2.44 | Мероприятие 44. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 10196,50 | 0,00 | 9686,70 | 0,00 | 509,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 11940,5 |
| 8.2.45 | Мероприятие 45. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 1695,10 | 0,00 | 1610,30 | 0,00 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1005 |
| 8.2.46 | Мероприятие 46. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.47 | Мероприятие 47. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 1041,90 | 0,00 | 989,80 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 950 |
| 8.2.48 | Мероприятие 48. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 2922,40 | 0,00 | 2776,30 | 0,00 | 146,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3163 |
| 8.2.49 | Мероприятие 49. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 974,10 | 0,00 | 925,40 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1969,38 |
| 8.2.50 | Мероприятие 50. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 952,10 | 0,00 | 904,50 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6564,7 |
| 8.2.51 | Мероприятие 51.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Лесная» | 2017 год | 7,20 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.52 | Мероприятие 52.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Кедровая» | 2017 год | 9,90 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.53 | Мероприятие 53. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Иркутский тракт» | 2017 год | 5,50 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.54 | Мероприятие 54. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая Нагорная» | 2017 год | 3,40 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.55 | Мероприятие 55.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения:Томская область, Томский район, с.Семилужки, ул.Новая» | 2017 год | 27,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.56 | Мероприятие 56« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кисловка, ул.Сосновая от примыкания к центральному дорожному проезду до дома №6 по ул.Мира, ул.Советская от маг. "Мечта" до дома №33, Томский район, Томская область» | 2017 год | 58,60 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.57 | Мероприятие 57. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Барабинка, пер.Садовый от №9 до пересечения с ул.Лесной, Томский район, Томская область» | 2017 год | 2,30 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.58 | Мероприятие 58.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: дорожная сеть д.Кафтанчиково, ул.Новая на участке от ул.Коммунистической до №18, Томский район, Томская область» | 2017 год | 49,00 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.59 | Мероприятие 59.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть с.Зоркальцево, ул.Совхозная от ул.Южной до дома №12, с.Зоркальцево, Томский район, Томская область» | 2017 год | 32,80 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.60 | Мероприятие 60.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зоркальцевского сельского поселения: дорожная сеть д.Березкино, ул.Сибирская от дома №24а до дома №15, д.Березкино, Томский район, Томская область» | 2017 год | 30,60 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.61 | Мероприятие 61.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Береговая, д. №1-20» | 2017 год | 48,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.62 | Мероприятие 62.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: дорожная сеть с.Калтай, ул.Ленина, от д. № 45 до д.№ 75 Томского района, Томской области» | 2017 год | 66,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.63 | Мероприятие 63.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет, Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подьезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ» | 2017 год | 32,20 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.64 | Мероприятие 64« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корниловского сельского поселения: дорожная сеть с.Корнилово» | 2017 год | 58,70 | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.65 | Мероприятие 65.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малиновского сельского поселения, с.Александровское Томского района, Томской области, ул.Стадионная, д. 4 - 14, переулок от ул.Стадионной, д. 14 до ул.Чапаева, д. 2, ул.Чапаева, д. 2 - д. 10» | 2017 год | 84,50 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.66 | Мероприятие 66« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть с.Межениновка, ул.Первомайская от №16 до №22 Томский район, Томская область, проезд к остановочному комплексу с.Межениновка» | 2017 год | 36,20 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.67 | Мероприятие 67. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Межениновского сельского поселения: дорожная сеть п.Басандайка, ул.Путевая от № 7 до № 17, ул.Мира от № 2 до № 10, Томский район, Томская область» | 2017 год | 21,70 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.68 | Мероприятие 68.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: "дорожная сеть д.Большое Протопопово, ул.Кедровая, мкр.Авиатор II ул.Лесная, ул.Арбатская, о/л Восход, ул.Новоселов Томской области, Томского района» | 2017 год | 49,50 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.69 | Мероприятие 69.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: дорожная сеть с.Петропавловка, ул.Новостройка от въезда в село до перекрестка 102м и от перекрестка 8м, ул.Дачная от автобусной остановки на перекрестке ул.Новостройка до конца участка 177м, поворот дороги протяженностью 105м, ул.Дачная до перекрестка 90м, Томский район, Томская область.» | 2017 год | 25,30 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.70 | Мероприятие 70.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская д. №31 - №51» | 2017 год | 17,30 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.71 | Мероприятие 71.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой д. 2 - 10» | 2017 год | 16,40 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.72 | Мероприятие 72.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Советская от дома №3 до перекрестка с ул.Пионерской; ул.Первомайская от дома №15 до дома №29, Томский район, Томская область» | 2017 год | 43,30 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.73 | Мероприятие 73.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, подъезд к детскому саду» | 2017 год | 19,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.74 | Мероприятие 74.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд между ул.Гагарина и ул.Советская» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.75 | Мероприятие 75.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул. Якунинская» | 2017 год | 15,10 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.76 | Мероприятие 76. « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Вершинино, пер.Новый» | 2017 год | 36,80 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.77 | Мероприятие 77.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Турунтаевского сельского поселения: Дорожная сеть с.Турунтаево, ул.Школьная от дома №4а до №24 до №28, Томский район, Томская область» | 2017 год | 54,50 | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.78 | Мероприятие 78.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Самусь к с.Петропавловка"» | 2017 год | 24,10 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.79 | Мероприятие 79« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино"» | 2017 год | 217,30 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.80 | Мероприятие 80.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги с.Малиновка-Леспромхоз к д.Москали» | 2017 год | 36,50 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.81 | Мероприятие 81.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «с.Межениновка – п.Заречный» | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.82 | Мероприятие 82.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Итатка до с.Томское» | 2017 год | 22,50 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.83 | Мероприятие 83.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от д.Петрово к д.Борики» | 2017 год | 63,00 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.84 | Мероприятие 84.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от с.Октябрьское к д.Ущерб» | 2017 год | 21,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.85 | Мероприятие 85.« Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: « с.Межениновка – п.Смена» | 2017 год | 20,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.86 | Мероприятие 86. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2017 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.87 | Мероприятие 87. «Выполнение работ по проведению специального обследования для ремонта автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2017 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.88 | Мероприятия 88. «Обследование и испытание мостового сооружения через р. Самуська на а/дороге общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": подъезд от а/дороги г. Томск - с. Наумовка к Георгиевка» | 2017 год | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.89 | Мероприятие 89. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: подъезд от автодороги г. Томск-с. Наумовка к. д. Георгиевка» | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 196,2 |
| 8.2.90 | Мероприятие 90. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - г. Новосибирск к д. Березовая Речка » | 2017 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 625,5 |
| 8.2.91 | Мероприятие 91. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск - Предтеченск к д. Позднеево» | 2017 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 260 |
| 8.2.92 | Мероприятие 92. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от а/дороги к г. Томск -г. Новосибирск к д. Березовая речка» | 2017 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 260 |
| 8.2.93 | Мероприятие 93. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение, с.Богашево, ул.Линейная от дома №13/3 до ул.Мичурина, ул.Мичурина от ул.Линейной до дома №66 | 2018 | 2427,71 | 0,00 | 2328,83 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 6190 |
| 8.2.94 | Мероприятие 94. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Воронинское сельское поселение, д.Воронино, ул.Центральная от дома №57 до дома №28 | 2018 | 1635,52 | 0,00 | 1635,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3425 |
| 8.2.95 | Мероприятие 95. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Барабинка, пер.Садовый от дома №10 до ул.Садовой | 2018 | 1246,26 | 0,00 | 1246,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1470 |
| 8.2.96 | Мероприятие 96. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Тахтамышево, проезд от ул.Сибирской до ул.Фабричной | 2018 | 1695,43 | 0,00 | 1695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1800 |
| 8.2.97 | Мероприятие 97. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка, пер.Подгорный от ул.Прямой до ул.Советской, ул.Советская от пер.Подгорного до дома №51 | 2018 | 822,78 | 0,00 | 822,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 847 |
| 8.2.98 | Мероприятие 98. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, п.Зональная Станция, ул.Строительная от дома №15 до ул.Тихой, ул.Тихая от ул.Строительной до дома №32 | 2018 | 2810,80 | 0,00 | 2667,20 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1688 |
| 8.2.99 | Мероприятие 99. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, ул.Школьная от ул.Рабочей до ул.Мира | 2018 | 688,90 | 0,00 | 688,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1048 |
| 8.2.100 | Мероприятие 100. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, с.Зоркальцево, ул.Клубная от дома №2а до ул.Совхозной | 2018 | 2109,22 | 0,00 | 2109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2352 |
| 8.2.101 | Мероприятие 101. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Итатское сельское поселение, с.Итатка, ул.Болотная от ул.Степной до ул.Наречной | 2018 | 1477,23 | 0,00 | 1477,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5940 |
| 8.2.102 | Мероприятие 102. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Курлек, ул.Трактовая от школы до дома №9 | 2018 | 2028,30 | 0,00 | 2028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2170 |
| 8.2.103 | Мероприятие 103. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Копылово. Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Набережная и ул.Ленина | 2018 | 1013,87 | 0,00 | 1013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1200 |
| 8.2.104 | Мероприятие 104. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Рыкуна от ул.Гагарина до ул.Карьерной | 2018 | 2152,10 | 0,00 | 2152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4890 |
| 8.2.105 | Мероприятие 105. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, пос.Заречный, ул.Заречная от дома №17 до дома №15а | 2018 | 1724,64 | 0,00 | 1724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1841 |
| 8.2.106 | Мероприятие 106. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Пушкина от магазина "Русское поле" до дома №1 | 2018 | 891,75 | 0,00 | 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 960 |
| 8.2.107 | Мероприятие 107. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Ленина от дома №1 до ул.Первомайской | 2018 | 1006,99 | 0,00 | 1006,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1080 |
| 8.2.108 | Мероприятие 108. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, п.Басандайка, ул.Мира от дома №10 до ул.Садовой, ул.Садовая от ул.Мира до ул.Трудовой | 2018 | 777,48 | 0,00 | 777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3546 |
| 8.2.109 | Мероприятие 109. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Плотниково, ул.Кедровая от пер.Молодежного до ул.Рабочей, ул.Рабочая от ул.Кедровой до дома №32 | 2018 | 1523,49 | 0,00 | 1523,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3254 |
| 8.2.110 | Мероприятие 110. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Гагарина от ул.Советской до дома по адресу ул.Ленина, 3; пер.2-й Парковский от ул.Парковской до ул.Панфилова | 2018 | 2575,27 | 0,00 | 2443,32 | 0,00 | 0,00 | 131,95 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3080 |
| 8.2.111 | Мероприятие 111. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, с.Наумовка, проезд от ул.Пролетарской до дома по адресу ул.Пролетарская, 40/1 | 2018 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 905 |
| 8.2.112 | Мероприятие 112. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д. 28-31 | 2018 | 876,32 | 0,00 | 876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1752 |
| 8.2.113 | Мероприятие 113. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, пер.Школьный от №4 до ул.Советской, №54 | 2018 | 226,54 | 0,00 | 226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 300 |
| 8.2.114 | Мероприятие 114. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой, д. 1а-6 | 2018 | 713,17 | 0,00 | 713,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1452 |
| 8.2.115 | Мероприятие 115. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Железнодорожная от школы до ул.Комсомольской | 2018 | 2207,68 | 0,00 | 2094,88 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1710 |
| 8.2.116 | Мероприятие 116. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" ул.Пионерская от ул.Сибирской до ул.Советской, ул.Спортивная от дома №14 до дома №10, Томского района, Томской области | 2018 | 1471,75 | 0,00 | 1386,35 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2085 |
| 8.2.117 | Мероприятие 117. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, ул.Советская от магазина "Мечта" до дома №4/1 | 2018 | 1227,24 | 0,00 | 1227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1680 |
| 8.2.118 | Мероприятие 118. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, проезд от ул.Молодежной к Спасской школе | 2018 | 518,78 | 0,00 | 518,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 565 |
| 8.2.119 | Мероприятие 119. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Вершинино, пер.Новый от ул.Советская до школы; ул.Рабочая от дома №21 до дома №23 | 2018 | 959,36 | 0,00 | 959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1100 |
| 8.2.120 | Мероприятие 120. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Иркутской до ул.Молодежной | 2018 | 1686,96 | 0,00 | 1686,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1675 |
| 8.2.121 | Мероприятие 121. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": А/дорога с.Богашево - д.Вороново | 2018 | 2171,60 | 0,00 | 2171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1060 |
| 8.2.122 | Мероприятие 122. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино | 2018 | 1289,51 | 0,00 | 1289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 780 |
| 8.2.123 | Мероприятие 123. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино | 2018 | 5813,02 | 0,00 | 3647,48 | 0,00 | 2165,54 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 4400 |
| 8.2.124 | Мероприятие 124. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево – д.Спасо-Яйское) | 2018 | 3759,97 | 0,00 | 3759,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 30100 |
| 8.2.125 | Мероприятие 125. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Предтеченск к д.Позднеево | 2018 | 1247,43 | 0,00 | 1247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 810 |
| 8.2.126 | Мероприятие 126.Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение, с.Богашево, ул.Линейная от дома №13/3 до ул.Мичурина, ул.Мичурина от ул.Линейной до дома №66" | 2018 год | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.127 | Мероприятие 127. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Новомихайловка, ул.Центральная (от дома №56 до дома №60/2а) | 2018 год | 399,84 | 0,00 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 293 |
| 8.2.128 | Мероприятие 128. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Барабинка, пер.Садовый, 8, ул.Садовая от дома №10 до дома №4 | 2018 год | 949,23 | 0,00 | 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 130 |
| 8.2.129 | Мероприятие 129. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Сибирской до ул.Солнечной | 2018 год | 684,31 | 0,00 | 684,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 76 |
| 8.2.130 | Мероприятие 130. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, пер.Ключевской, д. №5-15 | 2018 год | 372,90 | 0,00 | 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 202 |
| 8.2.131 | Мероприятие 131. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселения, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая от дома № 9 до дома № 5 | 2018 год | 512,06 | 0,00 | 512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 55 |
| 8.2.132 | Мероприятие 132. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Копыловское сельское поселение, дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подъезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ | 2018 год | 247,35 | 0,00 | 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 52 |
| 8.2.133 | Мероприятие 133. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Карьерная от ул.Рыкуна до ПК0+59 | 2018 год | 526,75 | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 59 |
| 8.2.134 | Мероприятие 134. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская от дома №21 до дома №27 | 2018 год | 638,20 | 0,00 | 134,19 | 0,00 | 504,01 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 84 |
| 8.2.135 | Мероприятие 135. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская (от дома № 2 до дома № 20) | 2018 год | 449,58 | 0,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 530 |
| 8.2.136 | Мероприятие 136. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, дорожная сеть с.Наумовка Томского района Томской области, ул.Мичурина от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 2018 год | 192,12 | 0,00 | 192,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 23 |
| 8.2.137 | Мероприятие 137. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово", Томская область, Томский район, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой - въезд в деревню | 2018 год | 443,09 | 0,00 | 443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 95 |
| 8.2.138 | Мероприятие 138. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул.Энтузиастов от дома №1 до дома №56 Томской области, Томского района | 2018 год | 682,84 | 0,00 | 682,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 205 |
| 8.2.139 | Мероприятие 139. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Молодежной до школы по ул.Лесная, 2а | 2018 год | 412,86 | 0,00 | 412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 56 |
| 8.2.140 | Мероприятие 140. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)" | 2018 год | 489,38 | 0,00 | 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 14 |
| 8.2.141 | Мероприятие 141. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к п.86-й квартал" | 2018 год | 488,92 | 0,00 | 488,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 478 |
| 8.2.142 | Мероприятие 142. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск–с.Моряковский Затон до с.Половинка" | 2018 год | 487,81 | 0,00 | 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 530 |
| 8.2.143 | Мероприятие 143. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Воронинское сельское поселение, д.Воронино, ул.Центральная от дома №57 до дома №28" | 2018 год | 43,75 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.144 | Мероприятие 144. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Барабинка, пер.Садовый от дома №10 до ул.Садовой" | 2018 год | 33,55 | 0,00 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.145 | Мероприятие 145. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Тахтамышево, проезд от ул.Сибирской до ул.Фабричной" | 2018 год | 45,64 | 0,00 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.146 | Мероприятие 146. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, д.Кисловка, пер.Подгорный от ул.Прямой до ул.Советской, ул.Советская от пер.Подгорного до дома №51" | 2018 год | 22,15 | 0,00 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.147 | Мероприятие 147. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, п.Зональная Станция, ул.Строительная от дома №15 до ул.Тихой, ул.Тихая от ул.Строительной до дома №32" | 2018 год | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.148 | Мероприятие 148. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, д.Нелюбино, ул.Школьная от ул.Рабочей до ул.Мира" | 2018 год | 18,43 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.149 | Мероприятие 149. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, с.Зоркальцево, ул.Клубная от дома №2а до ул.Совхозной" | 2018 год | 56,42 | 0,00 | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.150 | Мероприятие 150. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Итатское сельское поселение, с.Итатка, ул.Болотная от ул.Степной до ул.Наречной" | 2018 год | 39,76 | 0,00 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.151 | Мероприятие 151. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Курлек, ул.Трактовая от школы до дома №9" | 2018 год | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.152 | Мероприятие 152. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Копылово. Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Набережная и ул.Ленина" | 2018 год | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.153 | Мероприятие 153. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Рыкуна от ул.Гагарина до ул.Карьерной" | 2018 год | 57,57 | 0,00 | 57,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.154 | Мероприятие 154. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, пос.Заречный, ул.Заречная от дома №17 до дома №15а" | 2018 год | 46,13 | 0,00 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.155 | Мероприятие 155. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Пушкина от магазина "Русское поле" до дома №1" | 2018 год | 23,85 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.156 | Мероприятие 156. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Ленина от дома №1 до ул.Первомайской" | 2018 год | 27,11 | 0,00 | 27,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.157 | Мероприятие 157. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, п.Басандайка, ул.Мира от дома №10 до ул.Садовой, ул.Садовая от ул.Мира до ул.Трудовой" | 2018 год | 20,93 | 0,00 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.158 | Мероприятие 158. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Плотниково, ул.Кедровая от пер.Молодежного до ул.Рабочей, ул.Рабочая от ул.Кедровой до дома №32" | 2018 год | 41,01 | 0,00 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.159 | Мероприятие 159. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Гагарина от ул.Советской до дома по адресу ул.Ленина, 3; пер.2-й Парковский от ул.Парковской до ул.Панфилова" | 2018 год | 63,35 | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.160 | Мероприятие 160. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, с.Наумовка, проезд от ул.Пролетарской до дома по адресу ул.Пролетарская, 40/1" | 2018 год | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.161 | Мероприятие 161. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д. 28-31" | 2018 год | 23,44 | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.162 | Мероприятие 162. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, пер.Школьный от №4 до ул.Советской, №54" | 2018 год | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.163 | Мероприятие 163. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой, д. 1а-6" | 2018 год | 19,08 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.164 | Мероприятие 164. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Железнодорожная от школы до ул.Комсомольской" | 2018 год | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Октябрьского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.165 | Мероприятие 165. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" ул.Пионерская от ул.Сибирской до ул.Советской, ул.Спортивная от дома №14 до дома №10, Томского района, Томской области" | 2018 год | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.166 | Мероприятие 166. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, ул.Советская от магазина "Мечта" до дома №4/1" | 2018 год | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.167 | Мероприятие 167. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Батурино, проезд от ул.Молодежной к Спасской школе" | 2018 год | 13,96 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.168 | Мероприятие 168. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Вершинино, пер.Новый от ул.Советская до школы; ул.Рабочая от дома №21 до дома №23" | 2018 год | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.169 | Мероприятие 169. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Иркутской до ул.Молодежной" | 2018 год | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.170 | Мероприятие 170. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": А/дорога с.Богашево - д.Вороново" | 2018 год | 52,08 | 0,00 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.171 | Мероприятие 171. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино" | 2018 год | 30,93 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.172 | Мероприятие 172. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2018 год | 134,33 | 0,00 | 134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.173 | Мероприятие 173. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево – д.Спасо-Яйское)" | 2018 год | 90,17 | 0,00 | 90,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.174 | Мероприятие 174. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": Подъезд от а/дороги г.Томск-п.Предтеченск к д.Позднеево" | 2018 год | 29,92 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.175 | Мероприятие 175. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Новомихайловка, ул.Центральная (от дома №56 до дома №60/2а)" | 2018 год | 8,56 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.176 | Мероприятие 176. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Барабинка, пер.Садовый, 8, ул.Садовая от дома №10 до дома №4" | 2018 год | 20,31 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.177 | Мероприятие 177. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зоркальцевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Сибирской до ул.Солнечной" | 2018 год | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.178 | Мероприятие 178. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Итатка, пер.Ключевской, д. №5-15" | 2018 год | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.179 | Мероприятие 179. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселения, Томская область, Томский район, с.Курлек, ул.Трактовая от дома № 9 до дома № 5" | 2018 год | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.180 | Мероприятие 180. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Копыловское сельское поселение, дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, от автомобильной дороги "Подъезд к д.Конинино" до ул.ЗРУ" | 2018 год | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.181 | Мероприятие 181. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Карьерная от ул.Рыкуна до ПК0+59" | 2018 год | 11,27 | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.182 | Мероприятие 182. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская от дома №21 до дома №27" | 2018 год | 13,66 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.183 | Мероприятие 183. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская (от дома № 2 до дома № 20)" | 2018 год | 9,62 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.184 | Мероприятие 184. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, дорожная сеть с.Наумовка Томского района Томской области, ул.Мичурина от жилого дома № 4 до жилого дома № 8" | 2018 год | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.185 | Мероприятие 185. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово", Томская область, Томский район, д.Мазалово, ул.Галины Николаевой - въезд в деревню" | 2018 год | 9,48 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.186 | Мероприятие 186. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Спасское сельское поселение, с.Коларово, ул.Энтузиастов от дома №1 до дома №56 Томской области, Томского района" | 2018 год | 14,61 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.187 | Мероприятие 187. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, Томская область, Томский район, д.Халдеево, ул.Пролетарская от ул.Молодежной до школы по ул.Лесная, 2а" | 2018 год | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.188 | Мероприятие 188. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)" | 2018 год | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.189 | Мероприятие 189. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск-с.Мельниково к п.86-й квартал" | 2018 год | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.190 | Мероприятие 190. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск–с.Моряковский Затон до с.Половинка" | 2018 год | 10,44 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.191 | мероприятие 191. «Ремонтные работы на участках автомобильных дорог: «Подъезд от а/дороги с. Малиновка - Леспромхоз к д. Москали» и «Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Межениновка к д. Плотниково» | всего | 68,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,79 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 68,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,79 | 0,0 | 0,0 |  | Количество установленных (заменённых) дорожных знаков, шт. | 18 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.192 | мероприятие 192. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги: «Подъезд к д. Поросино от с. Зоркальцево» | всего | 69,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,44 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 65,32 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 69,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,44 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 65,32 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.193 | мероприятие 193. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск - г. Мариинск к Карьеру» | всего | 99,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,89 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 495 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 99,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,89 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 495 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.194 | мероприятие 194. «Ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск - с. Межениновка к п. Трубачево» | всего | 99,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,38 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ* | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2018 год | 99,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,38 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отремонтированного дорожного покрытия, м2 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество покрашенных ограждений, м2 | 216 |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | 0 |
| 8.2.195 | мероприятие 195 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Богашево, ул.Мичурина (от дома №66 до дома №36)" | 2018 год | 728,84 | 0,00 | 666,07 | 0,00 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,44850 |
| 8.2.196 | мероприятие 196 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Аэропорт (вблизи дома №9)" | 2018 год | 151,41 | 0,00 | 151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,01800 |
| 8.2.197 | мероприятие 197 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, ул.Трудовая, 3а" | 2018 год | 43,94 | 0,00 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,00545 |
| 8.2.198 | мероприятие 198 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, мкр.Мирный, ул.Центральная (вдоль домов 37а и 37б)" | 2018 год | 188,95 | 0,00 | 188,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,02900 |
| 8.2.199 | мероприятие 199 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, д.Губино, ул.Весенняя (от ул.Промышленной до ул.Весенняя, д.16)" | 2018 год | 376,82 | 0,00 | 357,57 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | Администрация Моряковского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,09505 |
| 8.2.200 | мероприятие 200 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Спортивная от дома № 10 до дома № 8Б Томского района Томской области" | 2018 год | 278,25 | 0,00 | 274,07 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,07360 |
| 8.2.201 | мероприятие 201 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение по адресу: Томская область, Томский район, с.Богашево, ул.Мичурина (от дома №66 до дома №36)" | 2018 год | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.202 | мероприятие 202 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Аэропорт (вблизи дома №9)" | 2018 год | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.203 | мероприятие 203 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, ул.Трудовая, 3а" | 2018 год | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.204 | мероприятие 204 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, Томская область, Томский район, п.Мирный, мкр.Мирный, ул.Центральная (вдоль домов 37а и 37б)" | 2018 год | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.205 | мероприятие 205 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, д.Губино, ул.Весенняя (от ул.Промышленной до ул.Весенняя, д.16)" | 2018 год | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.206 | мероприятие 206 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово", ул.Спортивная от дома № 10 до дома № 8Б Томского района Томской области" | 2018 год | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рыбаловского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.207 | мероприятие 207 "Выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильной дороги «Подъезд от с.Зоркальцево к д.Березкино» | 2018 год | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.208 | мероприятие 208 «Выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г.Томск –с.Межениновка к п.Аэропорт (п.Аэропорт – с.Межениновка)» | 2018 год | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технических отчетов о достижении приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, ед. | 1 |
| 8.2.209 | мероприятие 209 «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд от а/дороги г. Томск-с. Мельниково к п. 86-й квартал»» | 2018 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,22 |
| 8.2.210 | мероприятие 210 «Ремонт автомобильной дороги «А/дорога с.Богашево - д.Воронино»(устройство оснований из щебня)» | 2018 год | 97,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,20 |
| 8.2.211 | мероприятие 211 «Ремонт автомобильной дороги «А/дорога с.Богашево - д.Воронино»(укладка трубы)» | 2018 год | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0,05 |
| 8.2.212 | Мероприятие 212 «Устройство горизонтальной дорожной разметки на автомобильной дороге «Подъезд от с. Зоркальцево к д. Березкино»» | 2018 год | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Протяжённость дорожной разметки, м. | 220 |
| 8.2.213 | Мероприятие 213 «Разработка необходимой технической документации для предоставления средств субсидии на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Томского района в 2019 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»» | 2018 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ | Количество технической документации, шт. | 23 |
| 8.2.214 | Мероприятие 214 «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район» | всего | 11038,6 | 0 | 0 | 0 | 11038,6 | 0 | 0 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 300 000 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
|  |  | 2021 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
|  |  | 2022 год прогноз | 3677 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 0 | 0 |  |  | 100 000 |
| 8.2.215 | Мероприятие 215 «Разработка необходимой технической документации для предоставления средств субсидии на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Томского района в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | 2019 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество технической документации, шт. | 25 |
| 8.2.216 | Мероприятие 216 «Проверка достоверности определения сметной стоимости» | 2019 год | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество проверенных смет, шт. | 25 |
| 8.2.217 | Мероприятия 217. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение" | 2019 год | 3105,04 | 0,00 | 3105,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 880 |
| 8.2.218 | Мероприятия 218. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная (от дома №28 до дома №8) | 2019 год | 1937,01 | 0,00 | 1937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 195 |
| 8.2.219 | Мероприятия 219. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул.Стадионная; д.Барабинка, ул.Садовая от дома №4 до перекрестка с ул.Северной; д.Кисловка, ул.Мира, 18 до ул.Сосновая, д.1; д.Черная Речка, въезд от магазина "Заречный" | 2019 год | 4586,14 | 0,00 | 4586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 911 |
| 8.2.220 | Мероприятия 220. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, Томская область, Томский район, пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29, ул.Тихая от д.№14 до д.№22 (пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29) | 2019 год | 2750,88 | 0,00 | 2668,78 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 968 |
| 8.2.221 | Мероприятия 221. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: "Зоркальцевское сельское поселение" Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Весенняя до ул.Солнечная | 2019 год | 2631,21 | 0,00 | 2631,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 324 |
| 8.2.222 | Мероприятия 222. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Итатское сельское поселение": Томская область Томский район, с.Итатка, ул.Северная | 2019 год | 1820,05 | 0,00 | 1820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 248 |
| 8.2.223 | Мероприятия 223. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Кандинка (проезд от ул.Советской до ул.Школьной, разворотная площадка на ул.Гагарина у магазина, часть ул.Лесной) | 2019 год | 2355,37 | 0,00 | 2355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 487 |
| 8.2.224 | Мероприятия 224. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, центральный проезд | 2019 год | 1005,23 | 0,00 | 1005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 800 |
| 8.2.225 | Мероприятия 225. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Подгорная от ул.Пролетарской до ул.Голикова | 2019 год | 3387,74 | 0,00 | 3387,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 858 |
| 8.2.226 | Мероприятия 226. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Чулымская от д.№1 до ул.Пролетарской | 2019 год | 3208,34 | 0,00 | 3208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 2 724 |
| 8.2.227 | Мероприятия 227. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Первомайская км 0+245 - км0+335 (ПК 0+00 - ПК 0+90) от дома №17 до дома №9 | 2019 год | 1675,55 | 0,00 | 1675,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 720 |
| 8.2.228 | Мероприятия 228. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Большое Протопопово, ул.Равенства, ул.Озерная | 2019 год | 1567,25 | 0,00 | 1567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 3 986 |
| 8.2.229 | Мероприятия 229. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская, д.18а до пер.Ремеслянный); ул.Морозова (от ул.Морозова, д.2 до ул.Ленина); д.Губино, проезд от ул.Промышленная до ул.Ленина | 2019 год | 2632,90 | 0,00 | 2493,80 | 0,00 | 0,00 | 139,10 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 308 |
| 8.2.230 | Мероприятия 230. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, д.Надежда, ул.Центральная | 2019 год | 961,34 | 0,00 | 961,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 1 966 |
| 8.2.231 | Мероприятия 231. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1; ул.Галины Николаевой въезд в деревню до ПК-2 (д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1) | 2019 год | 901,23 | 0,00 | 901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 650 |
| 8.2.232 | Мероприятия 232. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74, пер.Школьный от №4 до ул.Советской (с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74) | 2019 год | 1327,34 | 0,00 | 1327,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 600 |
| 8.2.233 | Мероприятия 223. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Ласточкина от ул.Железнодорожной до ДК, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская возле МБДОУ "Детский сад с.Октябрьское" | 2019 год | 1711,90 | 0,00 | 1620,27 | 0,00 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 984 |
| 8.2.234 | Мероприятия 234. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" по адресу: Томская область, Томский район, д.Лаврово, ул.Центральная от дома №16 до дома №40 | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 0 |
| 8.2.235 | Мероприятия 235. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Гагарина | 2019 год | 1679,18 | 0,00 | 1679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 846 |
| 8.2.236 | Мероприятия 236. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Совхозной до МАОУ Спасское СОШ | 2019 год | 452,28 | 0,00 | 452,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 336 |
| 8.2.237 | Мероприятия 237. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Советской до ул.Гагарина | 2019 год | 1070,14 | 0,00 | 1070,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 700 |
| 8.2.238 | Мероприятия 238. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Спасо-Яйское, ул. Сибирская | 2019 год | 2065,17 | 0,00 | 2065,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5 916 |
| 8.2.239 | Мероприятия 239. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "А/дорога с.Богашево - д.Вороново" | 2019 год | 8735,12 | 0,00 | 6561,11 | 0,00 | 2174,02 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 11 941 |
| 8.2.240 | Мероприятия 240. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск - г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево - д.Спасо-Яйское") | 2019 год | 3228,66 | 0,00 | 3228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м2 | 5 180 |
| 8.2.241 | Мероприятия 241. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2019 год | 12092,76 | 0,00 | 9303,71 | 0,00 | 2789,05 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м3 | 8 751 |
| 8.2.242 | Мероприятия 242. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский райн" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Заводская, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская" | 2019 год | 279,95 | 0,00 | 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Площадь отремонтированных автомобильных дорог,м4 | 121 |
| 8.2.243 | Мероприятия 243. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Богашевское сельское поселение" | 2019 год | 81,48 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.244 | Мероприятия 244. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, д.Воронино, ул.Центральная (от дома №28 до дома №8)" | 2019 год | 50,83 | 0,00 | 50,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.245 | Мероприятия 245. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Заречное сельское поселение, с.Кафтанчиково, ул.Стадионная; д.Барабинка, ул.Садовая от дома №4 до перекрестка с ул.Северной; д.Кисловка, ул.Мира, 18 до ул.Сосновая, д.1; д.Черная Речка, въезд от магазина "Заречный"" | 2019 год | 120,57 | 0,00 | 120,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.246 | Мероприятия 246. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту " Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Зональненское сельское поселение, Томская область, Томский район, пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29, ул.Тихая от д.№14 до д.№22 (пос.Зональная станция, ул.Зеленая от дома №16 до д.№29)" | 2019 год | 76,15 | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | Администрация Зональненского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.247 | Мероприятия 247. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: "Зоркальцевское сельское поселение" Томская область, Томский район, д.Березкино, ул.Мира от ул.Весенняя до ул.Солнечная" | 2019 год | 72,76 | 0,00 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.248 | Мероприятия 248. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Итатское сельское поселение": Томская область Томский район, с.Итатка, ул.Северная" | 2019 год | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.249 | Мероприятия 249. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Калтайское сельское поселение, с.Кандинка (проезд от ул.Советской до ул.Школьной, разворотная площадка на ул.Гагарина у магазина, часть ул.Лесной)" | 2019 год | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.250 | Мероприятия 250. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: дорожная сеть п.Рассвет. Томская область, Томский район, п.Рассвет, центральный проезд" | 2019 год | 27,27 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.251 | Мероприятия 251. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Корниловское сельское поселение, с.Корнилово, ул.Подгорная от ул.Пролетарской до ул.Голикова" | 2019 год | 88,89 | 0,00 | 88,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.252 | Мероприятия 252. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Малиновское сельское поселение, с.Малиновка, ул.Чулымская от д.№1 до ул.Пролетарской" | 2019 год | 84,18 | 0,00 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.253 | Мероприятия 253. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Межениновское сельское поселение, с.Межениновка, ул.Первомайская км 0+245 - км0+335 (ПК 0+00 - ПК 0+90) от дома №17 до дома №9" | 2019 год | 42,62 | 0,00 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.254 | Мероприятия 254. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Мирненское сельское поселение, д.Большое Протопопово, ул.Равенства, ул.Озерная" | 2019 год | 42,62 | 0,00 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.255 | Мероприятия 255. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Моряковское сельское поселение, с.Моряковский Затон, ул.Октябрьская (от ул.Октябрьская, д.18а до пер.Ремеслянный); ул.Морозова (от ул.Морозова, д.2 до ул.Ленина); д.Губино, проезд от ул.Промышленная до ул.Ленина" | 2019 год | 63,37 | 0,00 | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.256 | Мероприятия 256. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Наумовское сельское поселение, д.Надежда, ул.Центральная" | 2019 год | 25,22 | 0,00 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.257 | Мероприятия 257. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть д.Мазалово" Томский район, Томской области, д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1; ул.Галины Николаевой въезд в деревню до ПК-2 (д.Мазалово, проезд от ул. Галины Николаевой, д.13 до ул. Юбилейной, д.1)" | 2019 год | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.258 | Мероприятия 258. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту " Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новорождественского сельского поселения: "дорожная сеть с.Новорождественское" Томский район, Томской области, с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74, пер.Школьный от №4 до ул.Советской (с.Новорождественское, ул.Октябрьская, д.51/2 - 74)"» | 2019 год | 33,57 | 0,00 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.259 | Мероприятия 259. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Ласточкина от ул.Железнодорожной до ДК, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская возле МБДОУ "Детский сад с.Октябрьское"" | 2019 год | 46,43 | 0,00 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.260 | Мероприятия 260. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения "Дорожная сеть с.Рыбалово" по адресу: Томская область, Томский район, д.Лаврово, ул.Центральная от дома №16 до дома №40" | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 0 |
| 8.2.261 | Мероприятия 261. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, ул.Гагарина" | 2019 год | 42,29 | 0,00 | 42,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.262 | Мероприятия 262. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Совхозной до МАОУ Спасское СОШ" | 2019 год | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.263 | Мероприятия 263. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Спасского сельского поселения: Томская область, Томский район, с.Батурино, проезд от ул.Советской до ул.Гагарина" | 2019 год | 29,03 | 0,00 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.264 | Мероприятия 264. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район" и сельских поселений, входящих в его состав: Турунтаевское сельское поселение, д.Спасо-Яйское, ул. Сибирская " | 2019 год | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.265 | Мероприятия 265. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "А/дорога с.Богашево - д.Вороново"" | 2019 год | 241,55 | 0,00 | 241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.266 | Мероприятия 266. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск - г.Мариинск к д.Спасо-Яйское (с.Турунтаево - д.Спасо-Яйское")" | 2019 год | 89,28 | 0,00 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.267 | Мероприятия 267. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский район": "Подъезд от а/дороги г.Томск – с.Мельниково к д.Нелюбино" | 2019 год | 161,66 | 0,00 | 161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |
| 8.2.268 | Мероприятия 268. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Томский райн" и сельских поселений, входящих в его состав: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское, ул.Заводская, тротуар по ул.Ласточкина, тротуар по ул.Заводская" | 2019 год | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УТР | Количество полученных отчетов по строительному контролю,ед. | 1 |

Приложение 9 к постановлению

Администрации Томского района

От 31.07.2019 г. № 273

| 12 | Задача 12 подпрограммы 4 «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Основное мероприятие 1. «Разработка проектно-сметной документации на объекты уличной дорожной сети населенных пунктов Томского района» | всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | УТР | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 2 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 12.2.1. | мероприятие 1. «Выполнение проектных работ по строительству автомобильных дорог в новом микрорайоне д.Губино Томского района Томской области» | всего | 1672,33 | 0 | 0 | 0 | 1672,33 | 0 | 0 | УТР | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 1672,33 | 0 | 0 | 0 | 1672,33 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 12.2.2. | мероприятие 2. «Выполнение проектных работ по реконструкции автомобильной дороги «А/дорога д.Поросино - д.Борики» Томского района Томской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТР | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 327,67 | 0 | 0 | 0 | 327,67 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |