Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от №

ПРОЕКТ

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Томском районе на 2021 - 2025 годы»**

Паспорт муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества в Томском районе на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление Делами Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Управление Делами Администрации Томского района,  Администрации сельских поселений,  Управление финансов Администрации Томского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 | |
| Доля жителей Томского района, использующих механизмполучения муниципальных услуг в электронномвиде, % | 57 | 65 | | 69 | | 71 | | 73 | | 75 | | 75 | | 75 | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1.Повышение эффективности информационных технологийадминистрацийрайона и сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 | |
| Задача 1. Повышение эффективности информационных технологийадминистрацийрайона и сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель1 Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | 94,3 | 97,4 | | 97,4 | | 97,4 | | 97,4 | | 97,4 | | 97,4 | | 97,4 | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1.  Модернизациясетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2021–2025гг. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Прогнозный 2026 | | Прогнозный 2027 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| бюджет Томского района | 15211 | | 1783 | | 1783 | | 2329 | | 2329 | | 2329 | | 2329 | | 2329 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| всего по источникам | 15211 | | 1783 | | 1783 | | 2329 | | 2329 | | 2329 | | 2329 | | 2329 |

1.  Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной программы определены указами Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В соответствии с указанными документами повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности, развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий являются приоритетными направлениями развития информационного общества в Российской Федерации.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.

Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренное мероприятиями Программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест, уменьшить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой, обеспечит оптимальную загрузку оборудования и консолидацию разрозненных аппаратно-программных комплексов.

При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.

В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных. В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной Программой, будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.

Возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой структурными подразделениями системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают внедрение и сопровождение системы электронного документооборота.

С целью учета земельных участков на территории Томского района и осуществления контроля за их движением и использованием Администрацией Томского района внедрена в эксплуатацию автоматизированная геоинформационная система "АГИС" и программный модуль "Единое окно". Однако в связи с постоянно изменяющимися требованиями действующего земельного законодательства, возникает необходимость обеспечения контроля за поступающей информацией для внесения сведений в базу данных и постоянного совершенствования программного продукта.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение качества и эффективности муниципального управления за счет формирования муниципальных информационных ресурсов, обеспечения надежности функционирования информационных систем, развития единого информационного пространства и электронного документооборота.

Использование программного метода позволит обеспечить целенаправленную реализацию политики Администрации Томского района в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Существующий уровень технической проработки указанных задач позволяет рассчитывать на успешную реализацию муниципальной программы при условии адекватного организационного и ресурсного обеспечения.

Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению доступности ИТ-инфраструктуры и муниципальных информационных систем, обеспечению информационной безопасности, внедрению новых информационных технологий в практику управленческой деятельности Томского района и как следствие - развитие информационного общества на его территории.

2.Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы (Повышение эффективности системы муниципального управления в Томском районе). | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Доля жителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. | % | ежегодно | на конец отчетного периода | P=N/M\*100,  где:  M-общее число жителей Томского района,  N- числожителей Томского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы (Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений). | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района | % | ежегодно | на конец отчетного периода | Н = 100 - Оврп / Вф x 100%,  где:  Н - доступность ИТ-ресурсов;  Оврп - общее время простоя функционирования ИТ-ресурсов, час.в год;  Вф - время непрерывного функционирования ИТ-ресурсов, час.в год | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений. | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1  Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. | всего | 15211 |  |  | 15211 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| 2021 год | 1783 |  |  | 1783 |  |  |
| 2022 год | 1783 |  |  | 1783 |  |  |
| 2023 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| 2024 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| 2025 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| Прогнозный период 2026год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| Прогнозный период 2027год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 15211 |  |  | 15211 |  |  |  |
| 2021 год | 1783 |  |  | 1783 |  |  |
| 2022 год | 1783 |  |  | 1783 |  |  |
| 2023 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| 2024 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
| 2025 год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |
|  |  | Прогнозный период 2026год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2027год | 2329 |  |  | 2329 |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Томского района по главным распорядителям средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | | Срок исполнения | | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета Томского района (ГРБС) | |
| Администрация Томского района | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Подпрограмма 1 Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений | | | | | | |
| 1 | Задача 1 Подпрограммы (Обеспечение бесперебойной работы информационных систем ). | | | | | | |
| Основное мероприятие: Обеспечение бесперебойной работы информационных систем, в том числе | | всего | | 4870 | 4870 | |
| 2021 | | 570 | 570 | |
| 2022 | |  |  | |
| 2023 | | 750 | 750 | |
| 2024 | | 800 | 800 | |
| 2025 | | 850 | 850 | |
| Прогнозный период 2026 | | 950 | 950 | |
| Прогнозный период 2027 | | 950 | 950 | |
| 1.1. | Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения | | всего | | 4870 | 4870 | |
| 2021 | | 570 | 570 | |
| 2022 | |  |  | |
| 2023 | | 750 | 750 | |
| 2024 | | 800 | 800 | |
| 2025 | | 850 | 850 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  |  | | Прогнозный период 2026 | | 950 | 950 | |
| Прогнозный период 2027 | | 950 | 950 | |
| 2 | Задача 2 Подпрограммы (Развитие центра обработки данных на территории Томского района). | | | | | | |
| Основное мероприятие: Развитие центра обработки данных на территории Томского района, в том числе: | | всего | | 4208 | 4208 | |
| 2021 | | 504 | 504 | |
| 2022 | | 504 | 504 | |
| 2023 | | 750 | 750 | |
| 2024 | | 700 | 700 | |
| 2025 | | 650 | 650 | |
| Прогнозный период 2026 | | 550 | 550 | |
| Прогнозный период 2027 | | 550 | 550 | |
| 2.1. | Поставка и внедрение серверного оборудования | | всего | | 4208 | 4208 | |
| 2021 | | 504 | 504 | |
| 2022 | | 504 | 504 | |
| 2023 | | 750 | 750 | |
| 2024 | | 700 | 700 | |
| 2025 | | 650 | 650 | |
| Прогнозный период 2026 | | 550 | 550 | |
| Прогнозный период 2027 | | 550 | 550 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 |
| 3 | Задача 3 Подпрограммы (Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе). | | | | | | |
| Основное мероприятие: Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, в том числе: | | всего | | 2173 | 2173 | |
| 2021 | | 229 | 229 | |
| 2022 | | 599 | 599 | |
| 2023 | | 229 | 229 | |
| 2024 | | 229 | 229 | |
| 2025 | | 229 | 229 | |
| Прогнозный период 2026 | | 229 | 229 | |
| Прогнозный период 2027 | | 229 | 229 | |
| 3.1. | Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района. | | всего | | 570 | 570 | |
| 2021 | |  |  | |
| 2022 | | 570 | 570 | |
| 2023 | |  |  | |
| 2024 | |  |  | |
| 2025 | |  |  | |
| Прогнозный период 2026 | |  |  | |
| Прогнозный период 2027 | |  |  | |
| 3.2. | Оказание услуг по обслуживанию системы электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района | | всего | | 1603 | 1603 | |
| 2021 | | 229 | 229 | |
| 2022 | | 229 | 229 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  |  | | 2023 | | 229 | 229 | |
| 2024 | | 229 | 229 | |
| 2025 | | 229 | 229 | |
| Прогнозный период 2026 | | 229 | 229 | |
| Прогнозный период 2027 | | 229 | 229 | |
| 4 | Задача 4Подпрограммы (Обеспечение автоматизированного учета земельных участков) | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района | | всего | | 3960 | 3960 | |
| 2021 | | 480 | 480 | |
| 2022 | | 480 | 480 | |
| 2023 | | 600 | 600 | |
| 2024 | | 600 | 600 | |
| 2025 | | 600 | 600 | |
| Прогнозный период 2026 | | 600 | 600 | |
| Прогнозный период 2027 | | 600 | 600 | |
| 4.1 | Оказание услуг по обслуживанию автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | | всего | | 2065 | 2065 | |
| 2021 | | 295 | 295 | |
| 2022 | | 295 | 295 | |
| 2023 | | 295 | 295 | |
| 2024 | | 295 | 295 | |
| 2025 | | 295 | 295 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  |  | | Прогнозный период 2026 | | 295 | 295 | |
| Прогнозный период 2027 | | 295 | 295 | |
| 4.2 | Выполнение работ по модернизации автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | | всего | | 1895 | 1895 | |
| 2021 | | 185 | 185 | |
| 2022 | | 185 | 185 | |
| 2023 | | 305 | 305 | |
| 2024 | | 305 | 305 | |
| 2025 | | 305 | 305 | |
| Прогнозный период 2026 | | 305 | 305 | |
| Прогнозный период 2027 | | 305 | 305 | |
|  | Итого по Подпрограмме | | всего | | 15211 | 15211 | |
| 2021 | | 1783 | 1783 | |
| 2022 | | 1783 | 1783 | |
| 2023 | | 2329 | 2329 | |
| 2024 | | 2329 | 2329 | |
| 2025 | | 2329 | 2329 | |
| Прогнозный период 2026 | | 2329 | 2329 | |
| Прогнозный период 2027 | | 2329 | 2329 | |
|  | Итого по муниципальной программе | | всего | | 15211 | 15211 | |
| 2021 | | 1783 | 1783 | |
| 2022 | | 1783 | 1783 | |
| 2023 | | 2329 | 2329 | |
| 2024 | | 2329 | 2329 | |
| 2025 | | 2329 | 2329 | |
|  |  | | Прогнозный период 2026 | | 2329 | 2329 | |
|  |  | | Прогнозный период 2027 | | 2329 | 2329 | |

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,в том числе

анализрисков реализации муниципальной программы.

Куратором Программы является заместитель Главы Томского района – начальник Управления Делами Администрации Томского района.

Управление, контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление Делами Администрации Томского района.

В целях реализации мероприятий программы может осуществляться передача межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений в бюджет Томского района.

Ответственность за реализацию Программы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель Программы - Управление Делами Администрации Томского района.

Управление Делами Администрации Томского района самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями, исполнительными органами власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Программы.

Возможными рисками в ходе реализации Программы являются:

1. Внешние факторы, препятствующие развитию информационного общества в Томском района:

- финансово-экономический кризис, приводящий к сокращению источников доходов бюджетов различных уровней;

- сложившееся распределение бюджетных полномочий между федеральным центром, субъектами РФ и муниципальными образованиями, приводящее к сокращению бюджетных возможностей регионов и значительно ограничивающее возможности муниципальных образований по реализации проектов в области использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальных образованиях;

- высокая степень зависимости ресурсного обеспечения развития информационного общества от конъюнктуры рынка, создающая риски для источников финансирования бюджета Томскогорайона;

- сильная зависимость сектора информационно-коммуникационных технологийРФ от импорта элементов ИТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение).

2. Внутренние факторы, препятствующие развитию информационного общества в Томскомрайоне:

- слабое распространение широкополосного доступа к сети Интернет, что ограничивает возможности современных видов использования сети Интернет населением и организациями бюджетной сферы;

-недостаточность бюджетного финансирования, выделяемого на цели развития информационного общества;

- недостаточное кадровое обеспечение учреждений, предоставляющих услуги, в том числе и по принципу "одного окна".

Возможные механизмы минимизации риска:

- использование проектного метода реализации Программы, определение уровня участия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы в процессе принятия решения, повышение уровня ответственности со стороны всех участников;

- обучение компьютерной грамотности муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, населения Томскогорайона;

- применение дополнительных способов по информированию получателей государственных и муниципальных услуг;

- привлечение внебюджетных средств и средств местных бюджетов для реализации мероприятий Программы.

Паспорт подпрограммы 1“Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений” муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление Делами Администрации Томского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление Делами Администрации Томского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | | | | | 2024 | 2025 | Прогнозный 2026 | | | | | | Прогнозный 2027 | | |
| Показатель 1. Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района, % | | 94,3 | 97,4 | | 97,4 | 97,4 | | | | | | 97,4 | 97,4 | 97,4 | | | | | | 97,4 | | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений.  Задача 2. Создание центра обработки данных на территории Томского района.  Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе.  Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | | | | 2024 | | 2025 | | | Прогнозный 2026 | Прогнозный 2027 | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администраций района и сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1.Количество органов местного самоуправления на территории Томского района предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | | 20 | | | 20 | | | 20 | 20 | | | |
| Задача 2. Создание центра обработки данных на территории Томского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2. Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных (не менее, %) | | 74 | 78 | | 82 | 86 | | | 86 | | | | 86 | | 86 | | 86 | | | |
| Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 3. Количество администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе, ед. | | 19 | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | | | | 19 | | 19 | | 19 | | | |
| Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 4. Количество обновлений программного комплекса. | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | | | 40 | 40 | | | | | | 40 | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 2025 | Прогнозный 2026 | | | | Прогнозный 2027 | | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| бюджет Томского района | 15211 | | | 1783 | 1783 | 2329 | 2329 | | | | | | 2329 | 2329 | | | | 2329 | | | |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| всего по источникам | 15211 | | | 1783 | 1783 | 2329 | 2329 | | | | | | 2329 | 2329 | | | | | 2329 | |

1. Характеристика сферы

реализации подпрограммы 1 “Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений”, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции функционирующейсистемы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизации, используемой структурными подразделениями, системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают внедрение и сопровождение системы электронного документооборота.

С целью учета земельных участков на территории Томского района и осуществления контроля за их движением и использованием Администрацией Томского района внедрена в эксплуатацию автоматизированная геоинформационная система "АГИС" и программный модуль "Единое окно", однако в связи с постоянно изменяющимися требованиями действующего земельного законодательства, возникает необходимость обеспечения контроля за поступающей информацией для внесения сведений в базу данных и постоянного совершенствования программного продукта.

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества и эффективности муниципального управления за счет формирования муниципальных информационных ресурсов, обеспечения надежности функционирования информационных систем, развития единого информационного пространства и электронного документооборота.

Использование программного метода позволит обеспечить целенаправленную реализацию политики Администрации Томского района в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Существующий уровень технической проработки указанных задач позволяет рассчитывать на успешную реализацию подпрограммы при условии адекватного организационного и ресурсного обеспечения.

Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.

Преимущества использования ЦОД:

- повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;

- обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;

- высокий уровень безопасности информационных ресурсов;

- надежность хранения данных, высокая емкость хранения;

- катастрофоустойчивость;

- централизованное управление и учет ресурсов;

- контроль доступа к ресурсам ЦОД;

- обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;

- обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;

- высокая производительность обработки и передачи данных.

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению доступности ИТ-инфраструктуры и муниципальных информационных систем, обеспечению информационной безопасности, внедрению новых информационных технологий в практику управленческой деятельности Томского района и как следствие - развитие информационного общества на его территории.

2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы

и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы (Повышение эффективности информационных технологий администраций района и сельских поселений). | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Доступность сетевых ресурсов на территории Томского района. | % | ежегодно | на конец отчетного периода | Н = 100 - Оврп / Вф x 100%,  где:  Н - доступность ИТ-ресурсов;  Оврп - общее время простоя функционирования ИТ-ресурсов, час.в год;  Вф - время непрерывного функционирования ИТ-ресурсов, час.в год. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 1 подпрограммы (Обеспечение бесперебойной работы информационных систем). | | | | | | | |
| 2 | Показатель 1  Количество органов местного самоуправления на территории Томского района,предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 2 подпрограммы (Развитие центра обработки данных на территории Томского района). | | | | | | | |
| 3 | Доля структурных подразделений, формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных (не менее) | % | ежегодно | на конец отчетного периода | P=N/M\*100,  где:  M-общее число структурных подразделений,  N- количество формирующих собственные информационные ресурсы в центре обработке данных. | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 3 подпрограммы (Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе). | | | | | | | |
| 4 | Количество Администраций сельских поселений, включенных в систему электронного документооборота в Томском районе. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |
| Показатели задачи 4 подпрограммы (Обеспечение автоматизированного учета земельных участков). | | | | | | | |
| 5 | Количество обновлений программного комплекса. | единиц | ежегодно | на конец отчетного периода | количественный расчет | единовременный учет | отдел по информатизации и кадровому обеспечению  Управления Делами Администрации Томского района |

3. Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. Модернизация сетевой инфраструктуры администраций района и сельских поселений. | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем. | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем, в том числе: | всего | 4870 |  |  | 4870 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 570 |  |  | 570 |  |  | Доля программного обеспечения, % | 2021-20  2023-30  2024-50  2025-70 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 750 |  |  | 750 |  |  |
| 2024 | 800 |  |  | 800 |  |  |
| 2025 | 850 |  |  | 850 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 950 |  |  | 950 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 950 |  |  | 950 |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения | всего | 4870 |  |  | 4870 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 570 |  |  | 570 |  |  | Количество программного обеспечения, ед. | 2021-30  2023-30  2024-30  2025-30 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 750 |  |  | 750 |  |  |
| 2024 | 800 |  |  | 800 |  |  |
| 2025 | 850 |  |  | 850 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 950 |  |  | 950 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 950 |  |  | 950 |  |  |
| 2 | Задача 2. Развитие центра обработки данных на территории Томского района. | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Развитие центра обработки данных на территории Томского района, в том числе: | всего | 3558 |  |  | 3558 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 504 |  |  | 504 |  |  | Наличие центра обработки данных,  % | 2021-50  2022-50  2023-50  2024-50  2025-50 |
| 2022 | 504 |  |  | 504 |  |  |
| 2023 | 750 |  |  | 750 |  |  |
| 2024 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 2025 | 650 |  |  | 650 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 550 |  |  | 550 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 2.1. | Поставка и внедрение серверного оборудования | всего | 4208 |  |  | 4208 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 504 |  |  | 504 |  |  | Количество серверов, ед. | 2021-2  2022-2  2023-2  2024-2  2025-2 |
| 2022 | 504 |  |  | 504 |  |  |
| 2023 | 750 |  |  | 750 |  |  |
| 2024 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 2025 | 650 |  |  | 650 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 550 |  |  | 550 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 3 | Задача 3. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе. | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Создание и развитие единого информационного пространства и электронного документооборота в Томском районе, в том числе: | всего | 2173 |  |  | 2173 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 229 |  |  | 229 |  |  | Наличие программного обеспечения системы документооборота, % | 2021-100%  2022-100%  2023-100%  2024-100%  2025- 100%. |
| 2022 | 599 |  |  | 599 |  |  |
| 2023 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 2024 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 2025 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 229 |  |  | 229 |  |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 229 |  |  | 229 |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района | всего | 570 |  |  | 570 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед | 2021-  2022-5  2023-  2024-  2025- |
| 2022 | 570 |  |  | 570 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оказание услуг по обслуживанию системы электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на территории Томского района | всего | 1603 |  |  | 1603 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | X | X |
| 2021 | 229 |  |  | 229 |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2021-11  2022-11  2023-11  2024-11  2025-11 |
| 2022 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 2023 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 2024 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 2025 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 229 |  |  | 229 |  |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение автоматизированного учета земельных участков | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Обслуживание и модернизация геоинформационной системы учёта земельных участков на территории Томского района и градостроительной документации Томского района | всего | 3960 |  |  | 3960 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | X | X |
| 2021 | 480 |  |  | 480 |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2021-40  2022-40  2023-40  2024-40  2025-40 |
| 2022 | 480 |  |  | 480 |  |  |
| 2023 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 2024 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 2025 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 4.1 | Оказание услуг по обслуживанию автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 2065 |  |  | 2065 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 295 |  |  | 295 |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2021-40  2022-40  2023-40  2024-40  2025-40 |
| 2022 | 295 |  |  | 295 |  |  |
| 2023 | 295 |  |  | 295 |  |  |
| 2024 | 295 |  |  | 295 |  |  |
| 2025 | 295 |  |  | 295 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 295 |  |  | 295 |  |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 295 |  |  | 295 |  |  |  |
| 4.2 | Выполнение работ по модернизации автоматизированной геоинформационной системы учета земельных участков (АГИС) на территории Томского района | всего | 1895 |  |  | 1895 |  |  | Отдел по информатизации и кадровому обеспечению | Х | Х |
| 2021 | 185 |  |  | 185 |  |  | Количество обновлений программного комплекса, ед. | 2021-5  2022-5  2023-5  2024-5  2025-5 |
| 2022 | 185 |  |  | 185 |  |  |
| 2023 | 305 |  |  | 305 |  |  |
| 2024 | 305 |  |  | 305 |  |  |
| 2025 | 305 |  |  | 305 |  |  |
| Прогнозный период 2026 | 305 |  |  | 305 |  |  |  |
| Прогнозный период 2027 | 305 |  |  | 305 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 15211 |  |  | 15211 |  |  |  | Х | Х |
| 2021 | 1783 |  |  | 1783 |  |  |  | Х | Х |
| 2022 | 1783 |  |  | 1783 |  |  |  | Х | Х |
| 2023 | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  | Х | Х |
| 2024 | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  | Х | Х |
| 2025 | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  | Х | Х |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозный период 2027 | 2329 |  |  | 2329 |  |  |  |  |  |