МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»    11     2014 г.	№ 313

г.Томск

О внесении изменений в постановление

Администрации Томского района

от 06.06.2014 № 166 (в ред. от 28.07.2014)

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы  Томского района (Главы Администрации)  от 01.12.2009   №  281/3, в целях развития системы дополнительного образования детей Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района от 06.06.2014 № 166 (в ред. от 28.07.2014) «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Управлению Делами Администрации Томского района (О.Е. Ефимова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете "Томское предместье".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике Железчикова В.П.

Глава Томского района           		    	                                      	          В.Е. Лукьянов

Кузнецов А.И.

40-87-61

- Приложение к постановлению

Администрации Томского района

от 17.11.2014  № 313

| Наименование СБП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района |
| Тип ВЦП | Утверждаемая |
| Соответствие ВЦП Целям Программы социально- экономического развития Томского района | Соответствует |
| Паспорт ведомственной целевой программы «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района» Наименование показателей; Единица измерений; Текущий финансовый год. Задача СБП: Создание и улучшение условий, направленных на формирование возможностей творческой реализации и участия граждан Томского района в культурной жизни. Цель ВЦП: Создание комплекса мер, направленных на улучшение материально-технического состояния и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) в соответствии с требованиями законодательства, санитарными и противопожарными нормативами.. Задача 1: Проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования детей Томского района Показатель: количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта; единица; 2. Сроки реализации: 2014 год. Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП Коды бюджетной классификации; Текущий финансовый год 2014 год (тыс. руб.). Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 0702; 7961100; 612; 1 178,00. |

I.Характеристика проблемы и цели СПБ, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Томский район является самым крупным по численности населения сельским районом области, окаймляющим территорию областного центра. В рамках решения комплексной задачи социально-экономического развития Томского района, создания условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения Томского района необходимо не только заботиться о культурной жизни села, но и обучать культуре. Это подразумевает: проведение серьезных мероприятий в различных областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере культуры. В Томском районе развита сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры, большое количество профессиональных коллективов и сельских домов культуры, демонстрирующих образцы сельской культуры. На территории Томского района постоянно проходят крупные культурно-массовые мероприятия: межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали. Развивается частно-государственное партнерство в сфере культуры и искусства. Организация свободного времени детей, подростков, молодежи и взрослого населения выполняет важную функцию культурного воспитания. Целостная и последовательная реализация государственной политики по предоставлению услуг культуры также является одним из условий успешного развития Томского района. Здания учреждений дополнительного образования в сфере культуры за годы своей эксплуатации приобрели моральный и физический износ. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Также необходима адаптация требованиям к условиям современного законодательства. |
| --- | --- |
| Описание проблемы и цели ВЦП | Тенденции развития ситуации и вероятные последствия сложившейся ситуации характеризуется тем, что основные финансовые средства идут на поддержку текущей деятельности учреждений. Существующая структура расходов не позволяет направлять значительные средства на осуществление капитального ремонта в требующих его учреждениях. В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен, в части учреждений требуется замена межэтажных перекрытий (полов). Ежегодная проверка учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) показала необходимость капитальных ремонтов. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района. Финансирование программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2014 год.

II.Описание показателей ВЦП и методик их расчёта и/или их получения

| - № п/п | - Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения целей ВЦП) | - Единица измерения | - Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, улучшивших свое состояние в результате капитального ремонта | ед. | Ведомственная статистика |

III. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Ким В.Н. -Начальник отдела культуры. Кузнецов А.И. - главный специалист отдела культуры. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем Программы является отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района: - несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, осуществляет целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию; - осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации мероприятий Программы; - обеспечивает предоставление отчетности о ходе реализации Программы в Администрацию Томского района и Управление финансов Администрации Томского района. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района |
| Сроки формирования годового отчёта о реализации ВЦП | До 01.03.2015 года. |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | По формам, утверждённым Постановлением Главы Томского района (Главы Администрации) от 01.12.2009 г. № 281/3 |

IV. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий Программы. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации (карантины)). Вероятность роста затрат на проведение капитальных ремонтов. |
| Мероприятия по устранению рисков | Внедрение текущего мониторинга реализации проекта. |

V. Методика оценки  экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Доля учреждений, проводящих ремонт в 2014 году к общему числу зданий и сооружений, требующих ремонта | % | 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Доля средств, выделенных на устранение несоответствий объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования к средствам, требуемым на полное устранение несоответствий образовательных учреждений установленным нормам. | % | 100 |

VI. Мероприятия ВЦП

| N | Наименование учреждения | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств д. Кисловка" | Капитальный ремонт санузлов, оборудование душевых. Пожарная сигнализация. Замена окон. Установка бойлера. Установка вентиляции. Оборудование туалетных комнат. Установка приборов освещения. | Июль 2014 г. | Август 2014 г. | Ким В.Н., Кузнецов А.И. | Отдел культуры, учреждение дополнительного образования детей | Отдел культуры, учреждение дополнительного образования детей | 612 | 1060,00 <*> | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение охраны труда | 1 здание |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств п.Мирный" (структурное подразделение с. Богашево) | Измерение сопротивления изоляции на объектах. Ремонт системы теплоснабжения. Электромонтажные работы. | Июль 2014 г. | Август 2014 г. | Ким В.Н., Кузнецов А.И. | Отдел культуры, учреждение дополнительного образования детей | Отдел культуры, учреждение дополнительного образования детей | 612 | 118,00 <*> | Обеспечение комплексной безопасности | 1 здание |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,00 |  |  |

--------------------------------

<*> Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2014 г.