МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 »  01  2016 года	                                       		                  № 15

г. Томск

Об   утверждении    ведомственной

целевой программы «Реконструкция          и капитальный ремонт образовательных учреждений»

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 N 111 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района", в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике           В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                              В. Е. Лукьянов

В.М. Павлов

90-13-15

Приложение  к постановлению

Администрации Томского района

от «25» 01  2016 г.  № 15

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

Ведомственная целевая программа Томского района

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

Паспорт ведомственной целевой программы Томского района

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП второго типа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | единиц |  | 11 |  | 9 |  | 9 |
| Срок реализации ВЦП | 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья |  | вид расходов |  |  |  |
| 2016 год | 0701 | 7526100Б00 |  | 610 |  | 366,8 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 610 |  | 7836,2 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 620 |  | 2314,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 10517,0 |  |
| 2017 год | 0701 | 7526100Б00 |  | 610 |  | 500,0 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 610 |  | 6101,1 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 620 |  | 2000,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 8601,1 |  |
| 2018 год | 0701 | 7526100Б00 |  | 610 |  | 500,0 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 610 |  | 6101,1 |  |
|  | 0702 | 7526100А00 |  | 620 |  | 2000,0 |  |
| всего | x | x |  | x |  | 8601,1 |  |

Раздел 1. Характеристика задачи СБП,

для решения которой разработана ВЦП

Ведомственная целевая программа Томского района «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» (далее ВЦП) направлена на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы».

Целью реализации ВЦП «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» является создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах.

Система образования Томского района представлена 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           организациями и включает в себя 34 общеобразовательных учреждения, 23 дошкольных образовательных учреждения и 9 учреждений дополнительного образования.

Основные фонды образовательных организаций Томского района (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных организаций.

Здания образовательных учреждений эксплуатируются от 1 до 50 лет и многие не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, нормам пожарной безопасности. Износ отдельных зданий составляет свыше 65 процентов.

Также вызывает опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что  учреждениям образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования.

На основании проведенного обследования строительных конструкций и инженерного оборудования зданий общеобразовательных организаций существует потребность в проведении капитального ремонта, в том числе, противоаварийных мероприятий, с учетом прогноза в период 2015 - 2020 годов 30 зданий общеобразовательных организаций.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является  нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций позволит создать современные и комфортные условия для осуществления учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Однако программно-целевое управление сопряжено с определенными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме принятых финансовых обязательств, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения указанных рисков могут служить организация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий программы и своевременная корректировка указанных мероприятий.

Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующим направлениям:

I. Проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта:

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных учреждений;

II. Разработка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта.

- обследование технического состояния зданий;

- разработка проектно – сметной документации.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | единиц | рост | Подсчет | Ведомственная статистика |

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | В. М. Павлов – начальник отдела – заместитель начальника Управления образования по развитию материально-технической базы |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: Управление образования Администрации Томского района, образовательные организации. Управление образования Администрации Томского района осуществляет: - контроль за осуществлением программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за 6 месяцев; - подведение итогов реализации Программы на совещаниях директоров. Образовательные организации осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление в Управление образования отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | В. М. Павлов – начальник отдела – заместитель начальника Управления образования по развитию материально-технической базы |

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий. |
| Внешние риски реализации ВЦП | Вероятность роста затрат на реализацию проектов капитального ремонта. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.)* |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт санузлов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт стен спортзала и холла 2-го этажа | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт крылец | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 620 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Капитальный ремонт зданий, приобретение материалов | Капитальный ремонт здания, капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт санузлов. Приобретение материалов | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Управление образования | 0702 7526100А00 610 | 1 086,2 | 2000,0 | 2000,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт зданий | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 7526100А00 620 | 214,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 5. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы отопления. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт освещения и электропроводки. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт электропроводки. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 610 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы вентиляции, капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района | 0702 7526100А00 620 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования, приобретение материалов | Капитальный ремонт системы отопления, капитальный ремонт системы вентиляции, капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, капитальный ремонт освещения, электропроводки. Приобретение материалов. | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Управление образования | 0701 7526100Б00 610 | 366,8 | 500,0 | 500,0 | Показатель объема: Количество образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 7526100А00 610 | 2 950,0 | 3601,1 | 3601,1 |  |  | 1 | 4 | 4 |
| 10. | Разработка проектно – сметной документации | Разработка проектно – сметной документации для 1 образовательной организации | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Управление образования | 0702 7526100А00 610 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | Показатель объема: Количество разработанных проектно – сметных документаций | экземпляр | 0 | 1 | 1 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 10 517,0 | 8601,1 | 8601,1 | x |  |  |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района

на очередной и плановые финансовые годы.