Приложение к постановлению Администрации Томского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы»**

**Администрация Томского района**

**Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи**

**Томский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Управление финансов Администрации Томского района | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
| 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы | 0 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района | | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. | | | | | | | | | |
| Задача 4. Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | | |
| Задача 5. Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе. | | | | | | | | | |
| Задача 6. Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы. | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
| Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % | 33,46 | | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,48 |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % | 15 | | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % | 12 | | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 3. Количество созданных рабочих мест, единиц | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задача 4. «Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»» | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 4. Количество предписаний ГИБДД Томского района, шт. | 15 | | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Показатель 2 задачи 4. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 7 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Показатель 3 задачи 4. Площадь аварийного жилищного фонда, м2 | 22923,9 | | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
| Показатель 4 задачи 4. Количество безнадзорных животных, голов | 771 | | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
| Показатель 5 задачи 4. Количество объектов благоустройства, шт. | 0 | | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 5. Количество граждан улучшивших свои жилищные условия, семей. | 0 | | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели 2 задачи 5. Площадь введенного в эксплуатацию жилья,тыс. кв. м. | 0 | | 0 | 3,68 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | |
| Показатели 1. задачи 6. Количество объектов благоустройства, шт. | 0 | | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | | | | | | | | | |
| Обеспечивающая подпрограмма. | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
| федеральный бюджет (по согласованию) | | **41722,80** | 12620,30 | 17791,80 | 11310,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) | | **783249,60** | 172920,20 | 126886,70 | 174829,50 | 254403,20 | 50270,00 | 1970,00 | 1970,00 |
| средства фонда реформирования ЖКХ (по согласованию) | | **97900,10** | 56075,50 | 41824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томского района | | **579986,10** | 98398,00 | 134240,50 | 108896,70 | 77532,90 | 50858,00 | 55030,00 | 55030,00 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | | **2658,46** | 258,30 | 707,60 | 699,63 | 992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | | **80229,60** | 75857,60 | 2599,80 | 1772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего по источникам** | | **1585746,66** | **416129,90** | **324051,00** | **297508,73** | **332929,03** | **101128,00** | **57000,00** | **57000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Комфортность жизни – это система оценок условий жизнедеятельности, которая формируется на основе удовлетворения потребностей человека и (или) населения и определяет качество и продолжительность жизни. | | | | | | | | | |
| Комфортность жизни зависит от множества объективных факторов: географического расположения, климатических условий, демографического состояния, конкретной экономической ситуации и политической обстановки. С другой стороны, комфортность жизни зависит от субъективного восприятия, а именно: формирования политических предпочтений, отношения к действующему социальному строю и др., значимость которых нельзя приуменьшать, поскольку наряду с другими условиями они представляют собой важнейший фактор, формирующий отношение к вопросу о комфортности жизни. | | | | | | | | | |
| Таким образом, понятие «комфортность жизни» является сложной системой субъективных и объективных оценок, необходимых для определения уровня качества жизни населения. | | | | | | | | | |
| Уровень качества жизни населения зависит от следующих критериев эффективности, определяющихся степенью развития: | | | | | | | | | |
| а) коммунального комплекса населённых пунктов муниципального образования «Томский район», | | | | | | | | | |
| б) социальной сферы муниципального образования «Томский район», | | | | | | | | | |
| в) несельскохозяйственных видов деятельности в муниципальном образовании «Томский район», | | | | | | | | | |
| г) рынка труда на территории муниципального образования «Томский район», | | | | | | | | | |
| д) процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала, | | | | | | | | | |
| е) системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, | | | | | | | | | |
| ж) безопасного участия детей в дорожном движении, | | | | | | | | | |
| з) системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышенной безопасностью дорожных условий. | | | | | | | | | |
| В настоящее время качество жизни населения на территории муниципального образования «Томский район» оценивается удовлетворительно, и причинами этому являются: | | | | | | | | | |
| а) высокий уровень изношенности объектов коммунального комплекса, | | | | | | | | | |
| б) недостаточно развитая социальная сфера, | | | | | | | | | |
| в) недостаточно развитые несельскохозяйственные виды деятельности в муниципальном образовании «Томский район», | | | | | | | | | |
| в) узкий рынок труда на территории муниципального образования «Томский район», | | | | | | | | | |
| г) неразвитые процессы самоуправления в целях активизации человеческого потенциала, | | | | | | | | | |
| д) отсутствующая система предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, | | | | | | | | | |
| е) большое количество дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей, в том числе с летальным исходом. | | | | | | | | | |
| Неблагоприятная ситуация прослеживается в комплексном развитии муниципального образования «Томский район» и выражается: | | | | | | | | | |
| 1) в измельчении сельских населённых пунктов, что приводит к опустошению и запустению сельских территорий Томского района, | | | | | | | | | |
| 2) в выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности Томского района. | | | | | | | | | |
| Все вышеперечисленные причины способствуют снижению уровня комфортности проживания в сельской местности. | | | | | | | | | |
| Коммунальный комплекс муниципального образования «Томский район» складывается из следующих отраслей: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, дорожно-транспортная инфраструктура и др. | | | | | | | | | |
| Приоритетным направлением при определении качества жизни населения является водоснабжение, так как именно оно является основой для жизни человека. | | | | | | | | | |
| Так, протяженность водопроводных сетей на конец 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 и 2013 годов осталась на прежнем уровне и составила 505,6 км, из которых 303,36 км (60,0%) нуждаются в замене. | | | | | | | | | |
| За 2014 год в целом по Томскому району отремонтировано 18,00 км водопроводных сетей, что на 1,3 км, или в 1,1 раза больше, чем в 2013 году и на 1,7 км или в 1,1 раза больше, чем в 2012 году. Ремонт сетей заключался в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. Удельный вес отремонтированных водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей, нуждающихся в ремонте, в текущем периоде составил 3,7% (в 2013 году – 3,3%, в 2012 году – 3,2%). | | | | | | | | | |
| В 2014 году насосными станциями было поднято около 2,0 млн. куб. м воды. | | | | | | | | | |
| В 2014 году сохранилась тенденция сокращения подъема воды насосными станциями. Так, по сравнению с 2013 и 2012 годами сокращение составило 0,5 млн. куб. м (20%) воды. | | | | | | | | | |
| В 2014 году всем потребителям было отпущено 1,8 млн. куб. м воды, что на 0,2 млн. куб. м, или на 10 % меньше, чем в 2013 и 2012 годах. | | | | | | | | | |
| В структуре распределения отпуска воды своим потребителям в 2014 году 65,8% приходилось населению, 12,0% - бюджетофинансируемым организациям, 22,2% - прочим организациям. | | | | | | | | | |
| Пропуск воды через очистные сооружения от общего количества поданной воды в сеть в 2014 году составил 77,8% против 78,7% в 2013 году и против 78,9% в 2012 году. | | | | | | | | | |
| По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. В 2013 году утечка и неучтённый расход воды составили 0,2 млн. куб. м, или 10% от общего объёма воды, поданной в сеть (в 2013 году – 20%, в 2012 году – 23%). | | | | | | | | | |
| Протяженность канализационных сетей на конец 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 и 2013 годов осталась на том же уровне и составила 132,2 км, из которых 105,76 км (80%) нуждались в замене. За 2014 год в целом по Томскому району заменено 2,0 км канализационных сетей. | | | | | | | | | |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений в текущем году составляла 450 тыс. куб. м в сутки. За 2014 год через систему канализации пропущено 1200 тыс. куб. м сточных вод, что на 4% меньше, чем в 2013 году и на 3% меньше, чем в 2012 году. | | | | | | | | | |
| В 2014 году 66 источников теплоснабжения суммарной мощностью 85,4 Гкал/ч (в 2015 году – 85,4 Гкал/ч) обеспечивали теплом население и бюджетофинансируемые организации. Основную часть всех источников теплоснабжения, работающих на территории Томского района, по состоянию на конец года, составляли мелкие, маломощные источники, мощность которых не превышала 3 Гкал/ч. В общем числе источников теплоснабжения их доля составляла 70,9%, а в полном объёме производимой теплоэнергии – 9,2%. | | | | | | | | | |
| Большую часть источников теплоснабжения по видам используемого топлива составляли источники, работающие на твердом топливе и газе. Из всех источников теплоснабжения, находящихся на территории Томского района, 32 источника (48,48%) работали на твердом топливе, 33 (46,97%) - на газе и лишь 1 (1,52%) - на жидком топливе, 2 (3,03%) – на электроэнергии. | | | | | | | | | |
| В 2014 году на территории Томского района введено 2 источника теплоснабжения по сравнению с 3-мя в 2013 году, из них 2 источника с суммарной мощностью до 3 Гкал/час, 3 источника мощностью от 3 до 20 Гкал/час. За тот же период 32 источника реанимировано, из них 22 источника с суммарной мощностью до 3 Гкал/час, 10 источников мощностью от 3 до 20 Гкал/час. | | | | | | | | | |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на конец 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 1,8 км и составила 125,9 км (а по сравнению с 2012 годом увеличилась на 5,5 км), из которых 40,10 км (31,85%) нуждались в замене, 70,20 км являлись ветхими. За 2014 год было заменено около 3,0 км тепловых и паровых сетей (в 2013 году – 5,4 км, в 2012 году – 2 км), которые являлись ветхими. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. | | | | | | | | | |
| В 2014 году по сравнению с 2013 годом отпуск тепловой энергии населению уменьшился на 7,1% и на 8,1% - по сравнению с 2012 годом, бюджетофинансируемым организациям по сравнению с 2013 годом – на 2,8%, а по сравнению с 2012 годом – на 5,7%, что составило 52,388 тыс. Гкал и 20,660 тыс. Гкал, соответственно. | | | | | | | | | |
| В 2014 году потери тепла составили 88,54 тыс. Гкал или 12,0% от общего количества поданного в сеть тепла, в 2013 году – 14,3%, в 2014 году – 15,7%. | | | | | | | | | |
| Одним из главных условий надежности работы коммунального комплекса является обеспеченность объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергоснабжения. | | | | | | | | | |
| По состоянию на 01.01.2015 на территории Томского района имеются 16 дизель-электрических установок общей мощностью 1,5 МВт, посредством которых обеспечивается резервное энергоснабжение котельных. Однако для полного обеспечения резервными источниками энергоснабжения котельных в Томском районе требуется приобретение еще 10 дизель-электрических установок общей мощностью 0,4 МВт. | | | | | | | | | |
| Уровень газификации Томского района на 01.01.2014 года составляет 16,97%. | | | | | | | | | |
| Рост удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томском районе, за период с 2003 по 2014 годы составляет 12,76%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению. | | | | | | | | | |
| Общая протяженность распределительных газопроводов в населённых пунктах Томского района составляет 284,07 км, газоснабжение Томского района охватывает 30 населенных пунктов в 13-ти сельских поселениях. | | | | | | | | | |
| Обострилась проблема электроснабжения сельских населённых пунктов. Более 12 км воздушных электрических линий и 24 трансформаторные подстанции, отработавшие свой срок, требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Одна треть линий электропередач, принадлежащих муниципальному образованию, в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. | | | | | | | | | |
| В результате сложившейся ситуации в основной части сельского жилищного фонда нет коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 60% сельского жилищного фонда, центральным отоплением - 58%, горячим водоснабжением - 30% площади сельских жилых помещений. | | | | | | | | | |
| Территориальная обширность муниципального образования «Томский район» ставит задачи инфраструктурного развития, причём не только коммунального, но и дорожно-транспортного. Наличие путей сообщения между г. Томск и поселенческими территориями является важным фактором развития конкретного населенного пункта. | | | | | | | | | |
| Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития муниципального образования. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры не позволяет в полной мере осваивать ресурсы муниципального образования. Многие населённые пункты не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. | | | | | | | | | |
| Около 50 процентов общего объёма перевозок по автомобильным дорогам местного значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения. Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением для нормального функционирования транспортной системы Томского района: сдерживаются растущие потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей, организация выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитие торгово-бытового и других видов сервиса. Вследствие бездорожья 1224 человек, проживающих в сельской местности на территории Томского района, остаются без автобусного сообщения. Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достигает 55 - 70 процентов. Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на более чем 10 процентов в год. Это также связано и с плохим качеством самих автомобильных дорог, на содержание и ремонт которых в последние годы выделяется очень мало денежных средств. За последние два года автомобильные дороги муниципального образования практически не ремонтировались, да и содержатся автомобильные дороги не лучшим образом, в связи с отсутствием должного финансирования данных мероприятий. | | | | | | | | | |
| По статистическим данным ГИБДД Томского района в последнее десятилетие проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи: | | | | | | | | | |
| 1) с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, то есть наличием дисбаланса между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети населённых пунктов (57% улиц не соответствует требованиям интенсивности транспортных потоков), | | | | | | | | | |
| 2) с недостаточной эффективностью действующей системы обеспечения безопасности дорожного движения, | | | | | | | | | |
| 3) с крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Всего в период с 2010 по 2015 годы в муниципальной образовании «Томский район» произошло 419 ДТП, в которых 148 человек погибло и 522 получили раны различной степени тяжести. Как показывают статистические данные, основными видами дорожно-транспортных происшествий в Томском районе являются: | | | | | | | | | |
| а) столкновение, | | | | | | | | | |
| б) наезд на пешеходов, | | | | | | | | | |
| в) опрокидывание, | | | | | | | | | |
| г) наезд на препятствие, | | | | | | | | | |
| д) наезд на стоящее транспортное средство. | | | | | | | | | |
| По статистике ОГИБДД около 93% всех ДТП в Томском районе совершается по вине водителей, большинство из которых – несоответствие скорости движения транспортного средства конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, нетрезвое состояние водителя. В последние годы также наблюдается значительный рост ДТП с участием мототранспорта. Как правило, жертвами подобных ДТП становятся подростки и молодые люди в возрасте до 27 лет, а сами ДТП характеризуются высокой тяжестью последствий. При этом более 90% происшествий случается по вине самих водителей двухколёсных механических транспортных средств: превышение скорости, выезд на встречную полосу, алкогольное опьянение. | | | | | | | | | |
| Ещё одной из проблем обеспечения комфортности проживания на территории муниципального образования «Томский район» является увеличение численности безнадзорных животных. На 01 января 2015 г. на территории Томского района находилось порядка 1 тысяч безнадзорных животных, без учёта животных, обитающих на закрытых ведомственных территориях. Прогнозируемые расчёты колебаний численности безнадзорных животных с учётом существующих объёмов отлова показывают, что сокращение численности безнадзорных животных к концу 2015 года не произойдёт, численность популяции может возрасти до 4 тысяч особей. | | | | | | | | | |
| Ещё одна сторона формирования оценки уровня качества жизни – это наличие социальной инфраструктуры, а именно: сельских учреждений здравоохранения, детских дошкольных, образовательных учреждений, школ, учреждений культуры и др. | | | | | | | | | |
| Наличие указанных учреждений создаёт привлекательность проживания на конкретной территории, а соответственно способствует увеличению численности населения, созданию новых жилых комплексов, увеличение численности работающих в сфере агропромышленного комплекса. | | | | | | | | | |
| В связи с увеличением численности населения муниципального образования «Томский район» важнейшей проблемой обеспечения комфортности проживания является обеспечение безаварийным жильём населения на территории муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | | |
| Основными причинами аварийности жилых помещений являются обветшалость домов (более 70%), разрушение коммунальных и инженерных коммуникаций. Все это приводит к необходимости переселения жителей из аварийных домов. | | | | | | | | | |
| Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования «Томский район», особо актуальна и первостепенна. | | | | | | | | | |
| Площадь жилищного фонда муниципального образования «Томский район» по состоянию на 01.01.2015 превысила 22 тыс. кв. м. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Томский район», по данным ведомственной статистики, на начало 2015 года составляла 22923,90 кв. м. | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории муниципального образования «Томский район» расположено более 100 ветхих и аварийных домов, из которых более 50 жилых домов признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции). | | | | | | | | | |
| Анализ текущего положения муниципального образования «Томский район» показывает, что, в целом в комплексном развитии села сложилась неблагоприятная ситуация. | | | | | | | | | |
| Численность работающих в сельскохозяйственном секторе Томского района ежегодно уменьшается по причине обострившихся социальных проблем и низкого уровня заработной платы, вследствие чего, материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. | | | | | | | | | |
| Также происходит сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения, что обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли, вследствие чего, сельское население недостаточно обеспечено врачами (например, обеспеченность сельского населения врачами меньше в 1,5 раза по сравнению с городским населением). | | | | | | | | | |
| Недостаток инвестиций увеличивает сроки строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности Томского района. Увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения. | | | | | | | | | |
| Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. | | | | | | | | | |
| Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье. | | | | | | | | | |
| Таким образом, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Томского района и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Томский район», ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширение рынка труда, и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы будет способствовать достижению среднесрочной цели социально-экономического развития Томского района по обеспечению стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления и решению тактических задач по организации строительства газораспределительных сетей на территории Томского района и обеспечению технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения, развитию коммунальной инфраструктуры и обеспечению надёжности функционирования коммунального комплекса Томского района, повышению уровня и качества жизни сельского населения Томского района, созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечению безопасных условий для всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район». Муниципальная программа направлена на обеспечение положительной динамики всех показателей, предусмотренных настоящей муниципальной программой. | | | | | | | | | |
| Основные мероприятия подпрограмм настоящей муниципальной программы представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих стабильное повышение качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления. | | | | | | | | | |
| Результатом реализации муниципальной программы будет достижение цели – улучшение комфортности проживания на территории Томского района, подкрепленное выполнением следующим показателем: | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | | | | | | | | | |
| Таблица 2 | | | | | | | | | |
| Показатели цели | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
| 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 2. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Целью муниципальной программы является улучшение комфортности проживания на территории Томского района для обеспечения стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления. | | | | | | | | | |
| Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач: | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района | | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.  Задача 4. «Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»» | | | | | | | | | |
| Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | | | |
| Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчёта | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3 | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район» | баллы | год | за отчетный период | |  | | --- | | , | | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| где: |
| Ук – Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район»; |
| ∑ Бij – сумма баллов показателей задач программы; |
| Кп – количество рассматриваемых показателей задач программы. |
| Для подсчёта значения показателя «Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район» необходимо произвести оценку достигнутых результатов по каждому показателю задач программы, путём подсчёта баллов по каждому показателю по следующим формулам: |
| 1) в случае если для показателя задачи программы установлено лучшее значения в виде уменьшения его планируемого значения: |
|  |
| |  | | --- | | , | |
| где: |
| Бij – процент увеличения анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
| Nij – достигнутый результат анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
| Nijпл – планируемое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
|  |
| |  | | --- | | , | |
| где: |
|  |
| Вij – оценка анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде, |
| при этом, если достигнутое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде меньше планируемого, то указанному показателя присваивается 10 баллов; |
|  |
| 2) в случае если для показателя задачи программы установлено лучшее значения в виде увеличения его планируемого значения: |
|  |
| , |
| где: |
| Бij – процент анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
| Nij – достигнутый результат анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
| Nijпл – планируемое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |
|  |
| |  | | --- | | , | |
| где: |
|  |
| Вij – оценка анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде, |
|  |
| при этом, если достигнутое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде больше планируемого, то указанному показателя присваивается 10 баллов. |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы «Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района» | % | год | за отчетный период | |  | | --- | | , | | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
|  |
| где: |
| Ку – уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района; |
| Д – количество домовладений, получивших техническую возможность присоединений к газораспределительным сетям; |
| Добщ – количество домовладений в муниципальном образовании «Томский район», пригодных для присоединения к газораспределительным сетям |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения» | % | год | за отчетный период | |  | | --- | | , | | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
|  |
| где: |
| Атс – уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях, |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на тепловых сетях, |
| Добщ – общая протяжённость тепловых сетей; |
| |  | | --- | | , | |
|  |
| где: |
| Ак – уровень аварийных ситуаций на котельных; |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на котельных; |
| Добщ – общее количество котельных; |
| |  | | --- | | , | |
|  |
| где: |
| Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. |
| 2 | Показатель 2. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения» | % | год | за отчетный период | |  | | --- | | , | | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
|  |
| где: |
| Авс – уровень аварийных ситуаций на водопроводных сетях, |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на водопроводных сетях, |
| Добщ – общая протяжённость водопроводных сетей; |
| |  | | --- | | , | |
|  |
| где: |
| Ассв – уровень аварийных ситуаций на сооружениях систем водоснабжения; |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на сооружениях систем водоснабжения; |
| Добщ – общее количество сооружений систем водоснабжения; |
| |  | | --- | | , | |
|  |
| где: |
| Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения. |
| 3 | Показатель 3. «Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения» | % | год | за отчетный период | |  | | --- | | , | | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
|  |
| где: |
| Асв – уровень аварийных ситуаций на сетях водоотведения, |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на сетях водоотведения, |
| Добщ – общая протяжённость сетей водоотведения; |
| |  | | --- | | , | |
|  |
| где: |
| Акос – уровень аварийных ситуаций на канализационных очистных сооружениях; |
| А – общее количество аварийных ситуаций в год на канализационных очистных сооружениях; |
| Добщ – общее количество канализационных очистных сооружениях; |
| , |
|  |
| где: |
| Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения. |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы «Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Количество созданных рабочих мест» | единицы | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрации сельских поселений Томского района |
| Управление образования Администрации Томского района |
| Управление по социально-экономическому развитию села |
| УЖКХ\* |
| Показатели задачи 4 муниципальной программы «Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район»» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Количество предписаний ГИБДД Томского района» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | Администрация Томского района |
| УЖКХ\* |
| 2 | Показатель 2. «Количество дорожно-транспортных происшествий» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 3 | Показатель 3. «Площадь аварийного жилищного фонда» | м2 | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 4 | Показатель 4. «Количество безнадзорных животных» | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 5 | Показатель 5. «Количество объектов благоустройства» | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| Показатели цели муниципальной подпрограммы 5 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество семей улучшивших свои жилищные условия, семьи | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 2 | Показатель 2. Площадь введенного в эксплуатацию жилья | тыс.кв. м. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| Показатели цели подпрограммы 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество объектов благоустройства | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |

|  |
| --- |
| 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
| 1. Расходы на реализацию настоящей муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам изложены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. |
| Информация о расходах бюджета Томского района на реализацию настоящей муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Томского района изложены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. |
| 2. Источниками финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы могут являться средства областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников, в том числе государственных внебюджетных фондов. |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Томского района и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. |
|  |
| 4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы |
| Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. |
| Соисполнителями муниципальной программы являются производственно-экономический комитет Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. |
| Участниками муниципальной программы являются Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Управление образования Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района (по согласованию), Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района. |
| Программные мероприятия, реализуемые участниками Муниципальной программы в рамках соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений, заключенные между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района, могут софинансироваться за счёт средств бюджетов сельских поселений путём предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. |
| В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий настоящей Муниципальной программы, на которые предусматривается софинансирование за счёт средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной целевых программ и/или районной муниципальной программы, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию программных мероприятий в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Думы Томского района. |
| Координацию деятельности участников Муниципальной программы, контроль и текущее управление Муниципальной программы осуществляет Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района. |
| Инструментом контроля являются годовые отчёты, представляемые Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Думу Томского района. |
| Корректировка целевых показателей Муниципальной программы, ответственных исполнителей, соисполнителей, участников и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утверждённым бюджетом на соответствующий период. |
| Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет Заместитель Главы Томского района – начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи. |
| Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно путём сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с установленными Муниципальной программой значениями. |
| Текущий контроль и мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется на основании отчётности, представляемой Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в Думу Томского района. |
| Текущий контроль и мониторинг осуществляется в форме ежегодных отчётов о выполненных в рамках Муниципальной программы объёмах работ по выполнению запланированных мероприятий, о достижении показателей реализации мероприятий, на основании которых уточняются сроки выполнения и окончания, как отдельных этапов работ, так и всей Муниципальной программы в целом. |
| Также на основании отчётов регулируется процесс финансирования, контролируется финансовая дисциплина участников Муниципальной программы. |
| Риски реализации Муниципальной программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Муниципальной программы, и внутренние, с которыми участники Муниципальной программы не смогли справиться. |
| К внешним факторам можно отнести: |
| 1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; |
| 2) изменение регионального законодательства в части финансирования программ; |
| 3) природные и техногенные катастрофы. |
| На выполнение Муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведёт к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объёмов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции). |
| Из внутренних факторов можно выделить следующие: несвоевременное и не в полном объёме обеспечение финансирования. |
| Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определённых Муниципальной программой. |
| Способами ограничения основных рисков являются: |
| 1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти; |
| 2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы; |
| 3) своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальная программе | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район» | **всего** | **259706,93** | **0,00** | **151030,90** | **0,00** | **36283,10** | **992,93** | **71400,00** | Производственно-экономический комитет УЖКХ\* |
| 2016 год | 87750,60 | 0,00 | 9557,30 | 0,00 | 6793,30 | 0,00 | 71400,00 |
| 2017 год | 13469,80 | 0,00 | 8618,70 | 0,00 | 4851,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 43393,60 | 0,00 | 34554,90 | 0,00 | 8838,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 55992,93 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 5000,00 | 992,93 | 0,00 |
| 2020 год | 51900,00 | 0,00 | 48300,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год прогноз | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» | **всего** | **556419,30** | **0,00** | **230756,60** | **0,00** | **325621,90** | **40,80** | **0,00** | Производственно-экономический комитет УЖКХ |
| 2016 год | **110007,30** | 0,00 | **49369,40** | 0,00 | **60 637,90** | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 91691,10 | 0,00 | 4688,40 | 0,00 | 87 002,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 113642,40 | 0,00 | 45060,60 | 0,00 | 68 541,00 | 40,80 | 0,00 |
| 2019 год | 173068,50 | 0,00 | 131638,20 | 0,00 | 41 430,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год прогноз | 22670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 3. **«**Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Томский район» | **всего** | **135232,30** | **23556,00** | **57944,10** | **0,00** | **44902,60** | **0,00** | **8829,60** | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
| 2016 год | 48975,60 | 12620,30 | 21573,50 | 0,00 | 10324,20 | 0,00 | 4457,60 |
| 2017 год | 33769,60 | 7095,00 | 13854,50 | 0,00 | 10220,30 | 0,00 | 2599,80 |
| 2018 год | 24142,10 | 3840,70 | 13171,10 | 0,00 | 5358,10 | 0,00 | 1772,20 |
| 2019 год | 16345,00 | 0,00 | 9345,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год прогноз | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение безопасности условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 4. **«**Обеспечение безопасных условий проживания на территории муниципального образования «Томский район**»** | **всего** | **568565,63** | **10696,80** | **319349,60** | **97900,10** | **138994,40** | **1624,73** | **0,00** | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
| 2016 год | 169396,40 | 0,00 | 92420,00 | 56075,50 | 20642,60 | 258,30 | 0,00 |
| 2017 год | 168141,70 | 10696,80 | 88405,90 | 41824,60 | 26506,80 | 707,60 | 0,00 |
| 2018 год | 88146,53 | 0,00 | 69193,70 | 0,00 | 18294,00 | 658,83 | 0,00 |
| 2019 год | 81863,00 | 0,00 | 63420,00 | 0,00 | 18443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 17558,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 15588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год прогноз | 21730,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 19760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | **всего** | **54617,20** | **0,00** | **22638,40** | **0,00** | **31978,80** | **0,00** | **0,00** | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
| 2016 год | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 год | **16978,80** | **0,00** | **11319,20** | 0,00 | **5659,60** | **0,00** | **0,00** |
| 2018 год | **16978,80** | **0,00** | **11319,20** | 0,00 | **5659,60** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 год | **5659,60** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **5659,60** | **0,00** | **0,00** |
| 2020 год | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **5000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 год прогноз | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **5000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 год прогноз | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | | | | | | | | | |
| 6.1. | Подпрограмма 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | **всего** | **11205,30** | **7470,00** | **1530,00** | **0,00** | **2205,30** | **0,00** | **0,00** | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
| 2016 год | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017 год | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2018 год | **11205,30** | **7470,00** | **1530,00** | **0,00** | **2205,30** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 год | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2020 год | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 год прогноз | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 год прогноз | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | Обеспечивающая подпрограмма | всего |  |  |  |  |  |  |  | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
|  | Итого по муниципальной программе | **всего** | **1585746,66** | **41722,80** | **783249,60** | **97900,10** | **579986,10** | **2658,46** | **80229,60** | Производственно-экономический комитет УЖКХ \* |
| **2016 год** | **416129,90** | **12620,30** | **172920,20** | **56075,50** | **98398,00** | **258,30** | **75857,60** |
| **2017 год** | **324051,00** | **17791,80** | **126886,70** | **41824,60** | **134240,50** | **707,60** | **2599,80** |
| **2018 год** | **297508,73** | **11310,70** | **174829,50** | **0,00** | **108896,70** | **699,63** | **1772,20** |
| **2019 год** | **332929,03** | **0,00** | **254403,20** | **0,00** | **77532,90** | **992,93** | **0,00** |
| **2020 год** | **101128,00** | **0,00** | **50270,00** | **0,00** | **50858,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2021 год прогноз** | **57000,00** | **0,00** | **1970,00** | **0,00** | **55030,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022 год прогноз** | **57000,00** | **0,00** | **1970,00** | **0,00** | **55030,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Муниципальная программе | | | |
| п/п № | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз |
|
| 1. | УЖКХ\* Администрация Томского района | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района. | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 задачи 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района | % | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,48 |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения | % | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения | % | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения | % | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обеспечить безопасные условия проживания населения на территории муниципального образования «Томский район». | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 задачи 4. Количество предписаний ГИБДД Томского района | шт. | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Показатель 2 задачи 4. Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Показатель 3 задачи 4. Площадь аварийного жилищного фонда | м2 | 20631,51 | 18568,36 | 16711,52 | 15040,37 | 13536,33 | 12056,31 | 12056,31 |
| Показатель 4 задачи 4. Количество безнадзорных животных | голов | 710 | 690 | 530 | 500 | 450 | 400 | 400 |
| Показатель 5. «Количество объектов благоустройства» | шт. | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем финансирования, всего, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томском районе» | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 задачи 5. Количество граждан улучшивших свои жилищные условия, семей. | 74 | 0 | 74 | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели 2 задачи 5. Площадь жилья,тыс. кв. м. | 3,68 | 0 | 3,68 | 3,68 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6. «Формирование комфортной среды в Томском районе» | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели 2 задачи 5. Площадь жилья,тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Администрации сельских поселений Томского района Управление образования Администрации Томского района Управление по социально-экономическому развитию села УЖКХ\* | Задача 3. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 задачи 3. Количество созданных рабочих мест | единицы | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Объем финансирования, всего, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

г) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

1. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня   
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

1. Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

3. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заказчиком дизайн-проекта является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее – Управление ЖКХ). Управление ЖКХ в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды).

Управление ЖКХ обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 28 мая 2017 года.

Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 10 июня 2017 года.

При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Управление ЖКХ и размещению Управлением Делами Администраций Томского района на официальном портале муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

Управление ЖКХ в срок до 20 июня 2017 года обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

Доработанный дизайн-проект в срок до 25 июня 2017 года направляется Управлением ЖКХ для согласования в Общественную комиссию.

Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 28 июня 2017 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Управление ЖКХ.

Управление ЖКХ в срок до 1 июля 2017 года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения Администрации и об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (далее – Распоряжение).

Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются Отделом информационной политики на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение № 5

К Муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 |
| 11 | 004122-_1 | 004102_10 |
| 4155-_-1 | 4192-_-1 | 4286-_-1 |
| 005525-_-22 | 6499-_-10 | Без названия (1) |
|  | Без названия |  |

Приложение № 6

к Муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования основного мероприятия «Формирование комфортной среды в Томском районе» на 2017 год.

1. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды   
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

г) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

д) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

3. Решение о и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

Порядок и формы трудового участия, их подтверждение

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение трудового участия представляется в Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрацию Томского района по адресу: т.Томск, ул.К.Маркса, 56 502 кабинет, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления трудового участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Управление ЖКХ в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Управление Делами Администрации Томского района указанные материалы для размещения их на официальном портале муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет» (далее – портал).

Исходя из приведённого выше анализа текущего положения муниципального образования «Томский район» целью настоящей Подпрограммы 4 является обеспечение безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район».

Приоритетными задачами, на решение которых направлена Подпрограмма 4, являются:

1) Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

2) Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район».

3) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район.

4) Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

5) Разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

6) Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район».

7) Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район.

8) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район».

9) Проведение работ по выполнению определения начальной стоимости мест размещения рекламных конструкций для проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения муниципального образования «Томский район».

10) Формирование комфортной среды в Томском районе.

Выполнение задач Подпрограммы 4 прямым образом повлияет на уровень обеспеченности населения безопасными условиями проживания населения на территории муниципального образования «Томский район».

Приложение № 7

к Муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

г) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6  «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| Паспорт подпрограммы 6 | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы 6 | Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы 6 (ответственный за программу) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Администрации сельских поселений, входящие в состав Томского района | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 6 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Администрации сельских поселений, входящие в состав Томского района | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 6 | Формирование комфортных и благоприятных условий проживания на территории Томского района | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз | |
| Количество объектов благоустройства, шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Задачи подпрограммы 6 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района. | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы 6 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз | |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 1. Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района, шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 2 задачи 1. Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 3 задачи 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2. | 0 | 0 | 0 | 3372 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 4 задачи 1. Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт. | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 5 задачи 1. Количество установленных скамеек, шт. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 6 задачи 1. Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 7 задачи 1. Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Показатель 8 задачи 1. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Задача 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых мест муниципальной территории общего пользования Томского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 2. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Задача 3. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Томского района | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав программы (далее - ВЦП) | нет | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы 6 | 2016 – 2020 год | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 6 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | | 2022 прогноз |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 7470 | 0 | 0 | 7470 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| бюджет Томского района | 2205,3 | 0 | 0 | 2205,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| всего по источникам | 11205,3 | 0 | 0 | 11205,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Осуществление мероприятий по формированию комфортной среды в Томском районе

Формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются одним из ключевых направлений социально-экономического развития муниципального образования «Томский район».

Благоустройство дворов жилищного фонда в Томском районе полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды на территории Томского района. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды в сельских поселениях Томского района, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории развития муниципального образования «Томский район» имеется 372 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД). Общее число проживающих в жилых помещениях 372 многоквартирных домах составляет 22 940 человек (Таблица № 1).

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 1 089 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 29,4%.

Общая площадь внутриквартальных проездов на территории Томского района составляет 389 тыс. м2, из них в настоящее время необходимо проведение текущего ремонта на площади 102,3 тыс. м2.

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка – территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

В настоящее время на внутриквартальных территориях сельских поселений муниципального образования «Томский район» имеется 62 детских игровых площадки, из которых на 37 площадках требуется обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2017 годы 5 площадок оснащено новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества благоустроительной среды и формирования индекса ее качества;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории Томского района;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение органов государственной власти, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств федерального и областного бюджетов.

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

Высшими должностными лицами муниципального образования организован еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования.

В целях реализации программы «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» создана общественная комиссия постановлением Администрации Томского района от 16.03.2017 №54.

Контроль и координация реализации программы «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» будет осуществляться также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения принимаются по электронной почте, в письменном виде и при личном приеме.

Механизм реализации программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию подрограммы «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы», является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее – Управление ЖКХ).

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора твердо-бытовых и крупногабаритных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Включение в подрограмму «Формирование комфортной среды в Томском районе на 2016-2020 годы» общественной территории регулируется постановлением Администрации Томского района от 16.03.2017 №53 «О порядке отбора предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды», постановлением Администрации Томского района от 16.03.2017 №52 «О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды».

Одним из требований в Соглашениях с сельскими поселениями Томского района является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ отдельным нормативным правовым актом Администрации Томского района будет принята нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий.

Приложение № 1

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

г) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

1. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

1. Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

3. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заказчиком дизайн-проекта являются Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее – Управление ЖКХ) и сельские поселения, входящие в состав Томского района (далее – сельские поселения). Управление ЖКХ и сельские поселения в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Управление ЖКХ и сельские поселения обеспечивают подготовку дизайн-проекта.

Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Управление ЖКХ и размещению Управлением Делами Администраций Томского района на официальном портале муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

Управление ЖКХ и сельские поселения обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

Доработанный дизайн-проект направляется Управлением ЖКХ для согласования в Общественную комиссию.

Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Управление ЖКХ.

Управление ЖКХ подготавливает нормативный правовой акт об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2016-2020 годам (далее – Акт).

Решение Общественной комиссии и Акт размещаются Отделом информационной политики на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Акта.

Приложение № 2

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования основного мероприятия «Формирование комфортной среды в Томском районе» на 2016 - 2020 год.

1. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды   
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

г) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

д) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

3. Решение о и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

Порядок и формы трудового участия, их подтверждение

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение трудового участия представляется в Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрацию Томского района по адресу: т.Томск, ул.К.Маркса, 56 502 кабинет, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления трудового участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Управление ЖКХ в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Управление Делами Администрации Томского района указанные материалы для размещения их на официальном портале муниципального образования «Томский район» в сети «Интернет» (далее – портал).

Исходя из приведённого выше анализа текущего положения муниципального образования «Томский район» целью настоящей Программы является обеспечение безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Томский район».

Приоритетными задачами, на решение которых направлена Программа, являются:

1) Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

2) Выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Томский район».

3) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район.

4) Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

5) Разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

6) Повышение безопасности участников дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Томский район».

7) Повышение безопасности проживания населения на территории муниципального образования «Томский район.

8) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район».

9) Проведение работ по выполнению определения начальной стоимости мест размещения рекламных конструкций для проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения муниципального образования «Томский район».

10) Формирование комфортной среды в Томском районе.

Выполнение задач Программы прямым образом повлияет на уровень обеспеченности населения безопасными условиями проживания населения на территории муниципального образования «Томский район».

Приложение № 3

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1. В целях настоящего Порядка:

а) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

г) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | | |
| **Перечень многоквартирных домов Томского района для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной среды в Томском районе" на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД в Региональной программе | Адрес МКД | | | | | Год ввода в эксплуатацию МКД | Площадь |
| наименование муниципального района (городского округа) | наименование сельского (городского) поселения | населенный пункт | улица | дом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Итого | x | x | x | x | x | 643881 |
| 1 | 6818 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 1 | 1963 | 1084,13 |
| 2 | 6819 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 3 | 1963 | 1476,23 |
| 3 | 6820 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 5 | 1963 | 1475,23 |
| 4 | 6821 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 13 | 1964 | 712,4 |
| 5 | 6822 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 14 | 1969 | 793,6 |
| 6 | 6823 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 15 | 1975 | 794,8 |
| 7 | 6824 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 16 | 1970 | 801,8 |
| 8 | 6825 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 17 | 1970 | 792,5 |
| 9 | 6826 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 18 | 1970 | 798,7 |
| 10 | 6827 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19 | 1973 | 801,6 |
| 11 | 6828 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 20 | 1974 | 1196,2 |
| 12 | 6829 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 21 | 1974 | 1215,6 |
| 13 | 6830 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 22 | 1974 | 1201,4 |
| 14 | 6831 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 35 | 1979 | 5440,7 |
| 15 | 6832 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 45 | 1989 | 3993,11 |
| 16 | 6833 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Киевская | 57 | 1980 | 401,2 |
| 17 | 6834 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Народная | 5 | 1985 | 382,7 |
| 18 | 6835 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Народная | 7 | 1992 | 396,8 |
| 19 | 6836 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 65 | 1985 | 382,9 |
| 20 | 6837 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 67 | 1979 | 402,3 |
| 21 | 6838 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Мира | 69 | 1979 | 388,58 |
| 22 | 6839 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Заводская | 8 | 1999 | 917,1 |
| 23 | 6840 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Дом Отдыха | 3 | 1973 | 462,7 |
| 24 | 6841 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Чкалова | 10 | 1976 | 561,7 |
| 25 | 6843 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 10 | 1977 | 403,6 |
| 26 | 6844 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 12 | 1978 | 408,9 |
| 27 | 6845 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 14 | 1978 | 373,6 |
| 28 | 6846 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Новая | 16 | 1979 | 412,6 |
| 29 | 6848 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 2 | 1974 | 317,1 |
| 30 | 6849 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 3 | 1974 | 336,5 |
| 31 | 6850 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 4 | 1974 | 326,5 |
| 32 | 6851 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 5 | 1965 | 423,9 |
| 33 | 6852 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 6 | 1965 | 429,6 |
| 34 | 6853 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Петухово | ул. Новостройка | 7 | 1965 | 432,1 |
| 35 | 6855 | Томский район | Богашевское сельское поселение | д. Белоусово | ул. Мира | 13 | 1965 | 424,9 |
| 36 | 6857 | Томский район | Богашевское сельское поселение | д. Белоусово | ул. Мира | 17 | 1965 | 321,8 |
| 37 | 6859 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Лучаново | ул. Заводская | 5 | 1997 | 3672,8 |
| 38 | 6860 | Томский район | Воронинское сельское поселение | д. Воронино | ул. Центральная | 59 | 1988 | 3010,3 |
| 39 | 6861 | Томский район | Воронинское сельское поселение | д. Воронино | ул. Центральная | 61 | 1988 | 3010,3 |
| 40 | 6862 | Томский район | Воронинское сельское поселение | д. Воронино | ул. Центральная | 63 | 1995 | 621,39 |
| 41 | 6863 | Томский район | Воронинское сельское поселение | д. Воронино | ул. Центральная | 69 | 1982 | 954 |
| 42 | 6864 | Томский район | Воронинское сельское поселение | д. Воронино | ул. Центральная | 71 | 1982 | 952 |
| 43 | 6865 | Томский район | Воронинское сельское поселение | с. Семилужки | ул. Иркутский тракт | 1а | 1988 | 3966 |
| 44 | 6866 | Томский район | Заречное сельское поселение | с. Кафтанчиково | ул. Коммунистическая | 88 | 1962 | 353,4 |
| 45 | 6867 | Томский район | Заречное сельское поселение | с. Кафтанчиково | ул. Коммунистическая | 90 | 1963 | 973,6 |
| 46 | 6868 | Томский район | Заречное сельское поселение | с. Кафтанчиково | ул. Коммунистическая | 91 | 1963 | 745,4 |
| 47 | 6870 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 1 | 1983 | 2678,9 |
| 48 | 6871 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 2 | 1984 | 2642,8 |
| 49 | 6872 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 3 | 1983 | 4018 |
| 50 | 6873 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 4 | 1983 | 3966,2 |
| 51 | 6874 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 5 | 1987 | 3885 |
| 52 | 6875 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 6 | 1987 | 3780 |
| 53 | 6876 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 7 | 1985 | 2122 |
| 54 | 6877 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 8 | 1990 | 1539,8 |
| 55 | 6878 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 18 | 1991 | 2888,26 |
| 56 | 6879 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 10 | 1986 | 726,5 |
| 57 | 6880 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 11 | 1985 | 432,5 |
| 58 | 6881 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Мира | 12 | 1996 | 674,7 |
| 59 | 6882 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Сосновая | 1 | 1982 | 2160,5 |
| 60 | 6883 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Строителей | 17 | 1978 | 485,69 |
| 61 | 6884 | Томский район | Заречное сельское поселение | д. Кисловка | ул. Строителей | 19 | 1978 | 485,69 |
| 62 | 6885 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 1 | 1988 | 2636 |
| 63 | 6886 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 1а | 1990 | 4255 |
| 64 | 6887 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 1б | 1995 | 1641 |
| 65 | 6888 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 2 | 1987 | 6630 |
| 66 | 6889 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 3 | 1985 | 2681 |
| 67 | 6890 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 5 | 1985 | 2687 |
| 68 | 6891 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. 40 лет Победы | 7 | 1986 | 2722 |
| 69 | 6892 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 28а | 2011 | 586 |
| 70 | 6893 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 33 | 1996 | 7962 |
| 71 | 6894 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 39 | 2009 | 3716 |
| 72 | 6895 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 41 | 2008 | 5091 |
| 73 | 6896 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 42 | 1996 | 5951 |
| 74 | 6897 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 43 | 2009 | 3871,6 |
| 75 | 6898 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 1 | 1995 | 1582 |
| 76 | 6899 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 3 | 2003 | 2052 |
| 77 | 6900 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 5 | 1991 | 1554 |
| 78 | 6901 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 17 | 1993 | 6497 |
| 79 | 6902 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 17/1 | 1993 | 4466,8 |
| 80 | 6903 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 19 | 1993 | 3457 |
| 81 | 6904 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 21 | 2000 | 3837 |
| 82 | 6905 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 21б | 2002 | 7107 |
| 83 | 6906 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Солнечная | 23 | 1999 | 10698,7 |
| 84 | 6907 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Строительная | 15/1 | 2010 | 100,2 |
| 85 | 6908 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Строительная | 15/2 | 2010 | 100,2 |
| 86 | 6909 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Строительная | 16 | 2010 | 4226 |
| 87 | 6910 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Нелюбино | ул. Рабочая | 46 | 1969 | 476 |
| 88 | 6911 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Нелюбино | ул. Рабочая | 48 | 1969 | 476 |
| 89 | 6912 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Нелюбино | ул. Рабочая | 65 | 1968 | 3429 |
| 90 | 6913 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Нелюбино | ул. Рабочая | 67 | 1968 | 3384,3 |
| 91 | 6914 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Нелюбино | ул. Мира | 5 | 1988 | 3944,5 |
| 92 | 6915 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 4 | 1983 | 879,6 |
| 93 | 6916 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 5 | 1983 | 884,7 |
| 94 | 6917 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 7 | 1985 | 891,9 |
| 95 | 6918 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 27 | 1982 | 964 |
| 96 | 6919 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 29 | 1982 | 878,4 |
| 97 | 6920 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Петрово | ул. Гагарина | 31 | 1982 | 877,2 |
| 98 | 6921 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Борики | ул. Центральная | 89 | 1989 | 875,3 |
| 99 | 6922 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Борики | ул. Центральная | 90 | 1989 | 880,4 |
| 100 | 6923 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 14 | 1963 | 1342,6 |
| 101 | 6924 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 17 | 1963 | 1326,5 |
| 102 | 6925 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 20 | 1963 | 2717,7 |
| 103 | 6926 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 22 | 1965 | 2690,4 |
| 104 | 6927 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 23 | 1967 | 2857,7 |
| 105 | 6928 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 24 | 1972 | 3370,9 |
| 106 | 6929 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 27 | 1975 | 3366,4 |
| 107 | 6930 | Томский район | Итатское сельское поселение | с. Томское | ул. Маяковского | 29 | 1980 | 3363,5 |
| 108 | 6931 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 1 | 1975 | 4703,3 |
| 109 | 6932 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 2 | 1970 | 4579,9 |
| 110 | 6933 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 3 | 1974 | 4629 |
| 111 | 6934 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 4 | 1979 | 994,47 |
| 112 | 6935 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 5 | 1984 | 974,42 |
| 113 | 6936 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 6 | 1984 | 997,61 |
| 114 | 6937 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 12 | 1969 | 793,8 |
| 115 | 6938 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 13 | 1969 | 788,07 |
| 116 | 6939 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 14 | 1969 | 790,8 |
| 117 | 6940 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 16 | 1975 | 778,54 |
| 118 | 6941 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 17 | 1974 | 839,5 |
| 119 | 6942 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 18 | 1974 | 1027 |
| 120 | 6943 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 19 | 1974 | 1006,9 |
| 121 | 6944 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 20 | 1976 | 1235,24 |
| 122 | 6945 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 21 | 1978 | 1216,3 |
| 123 | 6946 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 22 | 1979 | 1224,7 |
| 124 | 6947 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 23 | 1980 | 997,1 |
| 125 | 6948 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 24 | 1983 | 1221,7 |
| 126 | 6949 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 25 | 1985 | 1236 |
| 127 | 6950 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 26 | 1985 | 5363,5 |
| 128 | 6951 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Рассвет |  | 27 | 1991 | 2051,21 |
| 129 | 6952 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 1 | 1988 | 3688,67 |
| 130 | 6953 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 2 | 1982 | 3591,3 |
| 131 | 6954 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 3 | 1972 | 3593,9 |
| 132 | 6955 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 4 | 1972 | 2006,06 |
| 133 | 6956 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 5 | 1972 | 1507,3 |
| 134 | 6957 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 6 | 1971 | 2017,3 |
| 135 | 6958 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 7 | 1971 | 2010,5 |
| 136 | 6959 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 8 | 1972 | 1488,72 |
| 137 | 6960 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 9 | 1972 | 1213,6 |
| 138 | 6961 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 10 | 1972 | 1227,6 |
| 139 | 6962 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 11 | 1972 | 1777,6 |
| 140 | 6963 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 12 | 1972 | 1605,6 |
| 141 | 6964 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Новая | 14 | 1993 | 5420,21 |
| 142 | 6965 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 1 | 1959 | 443,5 |
| 143 | 6966 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 2 | 1953 | 414,9 |
| 144 | 6968 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 6 | 1955 | 432,5 |
| 145 | 6969 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 7 | 1954 | 425,9 |
| 146 | 6970 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 8 | 1953 | 555,7 |
| 147 | 6972 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 9 | 1954 | 406,2 |
| 148 | 6973 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 9/1 | 2009 | 1705,5 |
| 149 | 6974 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 13 | 1961 | 1024,42 |
| 150 | 6975 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. 1 Мая | 15 | 1969 | 1023,8 |
| 151 | 6976 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Зои Космодемьянской | 2 | 1965 | 1382,2 |
| 152 | 6977 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Зои Космодемьянской | 4 | 1970 | 1404,5 |
| 153 | 6978 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Зои Космодемьянской | 6 | 1970 | 1403,8 |
| 154 | 6979 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Зои Космодемьянской | 8 | 1960 | 370,3 |
| 155 | 6980 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 1 | 1970 | 1071,7 |
| 156 | 6982 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 3 | 1959 | 711,1 |
| 157 | 6983 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 4 | 1960 | 438,9 |
| 158 | 6984 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 5 | 1970 | 1076,3 |
| 159 | 6985 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 6 | 1960 | 435,69 |
| 160 | 6986 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 6а | 1955 | 438,08 |
| 161 | 6987 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 7 | 1967 | 775,9 |
| 162 | 6988 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 9 | 1962 | 695,93 |
| 163 | 6989 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 18 | 1964 | 1136 |
| 164 | 6990 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 20 | 1964 | 1133 |
| 165 | 6991 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 23 | 1984 | 3752 |
| 166 | 6992 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 25 | 1973 | 3740 |
| 167 | 6993 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 27 | 1973 | 770,85 |
| 168 | 6994 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 29 | 1981 | 634,1 |
| 169 | 6995 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Гагарина | 31 | 1979 | 316,34 |
| 170 | 6996 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Рыкуна | 8 | 1980 | 801,2 |
| 171 | 6997 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Советская | 18 | 1988 | 357,4 |
| 172 | 6998 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Пролетарская | 16 | 1978 | 380 |
| 173 | 6999 | Томский район | Корниловское сельское поселение | с. Корнилово | ул. Голикова | 12/1 | 1950 | 413,7 |
| 174 | 7000 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 7 | 1974 | 3571,3 |
| 175 | 7001 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 8 | 1974 | 3571,3 |
| 176 | 7002 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 9 | 1974 | 3571,3 |
| 177 | 7003 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 10 | 1976 | 3571,3 |
| 178 | 7004 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 12 | 1978 | 3571,3 |
| 179 | 7005 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 13 | 1982 | 1146,5 |
| 180 | 7006 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 14 | 1982 | 1146,5 |
| 181 | 7007 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 15 | 1983 | 1201,5 |
| 182 | 7008 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 16 | 1986 | 5505,3 |
| 183 | 7009 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 18 | 1993 | 5797,2 |
| 184 | 7010 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 39 | 1974 | 3571,3 |
| 185 | 7011 | Томский район | Малиновское сельское поселение | п. Молодежный |  | 43 | 1975 | 3571,3 |
| 186 | 7012 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Первомайская | 15 | 1975 | 953,7 |
| 187 | 7013 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Первомайская | 15а | 1976 | 953,7 |
| 188 | 7014 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Первомайская | 17 | 1975 | 946,8 |
| 189 | 7015 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Первомайская | 19 | 1974 | 949 |
| 190 | 7016 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Почтовая | 7 | 1994 | 1084 |
| 191 | 7017 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Почтовая | 14 | 1980 | 821,9 |
| 192 | 7018 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Вокзальная | 29 | 1970 | 795,8 |
| 193 | 7019 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Вокзальная | 30 | 1978 | 575,9 |
| 194 | 7020 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Ленина | 1 | 1976 | 946,6 |
| 195 | 7021 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Тихая | 1 | 1972 | 953,7 |
| 196 | 7022 | Томский район | Межениновское сельское поселение | с. Межениновка | ул. Тихая | 1а | 1974 | 948,9 |
| 197 | 7023 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 1 | 1968 | 1375 |
| 198 | 7024 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 2 | 1968 | 1344 |
| 199 | 7025 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 3 | 1970 | 2115 |
| 200 | 7026 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 4 | 1976 | 2719 |
| 201 | 7027 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 5 | 1993 | 3994 |
| 202 | 7028 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 6 | 1995 | 2643 |
| 203 | 7029 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 9 | 1990 | 4612 |
| 204 | 7030 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 6а | 1990 | 2804 |
| 205 | 7031 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Аэропорт |  | 2а | 1992 | 1372 |
| 206 | 7032 | Томский район | Мирненское сельское поселение | д. Большое Протопопово | тер. о/л Восход | 12 | 1978 | 2810 |
| 207 | 7033 | Томский район | Мирненское сельское поселение | д. Большое Протопопово | тер. о/л Восход | 13 | 1979 | 2810 |
| 208 | 7034 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Мирный | ул. Трудовая | 1 | 1979 | 588,01 |
| 209 | 7035 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Мирный | ул. Трудовая | 3 | 1979 | 607,2 |
| 210 | 7036 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Мирный | ул. Трудовая | 9 | 1979 | 2635,29 |
| 211 | 7037 | Томский район | Мирненское сельское поселение | п. Мирный | ул. Трудовая | 9а | 1979 | 2649,13 |
| 212 | 7038 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 1-й | 4 | 1969 | 315,78 |
| 213 | 7039 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 1-й | 6 | 1987 | 758,3 |
| 214 | 7040 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 1-й | 7 | 1985 | 735,62 |
| 215 | 7041 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 1-й | 8 | 1984 | 782,75 |
| 216 | 7042 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 1-й | 9 | 1986 | 752,29 |
| 217 | 7043 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 8 | 1967 | 322,04 |
| 218 | 7044 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 10 | 1967 | 313,77 |
| 219 | 7045 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 11 | 2011 | 1486,5 |
| 220 | 7046 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 12 | 1981 | 495,05 |
| 221 | 7047 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 13 | 1980 | 480,41 |
| 222 | 7048 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 14 | 1983 | 738,35 |
| 223 | 7049 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 2-й | 15 | 1971 | 502,89 |
| 224 | 7050 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 5 | 1968 | 305,89 |
| 225 | 7051 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 7 | 1968 | 306,4 |
| 226 | 7052 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 10 | 1970 | 314,99 |
| 227 | 7053 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 10а | 1970 | 307,83 |
| 228 | 7054 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 12 | 1970 | 313,84 |
| 229 | 7055 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Парковский 3-й | 12а | 1971 | 304,91 |
| 230 | 7056 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 25 | 1965 | 341,78 |
| 231 | 7057 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 25а | 1967 | 328,25 |
| 232 | 7058 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 27 | 1965 | 348,68 |
| 233 | 7059 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 29 | 1966 | 350,06 |
| 234 | 7060 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 29а | 1966 | 347,57 |
| 235 | 7061 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Больничный | 1 | 1960 | 410,26 |
| 236 | 7062 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Больничный | 2 | 1972 | 506,39 |
| 237 | 7063 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Верхняя Набережная | 1 | 1979 | 529,48 |
| 238 | 7064 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Гагарина | 3 | 1958 | 435,79 |
| 239 | 7065 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Гагарина | 5 | 1958 | 403,99 |
| 240 | 7066 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Иштанский | 1 | 1967 | 348,91 |
| 241 | 7067 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Иштанский | 1а | 1967 | 353,61 |
| 242 | 7068 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Иштанский | 7 | 1985 | 492,93 |
| 243 | 7069 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Ленина | 3 | 1990 | 2232,45 |
| 244 | 7070 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Ленина | 15 | 1989 | 2800,58 |
| 245 | 7071 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Ленина | 16 | 1977 | 535,88 |
| 246 | 7073 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Морозова | 5 | 1978 | 3941,14 |
| 247 | 7074 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 1 | 1957 | 463,94 |
| 248 | 7075 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 5 | 1957 | 464,51 |
| 249 | 7076 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 7 | 1957 | 198,38 |
| 250 | 7077 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 10 | 1995 | 849,48 |
| 251 | 7078 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 16 | 1933 | 523,97 |
| 252 | 7079 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 20 | 1960 | 339,39 |
| 253 | 7080 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Ремесленный | 1 | 1956 | 557,5 |
| 254 | 7081 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Ремесленный | 1а | 1967 | 469,48 |
| 255 | 7082 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Ремесленный | 4 | 1957 | 486 |
| 256 | 7083 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Ремесленный | 6 | 1957 | 443,25 |
| 257 | 7084 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 8 | 1958 | 471,95 |
| 258 | 7085 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 12 | 1987 | 1292,8 |
| 259 | 7088 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 14 | 1968 | 136,71 |
| 260 | 7092 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 17а | 1964 | 341,04 |
| 261 | 7093 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 18 | 1956 | 492,78 |
| 262 | 7094 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 19а | 1967 | 380 |
| 263 | 7095 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 25а | 1989 | 1381,53 |
| 264 | 7096 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 31 | 1993 | 872,26 |
| 265 | 7097 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 33 | 1991 | 854 |
| 266 | 7100 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 4 | 1969 | 317,06 |
| 267 | 7101 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 6 | 1967 | 308,86 |
| 268 | 7102 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 8 | 1968 | 305,22 |
| 269 | 7103 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 10 | 1968 | 320,2 |
| 270 | 7109 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 1 | 1987 | 612,4 |
| 271 | 7110 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 2 | 1987 | 609,3 |
| 272 | 7111 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 3 | 1987 | 597,16 |
| 273 | 7112 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 4 | 1993 | 601,9 |
| 274 | 7113 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 5 | 1987 | 606,54 |
| 275 | 7114 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 6 | 1987 | 611,3 |
| 276 | 7115 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 7 | 1987 | 608,5 |
| 277 | 7116 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 8 | 1987 | 603,3 |
| 278 | 7117 | Томский район | Новорождественское сельское поселение | д. Мазалово | ул. Г.Николаевой | 9 | 1987 | 612,5 |
| 279 | 7118 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Ласточкина | 2 | 1987 | 1626,58 |
| 280 | 7119 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Ласточкина | 3 | 1987 | 1172,6 |
| 281 | 7120 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Ласточкина | 4 | 1989 | 1713,22 |
| 282 | 7121 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Ласточкина | 13 | 1995 | 1712,95 |
| 283 | 7122 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 1 | 1970 | 648,85 |
| 284 | 7123 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 2 | 1973 | 665,23 |
| 285 | 7124 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 3 | 1971 | 664,01 |
| 286 | 7125 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 4 | 1974 | 665,7 |
| 287 | 7126 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 5 | 1972 | 668,4 |
| 288 | 7127 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Лесная | 6 | 1972 | 676,48 |
| 289 | 7128 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Комсомольская | 1 | 1998 | 1659,01 |
| 290 | 7129 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Комсомольская | 16 | 1980 | 762,3 |
| 291 | 7130 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Комсомольская | 18 | 1983 | 757,46 |
| 292 | 7131 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Комсомольская | 20 | 1983 | 758,34 |
| 293 | 7132 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Коммунистическая | 2 | 1991 | 1714,28 |
| 294 | 7133 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 1 | 1974 | 790,1 |
| 295 | 7134 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 3 | 1974 | 833,95 |
| 296 | 7135 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 5 | 1975 | 774,46 |
| 297 | 7136 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 7 | 1975 | 796 |
| 298 | 7137 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 9 | 1975 | 780,71 |
| 299 | 7138 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 11 | 1976 | 776,98 |
| 300 | 7139 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Заводская | 1 | 1972 | 771,61 |
| 301 | 7140 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Заводская | 3 | 1972 | 791 |
| 302 | 7141 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Заводская | 9 | 1970 | 668,27 |
| 303 | 7142 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Заводская | 11 | 1970 | 661,36 |
| 304 | 7143 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Строителей | 1 | 1976 | 790,1 |
| 305 | 7144 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Строителей | 3 | 1978 | 759,76 |
| 306 | 7145 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Строителей | 5 | 1985 | 758,34 |
| 307 | 7146 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Строителей | 6 | 1988 | 784,03 |
| 308 | 7147 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Советская | 20 | 1986 | 3011,7 |
| 309 | 7148 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Пионерская | 1 | 1975 | 3637,8 |
| 310 | 7149 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Комсомольская | 1 | 1986 | 3005 |
| 311 | 7150 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Комсомольская | 2 | 1977 | 4057,2 |
| 312 | 7151 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая | 1 | 1970 | 1047,4 |
| 313 | 7152 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая | 2 | 1963 | 444,2 |
| 314 | 7153 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая | 3 | 1964 | 1009,2 |
| 315 | 7154 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая | 4 | 1965 | 911,9 |
| 316 | 7156 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | с. Рыбалово | ул. Коммунистическая | 6 | 1966 | 676,2 |
| 317 | 7157 | Томский район | Рыбаловское сельское поселение | д. Верхнее Сеченово | ул. Мира | 1 | 1990 | 652 |
| 318 | 7158 | Томский район | Спасское сельское поселение | п. Синий Утес | ул. Парковая | 3 | 1970 | 6770,8 |
| 319 | 7159 | Томский район | Спасское сельское поселение | п. Синий Утес | ул. Парковая | 4 | 1970 | 715,1 |
| 320 | 7160 | Томский район | Спасское сельское поселение | п. Синий Утес | ул. Парковая | 4а | 1986 | 2973 |
| 321 | 8000 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 1 | 1987 | 912,1 |
| 322 | 8001 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 2 | 1986 | 1630 |
| 323 | 8002 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 3 | 1994 | 681,1 |
| 324 | 8003 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Энергетиков | 28 | 1985 | 4190,4 |
| 325 | 8004 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | с. Зоркальцево | ул. Комсомольская | 10а | 1990 | 315 |
| 326 | 8005 | Томский район | Калтайское сельское поселение | с. Калтай | ул. Ленина | 65а | 1961 | 706,8 |
| 327 | 8006 | Томский район | Калтайское сельское поселение | с. Калтай | ул. Ленина | 65 | 1961 | 686,4 |
| 328 | 8008 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 31а | 1966 | 339,04 |
| 329 | 8009 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Библиотечный | 31 | 1966 | 340,02 |
| 330 | 8010 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Иштанский | 3а | 1966 | 347,41 |
| 331 | 8011 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | пер. Иштанский | 3 | 1967 | 346,43 |
| 332 | 8013 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Ленина | 7 | 1962 | 324,41 |
| 333 | 8014 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 22 | 1960 | 331,93 |
| 334 | 8015 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Октябрьская | 24 | 2013 | 1368,8 |
| 335 | 8016 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Советская | 20 | 1957 | 492,76 |
| 336 | 8017 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 2а | 1969 | 315,34 |
| 337 | 8018 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 2 | 1969 | 315,68 |
| 338 | 8019 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 4а | 1969 | 311,27 |
| 339 | 8020 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 6а | 1967 | 311,68 |
| 340 | 8021 | Томский район | Моряковское сельское поселение | с. Моряковский Затон | ул. Тургенева | 10а | 1968 | 313,83 |
| 341 | 8022 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Ласточкина | 15 | 1981 | 450,1 |
| 342 | 8023 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Мира | 7 | 1984 | 1523 |
| 343 | 8024 | Томский район | Октябрьское сельское поселение | с. Октябрьское | ул. Юбилейная | 9а | 1990 | 2192 |
| 344 | 8026 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Поросино | ул. Новая | 1 | 1979 | 330 |
| 345 | 8027 | Томский район | Зоркальцевское сельское поселение | д. Поросино | ул. Школьная | 4 | 1980 | 990 |
| 346 | 8028 | Томский район | Воронинское сельское поселение | с. Семилужки | ул. Молодежная | 1 | 1982 | 239,46 |
| 347 | 8072 | Томский район | Спасское сельское поселение | с. Вершинино | ул. Новая | 3 | 1975 | 297,3 |
| 348 | 8073 | Томский район | Спасское сельское поселение | с. Вершинино | ул. Новая | 5 | 1972 | 297,4 |
| 349 | 8074 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Зеленая | 35/4 | 2014 | 9263,7 |
| 350 | 8075 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Совхозная | 2а | 2009 | 6034,1 |
| 351 | 8076 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Совхозная | 6а | 2009 | 825 |
| 352 | 8077 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Совхозная | 6б | 2010 | 1253 |
| 353 | 8078 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Луговая | 10 | 2012 | 410 |
| 354 | 8082 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Совхозная | 8 | 2012 | 1454,8 |
| 355 | 8227 | Томский район | Турунтаевское сельское поселение | с. Турунтаево | ул. Советская | 2 | 1963 | 291,9 |
| 356 | 8228 | Томский район | Турунтаевское сельское поселение | с. Турунтаево | ул. Советская | 4 | 1963 | 531,86 |
| 357 | 8229 | Томский район | Копыловское сельское поселение | п. Копылово | ул. Ленина | 2а | 2014 | 1380,6 |
| 358 | 8230 | Томский район | Малиновское сельское поселение | с. Малиновка | ул. Кирпичная | 13 | 1972 | 417,4 |
| 359 | 8231 | Томский район | Малиновское сельское поселение | с. Малиновка | ул. Кирпичная | 22 | 1981 | 384,6 |
| 360 | 8232 | Томский район | Малиновское сельское поселение | с. Малиновка | ул. Новая | 1 | 1972 | 444,7 |
| 361 | 8233 | Томский район | Малиновское сельское поселение | с. Малиновка | ул. Чулымская | 27 | 1986 | 400,27 |
| 362 | 8239 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б | 2013 | 1213,7 |
| 363 | 8240 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б/1 | 2013 | 1356,6 |
| 364 | 8241 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Новостройка | 19б/2 | 2014 | 1397,9 |
| 365 | 8252 | Томский район | Богашевское сельское поселение | с. Богашево | ул. Чкалова | 34а | 1977 | 421,1 |
| 366 | 8267 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Виталия Грачева | 1 | 2015 | 19855,7 |
| 367 | 8268 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Королева | 2 | 2015 | 18493,9 |
| 368 | 8279 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Королева | 6 | 2016 | 16322,1 |
| 369 | 8281 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Виталия Грачева | 5 | 2016 | 7661,1 |
| 370 | 8282 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Королева | 2а | 2016 | 8614,5 |
| 371 | 8283 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Ягодная | 3 | 2016 | 10739,9 |
| 372 | 8286 | Томский район | Зональненское сельское поселение | п. Зональная Станция | ул. Виталия Грачева | 3 | 2016 | 14632,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Перечень показателей цели и задач программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели задачи 1. Формирование комфортной среды в Томском районе | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 2 | Показатель 2. Протяженность обустроенных элементов ограждения | м. пог. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 3 | Показатель 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов | м2. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 4 | Показатель 4. Ремонт элементов освещения дворовых территорий | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 5 | Показатель 5. Количество установленных скамеек | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 6 | Показатель 6. Количество установленных урн для мусора | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 7 | Показатель 7. Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов | урн, шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| 8 | Показатель 8. Количество оборудования детских и(или) спортивных площадок | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| Показатели задачи 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых мест муниципальной территории общего пользования Томского района. | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
| Показатели задачи 3. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Томского района. | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ\* |
|  | *\* – Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 6. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ВЦП 1 | нет | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1. «Формирование комфортной среды в Томском районе», в том числе: | всего | 9045,3 | 7470,0 | 1530,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ Администрация Заречного сельского поселения Администрация Рыбаловского сельского поселения Администрация Межениновского сельского поселения Администрация Наумовского сельского поселения | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 4 |
| Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 100 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 3363 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 27 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 20 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 25 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 2 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 2 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 9045,3 | 7470,00 | 1530,00 | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
| Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 100 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 3363 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 27 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 20 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 25 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 2 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 2 |
| 2019 год | 10269,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 3 |
| Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Мира, 7, ул.Мира, 8, ул.Мира, 10, ул.Мира, 12, ул.Сосновая, 1» | Всего | 3015,1 | 2490 | 510 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2000 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 15 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 10 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 15 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 3015,1 | 2490 | 510 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 2000 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 15 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 10 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 15 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, Томский район, пос.Аэропорт, д.№5 и д.№6» | Всего | 2294,24 | 1894,68 | 388,07 | 0 | 11,49 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 100 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 1000 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 12 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 10 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 10 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 2 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 2294,24 | 1894,68 | 388,07 | 0 | 11,49 | 0 | 0 | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 100 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 1000 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, шт | 12 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 10 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 10 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 2 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 1 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: сквер в с.Моряковский Затон, по ул.Октябрьская (от пересечения с ул.Гагарина до пересечения с пер.Ремесленный)» | Всего | 3015,1 | 2490 | 510 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 3015,1 | 2490 | 510 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Богашево, ул. ул.Новостройка, 1, ул.Новостройка, 3, ул.Новостройка, 5» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Калтай, ул.Ленина, 65, ул.Ленина, 65а» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.6. | Мероприятие 6. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Гагарина, 18» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.7. | Мероприятие 7. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Рыкуна, 8» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.8. | Мероприятие 8. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Корнилово, ул.Гагарина, 23, ул.Гагарина, 25» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Ремонт элементов освещения дворовых территорий, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.9. | Мероприятие 9. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Ленина, 1» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.10. | Мероприятие 10. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Октябрьское, ул.Комсомольская, 16, ул.Комсомольская, 18, ул.Строителей, 6» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.11. | Мероприятие 11. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул.Комсомольская, 1» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 1.2.12. | Мероприятие 12. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул.Коммунистическая, 4» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 1.2.13. | Мероприятие 13. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул.Комсомольская, 2, ул.Пионерская, 1, ул.Советская, 20» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Протяженность обустроенных элементов ограждения, м. пог. | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.14. | Мероприятие 14. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Томская область, Томский район, с.Рыбалово, ул.Коммунистическая, 1» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 0 |
| Количество установленных скамеек, шт. | 0 |
| Количество установленных урн для мусора, шт. | 0 |
| Количество оборудованных детских и (или) спортивных площадок, шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.15. | Мероприятие 15. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района "Парк отдыха «Авиатор»" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.16. | Мероприятие 16. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района "Универсальная комплексная площадка в с.Межениновка" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 1.2.17. | Мероприятие 17. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу "Детская площадка по ул.Гагарина, 7а, с.Турунтаево" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 1.2.18. | Мероприятие 18. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу "Площадь перед домом культуры в п. Мирный" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 0 |
| 1.2.19. | Мероприятие 19. «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Томская область, Томский район, пос.Аэропорт, д.№5 и д.№6 (ремонт дворового проезда)» | Всего | 720,86 | 595,32 | 121,93 | 0 | 3,61 | 0 | 0 | УЖКХ | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 363 |
|
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2018 год | 720,86 | 595,32 | 121,93 | 0 | 3,61 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, м2 | 363 |
|
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.2.20. | Мероприятие 20. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района «Парк отдыха «Авиатор» | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
| 1.2.21. | Мероприятие 21. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: сквер в с. Моряковский Затон, по ул. Октябрьская (от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с пер. Ремесленный)» | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |
| 1.2.22. | Мероприятие 22. «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района: «Комплексная детская спортивная площадка в с. Межениновка» | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Томского района , шт. | 1 |